**GLOSA 13 DOH**

**AVANCE PLAN NACIONAL DE EMBALSES**

El Ministerio de Obras Públicas deberá informar trimestralmente  a la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación  y Sequía del Senado sobre el **avance del Plan Nacional de Embalses, indicando los recursos que se han destinado para dicho plan**, donde se hará mención explícita al Embalse Catemu y los plazos que se consideran para la concreción de todos los embalses en el plan.

A continuación se presenta Tabla con la información de los recursos invertidos a la fecha en MM$ y fecha estimada de término de obra para cada una de las 26 iniciativas de embalses consideradas en el Plan Nacional de Embalses.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Embalse** | **Región/ Cuenca** | **Recursos 2021 invertidos a la fecha (MM$)** | **Fecha estimada de Término** |
|
| **1** | **Valle Hermoso** | Coquimbo / Rio Pama | 196 | Terminado 2020 |
| **2** | **La Punilla** | Bio Bio / Ñuble | 0 | DGC |
| **3** | **Chironta** | Arica y Parinacota/ Lluta | 84.162 | Febrero 2022 |
| **4** | **Las Palmas** | Valparaíso / Petorca | 0 | DGC |
| **5** | **Zapallar** | Bio Bio / Itata | 89 | 2029 (Adjudicación Concesión 2023) |
| **6** | **La Jaula** | Maule / Teno | 0 | > 2030 |
| **7** | **Cautín** | Araucanía / Cautín | 0 | > 2030 |
| **8** | **Aromos** | Valparaíso / Aconcagua | 59 | N/A |
| **9** | **Canelillo** | Coquimbo / Choapa | 0 | > 2030 |
| **10** | **Catemu** | Valparaíso / Aconcagua | 0 | > 2030 |
| **11** | **Pocuro** | Valparaíso / Aconcagua | 0 | > 2030 |
| **12** | **Longaví** | Maule / Longaví | 0 | > 2030 |
| **13** | **Livilcar** | Arica y Parinacota / San José | 0 | > 2030 |
| **14** | **Ancoa Sitio Original** | Maule / Linares | 0 | > 2030 |
| **15** | **Bollenar** | Libertador Bernando O´Higgins/ Rengo | 59 | > 2030 |
| **16** | **La Tranca** | Coquimbo / Río Cogotí | 0 | > 2030 |
| **17** | **Murallas Viejas** | Coquimbo / Río Combarbalá | 0 | > 2030 |
| **18** | **Los Ángeles** | Valparaíso /Los Ángeles | 0 | > 2030 |
| **19** | **La Chupalla** | Valparaíso / Alicahue-Ligua | 0 | > 2030 |
| **20** | **Lautaro** | Atacama / Copiapó | 0 | N/A |
| **21** | **Rapel** | Coquimbo / Limarí | 0 | > 2030 |
| **22** | **El Parrón** | Maule / El Parrón | 0 | > 2030 |
| **23** | **Umirpa** | Arica y Parinacota / Camarones | 0 | > 2030 |
| **24** | **Codegua** | O´Higgins/Estero Codegua | 0 | > 2030 |
| **25** | **Embalse Cabecera** | Valparaíso/ Aconcagua | 0 | > 2030 |
| **26** | **Chillán** | Ñuble/Chillán | 0 | > 2030 |
| **TOTAL 26 OBRAS** | | |  |  |