**INFORME AVANCE DE GLOSAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021**

**DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS**

De acuerdo a lo indicado en la ley de presupuesto del año 2021 de la Dirección General de Aguas, corresponde informar a la DIPRES y al Congreso Nacional el avance al **3er.** **trimestre** **del año 2021**, de las glosas presupuestarias incluidas en la Ley de Presupuesto de dicho año, a fin de dar cuenta de los resultados y la gestión que ha realizado el Servicio para cumplir con estos compromisos.

A continuación se detallan cada una de las glosas a informar:

**GLOSA Nº 02**

Se informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional, a la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado y a la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputadas y Diputados, **acerca de la influencia del fenómeno de cambio climático en la disponibilidad de los recursos hídricos del país, en las redes de monitoreo y las medidas adoptadas o que se adoptarán para garantizar el acceso al agua potable para la población**.

**Informa:**

**División de Hidrología:**

La influencia del fenómeno Cambio Climático en el último trimestre se ha detectado en las distintas Redes de Medición que mantiene la DGA, Estaciones Fluviometricas, con menores caudales, Estaciones Meteorológica con menor acumulación de precipitaciones, Rutas de Nieve con menor cantidad de nieve acumulada y Glaciales con mayor derretimiento.

Para tener un mayor control de este fenómeno dentro de las diversas actividades que desarrolla la DGA, está cuenta con distintas redes de medición, de las cuales 761 estaciones están con transmisión en línea de sus datos y 37 de estas fueron instalada en el tercer trimestre del presente año, para mantener un monitoreo con mayor frecuencia.

**Unidad de Glaciología:**

La criósfera, que incluye a los glaciares, la nieve estacional y el permafrost, responde sensiblemente a los cambios climáticos, especialmente cuando estas masas de hielo y nieve se componen de hielo temperado, vale decir al punto de fusión (0˚C).

Chile está afectado por calentamiento regional a lo largo del territorio, especialmente en la cordillera de los Andes. Por ejemplo, en la zona central, el calentamiento durante el verano y otoño, cuando son máximas las tasas de derretimiento, ha alcanzado valores de hasta +0.25 °C por década a los 3400 m de altitud en el periodo 1979-2015, basado principalmente en datos de la red de monitoreo de la DGA (Burger y otros. 2018. Seasonal and elevational contrasts in temperature trends in Central Chile between 1979 and 2015. Global and Planetary Change, 162, 136-147). Lo grave en el caso del norte chico, la zona central y sur del país, es que en adición a este calentamiento ha ocurrido una mega sequía que ha durado hasta el momento 12 años. El exceso de derretimiento, unido a una disminución de las precipitaciones de nieve, está resultando en un retroceso generalizado de los glaciares.

**Trimestralmente la Dirección General de Aguas deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional y la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado:**

1. **Los resultados del apoyo a los procesos de resolución de derechos de agua y de fiscalización, detallando las regiones incorporadas y el estado del trámite administrativo de cada solicitud.**

**Informa:**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS:**

*En relación a los resultados del apoyo a los procesos de resolución de derechos de agua podemos indicar que existen recursos disponibles en subtitulo 22.11.001 del presupuesto DGA del año 2021 para contratar una consultoría para la “Revisión Técnica de Proyectos de ingeniería sometidos a la Aprobación de la Dirección General de Aguas”.  Los montos disponibles ascienden a $ 49.115.000. A la fecha, se verifica que por resolución DGA (Exenta) N° 436 del 17.03.2021 se aprobaron las bases administrativas y técnicas del contrato en cuestión,  mediante resolución DGA (Exenta) N° 735 del 19.04.2021 se adjudicó la licitación, emitiendo la orden de compra respectiva el 20 de abril de 2021. A la fecha se han cursado 3 estados de pago, por un total de $29.468.880, correspondiente a 21 informes de un total de 35 como resultado final de la consultoría de apoyo, según quedó establecido en el plan de trabajo definitivo, lo que a su vez, corresponde a  un 60% de avance del contrato*

**DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN:**

Durante el tercer trimestre del año 2021 se encuentran en ejecución los siguientes contratos:

1. CONSERVACIÓN DE INVENTARIO (ARRASTRE 2020): Durante el mes de julio de 2021 se pagó la última cuota de la consultoría que dará origen al Listado de Derechos de Aprovechamiento de Aguas, afectos al pago de Patentes por no Uso, para el proceso de cobro 2022. Dicha cuota corresponde a $26.942.786.
2. REPROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS AFECTOS A PAGO DE PATENTE POR NO USO DE LAS AGUAS. Durante el tercer trimestre del año en curso se licito el contrato de reprocesamiento de expedientes de recursos de reconsideración en contra la resolución de fija el Listado de Derechos de Aprovechamiento de Aguas. Dicho contrato tiene como objetivo disponer de manera digital de los documentos presentados durante el año 2019 y 2020. Se contemplan dos pagos, de los cuales se realizó el primero por $19.594.000 en el mes de septiembre.
3. SERVICIO DE MEJORAS DE PATENTES DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS AFECTOS AL PAGO DE PATENTE POR NO UTILIZACION: Este contrato fue licitado durante el tercer trimestre del año 2021, y se proyectan 3 pagos. El primero de ellos por $21.430.587 se realizó en agosto de 2021.
4. MODULO APLICACIÓN PARA GENERACIÓN DE FICHAS DE VERIFICACIÓN EN TERRENO PARA LA DGA: En el mes de agosto se realizó el último pago de este contrato, alcanzando un total de $21.000.000. En el último trimestre se capacitara a todas las Direcciones Regionales para la implementación de esta aplicación, de manera tal de tenerla en pleno funcionamiento para el año 2022.

Por último se debe señalar que se encuentran licitados y en ejecución el contrato de ACTUALIZACION DE TITULARES VIGENTES, y el contrato CONSERVACIÓN DE INVENTARIO 2022-2023, este último con carácter bianual, con arrastre para el 2022. Ambos contratos contemplan pagos para el tercer trimestre.

1. **El detalle de las iniciativas de inversión financiadas con estos recursos, desglosado por región, comunas, objetivos, avances, ejecución y modalidad de contratación de ellos. Dicha información será remitida dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.**

**Informa:**

**DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN *Y* FINANZAS**

**SUB DEPTO. PLANIFICACIÓN Y CONTROL:**

Para el año 2021, la Dirección General de Aguas, cuenta con un presupuesto de inversión de M$ 5.224.853.- desglosados en el ítem 01 Estudios Básicos M$ 1.606.458.- e ítem 02 Proyectos M$ 3.618.395.-, otorgados en la Ley N° 21.289, publicada en el Diario Oficial de fecha 16 de Diciembre del 2020. La ejecución al 30 de septiembre del año 2021 fue de M$ 2.961.692.-, equivalente a un 56,68% del presupuesto asignado.

Por otra parte y para este mismo año, se cuenta con Fondos de Emergencia Transitorio Covid-19, para atender la emergencia y fortalecer la reactivación económica. En función de lo señalado, el presupuesto asignado para el presente año es de M$ 9.813.981.- distribuidos en Ítem 01 Estudios Básicos M$ 4.934.815.-, e ítem 02 Proyectos M$4.879.166.-, La ejecución alcanzada al 30 de septiembre del año 2021, en estos fondos fue de M$ 2.582.806.- equivalente a un 26,32%.

A continuación, se informa el detalle de los fondos Regulares en inversión y de los Fondos de Emergencia Transitorios Covid-19 al 30 de septiembre del año 2021, de los Estudios Básicos y Proyectos identificados en los presupuestos señalados de la Dirección General de Aguas.

Se informa el presupuesto anual y la ejecución año 2021; pagos años anteriores y porcentaje de avance a la fecha.

| **Fondos Regulares DGA 2021** | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estudios Básicos:** | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| Región | | | B.I.P. | | | | Denominación | | Presupuesto M$ 2021 | | | | | Ejecución al 30.09.2021 MS | | | | | | | % de Ejecución 2021 | | Pago Años Anteriores | | | | | | | Avance (%) | | | | Comuna | | | | Objetivo/Justificación | | | | | Modalidad  de Contratación | | | | |
| Interregional | | | 30409172-0 | | | | ANALISIS PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN NACIONAL DE REC. HIDRICOS | | 563.739 | | | | | 100.297 | | | | | | | 17,79 | | 1.807.603 | | | | | | | 80,46 | | | | Intercomunal | | | | Elaborar e implementar un instrumento estratégico de planificación de carácter indicativo que oriente y coordine las políticas nacionales, planes y programas relacionados directa o indirectamente con el agua en una visión conjunta de los recursos hídricos en el corto, mediano y largo plazo | | | | | Propuesta Publica | | | | |
| rica Parinacota | | | 40010855-0 | | | | DIAGNÓSTICO HIDROLÓGICO DEL ACUIÍFERO DEL RIO CAMARONES | | 185.350 | | | | | 83.396 | | | | | | | 44,99 | | 0 | | | | | | | 44,99 | | | | intercomunal | | | | Desarrollo de prospecciones y exploraciones que permitan el levantamiento de información hidrogeológica e hidroquímica, y el desarrollo de un modelo conceptual y numérico que permita generar y gestionar el Balance Hídrico completo subterráneo, de la zona denominada Sistema Hídrico de la Cuenca de la Quebrada Camarones – Sector Bajo, ubicado en la Región de Arica y Parinacota, Provincia de Arica, Comuna de Camarones; así como identificar y evaluar la factibilidad de las iniciativas necesarias de conducción, costos y beneficiarios posibles, priorizando la creación de un nuevo valle productivo. | | | | | Propuesta Publica | | | | |
| Interregional | | | 40012044-0 | | | | ANALISIS IMPLEMENTACIÓN PLANES ESTRATÉGICOS DE CUENCA PARA LA GRH NACIONAL | | 857.369 | | | | | 673.021 | | | | | | | 78,50 | | 1.213.632 | | | | | | | 91,10 | | | | Intercomunal | | | | Proponer planes estratégicos para las cuencas priorizadas para que en su realidad, se pueda conocer oferta y demanda actual de agua, establecer balance hídrico y sus proyecciones a 10 años, diagnosticar el estado de información, infraestructura, e instituciones que toman decisiones respecto al recurso hídrico, y proponer e implementar cartera de acciones DGA y de terceros público-privados, que permitan suplir la demanda de agua y adaptación al cambio climático, con un portafolio de acciones | | | | | Propuesta Publica | | | | |
|  | | | **TOTAL ITEM ESTUDIOS BÁSICOS (M$)** | | | | | | **1.606.458** | | | | | **856.714** | | | | | | | **53,33** | | **3.021.235** | | | | | | | **83,80** | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Proyectos:** | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| Región | | | | B.I.P. | | Denominación | | | | | | Presupuesto  M$ 2021 | | | | | | | Ejecución al 30.09.2021 MS | | | | | % de Ejecución 2021 | | | | | Pago Años Anteriores | | | | Avance (%) | | | | Comuna | | | | Objetivo/Justificación | | | | Modalidad de Contratación | | | |
| Interregional | | | | 40020601-0 | | CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y REPARACIONES MAYORES | | | | | | 742.296 | | | | | | | 325.902 | | | | | 43,90 | | | | | 6.664.470 | | | | 94,38 | | | | Intercomunal | | | | Con el objeto de planificar y proyectar las tareas de construcción y reparaciones de estaciones, el Servicio debe consultar los fondos necesarios para asegurar la continuidad en el tiempo de los registros fluviométricos los cuales resultan en ciertas ocasiones interrumpidos por daños importantes en las estaciones, o destrucción de ellas, las cuales deben ser puestas nuevamente en funcionamiento, en el más breve plazo posible. | | | | Trato Directo Licitación Pública | | | |
| Interregional | | | | 30089740-0 | | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | | | | | | 430.498 | | | | | | | 189.277 | | | | | 43,97 | | | | | 4.649.998 | | | | 95,25 | | | | Intercomunal | | | | Contribuir a que los recursos hídricos del país sean manejados en forma armónica, integral y sustentable, aportando a una mejor calidad de vida de los habitantes y al desarrollo social y económico, con información confiable y oportuna, puesta a disposición de los usuarios públicos y privados. | | | | Trato Directo | | | |
| Interregional | | | | 30089747-0 | | CONSERVACIÓN DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL | | | | | | 93.087 | | | | | | | 8.350 | | | | | 8,97 | | | | | 461.996 | | | | 84,73 | | | | Intercomunal | | | | Monitorear en forma permanente las principales cuencas hidrográficas del país, sean estas por su importancia agrícola, industrial, hidroeléctrica y/o por la densidad de asentamiento humano | | | | Trato Directo | | | |
| Interregional | | | | 30089748-0 | | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | | | | | | 77.115 | | | | | | | 40.797 | | | | | 52,90 | | | | | 648.498 | | | | 94,99 | | | | Intercomunal | | | | Monitorear en forma permanente las estaciones convencionales de la red hidrométrica nacional, que poseen instrumental de lectura directa personalizada, en sectores apartados del país, por observadores, recopilando parámetros como altura limnimétrica diaria, toma de muestras de agua, medición diaria de lluvia-evaporización-temperaturas máximas y mínima, cambios de gráficos de los heliográfos etc. | | | | Trato Directo | | | |
| Región | | B.I.P. | | | | | Denominación | | | | | | Presupuesto M$ 2021 | | | | | Ejecución al 30.09.2021 MS | | | | | % de Ejecución 2021 | | | | | Pago Años Anteriores | | | | Avance (%) | | | | Comuna | | | | Objetivo/Justificación | | | | Modalidad de Contratación | | |
| Interregional | | 30130205-0 | | | | | CONSERVACIÓN DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | | | | | | 35.405 | | | | | 5.382 | | | | | 15,20 | | | | | 417.307 | | | | 93,37 | | | | Intercomunal | | | | Es generar estadísticas de concentraciones (mg/lt) de sedimentos en suspensión de los principales ríos del país, información que es revisada y analizada para quedar disponible para los distintos usuarios como organismos públicos, empresas de sector privado, Universidades, Organizaciones Ecológicas, Consultoras, Estudiantes, etc | | | | Trato Directo | | |
| Interregional | | 30130213-0 | | | | | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | | | | | | 853.959 | | | | | 669.071 | | | | | 78,35 | | | | | 11.302.808 | | | | 98,48 | | | | Intercomunal | | | | Inventariar, monitorear y estudiar glaciares del país, para lograr un mejor conocimiento de sus recursos potenciales y disponer de antecedentes para fortalecer la planificación territorial y apoyar la toma de decisiones que involucren su protección y manejo | | | | Propuesta Pública | | |
| Interregional | | 30130218-0 | | | | | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | | | | | | 280.879 | | | | | 220.443 | | | | | 78,48 | | | | | 2.899.192 | | | | 98,10 | | | | Intercomunal | | | | Contar con estadística histórica y continua en el tiempo, de los diversos parámetros meteorológicos, con datos generados confiables y de calidad que permitan mantener la continuidad de las mediciones en el tiempo de manera satisfactoria para contar con una estadística susceptible de ser utilizada, consistente y confiable, es decir, de buena calidad. Ambos objetivos, continuidad y calidad, sólo se logran en la medida que los instrumentos sean calibrados, ajustados y reparados oportunamente, al igual que su infraestructura | | | | Trato Directo | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Región | B.I.P. | Denominación | Presupuesto M$ 2021 | Ejecución al 30.09.2021 MS | % de Ejecución 2021 | Pago Años Anteriores | Avance (%) | Comuna | Objetivo/Justificación | Modalidad de Contratación |
| Interregional | 30130229-0 | CONSERVACIÓN RED DE LAGOS | 50.371 | 41.164 | 81,72 | 571.372 | 98,52 | Intercomunal | El objetivo es proveer de información periódica que permita evaluar y cuantificar, a través de un conjunto de parámetros, la condición de un lago en términos de la cantidad de sus recursos almacenados. Dentro de este contexto, se contempla la implementación y operación permanente de la Red de Lagos y la evolución futura de la red respondiendo a las necesidades de desarrollo del país Se espera además, fortalecer la descentralización del muestreo, respondiendo a los lineamientos de modernización y optimización del Estado. Lo anterior quiere decir que deberán efectuarse acciones que permitan que las regiones tengan la capacidad profesional y material para realizar las campañas de toma de muestras y los análisis de terreno, enviando posteriormente las muestras al laboratorio ambiental de la DGA ubicado en Santiago.  Con el presente proyecto se espera seguir operando la red de lagos, lo que conlleva a la adquisición de los materiales necesarios para el laboratorio ambiental, como son insumos, equipos, materiales etc.  Como parte de las actividades realizadas por el laboratorio ambiental de la DGA, este proyecto también se deberá enmarcar en el sistema de calidad que el Laboratorio ISO 17.025, lo que probablemente exigirá la adecuación de las técnicas analíticas, | Trato Directo |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Región | B.I.P. | Denominación | Presupuesto M$ 2021 | Ejecución al 30.09.2021 MS | % de Ejecución 2021 | Pago Años Anteriores | Avance (%) | Comuna | Objetivo/Justificación | Modalidad de Contratación |
| Interregional | 30130257-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | 116.352 | 65.810 | 56,56 | 1.222.865 | 96,23 | Intercomunal | Obtener la información de la calidad del agua subterránea, tanto en su estado existente no intervenido, como aquella por la actividad antrópica.  Evaluar cuantitativamente, en forma general, los cambios que experimente la calidad del agua en tiempo y espacio (red básica) y en fuentes específicas afectadas por la contaminación con sustancias ajenas a la naturaleza del agua (red específica). Efectuar una modelación de los parámetros para observar tendencias y/o relaciones entre ellos.  Generar bases de datos asociados a calidad que permiten en el futuro generar instrumentos de gestión de los acuíferos. | Trato Directo |
| Interregional | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | 162.983 | 54.829 | 33,64 | 2.617.918 | 96,11 | Intercomunal | Área Conservación: Obtener información de la calidad del agua de los principales cauces superficiales y sistemas subterráneos, tanto en su estado existente no intervenido, como aquel afectado por la contaminación producto de la actividad antrópica. Evaluar cuantitativamente y en forma general, los cambios que experimenta la calidad del agua en el tiempo y espacio (red básica), y en fuentes específicas afectadas por sustancias contaminantes producto de ciertas actividades económicas (red específica).  Proveer de información estadística a usuarios, del sector público o privado, Efectuar una modelación de los parámetros para observar tendencias y/o relaciones entre ellos. Área Hidrología: Contar con información de la Red de Pozos, cuyo objetivo es mantener la estadística de los niveles de Aguas Subterráneas a través del país donde el uso de este recurso es significativo. | Propuesta Pública |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Región | B.I.P. | Denominación | Presupuesto M$ 2021 | Ejecución al 30.09.2021 MS | % de Ejecución 2021 | Pago Años Anteriores | Avance (%) | Comuna | Objetivo/Justificación | Modalidad de Contratación |
| Interregional | 30135814-0 | CONSERVACIÓN INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | 256.903 | 178.209 | 69,37 | 1.384.735 | 95,21 | Intercomunal | Planificar y desarrollar trabajo en gabinete con el fin de analizar el uso de los derechos de aprovechamiento y programar campañas de verificación de uso en terreno y estudios de inscripciones conservatorias, y de este modo confeccionar un listado preliminar de derechos de aprovechamiento de aguas afectos a pago de patente por no uso para el proceso de pago año 2018 y siguientes, para derechos distribuidos a lo largo de todo el país, abarcando las diversas regiones según capacidad y necesidades del servicio. | Propuesta Pública |
| Interregional | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÒN DE RECURSOS HÌDRICOS NACIONAL | 180.101 | 91.420 | 50,76 | 547.848 | 87,82 | Intercomunal | Obtener información de la calidad del agua de los principales cauces superficiales y sistemas subterráneos, tanto en su estado existente no intervenido, como aquel afectado por la contaminación producto de la actividad antrópica. Evaluar cuantitativamente y en forma general, los cambios que experimenta la calidad del agua en el tiempo y espacio (red básica), y en fuentes específicas afectadas por sustancias contaminantes producto de ciertas actividades económicas (red específica).  Proveer de información estadística a usuarios, del sector público o privado, para la orientación de decisiones sobre la base de criterios apoyados en el conocimiento científico-técnico. Efectuar una modelación de los parámetros para observar tendencias y/o relaciones entre ellos. Propender al desarrollo de instrumentos de gestión con fines de Conservación. | Trato Directo |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Región | B.I.P. | Denominación | Presupuesto  M$ 2021 | Ejecución al 31.09.2021 MS | % de Ejecución 2021 | Pago Años Anteriores M$ | Avance (%) | Comuna | Objetivo/Justificación | Modalidad de Contratación |
| Interregional | 30484775-0 | CONSERVACIÓN INVENTARIO PUBLICO DE EXTRACCIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRÁNEAS Y SUPERFICIALES | 287.321 | 170.657 | 59,40 | 472.101 | 84,64 | Intercomunal | Conservar y actualizar el inventario de extracciones efectivas de aguas superficiales y subterráneas a nivel nacional en forma paulatina y secuencial, para su disposición al sector público y privado, mejorando la gestión del recurso hídrico, promoviendo una participación activa de los usuarios y grupos de interés sobre esta materia. | Propuesta Pública |
| Maule | 30483327-0 | AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO DE PIEZOMETROS REGION DEL MAULE | 51.125 | 43.667 | 85,41 | 47.953 | 92,47 | Intercomunal | Se espera ampliar la red de información de aguas subterráneas para la región del Maule, a través de la construcción de nuevas estaciones piezométricas. | Propuesta Pública |
|  | **TOTAL ITEM PROYECTO (M$)** | | **3.618.395** | **2.104.978** | **58,17** | **33.861.108** | **95,96** |  |  |  |
|  | **TOTAL SUBTÍTULO (M$)** | | **5.224.853** | **2.961.692** | **56,68** | **36.822.343** | **94,63** |  |  |  |

**RESUMEN PRESUPUESTO FONDOS REGULARES M$ AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Denominación** | **Presupuesto Decretado**  **al 30 de septiembre 2021** | **Presupuesto Ejecutado al 30 de septiembre 2021** | **% de**  **Inversión** |
| Estudios Básicos | 1.606.458.- | 856.714.- | 53,33 |
| **Sub Total Estudios Básicos** | **1.606.458.-** | **856.714.-** | **53,33** |
| Proyectos | 3.618.395.- | 2.104.978.- | 58,17 |
| **Sub Total Proyectos** | **3.618.395.-** | **2.104.978.-** | **58,17** |
| **Total Presupuesto S.T. 31** | **5.224.853.-** | **2.961.692.-** | **56,68** |

**Fondos de Emergencia Transitorios FET COVID -19 DGA 2021**.Pesupuesto

**Estudios Básicos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Región | B.I.P. | Denominación | Presupuesto M$ 2021 | Ejecución al 30.09.2021 MS | % de Ejecución 2021 | Pago Años Anteriores | Avance (%) | Comuna | Objetivo/Justificación | Modalidad  de Contratación |
| Interregional | 40012994-0 | DIAGNOSTICO PARA IMPLEMENTACIÓN RED NACIONAL DE ALERTA | 106.224 | 74.064 | 69,72 | 0 | 69,72 | Intercomunal | El estudio básico busca diagnosticar de forma interdisciplinaria el estado de la Red Hidrométrica de las Macro Zonas Norte y Centro Norte del país y establecer las medidas de infraestructura necesarias para dar cobertura a las debilidades críticas de la red de monitoreo hidrométrico con enfoque en la protección civil y la gestión temprana de riesgos naturales. Cabe enfatizar que, este diagnóstico es fundamental para elaborar un proyecto de inversión futuro de la envergadura de una red de alerta. | Propuesta Publica |
| Interregional | 40027964-0 | ANALISIS PARA LA FORMULACIÓN NACIONAL DE PLANES ESTRATÉGICOS GESTIÓN HIDRICA | 4.828.590 | 709.926 | 14,70 | 0 | 14,70 | Intercomunal | Analizar la viabilidad de desarrollar a escala nacional, planes estratégicos de gestión hídrica indicativos a nivel de cuenca, para orientar la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocados en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua en las cuencas de Chile. | Propuesta Publica |
|  | 00000000-0 | SIN ASIGNAR | **1** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |  |  |  |
|  | **TOTAL ITEM ESTUDIOS BÁSICOS (M$)** | | **4.934.815** | **783.990** | **15,83** | **0** | **15,89** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pes  **Fondos de Emergencia Transitorios FET COVID -19**.Pesupuesto  **Proyectos:** | | | | Ejecución al 31.03.2021 MS | % de Ejecución 2021 | Pago Años Anteriores | Avance (%) | Comuna | Objetivo/Justificación | Modalidad de Contratación | Objetivo/Justificación | Modalidad de Contratación |
| Regiones | B.I.P. | Denominación | Presupuesto M$ 2021 | Ejecución al 30.09..2021 | % de Ejecución 2021 | Pago Años Anteriores M$ | Avance (%) | Comuna | Objetivo/Justificación | Modalidad de Contratación |
| Interregional | 40028923-0 | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN | 2.227.914 | 620.014 | 27,83 | 0 | 27,83 | Intercomunal | Las estadísticas fluviométricas son relevantes para determinar tanto las disponibilidades de aguas superficiales frente a las demandas de las diferentes actividades económicas que exige el desarrollo del país, como para la planificación y diseño de importantes obras civiles. | Trato Directo |
| Interregional | 40027052-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE RECUPERACION | 536.813 | 340.503 | 63,43 | 193.700 | 73,13 | Intercomunal | Debido a la demanda actual de los recursos hídricos y la fuerte competencia entre los distintos actores, se hace cada vez más exigente la evaluación del recurso. Fondos solicitados para emergencia. | Trato Directo |
| Interregional | 40027054-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS PLAN DE RECUPERACION | 547.038 | 10,413 | 1,90 | 477.171 | 47,61 | Intercomunal | Conocer el comportamiento de los glaciares de sus acumulaciones, desplazamientos y potencialidad del contenido en agua, permite estimar en mejor forma la disponibilidad del recurso hídrico, ya que estas fuentes de abastecimientos constituyen el único aporte al caudal base de los ríos en verano y otoño. Fondos solicitados para emergencia. | Propuesta Pública |
| Interregional | 40027055-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE RECUPERACION | 378.938 | 238,849 | 63,03 | 485.646 | 83,80 | Intercomunal | La medición de las distintas variables meteorológicas es fundamental para estudios hidrológicos de todo tipo y es una información prácticamente obligatoria para la evaluación de los recursos hídricos. Fondos solicitados para emergencia | Trato Directo |
| Interregional | 40027056-0 | CONSERVACION RED DE LAGOS NACIONAL PLAN DE RECUPERACION | 286.110 | 177,702 | 62,11 | 0 | 62,11 | Intercomunal | La DGA debe conservar y proteger los recursos hídricos de su competencia, entre ellos los lagos. con este fin debe ser conservada la red de lagos nacional. Fondos solicitados para emergencia | Trato Directo |
| Interregional | 40027057-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS PLAN DE RECUPERACION | 241.310 | 115.890 | 48,03 | 0 | 48,03 | Intercomunal | La DGA debe conservar y proteger los recursos hídricos de su competencia, entre ellos las aguas subterráneas. con este fin debe ser conservada la red de aguas subterráneas. Fondos solicitados para emergencia | Trato Directo |
| Interregional | 40027058-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA PLAN RECUPERACION | 308.568 | 115.552 | 37,45 | 0 | 37,45 | Intercomunal | La DGA debe conservar y proteger los recursos hídricos de su competencia, entre ellos las aguas superficiales y subterráneas, con este fin debe ser conservada la red de aguas nacional. Fondos para emergencia. | Trato Directo |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Región | B.I.P. | Denominación | Presupuesto M$ 2021 | Ejecución al 30.09.2021 MS | % de Ejecución 2021 | Pago Años Anteriores | Avance (%) | Comuna | Objetivo/Justificación | Modalidad de Contratación |
| Interregional | 40027062-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN RECUPERACION | 316.974 | 179.893 | 56,75 | 225.914 | 74,75 | Intercomunal | Principal fuente de información para la elaboración del listado que fija cada año los derechos de agua afecto a pago de patente. Fondos solicitados para emergencia. | Propuesta Pública |
|  | 00000000-0 | SIN ASIGNAR | 35.501 | **0** | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |  |
|  | **TOTAL ITEM PROYECTO (M$)** | | **4.879.166** | **1.798.816** | **36,87** | **1.382.431** | **50,81** |  |  |  |
|  | **TOTAL SUBTÍTULO (M$)** | | **9.813.981** | **2.582.806** | **26,32** | **1.382.431** | **35,42** |  |  |  |

**RESUMEN PRESUPUESTO FONDOS EMERGENCIA TRANSITORIO COVID-19 M$ AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Denominación** | **Presupuesto Decretado**  **al 30 de septiembre 2021** | **Presupuesto Ejecutado al 30 de septiembre 2021** | **% de**  **Inversión** |
| Estudios Básicos | 4.934.814.- | 783.990.- | 15,89 |
| Sin Asignar | 1**.-** | 0.**-** | 0,00 |
| **Sub Total Estudios Básicos** | **4.934.815.-** | **783.990.-** | **15,89** |
| Proyectos | 4.843.665.- | 1.798.816.- | 36,87 |
| Sin Asignar | 35.501**.-** | 0.- | 0,00 |
| **Sub Total Proyectos** | **4.879.166.-** | 1.798.816 | **36,87** |
| **Total Presupuesto FET COVID-19** | **9.813.981.-** | **2.582.806.-** | **26,32** |

1. **Acerca de la variación y disponibilidad de aguas subterráneas y de los glaciares, así como las medidas implementadas para el cuidado de ellas.**

**Informa:**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS:**

Con respecto a la disponibilidad de aguas subterráneas se acompaña un cuadro con la información de cada sector hidrogeológico de aprovechamiento común estudiado a la fecha y su situación respecto a la posibilidad de constitución de derechos definitivos y/o provisionales. (cambios en amarillo al trimestre anterior). Dentro de las medidas implementadas para el cuidado de ellas, es posible señalar que se han aplicado las facultades  de decretar áreas de restricción y zonas prohibición que limitan la constitución de nuevos derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, a la fecha a nivel país existen 99 áreas de restricción y 92 zonas de prohibición decretadas.

| **REGIÓN** | **CUENCA** | **SECTOR ACUÍFERO** | **DISPONIBILIDAD D° DEFINITIVOS** | **DISPONIBILIDAD D° PROVISIONALES** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| XV | Lluta | Lluta Bajo | NO | SI |  |
| XV | Azapa | Azapa | NO | NO |  |
| XV | Concordia | Concordia | NO | SI |  |
| I | Pampa del Tamarugal | Pampa del Tamarugal | NO | NO |  |
| Pica | NO | NO |  |
| I | Salar de Coposa | Salar de Coposa | NO | NO |  |
| I | Salar de Sur Viejo | Salar de Sur Viejo | NO | NO |  |
| I | Salar de Llamara | Salar de Llamara | NO | NO |  |
| I | La Noria | La Noria | NO | NO |  |
| II | Salar de Elvira - Laguna Seca | Salar de Elvira - Laguna Seca | NO | NO |  |
| II | Salar de Atacama | A | SI | NO |  |
| A1 | SI | NO |  |
| A2 | SI | NO |  |
| B | SI | NO |  |
| B1 | SI | NO |  |
| C | SI | NO |  |
| C1 | SI | NO |  |
| C2 | NO | NO |  |
| N | SI | NO |  |
| N1 | SI | NO |  |
| II | Sico-Mucar | Mucar | SI | NO |  |
| Sico | SI | NO |  |
| II | Sierra Gorda | Sierra Gorda | NO | SI |  |
| II | Aguas Blancas | Aguas Blancas | NO | NO |  |
| Rosario | NO | NO |  |
| Pampa Buenos Aires | NO | NO |  |
| II | Salar de Punta Negra | Salar de Punta Negra | NO | NO |  |
| II | Ojos de san Pedro | Ojos de san Pedro | **NO** | NO |  |
| II | Pampa Peineta | Pampa Peineta | **NO** | **NO** |  |
| II | Quebrada de Caracoles | Salar de Navidad | NO | NO |  |
| II | Quebrada de Caracoles | Pampa Mar Muerto | NO | NO |  |
| II | Cuencas Endorreicas en Sección Sur de la Puna de Atacama | Cuencas Endorreicas en Sección Sur de la Puna de Atacama | NO | NO |  |
| II | Salar de Aguas Calientes  y Laguna de La Azufrera | Salar de Aguas Calientes  y Laguna de La Azufrera | NO | NO |  |
| II | San Pedro Inacalirí | San Pedro Inacalirí | NO | NO |  |
| III | Carrizal | Llano de Challe | SI | NO |  |
| Llanos Chacaritas-Las Campanas | NO | NO |  |
| Llanos de Algarrobal-La Jaula | NO | NO |  |
| III | Copiapó | Sector 1 Aguas Arriba Embalse Lautaro | NO | NO |  |
| Sector 2 Embalse Lautaro - La Puerta | NO | NO |  |
| Sector 3 La Puerta - Mal Paso | NO | NO |  |
| Sector 4 Mal Paso - Copiapó | NO | NO |  |
| Sector 5 Copiapó - Piedra Colgada | NO | NO |  |
| Sector 6 Piedra Colgada - Angostura | NO | NO |  |
| III | Cuencas Altiplánicas | Caldera | SI | NO |  |
| Cerro Agua de Morales | SI | NO |  |
| Cerro Blanco | SI | NO |  |
| Cerro del Obispo | SI | NO |  |
| Cerro Encache | SI | NO |  |
| La Laguna | NO | NO |  |
| Laguna de Las Parinas | SI | NO |  |
| Laguna de Negro Francisco | SI | NO |  |
| Laguna Verde | SI | NO |  |
| Lagunas Bravas | SI | NO |  |
| Lagunas del Jilguero | SI | NO |  |
| Piedra Pomez | NO | NO |  |
| Quebrada Animas Viejas | SI | NO |  |
| Quebrada del Morado | SI | NO |  |
| Quebrada Flamenco | NO | NO |  |
| Quebrada La Rosa | SI | NO |  |
| Quebrada Los Maranceles | SI | NO |  |
| Quebrada Pan de Azúcar | NO | NO |  |
| Quebrada Peralillo | SI | NO |  |
| Río Salado | NO | NO |  |
| Salar de Agua Amarga | SI | NO |  |
| Salar de Aguilar | SI | NO |  |
| Salar de Gorbea | SI | NO |  |
| Salar de la Azufrera | NO | NO |  |
| Salar de la Isla | SI | NO |  |
| Salar de las Parinas | SI | NO |  |
| Salar de Los Infieles | SI | NO |  |
| Salar de Pedernales Norte | NO | SI |  |
| Salar de Pedernales Sur | NO | NO |  |
| Salar de Piedra Parada | SI | NO |  |
| Salar de Wheelwright | SI | NO |  |
| Salar Grande | SI | NO |  |
| III | Huasco | El Transito | NO | NO |  |
| Embalse Santa Juana | SI | NO |  |
| Freirina Alto | SI | NO |  |
| Freirina Bajo | SI | NO |  |
| Huasco Desembocadura | NO | NO |  |
| Río Del Carmen | SI | NO |  |
| Vallenar Alto | NO | NO |  |
| Vallenar Bajo | SI | NO |  |
| III | Quebrada Totoral | Totoral Bajo | NO | SI |  |
| Totoral Alto | NO | NO |  |
| IV | Los Choros | Playa los Choros | SI | NO |  |
| Los Choros Bajo | SI | NO |  |
| Punta Colorada | NO | NO |  |
| Quebrada los Choros Alto | NO | NO |  |
| Tres Cruces | NO | SI |  |
| IV | Elqui | Elqui Bajo | NO | SI |  |
| Santa Gracia | NO | NO |  |
| Serena Norte | NO | NO |  |
| Elqui Medio | NO | NO |  |
| Elqui Alto | NO | NO |  |
| Rio Claro | NO | NO |  |
| Rio Turbio | NO | NO |  |
| IV | Pan de Azúcar | Lagunillas | NO | NO |  |
| Culebron | NO | NO |  |
| Peñuelas | NO | NO |  |
| IV | Limari | Cogotí | NO | SI |  |
| Combarbalá | NO | NO |  |
| Quebrada Grande | NO | SI |  |
| Río Pama | NO | NO |  |
| El Ingenio | NO | NO |  |
| Guatulame | NO | NO |  |
| Higuerilla | NO | SI |  |
| IV | Choapa | Chalinga | NO | NO |  |
| Choapa Alto | NO | NO |  |
| Choapa Medio | SI | NO |  |
| Choapa Bajo | NO | NO |  |
| Canela | NO | NO |  |
| Illapel | NO | NO |  |
| IV | Quilimari | El Ajial | NO | SI |  |
| El Llano | SI | NO |  |
| Guangualí | NO | NO |  |
| Infiernillos | SI | NO |  |
| Los Cóndores | NO | NO |  |
| Los Maquis | NO | NO |  |
| Aguas Arriba Embalse Culimo | NO | NO |  |
| Pangalillo | NO | NO |  |
| Quilimari | NO | NO |  |
| IV | Costeras entre Río Choapa y Río Quilimari | Caleta Nague | NO | NO |  |
| Estero Millahue | NO | NO |  |
| Totoralillo | NO | NO |  |
| IV | Rio QuiLimari | Pichidangui | NO | NO |  |
| IV | Costeras entre Río Limari y Río Choapa | Quebrada El Totoral | NO | NO |  |
| IV | Costeras entre Elqui y Limarí | Guayacan Barranca | NO | NO |  |
| Quebrada Tongoicillo | NO | NO |  |
| Guanaquero-Tongoy | NO | NO |  |
| Quebrada Las Tacas | NO | NO |  |
| El Rincon | NO | NO |  |
| La Herradura | NO | NO |  |
| Quebrada del Pastor | NO | NO |  |
| V | Petorca | Sector 1 Río Pedernal | NO | NO |  |
| Sector 2 Estero Las Palmas | NO | NO |  |
| Sector 3 Río del Sobrante | NO | NO |  |
| Sector 4 Petorca Poniente | NO | NO |  |
| Sector 10 Petorca Oriente | NO | NO |  |
| V | Ligua | Sector 5 Estero Alicahue | NO | NO |  |
| Sector 6 La Ligua Oriente | NO | NO |  |
| Sector 7 La Ligua Cabildo | NO | NO |  |
| Sector 8 La Ligua Pueblo | NO | NO |  |
| Sector 9 Estero Los Ángeles | NO | NO |  |
| Sector 11 La Ligua Costa | NO | NO |  |
| Sector 12 Estero Pataguas | NO | NO |  |
| V | Aconcagua | Acuífero 1 San Felipe | NO | SI |  |
| Acuífero 2 Putaendo | NO | SI |  |
| Acuífero 3 Panquehue | NO | NO |  |
| Acuífero 4 Catemu | NO | NO |  |
| Acuífero 5 Llay-Llay | NO | SI |  |
| Acuífero 6 Nogales-Hijuelas | NO | NO |  |
| Acuífero 7 Quillota | NO | NO |  |
| Acuífero 8 Aconcagua desembocadura | NO | NO |  |
| Acuífero 9 Limache | NO | NO |  |
| V | Casablanca | La Vinilla Casablanca | NO | NO |  |
| Lo Orozco | NO | NO |  |
| Lo Ovalle | NO | NO |  |
| Los Perales | NO | NO |  |
| V | Cuencas Costeras Norte V Región | Estero Los Molles | NO | SI |  |
| Estero El Pangal | SI | NO |  |
| Sector Punta Pichicuy | SI | NO |  |
| Estero Guaquén | NO | NO |  |
| Estero Las Salinas Norte | SI | NO |  |
| Estero Papudo | NO | SI |  |
| Estero Cachagua | NO | NO |  |
| Sector Catapilco Estero Catapilco | NO | NO |  |
| Sector Catapilco La Canela | NO | SI |  |
| Sector Catapilco La Laguna | NO | NO |  |
| Sector Horcon | NO | NO |  |
| Estero Puchuncaví | NO | NO |  |
| Sector Quintero Dunas de Quintero | NO | SI |  |
| Sector Quintero Estero Mantagua | NO | SI |  |
| Sector Quintero Estero Pucalan | NO | SI |  |
| Sector Concón | SI | NO |  |
| Sector Reñaca | NO | SI |  |
| Estero Las Salinas Sur | NO | SI |  |
| Estero Viña del Mar | NO | SI |  |
| Sector Valparaíso | SI | NO |  |
| Estero Laguna Verde | NO | SI |  |
| Sector Curauma | SI | NO |  |
| V | Cuenca Costeras Sur V Región | Sector Quintay | NO | SI |  |
| Sector Punta Gallo | NO | SI |  |
| Estero Casablanca Desembocadura | NO | NO |  |
| Estero San José | NO | SI |  |
| Estero El Membrillo | NO | SI |  |
| Estero San Jerónimo | NO | NO |  |
| Sector Algarrobo | NO | SI |  |
| Estero El Rosario | NO | SI |  |
| Sector El Tabo | NO | SI |  |
| Estero Cartagena | NO | NO |  |
| Sector San Antonio | SI | NO |  |
| Estero El Sauce | NO | SI |  |
| Rocas Sto Domingo | NO | SI |  |
| V | Maitenlahue | Maitenlahue | SI | NO |  |
| RM | Yali | Yali Bajo El Prado | NO | NO |  |
| Estero Las Diucas | NO | SI |  |
| Estero San Pedro | NO | NO |  |
| Estero San Vicente | NO | NO |  |
| Yali Alto | NO | SI |  |
| Yali Medio | NO | NO |  |
| RM | Maipo | Maipo Desembocadura | NO | SI |  |
| Til til | NO | SI |  |
| Chacabuco Polpaico | NO | SI |  |
| Chicureo | NO | NO |  |
| Colina Inferior | NO | SI |  |
| Colina Sur | NO | SI |  |
| Lampa | NO | SI |  |
| Santiago Central | NO | NO |  |
| Santiago Norte | NO | SI |  |
| Vitacura | NO | NO |  |
| Las Gualtatas | NO | NO |  |
| Lo Barnechea | NO | NO |  |
| Buin | NO | SI |  |
| Paine | NO | NO |  |
| Pirque | NO | SI |  |
| Laguna de Aculeo | NO | NO |  |
| El Monte Nuevo | NO | SI |  |
| RM | Maipo | Puangue Alto | NO | NO |  |
| Puangue Medio | NO | SI |  |
| Puangue Bajo | NO | SI |  |
| Cholqui | NO | NO |  |
| La Higuera | NO | NO |  |
| Melipilla | NO | SI |  |
| Popeta | NO | NO |  |
| RM | Estero Alhué | Estero Alhue | NO | SI |  |
| VI | Maipo | Codegua | NO | NO |  |
| VI | Estero Alhué | Estero Las Palmas | SI | NO |  |
| Embalse Rapel | SI | NO |  |
| VI | Rapel | Río Rapel Antes Junta Estero El Rosario | NO | SI |  |
| Río Rapel Bajo Junta Estero El Rosario | SI | NO |  |
| VI | Cachapoal | Graneros-Rancagua | NO | SI |  |
| Olivar | NO | SI |  |
| Doñihue-Coinco-Coltauco | NO | SI |  |
| Requinoa-Rosario-Rengo-Quinta de Tilcoco | NO | NO |  |
| Pelequén-Malloa-San Vicente de Tagua Tagua | NO | SI |  |
| Peumo-Pichidegua-Las Cabras | NO | SI |  |
| Laguna San Vicente | NO | SI |  |
| VI | Tinguiririca | Tinguiririca Inferior | NO | NO |  |
| Tinguiririca Superior | NO | SI |  |
| San Fernando | NO | SI |  |
| Chimbarongo | NO | SI |  |
| El Monte | NO | SI |  |
| Las Cadenas Yerbas Buenas | NO | NO |  |
| Las Cadenas Marchigue | NO | NO |  |
| VI | Paredones | Estero Paredones | NO | SI |  |
| Laguna Bucalemu | NO | NO |  |
| VI | San Antonio | Pichilemu | SI | NO |  |
| Estero San Antonio | NO | SI |  |
| Quebrada Honda | NO | SI |  |
| VI | San Pedro | Estero San Pedro | SI | NO |  |
| Laguna Boyeruca | SI | NO |  |
| VI | Topocalma | Caleta Topocalma | SI | NO |  |
| Estero Hidango | NO | NO |  |
| Estero Topocalma | NO | SI |  |
| VI | Costeras VI Región | Orilla Embalse Rapel Norte | SI | NO |  |
| Orilla Embalse Rapel Sur | SI | NO |  |
| Estero  Pupuya | NO | SI |  |
| Estero  San Miguel | SI | NO |  |
| Estero El Rosario | NO | NO |  |
| Estero Navidad | NO | SI |  |
| Sector Altos de Rapel | SI | NO |  |
| Sector Caleta Matanzas | SI | NO |  |
| Sector Las Quebradas | SI | NO |  |
| Sector Polcura | SI | NO |  |
| Sector Punta Tuman | SI | NO |  |
| VI | Nilahue | Estero Quillay | NO | SI |  |
| Laguna de Cahuil | NO | SI |  |
| Nilahue bajo | SI | NO |  |
| Estero Pumanque | NO | NO |  |
| Nilahue en Santa Teresa | NO | NO |  |
| Estero Quiahue | NO | SI |  |
| Lolol | NO | NO |  |
| Nilahue antes de Quiahue | NO | NO |  |
| VII | Esteros Belco y Arenal | Esteros Belco y Arenal | NO | SI |  |
| VII | Río Cauquenes | Río Cauquenes | SI | NO |  |
| VII | Mataquito | Teno – Lontué | NO | SI |  |
| VII | Mataquito | Mataquito | SI | NO |  |
| VII | Maule Medio | Maule Medio Norte | SI | NO |  |
| VII | Maule Medio | Maule Medio Sur | SI | NO |  |
| VIII | Biobío | Ñuble | SI | NO |  |
| VIII | Biobío | Changaral | SI | NO |  |
| VIII | Costeras entre Río Biobío y Río Manco | Coronel Norte | NO | NO |  |
| Coronel Sur | NO | NO |  |

**UNIDAD DE GLACIOLOGÍA Y NIEVES:**

Durante el periodo 2000-2015, se ha producido un adelgazamiento generalizado en los glaciares del país, con las siguientes magnitudes observadas (Braun y otros. 2019. Constraining glacier elevation and mass changes in South America**.** Nature Climate Change, <https://doi.org/10.1038/s41558-018-0375-7>.

* Macrozona Norte: +0,24 ± 0,09 m/año
* Macrozona Central: +0,10 ± 0,10 m/año
* Macrozona Sur: +0,05 ± 0,08 m/año
* Macrozona Austral: +0,85 ± 0,04 m/año

Estos valores reflejan adelgazamientos promedio en toda el área de los glaciares, incluyendo las zonas altas (o de acumulación, donde los glaciares ganan masa) y las zonas bajas (o de ablación, donde los glaciares pierden masa).

A una altitud de 3700 m, en el glaciar Echaurren Norte, monitoreado desde 1975 por la DGA, el año 2019 (el año más seco de la mega sequía), el adelgazamiento alcanzó 2 m/año. Considerando que este pequeño glaciar (de 18 hectáreas en 2019) tiene un espesor máximo de hielo de 30 m, en el próximo par de décadas probablemente se extinguirá.

La DGA está ampliando año a año la red de estaciones de monitoreo y el número de glaciares monitoreados, de modo de evaluar en forma más precisa el estado de estos cuerpos de hielo.

En cuento a reglamentaciones ambientales, la DGA es el organismo técnico asesor del Ejecutivo en el proyecto de ley de glaciares que está siendo discutido en el Congreso. De aprobarse, prohibiría toda actividad industrial en los glaciares

**GLOSA Nº 08**

**Se informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional acerca de la participación de la Dirección General de Aguas en lo relativo a Planes Estratégicos de Gestión de Cuencas, como también el desglose de los recursos destinados a planes estratégicos de la gestión de cuencas y estudios de impacto ambiental.**

**Informa:**

**DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN:**

1. En cuanto a los avances en el avance relativo a Planes Estratégicos de Gestión de Cuencas, se presentan los estudios desarrollados por la DGA que están orientados a mejorar el conocimiento de los recursos hídricos del país, aportando con información relevante para una adecuada visión las respectivas cuencas.
   1. Se informa que la Iniciativa Código BIP N°40012044-0 denominada “Análisis Implementación Planes Estratégicos de Cuenca para la GRH Nacional” se encuentra en la siguiente situación:

El presupuesto año 2021 asciende a M$ 857.369.- y para el año 2022 M$ 174.271.-

* + 1. Contratos en ejecución:

| **BIP** | **NOMBRE INICIATIVA** | **NOMBRE DEL CONTRATO** | **SITUACIÓN** | **Monto**  **2021** | **Monto 2022** | **Monto**  **Total** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **40012044-0** | Análisis Implementación Planes Estratégicos de Cuenca para la GRH Nacional | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en las Cuencas de Copiapó y Huasco. | Se encuentra en revisión del informe pre-empaste por parte de la Jefatura de la División de Estudios y Planificación.  La publicación del empaste final será durante el tercer trimestre de 2021.    **Nota: Contrato ejecutado año 2020**. | 0 | 0 | 0 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico indicativo para las cuencas de Copiapó y Huasco, para que en su realidad se pueda conocer oferta y demanda actual de agua, establecer balance hídrico y sus proyecciones a 10 años, diagnosticar el estado de información, infraestructura e instituciones que toman decisiones respecto al recurso hídrico, y proponer cartera de acciones DGA y de terceros público-privados, que permitan suplir la demanda de agua y adaptación al cambio climático, con un portafolio de acciones que aseguren su abastecimiento en cantidad y calidad. |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica en las Cuencas de Choapa, Elqui y Limarí | El empaste del estudio se encuentra publicado en el centro documental de la DGA, el archivo está disponible en los siguientes links:  Choapa:  [Horizon Information Portal (dga.cl)](http://sad.dga.cl/ipac20/ipac.jsp?session=E617741Y26890.6788992&profile=cirh&source=~!biblioteca&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001~!6143~!3&ri=4&aspect=subtab39&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=463&index=.GW&uindex=&aspect=subtab39&menu=search&ri=4)  Elqui:  [Horizon Information Portal (dga.cl)](http://sad.dga.cl/ipac20/ipac.jsp?session=E617741Y26890.6788992&profile=cirh&source=~!biblioteca&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001~!6144~!1&ri=4&aspect=subtab39&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=463&index=.GW&uindex=&aspect=subtab39&menu=search&ri=4)  Limarí:  [Horizon Information Portal (dga.cl)](http://sad.dga.cl/ipac20/ipac.jsp?session=E617741Y26890.6788992&profile=cirh&source=~!biblioteca&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001~!6145~!2&ri=4&aspect=subtab39&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=463&index=.GW&uindex=&aspect=subtab39&menu=search&ri=4)  **Nota: Contrato ejecutado el 2020** | 0 | 0 | 0 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico indicativo para las cuencas de Choapa, Elqui y Limarí, para que en su realidad se pueda conocer oferta y demanda actual de agua, establecer balance hídrico y sus proyecciones a 10 años, diagnosticar el estado de información, infraestructura e instituciones que toman decisiones respecto al recurso hídrico, y proponer cartera de acciones DGA y de terceros público-privados, que permitan suplir la demanda de agua y adaptación al cambio climático, con un portafolio de acciones que aseguren su abastecimiento en cantidad y calidad. |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica en las Cuencas de Ligua, Petorca y Quilimarí. | Se encuentra en revisión del informe pre-empaste por parte de la Jefatura de la División de Estudios y Planificación.  La publicación del empaste final será durante el tercer trimestre de 2022.  .  **Nota: Contrato ejecutado el 2020** | $0 | $0 | $0 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico indicativo para las cuencas de Ligua, Petorca y Quilimarí, para que en su realidad se pueda conocer oferta y demanda actual de agua, establecer balance hídrico y sus proyecciones a 10 años, diagnosticar el estado de información, infraestructura e instituciones que toman decisiones respecto al recurso hídrico, y proponer cartera de acciones DGA y de terceros público-privados, que permitan suplir la demanda de agua y adaptación al cambio climático, con un portafolio de acciones que aseguren su abastecimiento en cantidad y calidad. |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca de Aconcagua | El empaste del estudio se encuentra publicado en el centro documental de la DGA, el archivo está disponible en el siguiente link:  [Horizon Information Portal (dga.cl)](http://sad.dga.cl/ipac20/ipac.jsp?session=E617741Y26890.6788992&profile=cirh&source=~!biblioteca&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001~!6141~!2&ri=9&aspect=subtab39&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=464&index=.GW&uindex=&aspect=subtab39&menu=search&ri=9)  **Nota: Contrato ejecutado el 2020.** | $0 | $0 | $0 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico indicativo para la cuenca de Aconcagua, para que en su realidad se pueda conocer oferta y demanda actual de agua, establecer balance hídrico y sus proyecciones a 10 años, diagnosticar el estado de información, infraestructura e instituciones que toman decisiones respecto al recurso hídrico, y proponer cartera de acciones DGA y de terceros público-privados, que permitan suplir la demanda de agua y adaptación al cambio climático, con un portafolio de acciones que aseguren su abastecimiento en cantidad y calidad. |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca del Maule | El empaste del estudio se encuentra publicado en el centro documental de la DGA, el archivo está disponible en el siguiente link:  [Horizon Information Portal (dga.cl)](http://sad.dga.cl/ipac20/ipac.jsp?session=1U33F68200U46.355772&profile=cirh&source=~!biblioteca&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001~!6153~!11&ri=2&aspect=subtab39&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=Plan+Maule&index=.GW&uindex=&aspect=subtab39&menu=search&ri=2)  **Nota: Contrato ejecutado el 2020.** | $0 | $0 | $0 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico indicativo para la cuenca del Maule, para que en su realidad se pueda conocer oferta y demanda actual de agua, establecer balance hídrico y sus proyecciones a 10 años, diagnosticar el estado de información, infraestructura e instituciones que toman decisiones respecto al recurso hídrico, y proponer cartera de acciones DGA y de terceros público-privados, que permitan suplir la demanda de agua y adaptación al cambio climático, con un portafolio de acciones que aseguren su abastecimiento en cantidad y calidad. |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica en las Cuencas de Imperial y Valdivia | Se encuentra en revisión del informe pre-empaste por parte de la Jefatura de la División de Estudios y Planificación.  El empaste estará disponible durante el primer trimestre de 2022 | $64.454.000 | $0 | $64.454.000 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico indicativo para las cuencas de Imperial y Valdivia, para que en su realidad se pueda conocer oferta y demanda actual de agua, establecer balance hídrico y sus proyecciones a 30 años, diagnosticar el estado de información, infraestructura e instituciones que toman decisiones respecto al recurso hídrico, y proponer cartera de acciones DGA y de terceros público-privados, que permitan suplir la demanda de agua y adaptación al cambio climático, con un portafolio de acciones que aseguren su abastecimiento en cantidad y calidad. |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca del Loa | Se encuentra en revisión del informe pre-empaste por parte de la Jefatura de la División de Estudios y Planificación.  El empaste estará disponible durante el primer trimestre de 2022 | $60.001.000 | $0 | $60.001.000 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico indicativo para la cuenca del Loa, para que en su realidad se pueda conocer oferta y demanda actual de agua, establecer balance hídrico y sus proyecciones a 30 años, diagnosticar el estado de información, infraestructura e instituciones que toman decisiones respecto al recurso hídrico, y proponer cartera de acciones DGA y de terceros público-privados, que permitan suplir la demanda de agua y adaptación al cambio climático, con un portafolio de acciones que aseguren su abastecimiento en cantidad y calidad. |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica en las Cuencas de Lluta y Pampa del Tamarugal | Se encuentra en revisión del informe pre-empaste por parte de la Jefatura de la División de Estudios y Planificación.  El empaste estará disponible durante el primer trimestre de 2022 | $58.974.768 | $0 | $58.974.768 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico indicativo para las cuencas de Lluta y la Pampa del Tamarugal, para que en su realidad se pueda conocer oferta y demanda actual de agua, establecer balance hídrico y sus proyecciones a 30 años, diagnosticar el estado de información, infraestructura e instituciones que toman decisiones respecto al recurso hídrico, y proponer cartera de acciones DGA y de terceros público-privados, que permitan suplir la demanda de agua y adaptación al cambio climático, con un portafolio de acciones que aseguren su abastecimiento en cantidad y calidad. |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca del Biobío | Se encuentra en revisión del informe pre-empaste por parte de la Jefatura de la División de Estudios y Planificación.  El empaste estará disponible durante el primer trimestre de 2022 | $60.001.000 | $0 | $60.001.000 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico indicativo para la cuenca de Biobío, para que en su realidad se pueda conocer oferta y demanda actual de agua, establecer balance hídrico y sus proyecciones a 30 años, diagnosticar el estado de información, infraestructura e instituciones que toman decisiones respecto al recurso hídrico, y proponer cartera de acciones DGA y de terceros público-privados, que permitan suplir la demanda de agua y adaptación al cambio climático, con un portafolio de acciones que aseguren su abastecimiento en cantidad y calidad. |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica en las Cuencas de Rapel y Mataquito | Actualmente está en el desarrollo de la segunda etapa la que será entregada el 30 de septiembre de 2021.  El empaste estará disponible durante el cuarto trimestre de 2022 | $77.285.540 | $0 | $77.285.540 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico indicativo para las cuencas de Rapel y Mataquito, para que en su realidad se pueda conocer oferta y demanda actual de agua, establecer balance hídrico y sus proyecciones a 30 años, diagnosticar el estado de información, infraestructura e instituciones que toman decisiones respecto al recurso hídrico, y proponer cartera de acciones DGA y de terceros público-privados, que permitan suplir la demanda de agua y adaptación al cambio climático, con un portafolio de acciones que aseguren su abastecimiento en cantidad y calidad. |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca del Maipo | Se encuentra en revisión del informe pre-empaste por parte de la Jefatura de la División de Estudios y Planificación.  El empaste estará disponible durante el primer trimestre de 2022 | $54.091.410 | $0 | $54.091.410 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico indicativo para la cuenca del Maipo para que en su realidad se pueda conocer oferta y demanda actual de agua, establecer balance hídrico y sus proyecciones a 30 años, diagnosticar el estado de información, infraestructura e instituciones que toman decisiones respecto al recurso hídrico, y proponer cartera de acciones DGA y de terceros público-privados, que permitan suplir la demanda de agua y adaptación al cambio climático, con un portafolio de acciones que aseguren su abastecimiento en cantidad y calidad. |
|  |  | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en las Cuencas de los ríos Toltén y Bueno. | Actualmente está en el desarrollo de la etapa final la que será entregada el 02 de noviembre de 2021.  El empaste estará disponible durante el segundo trimestre de 2022 | $180.538.314 | $0 | $180.538.314 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico indicativo para las cuencas de los ríos Toltén y Bueno, que considere las particularidades de sus recursos hídricos, para así (i) conocer oferta y demanda histórica, actual y potencial de agua, (ii) establecer balance hídrico y sus proyecciones a 30 años, (iii) diagnosticar el estado de información, infraestructura e instituciones que toman decisiones respecto al recurso hídrico, y (iv) proponer cartera de acciones DGA y de terceros público-privados, que permitan suplir la demanda de agua y adaptación al cambio climático, con un portafolio de acciones que aseguren la sustentabilidad en cantidad y calidad, y mejoren la gestión u gobernanza de las aguas a nivel de cuencas. |
|  | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca del Estero Casablanca | Actualmente está en el desarrollo de la etapa final la que será entregada el 02 de noviembre de 2021.  El empaste estará disponible durante el segundo trimestre de 2022 | $93.396.965 | $0 | $93.396.965 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico indicativo para la cuenca Estero Casablanca, que considere las particularidades de sus recursos hídricos, para así (i) conocer oferta y demanda histórica, actual y potencial de agua, (ii) establecer balance hídrico y sus proyecciones a 30 años, (iii) diagnosticar el estado de información, infraestructura e instituciones que toman decisiones respecto al recurso hídrico, y (iv) proponer cartera de acciones DGA y de terceros público-privados, que permitan suplir la demanda de agua y adaptación al cambio climático, con un portafolio de acciones que aseguren la sustentabilidad en cantidad y calidad, y mejoren la gestión u gobernanza de las aguas a nivel de cuencas. |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuencas Costeras entre Maipo y Rapel | Actualmente está en ejecución de la etapa final la que será entregada el 02 de noviembre de 2021.  El empaste estará disponible durante el segundo trimestre de 2022 | $200.761.112 | $0 | $200.761.112 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico indicativo para las cuencas Costeras entre Maipo y Rapel, que considere las particularidades de sus recursos hídricos, para así (i) conocer oferta y demanda histórica, actual y potencial de agua, (ii) establecer balance hídrico y sus proyecciones a 30 años, (iii) diagnosticar el estado de información, infraestructura e instituciones que toman decisiones respecto al recurso hídrico, y (iv) proponer cartera de acciones DGA y de terceros público-privados, que permitan suplir la demanda de agua y adaptación al cambio climático, con un portafolio de acciones que aseguren la sustentabilidad en cantidad y calidad, y mejoren la gestión u gobernanza de las aguas a nivel de cuencas. |

* 1. Se informa que la Iniciativa Código BIP N° 40027964-0 denominada “Análisis para la Formulación Nacional Planes Estratégicos Gestión Hídrica” se encuentra en la siguiente situación:

El presupuesto año 2021 Fondos Transitorio de Emergencia asciende a M$ 4.828.590.- y para el año 2022 M$ 1.515.172.-

| **BIP** | **NOMBRE INICIATIVA** | **NOMBRE DEL CONTRATO** | **SITUACIÓN** | **Monto**  **2021** | **Monto**  **2022** | **Monto**  **Total** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **40027964-0** | Análisis para la Formulación Nacional Planes Estratégicos Gestión Hídrica | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca del Río Los Choros | Se encuentra en ejecución de la primera etapa que será entregada durante octubre.  El informe final será entregado durante febrero de 2022 y el empaste estará disponible durante el último trimestre de 2022. | $250.000.000 | $16.500.000 | $266.500.000 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en la cuenca del Río Los Choros, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca Costeras Rapel- E. Nilahue | El 06 de septiembre la empresa adjudicada Coreal SPA presentó renuncia a la ejecución del estudio.  Actualmente está en proceso la resolución que aprueba el término anticipado del contrato. | $250.000.000 | $15.500.000 | $265.500.000 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en las cuencas Costeras entre Río Rapel y Estero Nilahue, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza |
|  |  | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca Costeras e Islas R. Salado - R. Copiapó | Actualmente se encuentra en desarrollo el informe final que será entregado el 02 de noviembre de 2021 y el empaste estará disponible durante el segundo trimestre de 2022. | $109.926.824 | $0 | $109.926.824 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en las cuencas Costeras e Islas entre río Salado y río Copiapó, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca Quebrada Caracoles | Se encuentra en desarrollo el informe final que será entregado durante febrero de 2022 y el empaste estará disponible durante el último trimestre de 2022. | $130.000.000 | $13.011.940 | $142.011.940 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en la Cuenca Quebrada Caracoles, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca Río Salado | Actualmente se encuentra en desarrollo del informe final que será entregado el 02 de noviembre de 2021 y el empaste estará disponible durante el segundo trimestre de 2022. | $109.926.824 | $0 | $109.926.824 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en la cuenca del río Salado, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca Endorreica entre Fronterizas y Salar Atacama | Actualmente se encuentra en desarrollo del informe final que será entregado el 02 de noviembre de 2021 y el empaste estará disponible durante el segundo trimestre de 2022. | $209.589.420 | $0 | $209.589.420 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en la cuenca Endorreica entre Fronterizas y Salar de Atacama, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica en las Cuenca Costeras e Islas entre R. Huasco y Cuarta Región | Actualmente se encuentra en revisión de las observaciones al informe etapa I (perentorio). Si las observaciones fueron subsanadas el contrato continuará, en caso contrario se iniciará el proceso de término anticipado. | $249.983.853 | $0 | $249.983.853 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en las cuencas Costeras entre río Huasco y IV Región, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza. |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuencas Costeras entre R. Copiapó y Q. Totoral | Actualmente se encuentra en desarrollo el informe final que será entregado el 02 de noviembre de 2021 y el empaste estará disponible durante el segundo trimestre de 2022. | $110.000.000 | $0 | $110.000.000 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en las cuencas Costeras entre río Copiapó y Quebrada Totoral, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza. |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica en las Cuencas de la Quebrada de Carrizal y Quebrada Totoral y Costeras hasta Quebrada Carrizal | Se encuentra en desarrollo la primera etapa que será entregada en octubre.  El informe final será entregado durante febrero de 2022 y el empaste estará disponible durante el último trimestre de 2022. | $250.000.000 | $55.050.000 | $305.050.000 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en las cuencas de la Quebrada de Carrizal y Quebrada Totoral y Costeras hasta Quebrada Carrizal, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza. |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica en las Cuenca de Punta Arenas y Vertientes del Atlántico | Actualmente está en desarrollo el informe final que será entregado el 02 de noviembre de 2021 y el empaste estará disponible durante el segundo trimestre de 2022. | $108.576.000 | $0 | $108.576.000 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico indicativo para las cuencas de Punta Arenas y Vertiente Atlántica, que considere las particularidades de sus recursos hídricos, para así (i) conocer oferta y demanda histórica, actual y potencial de agua, (ii) establecer balance hídrico y sus proyecciones a 30 años, (iii) diagnosticar el estado de información, infraestructura e instituciones que toman decisiones respecto al recurso hídrico, y (iv) proponer cartera de acciones D.G.A. y de terceros público-privados, que permitan suplir la demanda de agua y adaptación al cambio climático, con un portafolio de acciones que aseguren la sustentabilidad en cantidad y calidad, y mejoren la gestión u gobernanza de las aguas a nivel de cuencas. |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica Cuenca Río Palena y Costeras Límite Décima Región. | El 06 de septiembre la empresa adjudicada Coreal SPA presentó renuncia a la ejecución del estudio.  Actualmente está en proceso la resolución que aprueba el término anticipado del contrato. | $110.000.000 | $11.000.000 | $121.000.000 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en las cuencas del río Palena y Costeras Límite X región, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza. |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica Tierra del Fuego | Actualmente está en desarrollo el informe final que será entregado el 02 de noviembre de 2021 y el empaste estará disponible durante el segundo trimestre de 2022 | $109.388.000 | $0 | $109.388.000 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico indicativo para las cuencas de Tierra del Fuego, que considere las particularidades de sus recursos hídricos, para así (i) conocer oferta y demanda histórica, actual y potencial de agua, (ii) establecer balance hídrico y sus proyecciones a 30 años, (iii) diagnosticar el estado de información, infraestructura e instituciones que toman decisiones respecto al recurso hídrico, y (iv) proponer cartera de acciones D.G.A. y de terceros público-privados, que permitan suplir la demanda de agua y adaptación al cambio climático, con un portafolio de acciones que aseguren la sustentabilidad en cantidad y calidad, y mejoren la gestión u gobernanza de las aguas a nivel de cuencas. |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica Río Las Chinas – Serrano | El 06 de septiembre la empresa adjudicada Coreal SPA presentó renuncia a la ejecución del estudio.  Actualmente está en proceso la resolución que aprueba el término anticipado del contrato. | $130.000.000 | $5.022.604 | $135022.604 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en las cuencas Río de Las Chinas y Río Serrano, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza. |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica en Cuencas Endorreicas Salar Atacama-Vertiente Pacifico | Se encuentra en desarrollo la primera etapa que será entregada durante octubre.  El informe final será entregado durante febrero de 2022 y el empaste estará disponible durante el último trimestre de 2022. | $190.000.000 | $20.000.000 | $210.000.000 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en las cuencas Endorreicas Salar Atacama-Vertiente Pacífico, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza. |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica en Cuencas Altiplánicas | El 06 de septiembre la empresa adjudicada Coreal SPA presentó renuncia a la ejecución del estudio.  Actualmente está en proceso la resolución que aprueba el término anticipado del contrato | $238.590.000 | $42.854.670 | $281.444.670 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en las cuencas Altiplánicas entre las áreas de las subsubcuencas Río Caquena y Salar de Huasco, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza. |

| **BIP** | **NOMBRE INICIATIVA** | **NOMBRE DEL CONTRATO** | **SITUACIÓN** | **Monto**  **2021** | **Monto 2022** | **Monto**  **Total** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en las Cuencas de las islas Chiloé y circundantes. | Se encuentra adjudicado a la empresa Hidrogestión S.A. e inició 03 de septiembre. | $162.210.401 | $86.700.855 | $248.911.256 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en las cuencas de las Islas Chiloé y Circundantes, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza. |

| **BIP** | **NOMBRE INICIATIVA** | **NOMBRE DEL CONTRATO** | **SITUACIÓN** | **Monto**  **2021** | **Monto 2022** | **Monto**  **Total** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en cuencas costeras e islas entre el río Itata y río BioBío | Se encuentra adjudicado a la empresa Hidrogestión S.A. e inició el 20 de septiembre. | $136.435.623 | $71.192.816 | $207.628.439 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en las Cuencas Costeras e Islas entre Rio Itata y Rio Biobío, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza. |

| **BIP** | **NOMBRE INICIATIVA** | **NOMBRE DEL CONTRATO** | **SITUACIÓN** | **Monto**  **2021** | **Monto 2022** | **Monto**  **Total** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en cuencas costeras entre las Cuencas de los Ríos Ligua y Aconcagua. | Se encuentra adjudicado a la empresa Hidrogestión S.A. e inició el 15 de septiembre | $136.435.623 | $71.192.816 | $207.628.439 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en las cuencas costeras entre las cuencas de la Ligua y de Aconcagua, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza. |

| **BIP** | **NOMBRE INICIATIVA** | **NOMBRE DEL CONTRATO** | **SITUACIÓN** | **Monto**  **2021** | **Monto 2022** | **Monto**  **Total** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en cuenca del Río Lebu, Río Carampangue y Carampangue Lebu. | Se encuentra adjudicado a la UTP conformada por las empresas “Plataforma de Investigación en Ecohidrología y Ecohidráulica Limitada” e “Hidrogeológica Consultores Limitada” e inició el 27 de septiembre. | $136.435.623 | $71.192.816 | $207.628.439 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en Cuencas río Lebu, río Carampangue y Carampangue - Lebu, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza |

| **BIP** | **NOMBRE INICIATIVA** | **NOMBRE DEL CONTRATO** | **SITUACIÓN** | **Monto**  **2021** | **Monto 2022** | **Monto**  **Total** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en cuenca del Río Yelcho. | Se encuentra adjudicado a la empresa “Sociedad de Servicios Profesionales y Consultorías Geo-Safe Limitada” e inició el 24 de septiembre. | $124.250.141 | $63.861.115 | $188.111.256 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en la cuenca del río Yelcho, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza. |

| **BIP** | **NOMBRE INICIATIVA** | **NOMBRE DEL CONTRATO** | **SITUACIÓN** | **Monto**  **2021** | **Monto 2022** | **Monto**  **Total** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en cuencas costeras entre Elqui y Limarí. | Se encuentra adjudicado a la empresa Hidrogestión S.A. e inició el 21 de septiembre. | $117.705.232 | $59.923.207 | $177.628.4396 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en las cuencas Costeras entre Elqui y Limarí, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza |

| **BIP** | **NOMBRE INICIATIVA** | **NOMBRE DEL CONTRATO** | **SITUACIÓN** | **Monto**  **2021** | **Monto 2022** | **Monto**  **Total** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en cuencas costeras Mataquito - Maule. | Se encuentra adjudicado a la empresa Hídrica Consultores SpA e inició el 02 de septiembre. | $117.705.232 | $59.923.207 | $177.628.4396 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en las cuencas Costeras Mataquito-Maule, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza. |

| **BIP** | **NOMBRE INICIATIVA** | **NOMBRE DEL CONTRATO** | **SITUACIÓN** | **Monto**  **2021** | **Monto 2022** | **Monto**  **Total** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la cuenca Quebrada de la Concordia. | Se encuentra adjudicada a la empresa Ingeniería y Consultoría en Aguas SpA e inició el 15 de septiembre. | $86.789.358 | $41.321.898 | $128.111.256 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en la cuenca Quebrada de la Concordia, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza |

| **BIP** | **NOMBRE INICIATIVA** | **NOMBRE DEL CONTRATO** | **SITUACIÓN** | **Monto**  **2021** | **Monto 2022** | **Monto**  **Total** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en Rapa Nui. | Se re-licitó bajo el ID 1019-124-LQ21, la publicación del informe final empastado será durante el segundo trimestre del año 2023 | $136.435.623 | $71.192.816 | $207.628..439 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en Rapa Nui, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza. |

| **BIP** | **NOMBRE INICIATIVA** | **NOMBRE DEL CONTRATO** | **SITUACIÓN** | **Monto**  **2021** | **Monto 2022** | **Monto**  **Total** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en Cuenca del Río Puelo y Cuencas Islas entre Río Bueno y Río Puelo. | Se encuentra adjudicado a la UTP conformada por las empresas “Sociedad de Servicios Profesionales y Consultorías GEO-SAFE” y “Plataforma de Investigación en Ecohidrología y Ecohidráulica Limitada” e inició el 15 de septiembre. | $223.963.775 | $134.753.408 | $358.717.183 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en la cuenca del río Puelo y en las Cuencas e Islas entre río Bueno y río Puelo, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza |

| **BIP** | **NOMBRE INICIATIVA** | **NOMBRE DEL CONTRATO** | **SITUACIÓN** | **Monto**  **2021** | **Monto 2022** | **Monto**  **Total** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en Cuenca del Río Aysén y costeras e Islas entre Río Palena y Río Aysén | Se encuentra adjudicado a la UTP conformada por las empresas “Sociedad de Servicios Profesionales y Consultorías GEO-SAFE” y “Plataforma de Investigación en Ecohidrología y Ecohidráulica Limitada” e inició el 24 de septiembre. | $255.680.571 | $153.836.612 | $409.517.183 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en las cuencas del río Aysén y Costeras e Islas entre río Palena y río Aysén, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza |

| **BIP** | **NOMBRE INICIATIVA** | **NOMBRE DEL CONTRATO** | **SITUACIÓN** | **Monto**  **2021** | **Monto 2022** | **Monto**  **Total** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en Cuenca del Río Baker, Río Pascua y Costeras e Islas entre Río Aysén y Río Baker y Canal General Martínez. | Se encuentra adjudicado a la UTP conformada por las empresas “Sociedad de Servicios Profesionales y Consultorías GEO-SAFE” y “Plataforma de Investigación en Ecohidrología y Ecohidráulica Limitada” e inició el 23 de septiembre | $299.384.818 | $180.132.365 | $479.517.183 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en las cuencas del río Baker, río Pascua y Costeras e Islas entre río Aysén, río Baker y canal general Martínez, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza |

1. En cuanto al desglose de los recursos destinados a estudios de impacto ambiental. Esta división informa que no existen estudios de impacto ambiental.

**GLOSA Nº 09**

**La Dirección General de Aguas informará trimestralmente a la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado y la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputados respecto a las fiscalizaciones realizadas, las extracciones ilegales contempladas y las multas cursadas.**

**Informa:**

**Departamento de Fiscalización**

TABLA EXPEDIENTES EXTRACCION DE AGUAS NO AUTORIZADA 2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **Expedientes En trámite** | | | **Expedientes Resueltos** | | | **Total Expedientes de Fiscalización** | | | | **Multa extracción no autorizada de aguas** | |
| Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | Otros | Total | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | Otros | Total | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | Otros | Total | N° expedientes que resolvieron multar por extracción no autorizada de aguas | | Monto (UTM) |
| ARICA Y PARINACOTA | 4 | 11 | 15 | 9 | 8 | 17 | 13 | 19 | 32 | 5 | | 3.900 |
| TARAPACÁ | 10 | 15 | 25 | 4 | 20 | 24 | 14 | 35 | 49 | 0 | | 0 |
| ANTOFAGASTA | 4 | 95 | 99 | 10 | 3 | 13 | 14 | 98 | 112 | 0 | | 0 |
| ATACAMA | 8 | 11 | 19 | 5 | 6 | 11 | 13 | 17 | 30 | 0 | | 0 |
| COQUIMBO | 55 | 47 | 102 | 38 | 17 | 55 | 93 | 64 | 157 | 13 | | 6.094 |
| VALPARAISO | 27 | 36 | 63 | 31 | 17 | 48 | 58 | 53 | 111 | 3 | | 1.818 |
| RM | 20 | 30 | 50 | 13 | 10 | 23 | 33 | 40 | 73 | 2 | | 695 |
| O'HIGGINS | 17 | 17 | 34 | 9 | 6 | 15 | 26 | 23 | 49 | 2 | | 110 |
| MAULE | 17 | 24 | 41 | 10 | 17 | 27 | 27 | 41 | 68 | 4 | | 743 |
| ÑUBLE | 7 | 18 | 25 | 8 | 32 | 40 | 15 | 50 | 65 | 0 | | 0 |
| BÍOBÍO | 8 | 31 | 39 | 21 | 14 | 35 | 29 | 45 | 74 | 0 | | 0 |
| ARAUCANIA | 12 | 51 | 63 | 12 | 40 | 52 | 24 | 91 | 115 | 2 | | 167 |
| LOS RÍOS | 0 | 5 | 5 | 16 | 32 | 48 | 16 | 37 | 53 | 8 | | 148 |
| LOS LAGOS | 6 | 23 | 29 | 11 | 29 | 40 | 17 | 52 | 69 | 2 | | 35 |
| AYSEN | 1 | 10 | 11 | 2 | 8 | 10 | 3 | 18 | 21 | 2 | | 30 |
| MAGALLANES | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | 0 | | 0 |
| TOTAL | 197 | 430 | 627 | 201 | 261 | 462 | 398 | 691 | 1.089 | 43 | | 13.740 |

**GLOSA Nº 10**

**Trimestralmente, la Dirección General de Aguas informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Obras Públicas del Senado, sobre el estado de Conservación de la Red de Monitoreo de Glaciología,  indicando estaciones a lo largo del país, equipamiento, campañas realizadas, presupuesto disponible para mantención y personal a cargo de su conservación.**

**Informa:**

**Unidad de Glaciología y Nieves**

Durante el segundo trimestre de 2021 se procedió a realizar la mantención de la red de estaciones glacio-meteorológicas del Programa Glaciológico Nacional. La red cubre las 4 macrozonas de Chile con 45 estaciones de norte a sur. De dichas estaciones, 6 se ubican sobre los glaciares mismos (denominadas estaciones móviles), mientras que las 39 restantes (estaciones fijas) se localizan fuera de los glaciares, a menos de 10 km del frente de hielo, y en muchos casos a menos de 1000 metros del hielo.

Durante este periodo se realizaron las siguientes mantenciones.

* Mantención de estación glacio-meteorológica móvil “Glaciar Tyndall” y Glaciar Tyndall en Campamento Zapata”, Región de Magallanes.
* Instalación de estación glacio-meteorológica móvil “Glaciar Echaurren”, RM.
* Instalación de estaciones glacio-meteorológicas móviles “Glaciar Bello Alto” y “Glaciar Bello Bajo”, RM.
* Instalación de nueva estación glacio-meteorológica fija “Glaciar Bernal”, Región de Magallanes

En cuanto al presupuesto disponible para conservación del proyecto glaciológico, este año 2021 la DIPRES del Ministerio de Hacienda aprobó, en un primer Decreto, correspondiente al presupuesto regular, N°20 del 08 de enero de 2021, “CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS”, un total de M $ 676.964, código B.I.P. 30130213-0. Luego la DIPRES aprobó un segundo Decreto, N°70 del 19 enero 2021, por un total de M$ 502,038, código B.I.P. 40027054-0, correspondiente a “CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS PLAN DE RECUPERACIÓN”.

El personal de la Unidad de Glaciología y Nieves de la Dirección General de Aguas durante este trimestre se mantuvo la dotación. En total en la Unidad trabajan 9 funcionarios, 8 personas en el Nivel Central (Santiago) y 1 en la Región de Aysén (Coyhaique), como sigue:

* Gino Casassa Rogazinski, Glaciólogo, Ph.D., Jefe de Unidad
* Jorge Huenante Gutiérrez, Ingeniero Electrónico, M.Sc., Analista, Jefe de Unidad Subrogante
* Diego González Pavez, Ingeniero Electrónico, Analista, Encargado Red Glaciológica
* Alexis Segovia Rocha, Geógrafo, M.Sc., Analista, Coordinador del Inventario Público de Glaciares
* Franco Buglio Sánchez, Geólogo, Analista
* Alejandra Espinoza Ríos, Geóloga, Analista
* Juan Carlos Eyzaguirre Valenzuela, Técnico Superior Aeronáutico y Servicios Aerocomerciales, Coordinador de Operaciones
* Fanny Iturra Faundes, Administradora Pública, Coordinadora de Gestión.
* Jorge O’Kuinghttons Villena, Ingeniero Civil Geográfico, Diplomado en Análisis y Gestión del Ambiente, Jefe Regional Unidad de Glaciología y Nieves, Director Subrogante DGA Región de Aysén.

De estos 9 funcionarios, 7 de ellos se encuentran contratados en calidad de Contrata y los dos restantes se encuentran en calidad de Honorarios.

**GLOSA Nº 11**

**Se informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional, a la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado y a la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputados sobre la cantidad de fiscalizadores en terreno, desglosado mensualmente y por comuna y región, pormenorizando sus actividades de fiscalización y el resultado de las mismas, así como las multas que se han cursado y aquellas que se han pagado por parte de los infractores. El señalado informe además detallará todos los procesos de fiscalización telemática en funcionamiento y los que se espera implementar en el trimestre siguiente, además de los programas de teledetección y drones, en el marco de la ejecución de la ley N° 21.064 que introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones**

**Informa:**

**Unidad de fiscalización**

**CANTIDAD DE FISCALIZAZADORES EN TERRENO**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGION** | al 30 de junio del 2021 | | | al 30 de septiembre del 2021 | | |
| ANALISTAS DE FISCALIZACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | HONORARIOS DE APOYO | Total | ANALISTAS DE FISCALIZACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | HONORARIOS DE APOYO | Total |
| Arica y Parinacota | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Tarapacá | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Antofagasta | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Atacama | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 |
| Coquimbo | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| Valparaíso | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 |
| Metropolitana | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| O´Higgins | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| Maule | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| Ñuble | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Bío Bío | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Araucania | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Los Rios | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Los Lagos | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Aysen | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Magallanes | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| **Total** | **47** | **12** | **59** | **49** | **12** | **61** |

**ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN IDENTIFICADAS CON RESPECTO A PROCESOS SANCIONATORIOS:**

Se adjuntan tablas que identifican los terrenos realizados por el personal de fiscalización regional al segundo trimestre del año 2021. Durante este periodo se han realizado 921 terrenos (Tabla siguiente).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Expediente** | **Región** | **Comuna** | **TIPO DE INFRACCIÓN** | **Fecha del terreno** | **N° de Resolución** | **Fecha de Resolución** | **Resultado** |
| 1 | FO-0201-027 | ANTOFAGASTA | MARIA ELENA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 21-01-2021 |  |  |  |
| 2 | FO-0201-028 | ANTOFAGASTA | MARIA ELENA | Otras infracciones del Código de Aguas | 21-01-2021 | 151 | 26-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 3 | FO-0201-029 | ANTOFAGASTA | MARIA ELENA | Extracción de aguas no autorizada (Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 203/2013), Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 06-05-2021 | 187 | 27-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 4 | FO-0201-030 | ANTOFAGASTA | MARIA ELENA | Extracción de aguas no autorizada (Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 203/2013), Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 06-05-2021 | 189 | 28-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 5 | FO-0201-031 | ANTOFAGASTA | MARIA ELENA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 6 | FO-0202-430 | ANTOFAGASTA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 03-05-2021 | 172 | 13-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 7 | FO-0202-431 | ANTOFAGASTA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 03-05-2021 | 171 | 13-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 8 | FO-0202-432 | ANTOFAGASTA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 03-05-2021 | 170 | 13-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 9 | FO-0202-433 | ANTOFAGASTA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 04-05-2021 | 188 | 27-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 10 | FO-0202-434 | ANTOFAGASTA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 04-05-2021 | 186 | 24-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 11 | FO-0202-435 | ANTOFAGASTA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 04-05-2021 | 155 | 31-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 12 | FO-0202-436 | ANTOFAGASTA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 04-05-2021 | 144 | 26-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 13 | FO-0202-437 | ANTOFAGASTA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Extracción de aguas no autorizada (Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 203/2013), Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 04-05-2021 | 156 | 31-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 14 | FO-0202-438 | ANTOFAGASTA | CALAMA | Extracción de aguas no autorizada (Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 203/2013), Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 03-05-2021 |  |  |  |
| 15 | FO-0202-439 | ANTOFAGASTA | CALAMA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 16 | FO-0202-440 | ANTOFAGASTA | CALAMA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 17 | FO-0202-441 | ANTOFAGASTA | CALAMA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| **N°** | **Expediente** | **Región** | **Comuna** | **TIPO DE INFRACCIÓN** | **Fecha del terreno** | **N° de Resolución** | **Fecha de Resolución** | **Resultado** |
| 18 | FO-0202-442 | ANTOFAGASTA | CACAMA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 19 | FO-0202-443 | ANTOFAGASTA | OLLAGÜE | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 20 | FO-0202-444 | ANTOFAGASTA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 21 | FO-0202-445 | ANTOFAGASTA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 22 | FO-0202-446 | ANTOFAGASTA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 23 | FO-0203-448 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 24 | FO-0203-449 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 25 | FO-0203-450 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 26 | FO-0203-451 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 27 | FO-0203-452 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 28 | FO-0203-453 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 29 | FO-0203-454 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 30 | FO-0203-455 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 31 | FO-0203-456 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 32 | FO-0203-457 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 33 | FO-0203-458 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 34 | FO-0203-459 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 35 | FO-0203-460 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 36 | FO-0203-461 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 37 | FO-0203-462 | ANTOFAGASTA | TALTAL | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 38 | FO-0203-463 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 39 | FO-0203-464 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 40 | FO-0203-465 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 41 | FO-0203-466 | ANTOFAGASTA | TALTAL | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 42 | FO-0203-467 | ANTOFAGASTA | TALTAL | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 43 | FO-0203-468 | ANTOFAGASTA | TALTAL | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| **N°** | **Expediente** | **Región** | **Comuna** | **TIPO DE INFRACCIÓN** | **Fecha del terreno** | **N° de Resolución** | **Fecha de Resolución** | **Resultado** |
| 44 | FO-0203-469 | ANTOFAGASTA | TALTAL | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 45 | FO-0203-470 | ANTOFAGASTA | TALTAL | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 46 | FO-0203-471 | ANTOFAGASTA | TALTAL | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 47 | FO-0203-472 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 48 | FO-0203-473 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 49 | FO-0203-474 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 50 | FO-0203-475 | ANTOFAGASTA | TALTAL | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 51 | FO-0203-476 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 52 | FO-0203-477 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 53 | FO-0203-478 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 54 | FO-0203-479 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 55 | FO-0203-480 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 56 | FO-0203-481 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 57 | FO-0203-482 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 58 | FO-0203-483 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 59 | FO-0203-484 | ANTOFAGASTA | TALTAL | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 60 | FO-0203-485 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 61 | FO-0203-486 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 62 | FO-0203-487 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 63 | FO-0203-488 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 64 | FO-0203-489 | ANTOFAGASTA | TALTAL | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 65 | FO-0203-490 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 66 | FO-0203-491 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 67 | FO-0203-492 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 68 | FO-0203-493 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 69 | FO-0203-494 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| **N°** | **Expediente** | **Región** | **Comuna** | **TIPO DE INFRACCIÓN** | **Fecha del terreno** | **N° de Resolución** | **Fecha de Resolución** | **Resultado** |
| 70 | FO-0203-495 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 71 | FO-0203-496 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 72 | FO-0203-497 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 73 | FO-0203-498 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 74 | FO-0203-499 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 75 | FO-0203-500 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 76 | FO-0203-501 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 77 | FO-0203-502 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 78 | FO-0203-503 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 79 | FO-0203-504 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 80 | FO-0203-505 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 81 | FO-0203-506 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 82 | FO-0203-507 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 83 | FO-0203-508 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 84 | FO-0203-509 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 85 | FO-0203-510 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 86 | FO-0203-511 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 87 | FO-0203-512 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 88 | FO-0203-513 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 89 | FO-0203-514 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 90 | FO-0203-515 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 91 | FO-0203-516 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 92 | FO-0203-517 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 93 | FO-0203-518 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 94 | FO-0203-519 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 95 | FO-0203-520 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| **N°** | **Expediente** | **Región** | **Comuna** | **TIPO DE INFRACCIÓN** | **Fecha del terreno** | **N° de Resolución** | **Fecha de Resolución** | **Resultado** |
| 96 | FO-0203-521 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 97 | FO-0203-522 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 98 | FO-0203-523 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 99 | FO-0203-524 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 100 | FO-0203-525 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 101 | FO-0203-526 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 30-06-2021 |  |  |  |
| 102 | FO-0203-527 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 09-08-2021 |  |  |  |
| 103 | FO-0203-528 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 30-08-2021 |  |  |  |
| 104 | FO-0203-529 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Obras Mayores (art. 294 y 307 C.A.) | 30-08-2021 |  |  |  |
| 105 | FO-0203-530 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Obras Mayores (art. 294 y 307 C.A.) | 31-08-2021 |  |  |  |
| 106 | FO-0203-531 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Obras Mayores (art. 294 y 307 C.A.) | 01-09-2021 |  |  |  |
| 107 | FD-0901-71 | ARAUCANIA | CURACAUTÍN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 29-01-2021 | 396 | 28-07-2021 | Rechaza |
| 108 | FD-0901-72 | ARAUCANIA | CURACAUTÍN | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 29-01-2021 | 396 | 28-07-2021 | Rechaza |
| 109 | FD-0901-73 | ARAUCANIA | COLLIPULLI | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 08-02-2021 | 445 | 03-08-2021 | Acoge |
| 110 | FD-0901-74 | ARAUCANIA | COLLIPULLI | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 08-02-2021 | 445 | 03-08-2021 | Acoge |
| 111 | FD-0901-75 | ARAUCANIA | ANGOL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 08-02-2021 | 167 | 25-03-2021 | Rechaza |
| 112 | FD-0902-368 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 09-02-2021 | 444 | 03-08-2021 | Acoge parcialmente |
| 113 | FD-0902-369 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Caudal ecológico (art. 129 bis 1 C.A.) | 09-02-2021 | 444 | 03-08-2021 | Acoge parcialmente |
| 114 | FD-0902-370 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 09-02-2021 | 451 | 04-08-2021 | Acoge |
| 115 | FD-0902-371 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 09-02-2021 | 451 | 04-08-2021 | Acoge |
| 116 | FD-0902-372 | ARAUCANIA | TEMUCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 22-02-2021 | 452 | 04-08-2021 | Rechaza |
| 117 | FD-0902-373 | ARAUCANIA | TEMUCO | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 22-02-2021 | 452 | 04-08-2021 | Rechaza |
| 118 | FD-0902-374 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Bocatomas y obras provisionales en cauces naturales (Art. 151, 304 C.A.) | 09-02-2021 | 382 | 22-07-2021 | Rechaza |
| **N°** | **Expediente** | **Región** | **Comuna** | **TIPO DE INFRACCIÓN** | **Fecha del terreno** | **N° de Resolución** | **Fecha de Resolución** | **Resultado** |
| 119 | FD-0902-375 | ARAUCANIA | NUEVA IMPERIAL | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 31-03-2021 | 602 | 29-09-2021 | Acoge |
| 120 | FD-0902-376 | ARAUCANIA | NUEVA IMPERIAL | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 31-03-2021 | 602 | 29-09-2021 | Acoge |
| 121 | FD-0902-377 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Bocatomas y obras provisionales en cauces naturales (Art. 151, 304 C.A.) | 09-02-2021 | 382 | 22-07-2021 | Rechaza |
| 122 | FD-0902-378 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Bocatomas y obras provisionales en cauces naturales (Art. 151, 304 C.A.) | 09-02-2021 | 382 | 22-07-2021 | Rechaza |
| 123 | FD-0902-379 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Bocatomas y obras provisionales en cauces naturales (Art. 151, 304 C.A.) | 09-02-2021 | 382 | 22-07-2021 | Rechaza |
| 124 | FD-0902-380 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Bocatomas y obras provisionales en cauces naturales (Art. 151, 304 C.A.) | 09-02-2021 | 382 | 22-07-2021 | Rechaza |
| 125 | FD-0902-381 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Bocatomas y obras provisionales en cauces naturales (Art. 151, 304 C.A.) | 09-02-2021 | 382 | 22-07-2021 | Rechaza |
| 126 | FD-0902-382 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Bocatomas y obras provisionales en cauces naturales (Art. 151, 304 C.A.) | 09-02-2021 | 382 | 22-07-2021 | Rechaza |
| 127 | FD-0902-383 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Bocatomas y obras provisionales en cauces naturales (Art. 151, 304 C.A.) | 09-02-2021 | 382 | 22-07-2021 | Rechaza |
| 128 | FD-0902-384 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Bocatomas y obras provisionales en cauces naturales (Art. 151, 304 C.A.) | 09-02-2021 | 382 | 22-07-2021 | Rechaza |
| 129 | FD-0902-385 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Bocatomas y obras provisionales en cauces naturales (Art. 151, 304 C.A.) | 09-02-2021 | 382 | 22-07-2021 | Rechaza |
| 130 | FD-0902-386 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Bocatomas y obras provisionales en cauces naturales (Art. 151, 304 C.A.) | 09-02-2021 | 382 | 22-07-2021 | Rechaza |
| 131 | FD-0902-387 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 20-05-2021 |  |  |  |
| 132 | FD-0902-388 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 10-06-2021 |  |  |  |
| 133 | FD-0902-389 | ARAUCANIA | FREIRE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 134 | FD-0902-390 | ARAUCANIA | FREIRE | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 135 | FD-0902-392 | ARAUCANIA | PUCON | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 08-07-2021 |  |  |  |
| 136 | FD-0902-393 | ARAUCANIA | PUCON | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 08-07-2021 |  |  |  |
| 137 | FD-0902-394 | ARAUCANIA | TEMUCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 09-08-2021 |  |  |  |
| 138 | FD-0902-395 | ARAUCANIA | TEMUCO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 09-08-2021 |  |  |  |
| 139 | FD-0902-396 | ARAUCANIA | TEMUCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 09-08-2021 |  |  |  |
| 140 | FD-0902-397 | ARAUCANIA | TEMUCO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 09-08-2021 |  |  |  |
| 141 | FD-0902-398 | ARAUCANIA | TEMUCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 09-08-2021 |  |  |  |
| **N°** | **Expediente** | **Región** | **Comuna** | **TIPO DE INFRACCIÓN** | **Fecha del terreno** | **N° de Resolución** | **Fecha de Resolución** | **Resultado** |
| 142 | FD-0902-399 | ARAUCANIA | TEMUCO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 09-08-2021 |  |  |  |
| 143 | FD-0902-400 | ARAUCANIA | TEMUCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 09-08-2021 |  |  |  |
| 144 | FO-0901-74 | ARAUCANIA | RENAICO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 08-02-2021 | 450 | 04-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 145 | FO-0901-75 | ARAUCANIA | CURACAUTÍN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 23-02-2021 | 472 | 19-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 146 | FO-0901-76 | ARAUCANIA | CURACAUTÍN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 28-04-2021 |  |  |  |
| 147 | FO-0901-77 | ARAUCANIA | CURACAUTÍN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 28-04-2021 |  |  |  |
| 148 | FO-0901-78 | ARAUCANIA | PURÉN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 19-08-2021 |  |  |  |
| 149 | FO-0902-321 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 14-01-2021 | 373 | 08-07-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 150 | FO-0902-322 | ARAUCANIA | PUCON | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 14-01-2021 | 372 | 08-07-2021 | Constata infracción |
| 151 | FO-0902-323 | ARAUCANIA | PUCON | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 14-01-2021 | 372 | 08-07-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 152 | FO-0902-324 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 14-01-2021 | 370 | 08-07-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 153 | FO-0902-325 | ARAUCANIA | PUCON | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 14-01-2021 | 371 | 08-07-2021 | Constata infracción |
| 154 | FO-0902-326 | ARAUCANIA | PUCON | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 01-02-2021 | 397 | 28-07-2021 | Constata infracción |
| 155 | FO-0902-327 | ARAUCANIA | PUCON | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 25-02-2021 | 448 | 04-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 156 | FO-0902-328 | ARAUCANIA | TEMUCO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 22-02-2021 |  |  |  |
| 157 | FO-0902-329 | ARAUCANIA | SAAVEDRA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 22-02-2021 | 449 | 04-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 158 | FO-0902-330 | ARAUCANIA | PUCON | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 25-02-2021 | 478 | 23-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 159 | FO-0902-331 | ARAUCANIA | PUCON | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 25-02-2021 | 483 | 23-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 160 | FO-0902-332 | ARAUCANIA | PUCON | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 25-02-2021 | 182 | 23-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 161 | FO-0902-333 | ARAUCANIA | PUCON | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 25-02-2021 | 486 | 25-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 162 | FO-0902-334 | ARAUCANIA | TEMUCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 04-03-2021 | 485 | 25-08-2021 | Constata infracción |
| 163 | FO-0902-335 | ARAUCANIA | PITRUFQUÉN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 22-03-2021 | 562 | 22-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| **N°** | **Expediente** | **Región** | **Comuna** | **TIPO DE INFRACCIÓN** | **Fecha del terreno** | **N° de Resolución** | **Fecha de Resolución** | **Resultado** |
| 164 | FO-0902-336 | ARAUCANIA | PITRUFQUÉN | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 22-03-2021 | 562 | 22-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 165 | FO-0902-337 | ARAUCANIA | PITRUFQUÉN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 22-03-2021 | 561 | 22-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 166 | FO-0902-338 | ARAUCANIA | PITRUFQUÉN | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 22-03-2021 | 561 | 22-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 167 | FO-0902-339 | ARAUCANIA | TEMUCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 29-03-2021 | 601 | 29-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 168 | FO-0902-340 | ARAUCANIA | TEMUCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 31-03-2021 | 609 | 30-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 169 | FO-0902-341 | ARAUCANIA | CURARREHUE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 06-04-2021 | 565 | 23-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 170 | FO-0902-342 | ARAUCANIA | CURARREHUE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 06-04-2021 | 565 | 23-09-2021 | Constata infracción |
| 171 | FO-0902-343 | ARAUCANIA | PUCON | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 06-04-2021 |  |  |  |
| 172 | FO-0902-344 | ARAUCANIA | PUCON | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 06-04-2021 |  |  |  |
| 173 | FO-0902-345 | ARAUCANIA | LONCOCHE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 13-04-2021 |  |  |  |
| 174 | FO-0902-346 | ARAUCANIA | GORBEA | Bocatomas y obras provisionales en cauces naturales (Art. 151, 304 C.A.) | 13-04-2021 |  |  |  |
| 175 | FO-0902-347 | ARAUCANIA | CUNCO | Caudal ecológico (art. 129 bis 1 C.A.) | 14-04-2021 |  |  |  |
| 176 | FO-0902-348 | ARAUCANIA | TEMUCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 28-04-2021 | 229 | 12-05-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 177 | FO-0902-349 | ARAUCANIA | TEMUCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 28-04-2021 |  |  |  |
| 178 | FO-0902-350 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 10-05-2021 |  |  |  |
| 179 | FO-0902-351 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 10-05-2021 |  |  |  |
| 180 | FO-0902-352 | ARAUCANIA | PUCON | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 10-05-2021 |  |  |  |
| 181 | FO-0902-353 | ARAUCANIA | PUCON | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 10-05-2021 |  |  |  |
| 182 | FO-0902-354 | ARAUCANIA | GORBEA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 11-05-2021 |  |  |  |
| 183 | FO-0902-355 | ARAUCANIA | GORBEA | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 11-05-2021 |  |  |  |
| 184 | FO-0902-356 | ARAUCANIA | CUNCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 20-05-2021 |  |  |  |
| 185 | FO-0902-357 | ARAUCANIA | CURARREHUE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 25-05-2021 |  |  |  |
| 186 | FO-0902-358 | ARAUCANIA | CURARREHUE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 25-05-2021 |  |  |  |
| **N°** | **Expediente** | **Región** | **Comuna** | **TIPO DE INFRACCIÓN** | **Fecha del terreno** | **N° de Resolución** | **Fecha de Resolución** | **Resultado** |
| 187 | FO-0902-359 | ARAUCANIA | CURARREHUE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 25-05-2021 |  |  |  |
| 188 | FO-0902-360 | ARAUCANIA | CURARREHUE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 25-05-2021 |  |  |  |
| 189 | FO-0902-361 | ARAUCANIA | PUCON | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 10-06-2021 |  |  |  |
| 190 | FO-0902-362 | ARAUCANIA | TEODORO SCHMIDT | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 14-06-2021 | 331 | 29-06-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 191 | FO-0902-363 | ARAUCANIA | TEODORO SCHMIDT | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 192 | FO-0902-370 | ARAUCANIA | PUCON | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 08-07-2021 |  |  |  |
| 193 | FO-0902-371 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 09-07-2021 |  |  |  |
| 194 | FO-0902-372 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 09-07-2021 |  |  |  |
| 195 | FO-0902-373 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 09-07-2021 |  |  |  |
| 196 | FO-0902-374 | ARAUCANIA | FREIRE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 27-07-2021 |  |  |  |
| 197 | FO-0902-377 | ARAUCANIA | TEMUCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 09-08-2021 |  |  |  |
| 198 | FO-0902-378 | ARAUCANIA | TEMUCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 09-08-2021 |  |  |  |
| 199 | FO-0902-379 | ARAUCANIA | TEMUCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 09-08-2021 |  |  |  |
| 200 | FO-0902-380 | ARAUCANIA | LAUTARO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 10-08-2021 |  |  |  |
| 201 | FO-0902-381 | ARAUCANIA | LAUTARO | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 10-08-2021 | 469 | 17-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 202 | FO-0902-382 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 30-08-2021 |  |  |  |
| 203 | FO-0902-383 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 30-08-2021 |  |  |  |
| 204 | FO-0902-384 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 30-08-2021 |  |  |  |
| 205 | FO-0902-385 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 30-08-2021 |  |  |  |
| 206 | FO-0902-387 | ARAUCANIA | CURARREHUE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 09-09-2021 |  |  |  |
| 207 | FD-0902-401 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 10-09-2021 |  |  |  |
| 208 | FO-0902-388 | ARAUCANIA | LAUTARO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 14-09-2021 |  |  |  |
| 209 | FD-0901-78 | ARAUCANIA | CURACAUTÍN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 14-09-2021 |  |  |  |
| 210 | FD-0901-79 | ARAUCANIA | CURACAUTÍN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 14-09-2021 |  |  |  |
| 211 | FD-0901-80 | ARAUCANIA | CURACAUTÍN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 14-09-2021 |  |  |  |
| **N°** | **Expediente** | **Región** | **Comuna** | **TIPO DE INFRACCIÓN** | **Fecha del terreno** | **N° de Resolución** | **Fecha de Resolución** | **Resultado** |
| 212 | FD-0901-81 | ARAUCANIA | PURÉN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 15-09-2021 |  |  |  |
| 213 | FO-0901-79 | ARAUCANIA | ANGOL | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 15-09-2021 |  |  |  |
| 214 | FO-0901-80 | ARAUCANIA | ANGOL | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 15-09-2021 |  |  |  |
| 215 | FO-0902-389 | ARAUCANIA | CUNCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 30-09-2021 |  |  |  |
| 216 | FO-0902-390 | ARAUCANIA | MELIPEUCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 30-09-2021 |  |  |  |
| 217 | FO-0902-391 | ARAUCANIA | MELIPEUCO | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 30-09-2021 |  |  |  |
| 218 | FD-1501-104 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 05-02-2021 | 21 | 08-03-2021 | Rechaza |
| 219 | FD-1501-105 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 24-03-2021 | 255 | 11-08-2021 | Acoge |
| 220 | FD-1501-106 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 12-03-2021 | 124 | 31-05-2021 | Rechaza |
| 221 | FD-1501-107 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 30-04-2021 | 330 | 24-09-2021 | Acoge |
| 222 | FD-1501-108 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 28-05-2021 | 328 | 23-09-2021 | Rechaza |
| 223 | FO-1501-277 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 22-01-2021 | 106 | 17-05-2021 | Rechaza |
| 224 | FO-1501-278 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 05-02-2021 | 97 | 11-05-2021 | Acoge |
| 225 | FO-1501-279 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 26-02-2021 | 248 | 10-08-2021 | Acoge |
| 226 | FO-1501-280 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 05-05-2021 | 260 | 12-08-2021 | Acoge |
| 227 | FO-1501-281 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 19-05-2021 | 126 | 31-05-2021 | Rechaza |
| 228 | FO-1501-282 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 19-05-2021 | 166 | 16-06-2021 | Rechaza |
| 229 | FO-1501-283 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 30-06-2021 | 316 | 16-09-2021 | Acoge |
| 230 | FO-1501-284 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 30-06-2021 | 315 | 16-09-2021 | Acoge |
| 231 | FO-1501-290 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 30-07-2021 | 339 | 30-09-2021 | Acoge |
| 232 | FO-1501-291 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 13-08-2021 |  |  |  |
| 233 | FO-1501-294 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 20-08-2021 |  |  |  |
| 234 | FO-1501-297 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 10-09-2021 |  |  |  |
| **N°** | **Expediente** | **Región** | **Comuna** | **TIPO DE INFRACCIÓN** | **Fecha del terreno** | **N° de Resolución** | **Fecha de Resolución** | **Resultado** |
| 235 | FO-1501-298 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 10-09-2021 |  |  |  |
| 236 | FD-1501-109 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 10-09-2021 |  |  |  |
| 237 | FD-1501-110 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 16-09-2021 |  |  |  |
| 238 | FO-1501-299 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 01-10-2021 |  |  |  |
| 239 | FO-1501-300 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 01-10-2021 |  |  |  |
| 240 | FO-1501-301 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 01-10-2021 |  |  |  |
| 241 | FD-0302-35 | ATACAMA | ALTO DEL CARMEN | Bocatomas y obras provisionales en cauces naturales (Art. 151, 304 C.A.) | 02-03-2021 | 663 | 23-08-2021 | Rechaza |
| 242 | FD-0302-77 | ATACAMA | TIERRA AMARILLA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 12-02-2021 | 632 | 05-08-2021 | Rechaza |
| 243 | FD-0302-78 | ATACAMA | TIERRA AMARILLA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 12-02-2021 | 633 | 05-08-2021 |  |
| 244 | FD-0302-79 | ATACAMA | TIERRA AMARILLA | Bocatomas y obras provisionales en cauces naturales (Art. 151, 304 C.A.) | 12-02-2021 | 633 | 05-08-2021 |  |
| 245 | FD-0302-80 | ATACAMA | TIERRA AMARILLA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 16-02-2021 | 596 | 30-07-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 246 | FD-0302-81 | ATACAMA | TIERRA AMARILLA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 13-05-2021 |  |  |  |
| 247 | FD-0302-82 | ATACAMA | TIERRA AMARILLA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 13-05-2021 |  |  |  |
| 248 | FD-0302-83 | ATACAMA | TIERRA AMARILLA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 13-05-2021 |  |  |  |
| 249 | FD-0302-84 | ATACAMA | TIERRA AMARILLA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 13-05-2021 |  |  |  |
| 250 | FD-0302-85 | ATACAMA | TIERRA AMARILLA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 13-05-2021 |  |  |  |
| 251 | FD-0302-86 | ATACAMA | TIERRA AMARILLA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 13-05-2021 |  |  |  |
| 252 | FD-0302-87 | ATACAMA | COPIAPÓ | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 30-06-2021 |  |  |  |
| 253 | FD-0302-88 | ATACAMA | COPIAPÓ | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 11-08-2021 |  |  |  |
| 254 | FD-0302-89 | ATACAMA | COPIAPÓ | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 11-08-2021 |  |  |  |
| 255 | FD-0303-34 | ATACAMA | ALTO DEL CARMEN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 02-03-2021 |  |  |  |
| 256 | FD-0303-36 | ATACAMA | VALLENAR | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 12-08-2021 |  |  |  |
| **N°** | **Expediente** | **Región** | **Comuna** | **TIPO DE INFRACCIÓN** | **Fecha del terreno** | **N° de Resolución** | **Fecha de Resolución** | **Resultado** |
| 257 | FO-0301-9 | ATACAMA | DIEGO DE ALMAGRO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 08-07-2021 |  |  |  |
| 258 | FO-0302-147 | ATACAMA | TIERRA AMARILLA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 25-02-2021 | 668 | 23-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 259 | FO-0302-148 | ATACAMA | COPIAPÓ | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 04-03-2021 | 672 | 23-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 260 | FO-0302-149 | ATACAMA | TIERRA AMARILLA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 25-02-2021 | 668 | 23-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 261 | FO-0302-150 | ATACAMA | TIERRA AMARILLA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 26-03-2021 | 714 | 08-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 262 | FO-0303-39 | ATACAMA | VALLENAR | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 05-02-2021 | 605 | 03-08-2021 | Constata infracción |
| 263 | FO-0303-40 | ATACAMA | FREIRINA | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 12-03-2021 | 717 | 10-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 264 | FO-0303-41 | ATACAMA | ALTO DEL CARMEN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 23-04-2021 |  |  |  |
| 265 | FO-0303-42 | ATACAMA | HUASCO | Otras infracciones del Código de Aguas | 27-04-2021 |  |  |  |
| 266 | FO-0303-43 | ATACAMA | ALTO DEL CARMEN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 27-04-2021 |  |  |  |
| 267 | FO-0303-44 | ATACAMA | ALTO DEL CARMEN | Otras infracciones del Código de Aguas | 29-07-2021 |  |  |  |
| 268 | FO-0302-151 | ATACAMA | COPIAPÓ | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 08-09-2021 |  |  |  |
| 269 | FD-0302-90 | ATACAMA | COPIAPÓ | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 24-09-2021 |  |  |  |
| 270 | FD-1101-8 | AYSEN | AISÉN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 02-07-2021 |  |  |  |
| 271 | FD-1102-29(1) | AYSEN | COIHAIQUE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 03-02-2021 | 313 | 14-04-2021 | Acoge |
| 272 | FD-1102-30 | AYSEN | COIHAIQUE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 25-03-2021 | 718 | 15-09-2021 | Acoge |
| 273 | FD-1102-31 | AYSEN | COIHAIQUE | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 07-05-2021 | 481 | 22-06-2021 | Rechaza |
| 274 | FD-1102-32 | AYSEN | COIHAIQUE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 18-05-2021 | 480 | 22-06-2021 | Rechaza |
| 275 | FD-1102-34 | AYSEN | COIHAIQUE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 30-06-2021 |  |  |  |
| 276 | FO-1101-174 | AYSEN | AISÉN | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 15-02-2021 | 548 | 26-07-2021 | Constata infracción |
| 277 | FO-1101-175 | AYSEN | AISÉN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 15-04-2021 |  |  |  |
| 278 | FO-1101-176 | AYSEN | AISÉN | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 14-05-2021 |  |  |  |
| 279 | FO-1101-177 | AYSEN | AISÉN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 26-05-2021 |  |  |  |
| 280 | FO-1101-178 | AYSEN | AISÉN | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 26-05-2021 |  |  |  |
| **N°** | **Expediente** | **Región** | **Comuna** | **TIPO DE INFRACCIÓN** | **Fecha del terreno** | **N° de Resolución** | **Fecha de Resolución** | **Resultado** |
| 281 | FO-1102-331 | AYSEN | COIHAIQUE | Bocatomas y obras provisionales en cauces naturales (Art. 151, 304 C.A.) | 12-02-2021 | 581 | 11-08-2021 | Constata infracción |
| 282 | FO-1102-332 | AYSEN | COIHAIQUE | Bocatomas y obras provisionales en cauces naturales (Art. 151, 304 C.A.) | 12-02-2021 | 582 | 11-08-2021 | Constata infracción |
| 283 | FO-1102-333 | AYSEN | COIHAIQUE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 23-02-2021 | 594 | 17-08-2021 | Constata infracción |
| 284 | FO-1102-334 | AYSEN | COIHAIQUE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 04-01-2021 | 469 | 11-06-2021 | Constata infracción |
| 285 | FO-1102-335 | AYSEN | COIHAIQUE | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 05-06-2021 | 556 | 28-07-2021 | Constata infracción |
| 286 | FO-1102-336 | AYSEN | COIHAIQUE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 18-06-2021 |  |  |  |
| 287 | FD-0802-207 | BÍOBÍO | LOS ANGELES | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 07-01-2021 |  |  |  |
| 288 | FD-0802-209 | BÍOBÍO | YUMBEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 13-01-2021 |  |  |  |
| 289 | FD-0802-210 | BÍOBÍO | CABRERO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 14-01-2021 |  |  |  |
| 290 | FD-0802-211 | BÍOBÍO | QUILACO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 01-02-2021 |  |  |  |
| 291 | FD-0802-212 | BÍOBÍO | LOS ANGELES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 24-02-2021 |  |  |  |
| 292 | FD-0802-213 | BÍOBÍO | SANTA BÁRBARA | Obras Mayores (art. 294 y 307 C.A.) | 01-03-2021 |  |  |  |
| 293 | FD-0802-215 | BÍOBÍO | LOS ANGELES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 08-04-2021 | 466 | 21-09-2021 | Rechaza |
| 294 | FD-0802-216 | BÍOBÍO | LOS ANGELES | Otras infracciones del Código de Aguas | 08-04-2021 |  |  |  |
| 295 | FD-0802-217 | BÍOBÍO | LOS ANGELES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 15-07-2021 |  |  |  |
| 296 | FD-0803-130 | BÍOBÍO | HUALQUI | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 08-02-2021 | 60 | 15-02-2021 | Rechaza |
| 297 | FD-0803-132 | BÍOBÍO | HUALQUI | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 13-01-2021 | 475 | 23-09-2021 | Acoge |
| 298 | FD-0803-133 | BÍOBÍO | TOMÉ | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 05-01-2021 | 213 | 31-05-2021 | Rechaza |
| 299 | FD-0803-134 | BÍOBÍO | CORONEL | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 14-01-2021 |  |  |  |
| 300 | FD-0803-135 | BÍOBÍO | CORONEL | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 06-01-2021 | 430 | 07-09-2021 | Acoge |
| 301 | FD-0803-136 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 14-01-2021 |  |  |  |
| 302 | FD-0803-137 | BÍOBÍO | SAN PEDRO DE LA PAZ | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 17-02-2021 |  |  |  |
| 303 | FD-0803-137 | BÍOBÍO | SAN PEDRO DE LA PAZ | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 17-02-2021 |  |  |  |
| **N°** | **Expediente** | **Región** | **Comuna** | **TIPO DE INFRACCIÓN** | **Fecha del terreno** | **N° de Resolución** | **Fecha de Resolución** | **Resultado** |
| 304 | FD-0803-138 | BÍOBÍO | HUALQUI | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 08-02-2021 | 485 | 27-09-2021 | Acoge |
| 305 | FD-0803-139 | BÍOBÍO | HUALQUI | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 02-03-2021 | 127 | 29-03-2021 | Rechaza |
| 306 | FD-0803-141 | BÍOBÍO | HUALQUI | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 18-03-2021 |  |  |  |
| 307 | FD-0803-142 | BÍOBÍO | CONCEPCIÓN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 05-04-2021 | 315 | 26-07-2021 | Rechaza |
| 308 | FD-0803-143 | BÍOBÍO | CORONEL | Otras infracciones del Código de Aguas | 13-04-2021 | 318 | 26-07-2021 | Rechaza |
| 309 | FD-0803-145 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 09-06-2021 | 277 | 30-06-2021 | Rechaza |
| 310 | FD-0803-146 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 09-06-2021 | 272 | 30-06-2021 | Rechaza |
| 311 | FD-0803-147 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 16-06-2021 |  |  |  |
| 312 | FD-0803-148 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 08-07-2021 | 403 | 27-08-2021 | Rechaza |
| 313 | FD-0803-149 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 09-06-2021 | 274 | 30-06-2021 | Rechaza |
| 314 | FD-0803-150 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 09-06-2021 | 273 | 30-06-2021 | Rechaza |
| 315 | FD-0803-151 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 09-06-2021 | 275 | 30-06-2021 | Rechaza |
| 316 | FD-0803-152 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 16-09-2021 | 441 | 09-09-2021 | Rechaza |
| 317 | FD-0803-153 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 16-06-2021 | 308 | 19-07-2021 | Rechaza |
| 318 | FD-0803-154 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 16-06-2021 | 425 | 02-09-2021 | Rechaza |
| 319 | FD-0803-155 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 16-06-2021 | 424 | 02-09-2021 | Rechaza |
| 320 | FD-0803-156 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 24-06-2021 | 300 | 19-07-2021 | Rechaza |
| 321 | FD-0803-157 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 09-06-2021 |  |  |  |
| 322 | FD-0803-158 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 15-07-2021 | 316 | 26-07-2021 | Rechaza |
| 323 | FD-0803-159 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 24-06-2021 |  |  |  |
| 324 | FD-0803-160 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 09-06-2021 |  |  |  |
| 325 | FD-0803-161 | BÍOBÍO | CORONEL | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 24-06-2021 |  |  |  |
| **N°** | **Expediente** | **Región** | **Comuna** | **TIPO DE INFRACCIÓN** | **Fecha del terreno** | **N° de Resolución** | **Fecha de Resolución** | **Resultado** |
| 326 | FD-0803-162 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 09-06-2021 | 303 | 19-07-2021 | Rechaza |
| 327 | FD-0803-163 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 09-06-2021 | 271 | 30-06-2021 | Rechaza |
| 328 | FD-0803-164 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 09-06-2021 | 317 | 26-07-2021 | Rechaza |
| 329 | FD-0803-165 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 24-06-2021 | 301 | 19-07-2021 | Rechaza |
| 330 | FD-0803-166 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 09-06-2021 | 276 | 30-06-2021 | Rechaza |
| 331 | FD-0803-167 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 25-06-2021 | 302 | 19-07-2021 | Rechaza |
| 332 | FD-0803-168 | BÍOBÍO | FLORIDA | Otras infracciones del Código de Aguas | 20-07-2021 |  |  |  |
| 333 | FD-0803-169 | BÍOBÍO | SAN PEDRO DE LA PAZ | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 22-07-2021 |  |  |  |
| 334 | FD-0803-170 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 22-07-2021 |  |  |  |
| 335 | FD-0804-60 | BÍOBÍO | ARAUCO | Otras infracciones del Código de Aguas | 29-01-2021 |  |  |  |
| 336 | FD-0804-60 | BÍOBÍO | ARAUCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 29-01-2021 |  |  |  |
| 337 | FO-0802-82 | BÍOBÍO | LOS ANGELES | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 24-02-2021 |  |  |  |
| 338 | FO-0802-83 | BÍOBÍO | LOS ANGELES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 24-02-2021 | 109 | 22-03-2021 | Rechaza |
| 339 | FO-0802-84 | BÍOBÍO | YUMBEL | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 23-03-2021 |  |  |  |
| 340 | FO-0802-85 | BÍOBÍO | YUMBEL | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 23-03-2021 | 139 | 14-04-2021 | Rechaza |
| 341 | FO-0802-86 | BÍOBÍO | LOS ANGELES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 21-04-2021 |  |  |  |
| 342 | FO-0802-87 | BÍOBÍO | LOS ANGELES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 21-04-2021 |  |  |  |
| 343 | FO-0802-88 | BÍOBÍO | LOS ANGELES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 21-04-2021 | 461 | 16-09-2021 | Rechaza |
| 344 | FO-0802-89 | BÍOBÍO | LOS ANGELES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 21-04-2021 | 459 | 16-09-2021 | Rechaza |
| 345 | FO-0802-90 | BÍOBÍO | LOS ANGELES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 21-04-2021 | 460 | 16-09-2021 | Rechaza |
| 346 | FO-0802-91 | BÍOBÍO | LOS ANGELES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 21-04-2021 | 444 | 09-09-2021 | Rechaza |
| 347 | FO-0802-92 | BÍOBÍO | LOS ANGELES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 21-04-2021 |  |  |  |
| 348 | FO-0802-93 | BÍOBÍO | LOS ANGELES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 21-04-2021 | 191 | 18-05-2021 | Rechaza |
| **N°** | **Expediente** | **Región** | **Comuna** | **TIPO DE INFRACCIÓN** | **Fecha del terreno** | **N° de Resolución** | **Fecha de Resolución** | **Resultado** |
| 349 | FO-0802-94 | BÍOBÍO | LOS ANGELES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 27-05-2021 | 465 | 16-09-2021 | Rechaza |
| 350 | FO-0802-95 | BÍOBÍO | MULCHÉN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 27-07-2021 | 378 | 23-08-2021 | Rechaza |
| 351 | FO-0803-172 | BÍOBÍO | HUALQUI | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 08-02-2021 |  |  |  |
| 352 | FO-0803-173 | BÍOBÍO | CONCEPCIÓN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 13-04-2021 |  |  |  |
| 353 | FO-0803-174 | BÍOBÍO | HUALPÉN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 31-05-2021 | 228 | 17-06-2021 | Rechaza |
| 354 | FO-0803-175 | BÍOBÍO | HUALPÉN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 31-05-2021 |  |  |  |
| 355 | FO-0803-178 | BÍOBÍO | PENCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 18-08-2021 |  |  |  |
| 356 | FO-0804-48 | BÍOBÍO | CONTULMO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 18-05-2021 | 379 | 23-08-2021 | Rechaza |
| 357 | FD-0401-180 | COQUIMBO | LA SERENA | Teledetección (Extracción no autorizada de aguas Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 203/2013) | 02-02-2021 | 67 | 03-03-2021 | Rechaza |
| 358 | FD-0401-181 | COQUIMBO | LA SERENA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 02-02-2021 | 66 | 03-03-2021 | Rechaza |
| 359 | FD-0401-182 | COQUIMBO | LA SERENA | Teledetección (Extracción no autorizada de aguas Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 203/2013) | 04-02-2021 | 348 | 22-07-2021 | Acoge |
| 360 | FD-0401-183 | COQUIMBO | VICUÑA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 01-04-2021 |  |  |  |
| 361 | FD-0401-184 | COQUIMBO | VICUÑA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 01-04-2021 |  |  |  |
| 362 | FD-0401-185 | COQUIMBO | LA SERENA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 19-04-2021 | 462 | 27-09-2021 | Acoge |
| 363 | FD-0401-186 | COQUIMBO | LA SERENA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 19-04-2021 | 461 | 27-09-2021 | Rechaza |
| 364 | FD-0401-187 | COQUIMBO | LA SERENA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 19-04-2021 |  |  |  |
| 365 | FD-0401-188 | COQUIMBO | LA SERENA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 19-04-2021 |  |  |  |
| 366 | FD-0401-189 | COQUIMBO | PAIHUANO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 19-04-2021 |  |  |  |
| 367 | FD-0401-190 | COQUIMBO | COQUIMBO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 20-04-2021 |  |  |  |
| 368 | FD-0401-191 | COQUIMBO | VICUÑA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 29-04-2021 |  |  |  |
| 369 | FD-0401-192 | COQUIMBO | PAIHUANO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 10-06-2021 |  |  |  |
| 370 | FD-0401-193 | COQUIMBO | PAIHUANO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 10-06-2021 |  |  |  |
| 371 | FD-0401-194 | COQUIMBO | PAIHUANO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 10-06-2021 |  |  |  |
| **N°** | **Expediente** | **Región** | **Comuna** | **TIPO DE INFRACCIÓN** | **Fecha del terreno** | **N° de Resolución** | **Fecha de Resolución** | **Resultado** |
| 372 | FD-0401-195 | COQUIMBO | PAIHUANO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 10-06-2021 |  |  |  |
| 373 | FD-0401-196 | COQUIMBO | LA SERENA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 10-06-2021 |  |  |  |
| 374 | FD-0401-200 | COQUIMBO | LA SERENA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 27-08-2021 |  |  |  |
| 375 | FD-0402-382 | COQUIMBO | OVALLE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 26-01-2021 | 349 | 23-07-2021 | Acoge |
| 376 | FD-0402-384 | COQUIMBO | MONTE PATRIA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 03-02-2021 | 323 | 13-07-2021 | Rechaza |
| 377 | FD-0402-385 | COQUIMBO | MONTE PATRIA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 12-02-2021 | 152 | 21-04-2021 | Rechaza |
| 378 | FD-0402-386 | COQUIMBO | PUNITAQUI | Teledetección (Extracción no autorizada de aguas Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 203/2013) | 25-01-2021 | 160 | 23-04-2021 | Rechaza |
| 379 | FD-0402-387 | COQUIMBO | COMBARBALA | Teledetección (Extracción no autorizada de aguas Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 203/2013) | 13-01-2021 | 33 | 01-02-2021 | Rechaza |
| 380 | FD-0402-388 | COQUIMBO | COMBARBALA | Teledetección (Extracción no autorizada de aguas Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 203/2013) | 12-01-2021 | 19 | 22-01-2021 | Rechaza |
| 381 | FD-0402-389 | COQUIMBO | COMBARBALA | Teledetección (Extracción no autorizada de aguas Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 203/2013) | 13-01-2021 | 20 | 22-01-2021 | Rechaza |
| 382 | FD-0402-390 | COQUIMBO | COMBARBALA | Teledetección (Extracción no autorizada de aguas Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 203/2013) | 13-01-2021 | 466 | 28-09-2021 | Acoge |
| 383 | FD-0402-391 | COQUIMBO | COMBARBALA | Teledetección (Extracción no autorizada de aguas Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 203/2013) | 12-01-2021 | 30 | 01-02-2021 | Rechaza |
| 384 | FD-0402-392 | COQUIMBO | COMBARBALA | Teledetección (Extracción no autorizada de aguas Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 203/2013) | 13-01-2021 | 157 | 22-04-2021 | Rechaza |
| 385 | FD-0402-393 | COQUIMBO | COMBARBALA | Teledetección (Extracción no autorizada de aguas Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 203/2013) | 12-01-2021 | 217 | 20-05-2021 | Acoge |
| 386 | FD-0402-394 | COQUIMBO | COMBARBALA | Teledetección (Extracción no autorizada de aguas Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 203/2013) | 12-01-2021 | 31 | 01-02-2021 | Rechaza |
| 387 | FD-0402-395 | COQUIMBO | PUNITAQUI | Teledetección (Extracción no autorizada de aguas Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 203/2013) | 27-01-2021 | 65 | 03-03-2021 | Rechaza |
| 388 | FD-0402-396 | COQUIMBO | OVALLE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 31-03-2021 | 319 | 12-07-2021 | Rechaza |
| 389 | FD-0402-397 | COQUIMBO | RIO HURTADO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 11-02-2021 | 158 | 22-04-2021 | Rechaza |
| 390 | FD-0402-398 | COQUIMBO | OVALLE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 17-02-2021 | 381 | 09-08-2021 | Acoge |
| 391 | FD-0402-399 | COQUIMBO | MONTE PATRIA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 01-04-2021 | 459 | 27-09-2021 | Rechaza |
| 392 | FD-0402-400 | COQUIMBO | PUNITAQUI | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 27-01-2021 | 362 | 02-08-2021 | Rechaza |
| 393 | FD-0402-401 | COQUIMBO | PUNITAQUI | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 27-01-2021 | 365 | 03-08-2021 | Acoge |
| **N°** | **Expediente** | **Región** | **Comuna** | **TIPO DE INFRACCIÓN** | **Fecha del terreno** | **N° de Resolución** | **Fecha de Resolución** | **Resultado** |
| 394 | FD-0402-402 | COQUIMBO | MONTE PATRIA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 03-03-2021 |  |  |  |
| 395 | FD-0402-403 | COQUIMBO | MONTE PATRIA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 01-04-2021 | 459 | 27-09-2021 | Rechaza |
| 396 | FD-0402-404 | COQUIMBO | OVALLE | Obras Mayores (art. 294 y 307 C.A.) | 20-04-2021 |  |  |  |
| 397 | FD-0402-405 | COQUIMBO | MONTE PATRIA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 19-04-2021 |  |  |  |
| 398 | FD-0402-406 | COQUIMBO | MONTE PATRIA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 14-04-2021 |  |  |  |
| 399 | FD-0402-407 | COQUIMBO | MONTE PATRIA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 14-04-2021 |  |  |  |
| 400 | FD-0402-408 | COQUIMBO | MONTE PATRIA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 14-04-2021 |  |  |  |
| 401 | FD-0402-409 | COQUIMBO | MONTE PATRIA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 19-04-2021 |  |  |  |
| 402 | FD-0402-410 | COQUIMBO | OVALLE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 27-04-2021 |  |  |  |
| 403 | FD-0402-411 | COQUIMBO | OVALLE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 27-04-2021 |  |  |  |
| 404 | FD-0402-412 | COQUIMBO | OVALLE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 27-04-2021 |  |  |  |
| 405 | FD-0402-414 | COQUIMBO | MONTE PATRIA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 26-04-2021 |  |  |  |
| 406 | FD-0402-415 | COQUIMBO | MONTE PATRIA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 06-05-2021 | 435 | 07-09-2021 | Rechaza |
| 407 | FD-0402-416 | COQUIMBO | MONTE PATRIA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 06-05-2021 | 383 | 09-08-2021 | Rechaza |
| 408 | FD-0402-422 | COQUIMBO | MONTE PATRIA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 07-06-2021 |  |  |  |
| 409 | FD-0402-424 | COQUIMBO | OVALLE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 30-06-2021 |  |  |  |
| 410 | FD-0402-427 | COQUIMBO | MONTE PATRIA | Incumplimiento de condiciones para el ejercicio del derecho y Planes de Alerta Temprana (PAT) (Art. 149 N°7 C.A.) | 25-08-2021 |  |  |  |
| 411 | FD-0402-428 | COQUIMBO | MONTE PATRIA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 30-08-2021 |  |  |  |
| 412 | FD-0403-109 | COQUIMBO | ILLAPEL | Incumplimiento de condiciones para el ejercicio del derecho y Planes de Alerta Temprana (PAT) (Art. 149 N°7 C.A.) | 21-01-2021 | 218 | 20-05-2021 | Rechaza |
| 413 | FD-0403-110 | COQUIMBO | ILLAPEL | Teledetección (Extracción no autorizada de aguas Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 203/2013) | 21-01-2021 | 218 | 20-05-2021 | Rechaza |
| 414 | FD-0403-111 | COQUIMBO | ILLAPEL | Teledetección (Extracción no autorizada de aguas Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 203/2013) | 21-01-2021 | 384 | 09-08-2021 | Acoge |
| **N°** | **Expediente** | **Región** | **Comuna** | **TIPO DE INFRACCIÓN** | **Fecha del terreno** | **N° de Resolución** | **Fecha de Resolución** | **Resultado** |
| 415 | FD-0403-112 | COQUIMBO | ILLAPEL | Teledetección (Extracción no autorizada de aguas Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 203/2013) | 04-02-2021 |  |  |  |
| 416 | FD-0403-113 | COQUIMBO | LOS VILOS | Teledetección (Extracción no autorizada de aguas Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 203/2013) | 04-02-2021 | 333 | 19-07-2021 | Rechaza |
| 417 | FD-0403-114 | COQUIMBO | SALAMANCA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 20-01-2021 | 322 | 13-07-2021 | Acoge |
| 418 | FD-0403-115 | COQUIMBO | SALAMANCA | Teledetección (Extracción no autorizada de aguas Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 203/2013) | 03-02-2021 | 335 | 19-07-2021 | Acoge |
| 419 | FD-0403-116 | COQUIMBO | SALAMANCA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 21-01-2021 | 336 | 19-07-2021 | Acoge |
| 420 | FD-0403-117 | COQUIMBO | SALAMANCA | Teledetección (Extracción no autorizada de aguas Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 203/2013) | 05-02-2021 |  |  |  |
| 421 | FD-0403-118 | COQUIMBO | SALAMANCA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 03-02-2021 |  |  |  |
| 422 | FD-0403-119 | COQUIMBO | ILLAPEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 10-03-2021 |  |  |  |
| 423 | FD-0403-120 | COQUIMBO | SALAMANCA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 01-03-2021 | 216 | 20-05-2021 | Rechaza |
| 424 | FD-0403-122 | COQUIMBO | SALAMANCA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 13-04-2021 |  |  |  |
| 425 | FD-0403-123 | COQUIMBO | SALAMANCA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 26-04-2021 |  |  |  |
| 426 | FD-0403-124 | COQUIMBO | ILLAPEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 26-04-2021 |  |  |  |
| 427 | FD-0403-125 | COQUIMBO | ILLAPEL | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 04-06-2021 |  |  |  |
| 428 | FD-0403-126 | COQUIMBO | ILLAPEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 11-06-2021 | 382 | 09-08-2021 | Rechaza |
| 429 | FD-0403-128 | COQUIMBO | SALAMANCA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 08-07-2021 |  |  |  |
| 430 | FD-0403-129 | COQUIMBO | SALAMANCA | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 08-07-2021 |  |  |  |
| 431 | FD-0403-130 | COQUIMBO | ILLAPEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 08-07-2021 | 394 | 16-08-2021 | Rechaza |
| 432 | FD-0403-135 | COQUIMBO | LOS VILOS | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 19-08-2021 |  |  |  |
| 433 | FD-0403-136 | COQUIMBO | LOS VILOS | Otras infracciones del Código de Aguas | 19-08-2021 |  |  |  |
| 434 | FO-0401-82 | COQUIMBO | COQUIMBO | Teledetección (Extracción no autorizada de aguas Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 203/2013) | 15-01-2021 | 290 | 24-06-2021 | Constata infracción |
| 435 | FO-0401-83 | COQUIMBO | LA SERENA | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 02-02-2021 | 327 | 14-07-2021 | Constata infracción |
| 436 | FO-0401-84 | COQUIMBO | LA SERENA | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 02-02-2021 | 326 | 14-07-2021 | Constata infracción |
| 437 | FO-0401-85 | COQUIMBO | VICUÑA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 19-02-2021 |  |  |  |
| **N°** | **Expediente** | **Región** | **Comuna** | **TIPO DE INFRACCIÓN** | **Fecha del terreno** | **N° de Resolución** | **Fecha de Resolución** | **Resultado** |
| 438 | FO-0401-86 | COQUIMBO | PAIHUANO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 24-02-2021 |  |  |  |
| 439 | FO-0401-87 | COQUIMBO | LA HIGUERA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 23-03-2021 |  |  |  |
| 440 | FO-0401-88 | COQUIMBO | LA HIGUERA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 23-03-2021 |  |  |  |
| 441 | FO-0401-89 | COQUIMBO | PAIHUANO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 24-03-2021 | 385 | 09-08-2021 | Constata infracción |
| 442 | FO-0401-90 | COQUIMBO | PAIHUANO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 24-03-2021 | 433 | 07-09-2021 | Constata infracción |
| 443 | FO-0401-91 | COQUIMBO | PAIHUANO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 24-03-2021 | 402 | 18-08-2021 | Constata infracción |
| 444 | FO-0401-92 | COQUIMBO | VICUÑA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 22-06-2021 |  |  |  |
| 445 | FO-0401-93 | COQUIMBO | LA SERENA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 22-06-2021 |  |  |  |
| 446 | FO-0401-94 | COQUIMBO | PAIHANO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 20-08-2021 |  |  |  |
| 447 | FO-0401-95 | COQUIMBO | PAIHUANO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 20-08-2021 |  |  |  |
| 448 | FO-0401-96 | COQUIMBO | PAIHUANO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 20-08-2021 |  |  |  |
| 449 | FO-0402-72 | COQUIMBO | COMBARBALA | Teledetección (Extracción no autorizada de aguas Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 203/2013) | 18-02-2021 | 227 | 24-05-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 450 | FO-0402-73 | COQUIMBO | COMBARBALA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 18-02-2021 | 353 | 26-07-2021 | Constata infracción |
| 451 | FO-0402-74 | COQUIMBO | MONTE PATRIA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 02-02-2021 | 219 | 20-05-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 452 | FO-0402-75 | COQUIMBO | OVALLE | Teledetección (Extracción no autorizada de aguas Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 203/2013) | 02-02-2021 | 109 | 25-03-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 453 | FO-0402-76 | COQUIMBO | COMBARBALA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 23-03-2021 | 463 | 27-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 454 | FO-0402-77 | COQUIMBO | COMBARBALA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 23-03-2021 |  |  |  |
| 455 | FO-0402-80 | COQUIMBO | MONTE PATRIA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 04-06-2021 |  |  |  |
| 456 | FO-0403-60 | COQUIMBO | ILLAPEL | Teledetección (Extracción no autorizada de aguas Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 203/2013) | 20-01-2021 | 322 | 13-07-2021 | Constata infracción |
| 457 | FO-0403-61 | COQUIMBO | ILLAPEL | Teledetección (Extracción no autorizada de aguas Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 203/2013) | 20-01-2021 | 322 | 13-07-2021 | Constata infracción |
| 458 | FO-0403-62 | COQUIMBO | ILLAPEL | Teledetección (Extracción no autorizada de aguas Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 203/2013) | 20-01-2021 | 264 | 14-06-2021 | Remite al ministerio público |
| 459 | FO-0403-63 | COQUIMBO | ILLAPEL | Teledetección (Extracción no autorizada de aguas Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 203/2013) | 21-01-2021 | 336 | 19-07-2021 | Constata infracción |
| **N°** | **Expediente** | **Región** | **Comuna** | **TIPO DE INFRACCIÓN** | **Fecha del terreno** | **N° de Resolución** | **Fecha de Resolución** | **Resultado** |
| 460 | FO-0403-64 | COQUIMBO | ILLAPEL | Teledetección (Extracción no autorizada de aguas Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 203/2013) | 05-02-2021 |  |  |  |
| 461 | FO-0403-65 | COQUIMBO | LOS VILOS | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 09-02-2021 | 337 | 19-07-2021 | Constata infracción |
| 462 | FO-0403-66 | COQUIMBO | ILLAPEL | Teledetección (Extracción no autorizada de aguas Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 203/2013) | 05-02-2021 |  |  |  |
| 463 | FO-0403-67 | COQUIMBO | ILLAPEL | Teledetección (Extracción no autorizada de aguas Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 203/2013) | 08-02-2021 | 338 | 19-07-2021 | Constata infracción |
| 464 | FO-0403-68 | COQUIMBO | SALAMANCA | Otras infracciones del Código de Aguas | 11-02-2021 | 295 | 25-06-2021 | Constata infracción |
| 465 | FO-0403-69 | COQUIMBO | ILLAPEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 22-03-2021 | 428 | 01-09-2021 | Constata infracción |
| 466 | FO-0403-70 | COQUIMBO | LOS VILOS | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 14-04-2021 |  |  |  |
| 467 | FO-0403-71 | COQUIMBO | ILLAPEL | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 18-06-2021 |  |  |  |
| 468 | FO-0403-72 | COQUIMBO | SALAMANCA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 27-07-2021 |  |  |  |
| 469 | FO-0403-73 | COQUIMBO | SALAMANCA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 27-07-2021 |  |  |  |
| 470 | FO-0403-74 | COQUIMBO | SALAMANCA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 27-07-2021 |  |  |  |
| 471 | FD-0403-138 | COQUIMBO | SALAMANCA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 15-09-2021 |  |  |  |
| 472 | FO-0402-81 | COQUIMBO | MONTE PATRIA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 24-09-2021 |  |  |  |
| 473 | FD-0402-429 | COQUIMBO | MONTE PATRIA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 24-09-2021 |  |  |  |
| 474 | FD-1002-71 | LOS LAGOS | PUERTO OCTAY | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 22-01-2021 | 85 | 23-03-2021 | Rechaza |
| 475 | FD-1002-72 | LOS LAGOS | RIO NEGRO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 26-01-2021 | 314 | 08-06-2021 | Rechaza |
| 476 | FD-1002-73 | LOS LAGOS | RIO NEGRO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 26-01-2021 | 314 | 08-06-2021 | acoge |
| 477 | FD-1002-74 | LOS LAGOS | SAN JUAN DE LA COSTA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 02-02-2021 | 121 | 30-03-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 478 | FD-1002-76 | LOS LAGOS | RIO NEGRO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 08-03-2021 | 90 | 21-03-2021 | Rechaza |
| 479 | FD-1002-77 | LOS LAGOS | RIO NEGRO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 08-03-2021 | 90 | 21-03-2021 | Rechaza |
| 480 | FD-1002-78 | LOS LAGOS | OSORNO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 05-04-2021 | 1 | 24-09-2021 | acoge |
| 481 | FD-1002-79 | LOS LAGOS | PURRANQUE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 23-04-2021 |  |  |  |
| **N°** | **Expediente** | **Región** | **Comuna** | **TIPO DE INFRACCIÓN** | **Fecha del terreno** | **N° de Resolución** | **Fecha de Resolución** | **Resultado** |
| 482 | FD-1002-80 | LOS LAGOS | OSORNO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 25-05-2021 |  |  |  |
| 483 | FD-1002-81 | LOS LAGOS | PUERTO OCTAY | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 15-07-2021 | 557 | 03-09-2021 | Rechaza |
| 484 | FD-1002-82 | LOS LAGOS | PURRANQUE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 17-08-2021 |  |  |  |
| 485 | FD-1002-83 | LOS LAGOS | PURRANQUE | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 17-08-2021 |  |  |  |
| 486 | FD-1002-84 | LOS LAGOS | OSORNO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 18-08-2021 | 532 | 30-08-2021 | Rechaza |
| 487 | FD-1002-85 | LOS LAGOS | OSORNO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 06-09-2021 |  |  |  |
| 488 | FD-1003-184 | LOS LAGOS | PUERTO MONTT | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 13-01-2021 | 128 | 30-03-2021 | Acoge |
| 489 | FD-1003-185 | LOS LAGOS | PUERTO VARAS | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 02-03-2021 | 92 | 24-03-2021 | Rechaza |
| 490 | FD-1003-186 | LOS LAGOS | PUERTO VARAS | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 02-03-2021 | 92 | 24-03-2021 | Rechaza |
| 491 | FD-1003-187 | LOS LAGOS | COCHAMO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 18-02-2021 | 436 | 28-07-2021 | Rechaza |
| 492 | FD-1003-188 | LOS LAGOS | COCHAMO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 18-02-2021 | 436 | 28-07-2021 | Rechaza |
| 493 | FD-1003-189 | LOS LAGOS | PUERTO VARAS | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 02-03-2021 |  |  |  |
| 494 | FD-1003-190 | LOS LAGOS | PUERTO MONTT | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 03-03-2021 | 566 | 14-09-2021 | Acoge |
| 495 | FD-1003-191 | LOS LAGOS | PUERTO VARAS | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 01-03-2021 | 520 | 26-08-2021 | Acoge |
| 496 | FD-1003-192 | LOS LAGOS | PUERTO MONTT | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 16-04-2021 | 263 | 17-05-2021 | Rechaza |
| 497 | FD-1003-193 | LOS LAGOS | PUERTO MONTT | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 30-04-2021 | 558 | 08-09-2021 | Rechaza |
| 498 | FD-1003-194 | LOS LAGOS | PUERTO MONTT | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 30-03-2021 |  |  |  |
| 499 | FD-1003-195 | LOS LAGOS | PUERTO MONTT | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 06-04-2021 |  |  |  |
| 500 | FD-1003-196 | LOS LAGOS | FRUTILLAR | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 03-06-2021 | 534 | 30-08-2021 | Rechaza |
| 501 | FD-1003-197 | LOS LAGOS | LLANQUIHUE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 23-04-2021 |  |  |  |
| 502 | FD-1003-199 | LOS LAGOS | MAULLÍN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 04-06-2021 | 533 | 30-08-2021 | Rechaza |
| 503 | FD-1003-200 | LOS LAGOS | PUERTO MONTT | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 15-06-2021 | 521 | 26-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 504 | FD-1003-201 | LOS LAGOS | LLANQUIHUE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 27-07-2021 | 559 | 08-09-2021 | Rechaza |
| **N°** | **Expediente** | **Región** | **Comuna** | **TIPO DE INFRACCIÓN** | **Fecha del terreno** | **N° de Resolución** | **Fecha de Resolución** | **Resultado** |
| 505 | FD-1003-203 | LOS LAGOS | FRUTILLAR | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 18-08-2021 | 536 | 30-08-2021 | Rechaza |
| 506 | FD-1003-204 | LOS LAGOS | CALBUCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 19-08-2021 | 595 | 22-09-2021 | Rechaza |
| 507 | FD-1003-205 | LOS LAGOS | PUERTO MONTT | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 20-08-2021 | 594 | 22-09-2021 | Rechaza |
| 508 | FO-1002-59 | LOS LAGOS | SAN PABLO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 26-01-2021 | 122 | 30-03-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 509 | FO-1002-59 | LOS LAGOS | SAN PABLO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 26-01-2021 | 122 | 30-03-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 510 | FO-1002-60 | LOS LAGOS | RIO BUENO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 26-01-2021 |  |  |  |
| 511 | FO-1002-60 | LOS LAGOS | RIO BUENO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 26-01-2021 |  |  |  |
| 512 | FO-1002-61 | LOS LAGOS | OSORNO | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 30-03-2021 | 261 | 13-05-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 513 | FO-1003-80 | LOS LAGOS | PUERTO VARAS | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 19-01-2021 | 412 | 13-07-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 514 | FO-1003-81 | LOS LAGOS | PUERTO VARAS | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 19-01-2021 | 412 | 13-07-2021 | Constata infracción |
| 515 | FO-1003-82 | LOS LAGOS | LLANQUIHUE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 21-01-2021 | 91 | 24-03-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 516 | FO-1003-83 | LOS LAGOS | FRESIA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 27-01-2021 | 419 | 20-07-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 517 | FO-1003-84 | LOS LAGOS | PUERTO MONTT | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 31-03-2021 |  |  |  |
| 518 | FO-1003-85 | LOS LAGOS | PUERTO MONTT | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 16-04-2021 | 262 | 13-05-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 519 | FO-1003-86 | LOS LAGOS | PUERTO MONTT | Caudal ecológico (art. 129 bis 1 C.A.) | 29-04-2021 |  |  |  |
| 520 | FO-1003-87 | LOS LAGOS | PUERTO MONTT | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 24-05-2021 |  |  |  |
| 521 | FO-1003-88 | LOS LAGOS | PUERTO MONTT | Obras Mayores (art. 294 y 307 C.A.) | 24-05-2021 |  |  |  |
| 522 | FO-1003-89 | LOS LAGOS | PUERTO MONTT | Obras Mayores (art. 294 y 307 C.A.) | 24-05-2021 |  |  |  |
| 523 | FO-1003-90 | LOS LAGOS | CALBUCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 04-06-2021 | 490 | 12-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 524 | FO-1003-91 | LOS LAGOS | CALBUCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 19-08-2021 |  |  |  |
| 525 | FO-1003-92 | LOS LAGOS | PUERTO VARAS | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 15-07-2021 | 535 | 30-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 526 | FO-1004-49 | LOS LAGOS | DALCAHUE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 10-03-2021 | 84 | 22-03-2021 | Ordena cierre del expediente |
| **N°** | **Expediente** | **Región** | **Comuna** | **TIPO DE INFRACCIÓN** | **Fecha del terreno** | **N° de Resolución** | **Fecha de Resolución** | **Resultado** |
| 527 | FO-1004-50 | LOS LAGOS | ANCUD | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 09-03-2021 | 86 | 23-03-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 528 | FO-1004-51 | LOS LAGOS | CASTRO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 25-03-2021 | 148 | 06-04-2021 | Rechaza |
| 529 | FO-1004-52 | LOS LAGOS | CASTRO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 05-03-2021 | 147 | 06-04-2021 | Rechaza |
| 530 | FO-1004-53 | LOS LAGOS | QUEILEN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 10-06-2021 | 360 | 30-06-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 531 | FO-1004-54 | LOS LAGOS | DALCAHUE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 25-06-2021 |  |  |  |
| 532 | FD-1401-100 | LOS RÍOS | LANCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 11-03-2021 | 227 | 01-07-2021 | Rechaza |
| 533 | FD-1401-101 | LOS RÍOS | PAILLACO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 10-03-2021 | 240 | 13-07-2021 | Acoge |
| 534 | FD-1401-102 | LOS RÍOS | PANGUIPULLI | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 17-03-2021 | 290 | 06-08-2021 | Rechaza |
| 535 | FD-1401-103 | LOS RÍOS | PANGUIPULLI | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 01-04-2021 | 291 | 06-08-2021 | Acoge |
| 536 | FD-1401-104 | LOS RÍOS | VALDIVIA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 07-04-2021 | 292 | 06-08-2021 | Acoge |
| 537 | FD-1401-105 | LOS RÍOS | PANGUIPULLI | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 01-04-2021 | 224 | 01-07-2021 | Rechaza |
| 538 | FD-1401-106 | LOS RÍOS | VALDIVIA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 09-04-2021 | 293 | 06-08-2021 | Rechaza |
| 539 | FD-1401-107 | LOS RÍOS | VALDIVIA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 07-04-2021 | 294 | 06-08-2021 | acoge |
| 540 | FD-1401-108 | LOS RÍOS | VALDIVIA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 07-04-2021 | 295 | 06-08-2021 | Rechaza |
| 541 | FD-1401-109 | LOS RÍOS | PAILLACO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 28-04-2021 | 228 | 01-07-2021 | Rechaza |
| 542 | FD-1401-110 | LOS RÍOS | CORRAL | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 17-05-2021 | 229 | 01-07-2021 | Rechaza |
| 543 | FD-1401-111 | LOS RÍOS | LOS LAGOS | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 14-05-2021 | 226 | 01-07-2021 | Rechaza |
| 544 | FD-1401-112 | LOS RÍOS | MARIQUINA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 14-06-2021 | 369 | 28-09-2021 | Acoge Parcialmente |
| 545 | FD-1401-113 | LOS RÍOS | VALDIVIA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 02-07-2021 | 298 | 11-08-2021 | Rechaza |
| 546 | FD-1401-114 | LOS RÍOS | PAILLACO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 01-07-2021 | 299 | 11-08-2021 | Rechaza |
| 547 | FD-1401-115 | LOS RÍOS | MARIQUINA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 01-07-2021 | 343 | 14-09-2021 | Acoge |
| 548 | FD-1401-116 | LOS RÍOS | VALDIVIA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 08-07-2021 |  |  |  |
| **N°** | **Expediente** | **Región** | **Comuna** | **TIPO DE INFRACCIÓN** | **Fecha del terreno** | **N° de Resolución** | **Fecha de Resolución** | **Resultado** |
| 549 | FD-1401-96 | LOS RÍOS | PAILLACO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 18-01-2021 | 188 | 02-06-2021 | Rechaza |
| 550 | FD-1401-97 | LOS RÍOS | MARIQUINA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 19-01-2021 | 33 | 11-02-2021 | Rechaza |
| 551 | FD-1401-98 | LOS RÍOS | PAILLACO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 05-02-2021 | 34 | 11-02-2021 | Rechaza |
| 552 | FD-1401-99 | LOS RÍOS | PANGUIPULLI | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 15-02-2021 | 48 | 04-03-2021 | Rechaza |
| 553 | FD-1402-33 | LOS RÍOS | RIO BUENO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 05-02-2021 | 238 | 08-07-2021 | Acoge |
| 554 | FD-1402-34 | LOS RÍOS | RIO BUENO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 15-02-2021 | 251 | 13-07-2021 | Acoge |
| 555 | FD-1402-35 | LOS RÍOS | FUTRONO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 04-05-2021 | 225 | 01-06-2021 | Rechaza |
| 556 | FO-1401-107 | LOS RÍOS | PANGUIPULLI | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 18-01-2021 | 138 | 07-05-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 557 | FO-1401-108 | LOS RÍOS | PAILLACO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 18-01-2021 | 187 | 02-06-2021 | Constata infracción |
| 558 | FO-1401-109 | LOS RÍOS | LOS LAGOS | Bocatomas y obras provisionales en cauces naturales (Art. 151, 304 C.A.) | 04-02-2021 | 236 | 07-07-2021 | Constata infracción |
| 559 | FO-1401-110 | LOS RÍOS | VALDIVIA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 16-02-2021 | 237 | 08-07-2021 | Constata infracción |
| 560 | FO-1401-111 | LOS RÍOS | VALDIVIA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 10-03-2021 | 185 | 01-06-2021 | Otra |
| 561 | FO-1401-112 | LOS RÍOS | PANGUIPULLI | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 08-04-2021 | 230 | 01-07-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 562 | FO-1401-113 | LOS RÍOS | PANGUIPULLI | Incumplimiento a condiciones al ejercicio del derecho (art. 149 N°7 C.A.) | 08-04-2021 | 223 | 01-07-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 563 | FO-1401-114 | LOS RÍOS | PANGUIPULLI | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 21-04-2021 | 335 | 07-09-2021 | Constata infracción |
| 564 | FO-1401-115 | LOS RÍOS | PANGUIPULLI | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 21-04-2021 | 336 | 07-09-2021 | Constata infracción |
| 565 | FO-1401-116 | LOS RÍOS | MAFIL | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 29-04-2021 | 242 | 13-07-2021 | Constata infracción |
| 566 | FO-1401-117 | LOS RÍOS | LOS LAGOS | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 29-04-2021 | 261 | 20-07-2021 | Constata infracción |
| 567 | FO-1401-118 | LOS RÍOS | PAILLACO | Bocatomas y obras provisionales en cauces naturales (Art. 151, 304 C.A.) | 28-04-2021 | 241 | 13-07-2021 | Constata infracción |
| 568 | FO-1401-119 | LOS RÍOS | LOS LAGOS | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 04-05-2021 | 337 | 08-09-2021 | Constata infracción |
| 569 | FO-1401-120 | LOS RÍOS | LOS LAGOS | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 04-05-2021 | 339 | 13-09-2021 | Constata infracción |
| 570 | FO-1401-121 | LOS RÍOS | PANGUIPULLI | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 03-06-2021 | 297 | 11-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| **N°** | **Expediente** | **Región** | **Comuna** | **TIPO DE INFRACCIÓN** | **Fecha del terreno** | **N° de Resolución** | **Fecha de Resolución** | **Resultado** |
| 571 | FO-1401-122 | LOS RÍOS | VALDIVIA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 08-07-2021 | 321 | 30-08-2021 | Constata infracción |
| 572 | FO-1402-60 | LOS RÍOS | LA UNIÓN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 13-01-2021 | 202 | 11-07-2021 | Constata infracción |
| 573 | FO-1402-61 | LOS RÍOS | LA UNIÓN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 13-01-2021 | 203 | 11-07-2021 | Constata infracción |
| 574 | FO-1402-62 | LOS RÍOS | LA UNIÓN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 13-01-2021 | 205 | 11-07-2021 | Constata infracción |
| 575 | FO-1402-63 | LOS RÍOS | LA UNIÓN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 13-01-2021 | 204 | 11-07-2021 | Constata infracción |
| 576 | FO-1402-64 | LOS RÍOS | LA UNIÓN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 13-01-2021 | 206 | 11-06-2021 | Constata infracción |
| 577 | FO-1402-65 | LOS RÍOS | RÍO BUENO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 19-03-2021 | 111 | 27-04-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 578 | FO-1402-66 | LOS RÍOS | RÍO BUENO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 10-08-2021 | 344 | 14-09-2021 | Constata infracción |
| 579 | FO-1401-123 | LOS RÍOS | MAFIL | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 09-09-2021 |  |  |  |
| 580 | FO-1401-124 | LOS RÍOS | VALDIVIA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 09-09-2021 | 368 | 28-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 581 | FD-1402-36 | LOS RÍOS | RÍO BUENO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 24-09-2021 | 382 | 30-09-2021 | Rechaza |
| 582 | FD-1401-117 | LOS RÍOS | CORRAL | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 24-09-2021 |  |  |  |
| 583 | FD-1201-6 | MAGALLANES | TORRES DEL PAINE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 10-06-2021 | 113 | 09-07-2021 | Rechaza |
| 584 | FD-1202-41 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 27-04-2021 | 101 | 04-06-2021 | Rechaza |
| 585 | FD-1202-42 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 28-07-2021 |  |  |  |
| 586 | FD-1203-10 | MAGALLANES | PORVENIR | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 30-03-2021 | 188 | 31-08-2021 | Rechaza |
| 587 | FO-1201-27 | MAGALLANES | NATALES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 08-07-2021 |  |  |  |
| 588 | FO-1202-71 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 10-02-2021 | 145 | 29-07-2021 | Constata infracción |
| 589 | FD-0701-114 | MAULE | TENO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 12-01-2021 | 47 | 25-01-2021 | Rechaza |
| 590 | FD-0701-115 | MAULE | TENO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 12-01-2021 |  |  |  |
| 591 | FD-0701-116 | MAULE | LICANTÉN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 18-01-2021 | 129 | 19-02-2021 | Rechaza |
| 592 | FD-0701-117 | MAULE | CURICÓ | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 25-01-2021 | 157 | 05-03-2021 | Rechaza |
| 593 | FD-0701-118 | MAULE | MOLINA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 27-01-2021 | 141 | 25-02-2021 | Rechaza |
| **N°** | **Expediente** | **Región** | **Comuna** | **TIPO DE INFRACCIÓN** | **Fecha del terreno** | **N° de Resolución** | **Fecha de Resolución** | **Resultado** |
| 594 | FD-0701-119 | MAULE | HUALAÑE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 16-02-2021 | 536 | 09-07-2021 | Rechaza |
| 595 | FD-0701-120 | MAULE | LICANTEN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 17-03-2021 | 205 | 26-03-2021 | Rechaza |
| 596 | FD-0701-121 | MAULE | LICANTEN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 21-04-2021 |  |  |  |
| 597 | FD-0701-122 | MAULE | LICANTEN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 04-05-2021 |  |  |  |
| 598 | FD-0701-123 | MAULE | HUALAÑE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 27-05-2021 |  |  |  |
| 599 | FD-0702-171 | MAULE | MAULE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 15-01-2021 | 71 | 05-02-2021 | Rechaza |
| 600 | FD-0702-172 | MAULE | TALCA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 28-01-2021 | 107 | 16-02-2021 | Rechaza |
| 601 | FD-0702-173 | MAULE | CONSTITUCIÓN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 04-02-2021 | 721 | 31-08-2021 | Acoge |
| 602 | FD-0702-174 | MAULE | TALCA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 22-02-2021 |  |  |  |
| 603 | FD-0702-175 | MAULE | MAULE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 21-04-2021 | 839 | 24-09-2021 | Rechaza |
| 604 | FD-0702-176 | MAULE | TALCA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 18-05-2021 |  |  |  |
| 605 | FD-0702-177 | MAULE | CONSTITUCIÓN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 12-05-2021 |  |  |  |
| 606 | FD-0702-178 | MAULE | TALCA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 14-05-2021 | 643 | 11-08-2021 | OTRA |
| 607 | FD-0702-179 | MAULE | TALCA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 27-05-2021 |  |  |  |
| 608 | FD-0702-180 | MAULE | SAN CLEMENTE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 28-05-2021 | 628 | 06-08-2021 | Rechaza |
| 609 | FD-0703-185 | MAULE | SAN JAVIER | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 03-02-2021 |  |  |  |
| 610 | FD-0703-186 | MAULE | SAN JAVIER | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 28-01-2021 |  |  |  |
| 611 | FD-0703-187 | MAULE | RETIRO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 04-02-2021 |  |  |  |
| 612 | FD-0703-188 | MAULE | LINARES | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 19-02-2021 |  |  |  |
| 613 | FD-0703-189 | MAULE | LINARES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 23-03-2021 | 283 | 27-04-2021 | Rechaza |
| 614 | FD-0703-190 | MAULE | SAN JAVIER | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 20-04-2021 |  |  |  |
| 615 | FD-0703-191 | MAULE | LINARES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 30-04-2021 | 556 | 13-07-2021 | Rechaza |
| 616 | FD-0703-192 | MAULE | LINARES | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 08-07-2021 |  |  |  |
| **N°** | **Expediente** | **Región** | **Comuna** | **TIPO DE INFRACCIÓN** | **Fecha del terreno** | **N° de Resolución** | **Fecha de Resolución** | **Resultado** |
| 617 | FD-0703-194 | MAULE | VILLA ALEGRE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 23-08-2021 | 792 | 13-09-2021 | Rechaza |
| 618 | FD-0704-41 | MAULE | CAUQUENES | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 19-01-2021 |  |  |  |
| 619 | FD-0704-42 | MAULE | CAUQUENES | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 02-02-2021 |  |  |  |
| 620 | FD-0704-43 | MAULE | CAUQUENES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 02-02-2021 | 108 | 16-02-2021 | Rechaza |
| 621 | FD-0704-44 | MAULE | CAUQUENES | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 30-03-2021 |  |  |  |
| 622 | FO-0701-74 | MAULE | CURICÓ | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 19-02-2021 | 679 | 19-08-2021 | Otra |
| 623 | FO-0701-75 | MAULE | CURICÓ | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 19-02-2021 | 679 | 19-08-2021 | Otra |
| 624 | FO-0701-76 | MAULE | CURICÓ | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 23-02-2021 | 679 | 19-08-2021 | Otra |
| 625 | FO-0701-77 | MAULE | CURICÓ | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 23-02-2021 | 679 | 19-08-2021 | Otra |
| 626 | FO-0701-78 | MAULE | CURICÓ | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 23-02-2021 | 507 | 06-07-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 627 | FO-0701-79 | MAULE | CURICÓ | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 23-02-2021 | 507 | 06-07-2021 | Constata infracción |
| 628 | FO-0701-80 | MAULE | CURICÓ | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 26-02-2021 |  |  |  |
| 629 | FO-0701-81 | MAULE | CURICÓ | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 26-02-2021 |  |  |  |
| 630 | FO-0701-82 | MAULE | CURICÓ | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 26-02-2021 |  |  |  |
| 631 | FO-0701-83 | MAULE | CURICÓ | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 26-02-2021 |  |  |  |
| 632 | FO-0701-84 | MAULE | CURICÓ | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 26-02-2021 |  |  |  |
| 633 | FO-0701-85 | MAULE | SAGRADA FAMILIA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 16-04-2021 |  |  |  |
| 634 | FO-0701-86 | MAULE | VICHUQUÉN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 12-07-2021 |  |  |  |
| 635 | FO-0701-87 | MAULE | VICHUQUÉN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 12-07-2021 |  |  |  |
| 636 | FO-0702-26 | MAULE | PENCAHUE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 02-07-2021 |  |  |  |
| 637 | FO-0702-27 | MAULE | PENCAHUE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 02-07-2021 |  |  |  |
| 638 | FO-0702-28 | MAULE | PENCAHUE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 02-07-2021 |  |  |  |
| **N°** | **Expediente** | **Región** | **Comuna** | **TIPO DE INFRACCIÓN** | **Fecha del terreno** | **N° de Resolución** | **Fecha de Resolución** | **Resultado** |
| 639 | FO-0702-29 | MAULE | PENCAHUE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 02-07-2021 |  |  |  |
| 640 | FO-0702-30 | MAULE | PENCAHUE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 02-07-2021 |  |  |  |
| 641 | FO-0702-31 | MAULE | PENCAHUE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 02-07-2021 |  |  |  |
| 642 | FO-0703-38 | MAULE | LONGAVÍ | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 18-06-2021 |  |  |  |
| 643 | FO-0704-10 | MAULE | CAUQUENES | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 30-03-2021 | 857 | 30-09-2021 | Constata infracción |
| 644 | FO-0704-11 | MAULE | CAUQUENES | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 30-03-2021 | 857 | 30-09-2021 | Constata infracción |
| 645 | FO-0704-12 | MAULE | CAUQUENES | Obras Mayores (art. 294 y 307 C.A.) | 30-03-2021 | 857 | 30-09-2021 | Constata infracción |
| 646 | FO-0704-13 | MAULE | CAUQUENES | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 30-03-2021 | 857 | 30-09-2021 | Constata infracción |
| 647 | FO-0704-7 | MAULE | CAUQUENES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 06-01-2021 |  |  |  |
| 648 | FO-0704-8 | MAULE | CAUQUENES | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 06-01-2021 |  |  |  |
| 649 | FO-0704-9 | MAULE | CAUQUENES | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 30-03-2021 | 857 | 30-09-2021 | Constata infracción |
| 650 | FD-0701-124 | MAULE | HUALAÑE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 22-09-2021 |  |  |  |
| 651 | FO-0703-39 | MAULE | PARRAL | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 15-09-2021 |  |  |  |
| 652 | FO-0701-88 | MAULE | CURICÓ | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 29-09-2021 |  |  |  |
| 653 | FD-1301-70 | METROPOLITANA | LAMPA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 28-01-2021 |  |  |  |
| 654 | FD-1301-71 | METROPOLITANA | LAMPA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 02-03-2021 | 904 | 13-07-2021 | Rechaza |
| 655 | FD-1301-72 | METROPOLITANA | LAMPA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 10-03-2021 | 916 | 14-07-2021 | Rechaza |
| 656 | FD-1301-73 | METROPOLITANA | LAMPA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013); Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 15-01-2021 |  |  |  |
| 657 | FD-1301-74 | METROPOLITANA | COLINA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 20-08-2021 |  |  |  |
| 658 | FD-1301-75 | METROPOLITANA | COLINA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 20-08-2021 |  |  |  |
| 659 | FD-1301-76 | METROPOLITANA | COLINA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 24-08-2021 | 1373 | 27-09-2021 | Rechaza |
| 660 | FD-1301-77 | METROPOLITANA | COLINA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 31-08-2021 |  |  |  |
| **N°** | **Expediente** | **Región** | **Comuna** | **TIPO DE INFRACCIÓN** | **Fecha del terreno** | **N° de Resolución** | **Fecha de Resolución** | **Resultado** |
| 661 | FD-1301-78 | METROPOLITANA | COLINA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 30-09-2021 |  |  |  |
| 662 | FD-1304-57 | METROPOLITANA | EL MONTE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 13-01-2021 | 399 | 31-03-2021 | Rechaza |
| 663 | FD-1302-62 | METROPOLITANA | SAN JOSÉ DE MAIPO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 11-08-2021 | 1358 | 27-09-2021 | Rechaza |
| 664 | FD-1303-113 | METROPOLITANA | BUIN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013); Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 18-02-2021 | 1104 | 16-08-2021 | Acoge |
| 665 | FD-1303-115 | METROPOLITANA | BUIN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 09-09-2021 |  |  |  |
| 666 | FD-1304-60 | METROPOLITANA | ISLA DE MAIPO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 30-04-2021 | 977 | 26-07-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 667 | FD-1304-61 | METROPOLITANA | PEÑAFLOR | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013); Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 29-01-2021 | 400 | 31-03-2021 | Rechaza |
| 668 | FD-1304-62 | METROPOLITANA | PADRE HURTADO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 28-07-2021 |  |  |  |
| 669 | FD-1305-144 | METROPOLITANA | SAN PEDRO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013); Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 25-01-2021 | 438 | 13-04-2021 | Rechaza |
| 670 | FD-1305-145 | METROPOLITANA | CURACAVÍ | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 28-01-2021 | 1038 | 05-08-2021 | Rechaza |
| 671 | FD-1305-146 | METROPOLITANA | MELIPILLA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 11-02-2021 | 915 | 14-07-2021 | Rechaza |
| 672 | FD-1305-147 | METROPOLITANA | CURACAVÍ | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 10-09-2021 |  |  |  |
| 673 | FD-1305-148 | METROPOLITANA | CURACAVÍ | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 18-08-2021 |  |  |  |
| 674 | FD-1305-149 | METROPOLITANA | MARIA PINTO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 12-05-2021 | 1226 | 02-09-2021 | Rechaza |
| 675 | FD-1305-150 | METROPOLITANA | CURACAVÍ | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 14-05-2021 |  |  |  |
| 676 | FD-1305-151 | METROPOLITANA | SAN PEDRO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 28-07-2021 | 1359 | 27-09-2021 | Rechaza |
| 677 | FD-1306-150 | METROPOLITANA | MAIPÚ | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 25-02-2021 | 897 | 12-07-2021 | Rechaza |
| 678 | FD-1306-151 | METROPOLITANA | LO BARNECHEA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 09-02-2021 | 1058 | 09-08-2021 | Rechaza |
| 679 | FD-1306-152 | METROPOLITANA | LO BARNECHEA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 08-06-2021 |  |  |  |
| 680 | FD-1306-153 | METROPOLITANA | VITACURA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 24-06-2021 |  |  |  |
| 681 | FD-1306-154 | METROPOLITANA | LO BARNECHEA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 30-09-2021 |  |  |  |
| **N°** | **Expediente** | **Región** | **Comuna** | **TIPO DE INFRACCIÓN** | **Fecha del terreno** | **N° de Resolución** | **Fecha de Resolución** | **Resultado** |
| 682 | FD-1306-155 | METROPOLITANA | LA PINTANA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 10-09-2021 |  |  |  |
| 683 | FO-1301-61 | METROPOLITANA | COLINA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 15-01-2021 | 684 | 03-06-2021 | Acoge |
| 684 | FO-1301-62 | METROPOLITANA | COLINA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 28-01-2021 | 401 | 31-03-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 685 | FO-1301-63 | METROPOLITANA | TILTIL | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 19-05-2021 |  |  |  |
| 686 | FO-1301-64 | METROPOLITANA | TILTIL | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 19-05-2021 |  |  |  |
| 687 | FO-1301-65 | METROPOLITANA | TILTIL | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 19-05-2021 |  |  |  |
| 688 | FO-1301-66 | METROPOLITANA | LAMPA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 11-08-2021 |  |  |  |
| 689 | FO-1301-67 | METROPOLITANA | LAMPA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 28-09-2021 |  |  |  |
| 690 | FO-1306-40 | METROPOLITANA | LO BARNECHEA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 02-03-2021 | 402 | 31-03-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 691 | FO-1306-55 | METROPOLITANA | HUECHURABA | Cierre de bocatomas y obras de protección (art. 304 y 305 C.A.) | 16-02-2021 | 506 | 23-04-2021 | Constata infracción |
| 692 | FO-1302-13 | METROPOLITANA | SAN JOSE DE MAIPO | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 15-04-2021 |  |  |  |
| 693 | FO-1303-73 | METROPOLITANA | BUIN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 09-02-2021 | 977 | 26-07-2021 | Rechaza |
| 694 | FO-1303-74 | METROPOLITANA | SAN PEDRO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 12-05-2021 |  |  |  |
| 695 | FO-1303-75 | METROPOLITANA | SAN BERNARDO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 04-08-2021 |  |  |  |
| 696 | FO-1303-76 | METROPOLITANA | SAN BERNARDO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 04-08-2021 |  |  |  |
| 697 | FO-1303-77 | METROPOLITANA | SAN BERNARDO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 04-08-2021 |  |  |  |
| 698 | FO-1304-22 | METROPOLITANA | ISLA DE MAIPO | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 30-07-2021 | 1401 | 30-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 699 | FO-1304-23 | METROPOLITANA | ISLA DE MAIPO | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 30-07-2021 |  |  |  |
| 700 | FO-1305-36 | METROPOLITANA | CURACAVÍ | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 05-01-2021 | 893 | 06-07-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 701 | FO-1305-37 | METROPOLITANA | CURACAVÍ | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 29-01-2021 |  |  |  |
| 702 | FO-1305-39 | METROPOLITANA | MELIPILLA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 18-01-2021 | 925 | 15-07-2021 | Acoge |
| 703 | FO-1305-41 | METROPOLITANA | MELIPILLA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 06-05-2021 | 1360 | 27-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 704 | FO-1305-42 | METROPOLITANA | MELIPILLA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 24-09-2021 |  |  |  |
| **N°** | **Expediente** | **Región** | **Comuna** | **TIPO DE INFRACCIÓN** | **Fecha del terreno** | **N° de Resolución** | **Fecha de Resolución** | **Resultado** |
| 705 | FO-1306-56 | METROPOLITANA | MAIPÚ | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 06-05-2021 | 1361 | 27-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 706 | FO-1306-57 | METROPOLITANA | PUDAHUEL | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 17-08-2021 |  |  |  |
| 707 | FO-1306-58 | METROPOLITANA | QUILICURA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 02-08-2021 |  |  |  |
| 708 | FD-1601-10 | ÑUBLE | COELEMU | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 24-05-2021 | 376 | 26-08-2021 | Rechaza |
| 709 | FD-1601-5 | ÑUBLE | ÑIQUÉN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 19-02-2021 | 25 | 10-02-2021 | Rechaza |
| 710 | FD-1601-6 | ÑUBLE | COELEMU | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 16-02-2021 | 141 | 12-04-2021 | Rechaza |
| 711 | FD-1601-7 | ÑUBLE | COBQUECURA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 02-03-2021 |  |  |  |
| 712 | FD-1601-8 | ÑUBLE | RANQUIL | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 15-03-2021 | 402 | 02-09-2021 | Rechaza |
| 713 | FD-1601-9 | ÑUBLE | COBQUECURA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 09-03-2021 |  |  |  |
| 714 | FD-1602-65 | ÑUBLE | CHILLAN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 18-01-2021 | 84 | 03-03-2021 | Rechaza |
| 715 | FD-1602-66 | ÑUBLE | CHILLÁN VIEJO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 18-01-2021 | 51 | 19-02-2021 | Rechaza |
| 716 | FD-1602-67 | ÑUBLE | CHILLAN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 18-01-2021 |  |  |  |
| 717 | FD-1602-68 | ÑUBLE | PINTO | Otras infracciones del Código de Aguas | 19-01-2021 | 52 | 19-02-2021 | Rechaza |
| 718 | FD-1602-69 | ÑUBLE | CHILLAN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 18-01-2021 | 83 | 03-03-2021 | Rechaza |
| 719 | FD-1602-70 | ÑUBLE | EL CARMEN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 26-01-2021 | 32 | 16-02-2021 | Rechaza |
| 720 | FD-1602-71 | ÑUBLE | EL CARMEN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 26-01-2021 | 26 | 10-02-2021 | Rechaza |
| 721 | FD-1602-72 | ÑUBLE | EL CARMEN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 26-01-2021 | 31 | 16-02-2021 | Rechaza |
| 722 | FD-1602-73 | ÑUBLE | EL CARMEN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 25-01-2021 | 205 | 25-05-2021 | Rechaza |
| 723 | FD-1602-74 | ÑUBLE | EL CARMEN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 01-02-2021 | 204 | 25-05-2021 | Rechaza |
| 724 | FD-1602-75 | ÑUBLE | EL CARMEN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 26-01-2021 | 30 | 16-02-2021 | Rechaza |
| 725 | FD-1602-76 | ÑUBLE | EL CARMEN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 01-02-2021 | 54 | 19-02-2021 | Rechaza |
| 726 | FD-1602-77 | ÑUBLE | CHILLAN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 02-02-2021 | 224 | 04-06-2021 | acoge |
| **N°** | **Expediente** | **Región** | **Comuna** | **TIPO DE INFRACCIÓN** | **Fecha del terreno** | **N° de Resolución** | **Fecha de Resolución** | **Resultado** |
| 727 | FD-1602-78 | ÑUBLE | QUILLON | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 02-02-2021 | 50 | 19-02-2021 | Rechaza |
| 728 | FD-1602-79 | ÑUBLE | EL CARMEN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 15-02-2021 | 329 | 05-08-2021 | Rechaza |
| 729 | FD-1602-80 | ÑUBLE | EL CARMEN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 15-02-2021 | 331 | 06-08-2021 | Rechaza |
| 730 | FD-1602-81 | ÑUBLE | SAN IGNACIO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 22-03-2021 | 372 | 26-08-2021 | Rechaza |
| 731 | FD-1602-82 | ÑUBLE | CHILLAN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 22-03-2021 | 374 | 26-08-2021 | Rechaza |
| 732 | FD-1602-83 | ÑUBLE | CHILLAN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 06-05-2021 |  |  |  |
| 733 | FD-1602-84 | ÑUBLE | CHILLAN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 03-05-2021 |  |  |  |
| 734 | FD-1602-85 | ÑUBLE | CHILLAN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 26-04-2021 | 445 | 24-09-2021 | Rechaza |
| 735 | FD-1602-86 | ÑUBLE | PINTO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 01-06-2021 |  |  |  |
| 736 | FD-1602-87 | ÑUBLE | COIHUECO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 02-07-2021 |  |  |  |
| 737 | FD-1602-88 | ÑUBLE | CHILLÁN VIEJO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 21-07-2021 |  |  |  |
| 738 | FD-1603-43 | ÑUBLE | ÑIQUÉN | Otras infracciones del Código de Aguas | 12-01-2021 | 148 | 14-04-2021 | Rechaza |
| 739 | FD-1603-44 | ÑUBLE | COIHUECO | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 19-01-2021 | 23 | 10-02-2021 | Rechaza |
| 740 | FD-1603-45 | ÑUBLE | COIHUECO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 02-02-2021 | 53 | 19-02-2021 | Rechaza |
| 741 | FD-1603-46 | ÑUBLE | PARRAL | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 23-03-2021 | 356 | 25-08-2021 | Rechaza |
| 742 | FD-1603-47 | ÑUBLE | CHILLAN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 19-04-2021 | 214 | 01-06-2021 | Rechaza |
| 743 | FD-1603-48 | ÑUBLE | SAN CARLOS | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 30-06-2021 | 373 | 26-08-2021 | Rechaza |
| 744 | FD-1603-49 | ÑUBLE | COIHUECO | Otras infracciones del Código de Aguas | 16-09-2021 |  |  |  |
| 745 | FO-1601-10 | ÑUBLE | QUIRIHUE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 15-04-2021 |  |  |  |
| 746 | FO-1601-11 | ÑUBLE | TREGUACO | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 06-05-2021 | 390 | 31-08-2021 | Acoge |
| 747 | FO-1601-8 | ÑUBLE | TREGUACO | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 08-03-2021 | 391 | 31-08-2021 | acoge |
| 748 | FO-1601-9 | ÑUBLE | QUIRIHUE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 29-03-2021 |  |  |  |
| **N°** | **Expediente** | **Región** | **Comuna** | **TIPO DE INFRACCIÓN** | **Fecha del terreno** | **N° de Resolución** | **Fecha de Resolución** | **Resultado** |
| 749 | FO-1602-36 | ÑUBLE | PINTO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 22-02-2021 | 102 | 15-03-2021 | Ordena cierre expediente |
| 750 | FO-1602-37 | ÑUBLE | QUILLON | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 16-03-2021 | 394 | 31-08-2021 | Rechaza |
| 751 | FO-1602-38 | ÑUBLE | PINTO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 15-03-2021 | 399 | 02-09-2021 | Constata infracción |
| 752 | FO-1602-39 | ÑUBLE | QUILLON | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 01-02-2021 |  |  |  |
| 753 | FO-1602-40 | ÑUBLE | QUILLON | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 16-03-2021 |  |  |  |
| 754 | FO-1602-41 | ÑUBLE | BULNES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 19-03-2021 | 254 | 29-06-2021 | acoge |
| 755 | FO-1602-42 | ÑUBLE | BULNES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 19-03-2021 | 255 | 29-06-2021 | acoge |
| 756 | FO-1602-43 | ÑUBLE | CHILLAN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 31-03-2021 |  |  |  |
| 757 | FO-1602-44 | ÑUBLE | CHILLAN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 12-04-2021 | 395 | 31-08-2021 | acoge |
| 758 | FO-1602-45 | ÑUBLE | COIHUECO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 06-04-2021 | 375 | 25-08-2021 | Constata infracción |
| 759 | FO-1602-46 | ÑUBLE | SAN IGNACIO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 09-04-2021 |  |  |  |
| 760 | FO-1602-47 | ÑUBLE | CHILLÁN VIEJO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 03-06-2021 | 417 | 14-09-2021 | Constata infracción |
| 761 | FO-1602-48 | ÑUBLE | CHILLÁN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 07-06-2021 |  |  |  |
| 762 | FO-1602-49 | ÑUBLE | CHILLÁN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 21-07-2021 |  |  |  |
| 763 | FO-1602-50 | ÑUBLE | QUILLON | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 21-07-2021 |  |  |  |
| 764 | FO-1602-51 | ÑUBLE | CHILLÁN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 24-09-2021 |  |  |  |
| 765 | FO-1603-15 | ÑUBLE | SAN CARLOS | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 11-05-2021 |  |  |  |
| 766 | FO-1603-16 | ÑUBLE | SAN CARLOS | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 07-07-2021 |  |  |  |
| 767 | FO-1603-17 | ÑUBLE | SAN CARLOS | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 19-07-2021 | - | 04-08-2021 |  |
| 768 | FD-0601-199 | O'HIGGINS | MALLOA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 10-02-2021 |  |  |  |
| 769 | FD-0601-201 | O'HIGGINS | REQUÍNOA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 23-02-2021 | 161 | 03-03-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 770 | FD-0601-202 | O'HIGGINS | GRANEROS | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 08-04-2021 | 352 | 04-05-2021 | Rechaza |
| 771 | FD-0601-204 | O'HIGGINS | COLTAUCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 17-03-2021 | 651 | 28-07-2021 | Rechaza |
| **N°** | **Expediente** | **Región** | **Comuna** | **TIPO DE INFRACCIÓN** | **Fecha del terreno** | **N° de Resolución** | **Fecha de Resolución** | **Resultado** |
| 772 | FD-0601-206 | O'HIGGINS | LAS CABRAS | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 22-07-2021 | 643 | 27-07-2021 | Rechaza |
| 773 | FD-0601-207 | O'HIGGINS | COLTAUCO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 20-08-2021 | 754 | 24-08-2021 |  |
| 774 | FD-0602-110 | O'HIGGINS | PLACILLA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 24-03-2021 | 755 | 24-08-2021 | Rechaza |
| 775 | FD-0602-111 | O'HIGGINS | NANCAGUA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 12-03-2021 | 720 | 16-08-2021 | Rechaza |
| 776 | FD-0602-112 | O'HIGGINS | PLACILLA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 03-02-2021 | 624 | 21-07-2021 | Acoge |
| 777 | FD-0602-114 | O'HIGGINS | PALMILLA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 07-04-2021 | 680 | 30-07-2021 | Rechaza |
| 778 | FD-0602-115 | O'HIGGINS | PALMILLA | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 27-04-2021 | 477 | 01-06-2021 | Rechaza |
| 779 | FD-0602-120 | O'HIGGINS | PALMILLA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 31-08-2021 | 858 | 10-09-2021 | Rechaza |
| 780 | FD-0603-40 | O'HIGGINS | LITUECHE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 22-02-2021 | 556 | 01-07-2021 | Acoge |
| 781 | FO-0601-259 | O'HIGGINS | SAN VICENTE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 19-01-2021 | 42 | 28-01-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 782 | FO-0601-260 | O'HIGGINS | LAS CABRAS | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 29-01-2021 | 682 | 30-07-2021 | Acoge |
| 783 | FO-0602-124 | O'HIGGINS | SANTA CRUZ | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 07-01-2021 |  |  |  |
| 784 | FO-0602-125 | O'HIGGINS | PALMILLA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 07-01-2021 |  |  |  |
| 785 | FO-0602-126 | O'HIGGINS | CHEPICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 21-01-2021 | 98 | 16-02-2021 | Constata infracción |
| 786 | FO-0602-129 | O'HIGGINS | CHEPICA | Otras infracciones del Código de Aguas | 13-05-2021 |  |  |  |
| 787 | FO-0602-131 | O'HIGGINS | SAN FERNANDO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 05-08-2021 |  |  |  |
| 788 | FO-0602-132 | O'HIGGINS | PLACILLA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 05-08-2021 |  |  |  |
| 789 | FO-0603-46 | O'HIGGINS | LITUECHE | Otras infracciones del Código de Aguas | 13-05-2021 |  |  |  |
| 790 | FO-0603-48 | O'HIGGINS | PAREDONES | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 14-09-2021 |  |  |  |
| 791 | FO-0603-49 | O'HIGGINS | PAREDONES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 14-09-2021 |  |  |  |
| 792 | FD-0104-31 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 18-02-2021 | 127 | 14-05-2021 | Rechaza |
| 793 | FD-0104-32 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 26-02-2021 | 154 | 08-06-2021 | Rechaza |
| **N°** | **Expediente** | **Región** | **Comuna** | **TIPO DE INFRACCIÓN** | **Fecha del terreno** | **N° de Resolución** | **Fecha de Resolución** | **Resultado** |
| 794 | FD-0104-33 | TARAPACÁ | PICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 15-04-2021 | 128 | 14-05-2021 | Rechaza |
| 795 | FD-0104-34 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 02-07-2021 | 224 | 02-08-2021 | Rechaza |
| 796 | FO-0104-156 | TARAPACÁ | PICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 07-06-2021 |  |  |  |
| 797 | FO-0104-157 | TARAPACÁ | PICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 07-06-2021 |  |  |  |
| 798 | FO-0104-158 | TARAPACÁ | PICA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 07-06-2021 |  |  |  |
| 799 | FO-0104-159 | TARAPACÁ | PICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 07-06-2021 |  |  |  |
| 800 | FO-0104-160 | TARAPACÁ | PICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 07-06-2021 |  |  |  |
| 801 | FO-0104-161 | TARAPACÁ | PICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 07-06-2021 |  |  |  |
| 802 | FO-0104-162 | TARAPACÁ | PICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 07-06-2021 |  |  |  |
| 803 | FO-0104-163 | TARAPACÁ | PICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 07-06-2021 |  |  |  |
| 804 | FO-0104-164 | TARAPACÁ | PICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 07-06-2021 |  |  |  |
| 805 | FO-0104-165 | TARAPACÁ | PICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 07-06-2021 |  |  |  |
| 806 | FO-0104-166 | TARAPACÁ | PICA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 07-06-2021 |  |  |  |
| 807 | FO-0104-167 | TARAPACÁ | PICA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 07-06-2021 |  |  |  |
| 808 | FO-0104-168 | TARAPACÁ | PICA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 07-06-2021 |  |  |  |
| 809 | FO-0104-169 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 08-06-2021 | 292 | 28-09-2021 | Constata infracción |
| 810 | FO-0104-170 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 08-06-2021 | 292 | 28-09-2021 | Constata infracción |
| 811 | FO-0104-171 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 08-06-2021 | 292 | 28-09-2021 | Constata infracción |
| 812 | FO-0104-172 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 08-06-2021 | 292 | 28-09-2021 | Constata infracción |
| 813 | FO-0104-173 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 08-06-2021 | 292 | 28-09-2021 | Constata infracción |
| 814 | FO-0104-174 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 08-06-2021 | 292 | 28-09-2021 | Constata infracción |
| 815 | FO-0104-175 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 08-06-2021 | 292 | 28-09-2021 | Constata infracción |
| **N°** | **Expediente** | **Región** | **Comuna** | **TIPO DE INFRACCIÓN** | **Fecha del terreno** | **N° de Resolución** | **Fecha de Resolución** | **Resultado** |
| 816 | FO-0104-176 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 08-06-2021 | 292 | 28-09-2021 | Constata infracción |
| 817 | FO-0104-177 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 08-06-2021 | 292 | 28-09-2021 | Constata infracción |
| 818 | FO-0104-178 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 08-06-2021 | 292 | 28-09-2021 | Constata infracción |
| 819 | FO-0104-179 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 08-06-2021 | 292 | 28-09-2021 | Constata infracción |
| 820 | FO-0104-180 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 08-06-2021 | 292 | 28-09-2021 | Constata infracción |
| 821 | FO-0104-181 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 08-06-2021 | 292 | 28-09-2021 | Constata infracción |
| 822 | FO-0104-183 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 08-06-2021 | 292 | 28-09-2021 | Constata infracción |
| 823 | FO-0104-184 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 08-06-2021 | 292 | 28-09-2021 | Constata infracción |
| 824 | FO-0104-185 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 08-06-2021 | 292 | 28-09-2021 | Constata infracción |
| 825 | FO-0104-186 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 08-06-2021 | 292 | 28-09-2021 | Constata infracción |
| 826 | FO-0104-187 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 08-06-2021 | 292 | 28-09-2021 | Constata infracción |
| 827 | FO-0104-188 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 08-06-2021 | 292 | 28-09-2021 | Constata infracción |
| 828 | FO-0104-189 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 17-06-2021 |  |  |  |
| 829 | FO-0104-190 | TARAPACÁ | PICA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 24-06-2021 |  |  |  |
| 830 | FO-0104-191 | TARAPACÁ | PICA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 24-06-2021 |  |  |  |
| 831 | FO-0104-192 | TARAPACÁ | PICA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 24-06-2021 |  |  |  |
| 832 | FO-0104-193 | TARAPACÁ | PICA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 24-06-2021 |  |  |  |
| 833 | FO-0104-194 | TARAPACÁ | PICA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 24-06-2021 |  |  |  |
| 834 | FO-0104-195 | TARAPACÁ | PICA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 24-06-2021 |  |  |  |
| 835 | FO-0104-196 | TARAPACÁ | PICA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 24-06-2021 |  |  |  |
| 836 | FO-0104-197 | TARAPACÁ | PICA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 24-06-2021 |  |  |  |
| 837 | FO-0104-198 | TARAPACÁ | PICA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 24-06-2021 |  |  |  |
| 838 | FO-0104-199 | TARAPACÁ | PICA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 26-06-2021 |  |  |  |
| **N°** | **Expediente** | **Región** | **Comuna** | **TIPO DE INFRACCIÓN** | **Fecha del terreno** | **N° de Resolución** | **Fecha de Resolución** | **Resultado** |
| 839 | FO-0404-182 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 08-06-2021 | 292 | 28-09-2021 | Constata infracción |
| 840 | FD-0501-140 | VALPARAISO | CABILDO | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 09-03-2021 | 516 | 26-03-2021 | Rechaza |
| 841 | FD-0501-141 | VALPARAISO | CABILDO | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 09-03-2021 | 552 | 29-03-2021 | Rechaza |
| 842 | FD-0501-142 | VALPARAISO | CABILDO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 18-02-2021 | 844 | 20-05-2021 | Acoge |
| 843 | FD-0501-143 | VALPARAISO | CABILDO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 18-02-2021 | 811 | 19-05-2021 | Acoge |
| 844 | FD-0501-144 | VALPARAISO | CABILDO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 18-05-2021 | 1377 | 13-08-2021 | Acoge |
| 845 | FD-0501-145 | VALPARAISO | PETORCA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 18-05-2021 | 1815 | 28-09-2021 | Rechaza |
| 846 | FD-0501-146 | VALPARAISO | ZAPALLAR | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 20-05-2021 |  |  |  |
| 847 | FD-0501-147 | VALPARAISO | PETORCA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 23-06-2021 | 1154 | 13-07-2021 | Rechaza |
| 848 | FD-0501-148 | VALPARAISO | ZAPALLAR | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 10-06-2021 | 1302 | 03-08-2021 | Rechaza |
| 849 | FD-0504-222 | VALPARAISO | QUILLOTA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 27-01-2021 | 1072 | 30-06-2021 | Rechaza |
| 850 | FD-0504-223 | VALPARAISO | HIJUELAS | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 24-03-2021 |  |  |  |
| 851 | FD-0504-224 | VALPARAISO | QUILLOTA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 31-05-2021 | 1306 | 03-08-2021 | Rechaza |
| 852 | FD-0504-226 | VALPARAISO | HIJUELAS | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 24-05-2021 | 1048 | 20-06-2021 | Rechaza |
| 853 | FD-0504-228 | VALPARAISO | QUILLOTA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 06-07-2021 | 1422 | 20-08-2021 | Rechaza |
| 854 | FD-0504-229 | VALPARAISO | HIJUELAS | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 23-06-2021 | 1598 | 07-09-2021 | Rechaza |
| 855 | FD-0504-230 | VALPARAISO | HIJUELAS | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 10-06-2021 | 1112 | 05-07-2021 | Rechaza |
| 856 | FD-0505-100 | VALPARAISO | HIJUELAS | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 10-06-2021 |  |  |  |
| 857 | FD-0505-100 | VALPARAISO | VALPARAISO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 10-08-2021 | 1813 | 29-09-2021 | Rechaza |
| 858 | FD-0505-101 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 16-06-2021 | 1307 | 03-08-2021 | Rechaza |
| 859 | FD-0505-102 | VALPARAISO | CASABLANCA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 07-06-2021 | 1155 | 13-07-2021 | Rechaza |
| 860 | FD-0505-97 | VALPARAISO | CON CON | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 03-10-2021 | 614 | 12-04-2021 | Rechaza |
| **N°** | **Expediente** | **Región** | **Comuna** | **TIPO DE INFRACCIÓN** | **Fecha del terreno** | **N° de Resolución** | **Fecha de Resolución** | **Resultado** |
| 861 | FD-0505-98 | VALPARAISO | CONCON | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 29-06-2021 | 1304 | 03-08-2021 | Rechaza |
| 862 | FD-0505-99 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 27-05-2021 |  |  |  |
| 863 | FD-0506-55 | VALPARAISO | EL QUISCO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 08-06-2021 | 1122 | 05-07-2021 | Rechaza |
| 864 | FD-0506-56 | VALPARAISO | ALGARROBO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 08-06-2021 |  |  |  |
| 865 | FD-0506-57 | VALPARAISO | SANTO DOMINGO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 01-07-2021 | 1161 | 13-07-2021 | Rechaza |
| 866 | FD-0506-58 | VALPARAISO | EL QUISCO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 07-06-2021 | 1305 | 03-08-2021 | Rechaza |
| 867 | FD-0506-59 | VALPARAISO | ALGARROBO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 03-08-2021 | 1375 | 13-08-2021 | Rechaza |
| 868 | FD-0506-60 | VALPARAISO | ALGARROBO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 03-08-2021 |  |  |  |
| 869 | FD-0506-61 | VALPARAISO | SAN ANTONIO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 03-08-2021 | 1376 | 13-08-2021 | Rechaza |
| 870 | FD-0508-175 | VALPARAISO | OLMUE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 23-01-2021 | 469 | 18-03-2021 | Rechaza |
| 871 | FD-0508-176 | VALPARAISO | OLMUE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 27-05-2021 | 1118 | 05-07-2021 | Rechaza |
| 872 | FD-0508-177 | VALPARAISO | LIMACHE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 31-05-2021 | 1300 | 03-08-2021 | Rechaza |
| 873 | FD-0508-179 | VALPARAISO | QUILPUE | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 25-05-2021 | 1303 | 03-08-2021 | Rechaza |
| 874 | FD-0508-180 | VALPARAISO | LIMACHE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 31-05-2021 |  |  |  |
| 875 | FD-0508-181 | VALPARAISO | OLMUE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 22-06-2021 | 1156 | 13-07-2021 | Rechaza |
| 876 | FO-0501-327 | VALPARAISO | PAPUDO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 05-05-2021 |  |  |  |
| 877 | FO-0501-328 | VALPARAISO | PAPUDO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 14-05-2021 | 1046 | 29-06-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 878 | FO-0501-329 | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 24-03-2021 | 1049 | 29-06-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 879 | FO-0501-330 | VALPARAISO | PETORCA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 16-03-2021 | 1164 | 15-07-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 880 | FO-0501-331 | VALPARAISO | LA LIGUA | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 24-03-2021 | 1050 | 29-06-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 881 | FO-0501-332 | VALPARAISO | LA LIGUA | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 16-03-2021 | 617 | 12-04-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 882 | FO-0501-335 | VALPARAISO | PETORCA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 16-03-2021 | 618 | 12-04-2021 | Ordena cierre del expediente |
| **N°** | **Expediente** | **Región** | **Comuna** | **TIPO DE INFRACCIÓN** | **Fecha del terreno** | **N° de Resolución** | **Fecha de Resolución** | **Resultado** |
| 883 | FO-0501-336 | VALPARAISO | PETORCA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 16-03-2021 | 619 | 12-04-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 884 | FO-0501-347 | VALPARAISO | PETORCA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 21-04-2021 | 1372 | 12-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 885 | FO-0502-36 | VALPARAISO | LOS ANDES | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 22-04-2021 | 1115 | 05-07-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 886 | FO-0503-91 | VALPARAISO | SAN FELIPE | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 06-07-2021 | 1423 | 20-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 887 | FO-0503-93 | VALPARAISO | SANTA MARIA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 02-07-2021 | 1686 | 22-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 888 | FO-0503-96 | VALPARAISO | CATEMU | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 25-08-2021 |  |  |  |
| 889 | FO-0503-97 | VALPARAISO | Llay Llay | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 30-08-2021 | 1687 | 22-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 890 | FO-0504-72 | VALPARAISO | HIJUELAS | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 05-05-2021 | 1369 | 12-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 891 | FO-0504-73 | VALPARAISO | HIJUELAS | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 05-05-2021 | 1116 | 05-07-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 892 | FO-0504-82 | VALPARAISO | LA CALERA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 24-03-2021 | 1047 | 29-06-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 893 | FO-0504-83 | VALPARAISO | LA CALERA | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 12-05-2021 | 1121 | 05-07-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 894 | FO-0504-84 | VALPARAISO | HIJUELAS | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 17-06-2021 | 1113 | 05-07-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 895 | FO-0504-87 | VALPARAISO | HIJUELAS | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 19-03-2021 | 1120 | 05-07-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 896 | FO-0504-89 | VALPARAISO | HIJUELAS | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 19-08-2021 | 1688 | 22-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 897 | FO-0505-1 | VALPARAISO | CASABLANCA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 03-06-2021 |  |  |  |
| 898 | FO-0505-3 | VALPARAISO | CON CON | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 17-06-2021 | 1114 | 05-07-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 899 | FO-0505-4 | VALPARAISO | QUINTERO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 17-06-2021 |  |  |  |
| 900 | FO-0505-59 | VALPARAISO | VALPARAISO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 10-03-2021 | 615 | 12-04-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 901 | FO-0505-8 | VALPARAISO | QUINTERO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 16-08-2021 |  |  |  |
| 902 | FO-0505-88 | VALPARAISO | VILLA ALEMANA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 10-03-2021 | 1689 | 22-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 903 | FO-0505-95 | VALPARAISO | CASABLANCA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 26-05-2021 | 1457 | 24-08-2021 | Constata infracción |
| 904 | FO-0506-32 | VALPARAISO | EL TABO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 12-01-2021 | 57 | 14-01-2021 | Rechaza |
| **N°** | **Expediente** | **Región** | **Comuna** | **TIPO DE INFRACCIÓN** | **Fecha del terreno** | **N° de Resolución** | **Fecha de Resolución** | **Resultado** |
| 905 | FO-0506-59 | VALPARAISO | SAN ANTONIO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 18-06-2021 | 1811 | 29-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 906 | FO-0506-72 | VALPARAISO | SAN ANTONIO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 20-01-2021 | 291 | 19-02-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 907 | FO-0506-76 | VALPARAISO | SAN ANTONIO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 12-01-2021 | 56 | 14-01-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 908 | FO-0506-79 | VALPARAISO | ALGARROBO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 23-07-2021 |  |  |  |
| 909 | FO-0506-80 | VALPARAISO | EL QUISCO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 16-08-2021 | 1454 | 24-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 910 | FO-0506-82 | VALPARAISO | SAN ANTONIO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 02-09-2021 | 1814 | 29-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 911 | FO-0508-120 | VALPARAISO | VILLA ALEMANA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 12-01-2021 | 284 | 19-02-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 912 | FO-0508-128 | VALPARAISO | QUILPUE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 24-06-2021 |  |  |  |
| 913 | FO-0508-129 | VALPARAISO | LIMACHE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 10-06-2021 | 1108 | 05-07-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 914 | FO-0508-130 | VALPARAISO | QUILPUE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 15-07-2021 | 1593 | 07-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 915 | FO-0508-132 | VALPARAISO | LIMACHE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 26-05-2021 | 1453 | 24-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 916 | FO-0508-135 | VALPARAISO | LIMACHE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 25-08-2021 |  |  |  |
| 917 | FO-0504-32 | VALPARAISO | LA CALERA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 05-05-2021 | 946 | 04-06-2021 | Rechaza |
| 918 | FO-0506-32 | VALPARAISO | EL TABO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 12-01-2021 | 57 | 14-01-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 919 | FO-0508-122 | VALPARAISO | QUILPUE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 21-01-2021 |  |  |  |
| 920 | FO-0508-123 | VALPARAISO | QUILPUE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 21-01-2021 |  |  |  |
| 921 | FD-0506-63 | VALPARAISO | SAN ANTONIO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 20-09-2021 | 1812 | 29-09-2021 | Rechaza |

En cuanto a los expedientes de fiscalización, iniciados por Informes de Teledetección a partir del año 2020 que han sido resueltos en el año 2021, se acompaña la siguiente tabla a fin de reflejar los resultados:



En cuanto a las labores de teledetección, se informa que durante el tercer trimestre se ha trabajado en los Informes de Urgencia para los sectores priorizados por cada región, alcanzado la siguiente cobertura:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Región** | **Áreas de estudio** | **Fecha cierre informes**  **NC** | **Porcentaje de Avance** |
| Arica y Parinacota | Valle de Azapa | Agosto | 100% |
| Tarapacá | Pica - Tamarugal | Septiembre | 80% |
| Antofagasta | Región de Antofagasta | Septiembre | 70% |
| Atacama | Sector 5: Copiapó y Sector 6: Angostura | Agosto | 100% |
| Coquimbo | Choapa | Julio | 100% |
| Valparaíso | Aconcagua 3a sección | Septiembre | 100% |
| Metropolitana | María Pinto y Curacaví | Septiembre | 100% |
| O´Higgins | La Estrella, Litueche y Marchigüe | Septiembre | 70% |
| Maule | Teno-Lontué | Septiembre | 100% |
| Ñuble | San Carlos | Septiembre | 20% |

A continuación, se presenta la cantidad de predios según categoría IUF para el proceso actual 2021, el cual se encuentra en proceso de generación para la región de Ñuble.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Región** | **Índice de Urgencia en la Fiscalización (IUF) - 2021** | | | | | |
| 1. Muy Urgente | 2. Urgente | 3. Muy Importante | 4. Importante | 5. Sin antecedentes | **Total** |
| Arica y Parinacota | 99 | 248 | 332 | 93 | 388 | **1.160** |
| Tarapacá | 124 | 290 | 375 | 45 | 2.217 | **3.051** |
| Antofagasta | 258 | 225 | 933 | 100 | 0 | **1.516** |
| Atacama | 5 | 32 | 1.203 | 105 | 204 | **1.549** |
| Coquimbo | 68 | 1.128 | 2.411 | 4.427 | 109 | **8.143** |
| Valparaíso | 29 | 166 | 1.978 | 45 | 3.185 | **5.403** |
| Metropolitana | 6 | 71 | 328 | 274 | 742 | **1.421** |
| O'Higgins | 3 | 23 | 95 | 367 | 1.376 | **1.864** |
| Maule | 256 | 1.042 | 4.125 | 1.522 | 5.384 | **12.329** |
| Ñuble | Pendiente | | | | | |
| **Total** | **848** | **3.225** | **11.780** | **6.978** | **13.605** | **36.436** |

**GLOSA Nº 12**

**Se informará trimestralmente a la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado y a la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputados sobre los resultados de la Mesa del Agua convocada por el Presidente de la República, especificando el cronograma de medidas implementadas y en trámite, además del gasto asociado a la implementación de las medidas sugeridas por la referida Mesa.**

**Informa:**

**Asesoría Comunicacional**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Acciones - Resultados** | **Estado Trámite** | **Fecha Hito** | **Presupuesto** | **Link Anexos** |
| Informe Eficiencia hídrica y educación sobre el uso del agua (Mesa Técnica Eficiencia hídrica y educación sobre el uso del agua) | Entregado Informe Final a MNA y edición para Informe Final MNA. | 31-08-2021 | n/a |  |
| Propuesta Proyecto de Ley Reglamentación Organizaciones de Usuarios de Agua (Mesa Técnica Organización de Usuarios de Aguas) | Propuesta final en revisión | 30-11-2021 | n/a |  |
| Propuesta Sistema Nacional Unificado de Información Hídrica - SNUIH (Mesa Técnica Investigación e Información Pública ) | Entregado Informe Final a MNA y propuesta se incluyó en Proyecto de Ley de Nueva Institucionalidad del Agua y edición para Informe Final MNA. |  | n/a |  |
| Propuesta Financiamiento Infraestructura Hídrica (M. Técnica de Financiamiento) | Entregado Informe Final y edición para Informe Final MNA. | 07-06-2021 | n/a |  |
| Propuesta Acceso Universal al Agua y Saneamiento (Mesa Técnica Servicios Sanitarios Rurales) | Entregado Informe Final y edición para Informe Final MNA. | 15-08-2021 | n/a |  |
| Informe Final Propuesta Proyecto de Ley Nueva Institucionalidad del Agua (Mesa Técnica Institucionalidad) | Entregado Informe Final y edición para Informe Final MNA. | 31-08-2021 | n/a |  |
| Ingreso al Senado del Proyecto de ley, iniciado en mensaje de S.E. el Presidente de la República, que crea la Subsecretaría de Recursos Hídricos en el Ministerio de Obras Públicas y una nueva institucionalidad nacional de recursos hídricos, y modifica los cuerpos legales que indica (Boletín N° 14.446-09). | Ingresado al Senado | 29-06-2021 | n/a | [https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?#](https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Acciones - Resultados** | **Estado Trámite** | **Fecha Hito** | **Presupuesto** | **Link Anexos** |
| Informe final Mesa Técnica de Financiamiento | Entregado Informe Final y edición para Informe Final MNA. | 08-06-2021 | n/a |  |
| Mesa Técnica de Gobernanza de Cuencas | En desarrollo | 09-06-2021 | n/a |  |
| Mesa Técnica Calidad de Aguas y ecosistemas relacionados. | En desarrollo | 06-07-2021 | n/a |  |
| Discusión y presentaciones de propuesta de la Mesa Nacional del Agua para la Convención Constituyente | Documento “Principios generales en torno al agua para un nueva Constitución”, que se vincula con el eje 7 (Identificación de principios básicos) del Desafío 3 (Marco Legal e Institucional), en proceso de validación de la MNA. | 18-10-2021 | n/a |  |
| Edición de Informes Técnicos para el Segundo Informe de la Mesa Nacional del Agua. | En desarrollo | 31-12-2021 | n/a |  |

**GLOSA Nº 13**

**Se informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional, a la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado y a la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputados sobre los avances en el inventario de glaciares, así como el estado de conservación de los mismos, y sus presiones y amenazas. Asimismo, el referido informe especificará el aporte hídrico que representan los diferentes tipos de glaciares, indicando específicamente y pormenorizadamente los servicios ecosistémicos que proveen de los glaciares rocosos.**

**Informa:**

**Unidad de glaciología**

El primer y único inventario público de glaciares para todo el territorio nacional se publicó en 2014, reportando que en Chile existen 24.114 glaciares, con un área de 23.641 km2, lo que representa el 80% del área glaciar de todos los Andes. El 87,5% de esta área (20.686 km2) se encuentra incorporada en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), y el resto (2.955 km2) está protegida en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA).

De los 24.114 glaciares, 21.283 de ellos (23.271 km2) se clasifican en descubiertos y cubiertos, mientras que los restantes 2.831 glaciares (370 km2) constituyen glaciares rocosos. La actualización del Inventario Público de Glaciares se publicará durante este año 2021, estando actualmente en revisión en le Dirección de Fronteras y Límites del Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores. En esta actualización se han mapeado con mejor detalle los glaciares, agregado por ejemplo 679 nuevos glaciares rocosos, los cuales no fueron identificados en el Inventario Público de Glaciares de 2014.

Un estudio de los glaciares del valle de Yerba Loca, en la cabecera del río Mapocho, indica que los aportes hídricos de estos glaciares en el año hidrológico 2014-2015 fue el siguiente, expreasdo en litros por segundo por hectárea (Casassa y otros. 2015. Contribución hídrica de glaciares en el estero Yerba Loca y su extrapolación a la cuenca del río Maipo. XIV Congreso Geológico Chileno, La Serena, Chile):

* Glaciares descubiertos: 3,42 l/s/ha (enero 2015) y 0,26 l/s/ha (promedio anual)
* Glaciares cubiertos: 1.25 l/s/ha (enero 2015) y 0,12 l/s/ha (promedio anual)
* Glaciares rocosos: 0,14 l/s/ha (enero 2015) y 0,03 l/s/ha (promedio anual)

En cuanto a los servicios ecosistémicos de los glaciares rocosos, se pueden clasificar en 3 tipos (Millenium Ecosystem Assessment 2005; Segovia. 2015. Glaciares en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE). Investigaciones Geográficas Chile, 49, 51-68):

* Servicios de provisión de agua
* Servicios de regulación de agua
* Servicios culturales (desarrollo de las culturas, proporcionando identidad y sentido de pertenencia a sus habitantes, incluyendo pueblos originarios y turismo).