**INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | PARTIDA | 12 |
| SERVICIO | DIRECCION DE ARQUITECTURA | CAPÍTULO | 02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Producto Estratégico al que se Vincula** | **Indicador** | **Formula de Cálculo** | **Efectivo 2018** | **Efectivo 2019** | **Efectivo 2020** | **Efectivo a Junio 2021** | **Meta 2022** | **Notas** |
| •Servicios de Edificación Pública Patrimonial. | *Eficiencia/Proceso*  1 Porcentaje de revisión de etapas de anteproyecto y proyecto de diseño emitidas en plazo, durante el año t, respecto del total de solicitudes regionales para revisión de etapas de anteproyecto y proyecto de diseño recibidas por el NC en año t  Aplica Desagregación por Sexo: NO  Aplica Gestión Territorial: NO | (N° total de revisiones de etapas de anteproyecto y proyecto de diseño emitidas en plazo durante el año t/N° total de solicitudes regionales para revisión de etapas de anteproyecto y proyecto de diseño recibidas por el nivel central en el año t)\*100 | 0 %  (0/0)\*100 | 0 %  (0/0)\*100 | 0 %  (0/0)\*100 | 0 % | 75  %  (6/8)\*100 | 1 |
| •Servicios de Edificación Pública. | *Calidad/Producto*  2 Porcentaje de obras nuevas de construcción y reposición terminadas el año t dentro del plazo establecido en los contratos, respecto del total de obras nuevas de construcción y reposición terminadas en el año t.  Aplica Desagregación por Sexo: NO  Aplica Gestión Territorial: SI | (Número de obras nuevas de construcción y reposición terminadas dentro del plazo en el año t/Número de obras nuevas de construcción y reposición terminadas en el año t)\*100 | 92 %  (36/39)\*100 | 100 %  (33/33)\*100 | 96 %  (23/24)\*100 | 0 % | 92  %  (22/24)\*100 | 2 |
| •Servicios de Edificación Pública. | *Calidad/Producto*  3 Porcentaje de obras terminadas en el año t, para las cuales el servicio de edificación pública entregado por la Dirección de Arquitectura fue evaluado como bueno, muy bueno y/o excelente por los mandantes.  Aplica Desagregación por Sexo: NO  Aplica Gestión Territorial: NO | (N° de obras terminadas en el año t, para las cuales el servicio de edificación pública entregado por la DA fue evaluado como bueno, muy bueno y/o excelente por los mandantes/N° total Obras terminadas y evaluadas por los mandantes en el año t)\*100 | 100 %  (32/32)\*100 | 100 %  (25/25)\*100 | 100 %  (17/17)\*100 | 0 % | 95  %  (18/19)\*100 | 3 |
| •Obras de Arte asociadas a la infraestructura pública. | *Eficacia/Producto*  4 Porcentaje de obras de arte incorporadas a las obras de infraestructura pública en el año t, respecto del total de solicitudes de incorporación de obras de arte recibidas en el año t-1.  Aplica Desagregación por Sexo: SI  Aplica Gestión Territorial: NO | (Nº de Obras de Arte incorporadas en el año t/Nº Total de solicitudes de incorporación de obras de arte recibidas en el año t-1)\*100 | 100 %  (2/2)\*100  H: 50  (1/2)\*100  M: 50  (1/2)\*100 | 100 %  (2/2)\*100  H: 50  (1/2)\*100  M: 50  (1/2)\*100 | 0 %  (0/7)\*100  H: 0  (0/0)\*100  M: 0  (0/0)\*100 | 0 %  H: 0  M: 0 | 100  %  (3/3)\*100    H: 67  (2/3)\*100  M: 33  (1/3)\*100 | 4 |
| •Servicios de Edificación Pública Patrimonial. | *Eficacia/Producto*  5 Porcentaje de Proyectos de Patrimonio Terminados el año t, respecto del total de Proyectos de Patrimonio iniciados en los periodos t y t-1.  Aplica Desagregación por Sexo: NO  Aplica Gestión Territorial: NO | (Nº de Proyectos de Patrimonio terminados el año t/Nº total de Proyectos de Patrimonio iniciados en los periodos t y t-1)\*100 | 100 %  (2/2)\*100 | 50 %  (1/2)\*100 | 0 %  (0/2)\*100 | 0 % | 100  %  (2/2)\*100 | 5 |

Notas:

1  1.-El objetivo de este indicador es revisar, por parte del nivel central, las etapas de anteproyecto y proyecto de diseño que son enviados por las regiones, previo envío al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y que aplica a los proyectos en edificios protegidos legalmente por la ley de Monumentos Nacionales.

2.-Para efectos de la medición, se consideran en el indicador las solicitudes de las Direcciones Regionales al Departamento de Patrimonio del Nivel Central para la revisión de etapas de anteproyecto y proyecto de consultorías de diseño durante el año t, previo envío al CMN.

3.-El plazo para el envío del oficio o correo electrónico desde el DEPA al Jefe de División a las regiones con la revisión será igual o menor a 15 días corridos.

4.- El proceso finaliza cuando el Director Nacional o el Departamento de Patrimonio responde por oficio o por correo las solicitud del Nivel Regional, adjuntando las observaciones. En caso de que un proceso finalice con observaciones a los proyectos, las solicitudes corregidas y reingresadas contabilizarán como una nueva solicitud, aplicando el plazo definido en la nota 3.

2  Este indicador tiene como objetivo medir el porcentaje de las obras nuevas (construcción y reposición) que se terminarán el año T dentro del plazo contractual y sus modificaciones ajustadas a Reglamento para Contratos de Obras Públicas (RCOP DS MOP N°75 de 2004) o sus modificaciones vigentes, respecto del total de Obras nuevas que se terminen en el año. Corresponden a contratos de obras superiores a 3000 UTM +IVA.

El Alcance de este indicador considera obras iniciadas en años anteriores al año t, el foco de la medición es el término en plazo de las obras.

3  El indicador, tiene como objeto conocer la percepción de los mandantes, por medio de una encuesta de satisfacción del servicio recibido, así como las necesidades y expectativas de mandantes de la Dirección de Arquitectura MOP en donde la DA actuó como unidad técnica en la ejecución de obras.

A. Recopilación de la información: Se consolidaran las encuestas recibidas por la División de Planificación, enviadas por las Direcciones Regionales de Arquitectura considerando las obras terminadas en el año t, (como fecha máxima de termino será el 31 octubre de cada año).

B. Metodología de cálculo: Se efectúa por medio de dos procesos.

b.1: Análisis Univariado: Promedio aritmético simple de cada variable incluida en la encuesta.

b.2: Índices de Satisfacción: que considera el análisis por dimensiones (gestión, plazos, comunicación, calidad, expectativas, etc).

C. Exclusiones: Se excluirán de la muestra las encuestas no recibidas dentro del año calendario y se eliminaran los casos sin respuestas o encuestas incompletas.

D. Fuentes de los datos: Se considera la información entregada por el instrumento (encuesta), contextualizados en las siguientes dimensiones (gestión, plazos, comunicación, calidad, expectativas, etc)

E. Las encuestas deben ser completadas por la contraparte técnica (por parte del mandante) de la Dirección de Arquitectura.

F. Los siguientes son los aspectos metodológicos contenidos en la Encuesta de Satisfacción de Mandantes DA:

f.1: Las dimensiones que cubre el estudio son (gestión, plazos, comunicación, calidad, expectativas, etc);

f.2: Escala de evaluación aplicada, varia en un rango de 1.0 a 7.0 donde (1.0 muy mala; 2.0 mala;3.0 deficiente;4.0 regular;5.0 buena;6.0 muy buena y 7.0 excelente);

f.3: Tipo de instrumento aplicado: Encuesta de Satisfacción validada por la autoridad de la Dirección General de Obras Públicas Ministerio de Obras Públicas.

4  Este indicador tiene como finalidad la incorporación de obras de arte a la infraestructura pública, que cuenten con financiamiento para su materialización durante el periodo.

a) La incorporación de Obras de Arte, considera todas las obras (trabajos plásticos de artes visuales) que se gestionan en este programa, a través de las convocatorias a concursos de arte o adjudicaciones directas, según modalidad que defina la Comisión.

La adquisición de obras de arte es una modalidad de contratación (compra).

La obra de arte se considera terminada cuando se cuenta con ella físicamente.

La instalación de la obra de arte, es cuando se encuentra terminada e instalada en su emplazamiento definitivo.

Excepcionalmente se consideraran para la medición las obras de arte cuya solicitud fueran realizadas en mismo año de la incorporación a la infraestructura pública.

5  Este indicador tiene como objetivo medir la cantidad de Obras en Patrimonio Arquitectónico terminadas.

Las Obras de Patrimonio para el año 2022 son las siguientes:

CONSERVACION RESIDENCIA PRESIDENCIAL, CERRO CASTILLO, VIÑA DEL MAR

CONSERVACION PALACIO DE LA MONEDA, SANTIAGO