MINUTA

DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS

AVANCE GLOSAS LEY DE PRESUPUESTO 2023 – GLOSA 05 Y 06

Glosa 05 Ley de Presupuesto 2022

(05) Semestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del semestre respectivo, el Ministerio de Obras Públicas informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre los contratos celebrados para la administración y explotación, la Entidad adjudicataria, el plazo de la concesión y el costo asociado a su uso que la Entidad estará autorizada a cobrar. Asimismo, informará a la Comisión de Obras Públicas del Senado, de las gestiones realizadas para concretar una solución a la administración de la infraestructura costera o de conectividad y sus servicios anexos.

Se informa que existen convenios celebrados entre las empresas portuarias de la zona austral, la DOP y el MTT que dan a las primeras la operación de determinadas rampas de conectividad de la zona austral. Hasta ahora, estos convenios tenían un año de vigencia, pero este año se usará lo permitido por glosa en la ley de presupuesto 2023 para que se entregue la operación por tres años. Además se están generando reuniones de coordinación entre el SEP y MTT bimensuales, siendo la primera en mayo 2023, donde se acordó trabajar en una solución de largo plazo para aplicar después del 2026

Glosa 06 Ley de Presupuesto 2022

(06) Semestralmente la Dirección informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, acerca de la realización, con cargo a estos recursos, de estudios, diseño o ejecución de obras de caletas de pescadores artesanales, con datos desagregados por región y comuna.

| Región | Código BIP | Item | Asig | Denominación | Clasificación de Inversión | Etapa MIDESO | Estado | Total 2023 | PRODUCTO | COMUNA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arica y Parinacota | 40046186-0 | '02 | '004 | CONSERVACION CALETA PESQUERA CAMARONES | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 89.075 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | CAMARONES |
| Tarapacá | 40021339-0 | '02 | '004 | Conservación de Obras Terrestres Caleta Chipana, Iquique | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 18.635 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | IQUIQUE, HUARA |
| Tarapacá | 40021339-0 | '02 | '004 | Conservación de Obras Caleta Pisagua y Obras Complementarias, comuna Huara | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 1.460.145 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | IQUIQUE, HUARA |
| Tarapacá | 40037626-0 | '02 | '004 | CONSERVACION OBRAS CALETA CARAMUCHO, IQUIQUE. | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 336.270 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | IQUIQUE |
| Tarapacá | 40037626-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº354514 , CONSERVACION OBRAS CALETA CARAMUCHO, IQUIQUE. | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | 2.100 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | IQUIQUE |
| Tarapacá | 40038016-0 | '02 | '004 | Conservacion Caleta Chanavayita Iquique | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 81.850 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | IQUIQUE |
| Tarapacá | 40053776-0 | '01 | '002 | Diagnostico de Inspección submarina Caletas Chipana Chanavayita y Cavancha Iquique | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Por Licitar | 290.081 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | INTERCOMUNAL |
| Antofagasta | 40037373-0 | '02 | '004 | Conservación Instalaciones Portuarias y Terrestres Caleta Taltal | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 1.230.516 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | TALTAL |
| Atacama | 40038131-0 | '02 | '004 | Conservación Caleta Pan de Azúcar | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 17.072 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | CHAÑARAL |
| Coquimbo | 40024046-0 | '02 | '004 | Conservación Obras Caleta Chigualoco y Cascabeles Los Vilos | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 15.079 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | LOS VILOS |
| Coquimbo | 40024046-0 | '02 | '004 | Conservación Caletas Guayacán y La Cebada | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 28.287 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | Coquimbo |
| Coquimbo | 40046727-0 | '02 | '004 | Conservación Caleta Talca y Guayacán | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 524.392 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | Coquimbo |
| Coquimbo | 40046727-0 | '02 | '004 | Conservación Caleta Hornos y Tongoy - Región Coquimbo | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 1.156.446 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | Coquimbo |
| Coquimbo | 40046727-0 | '02 | '004 | Conservación Caleta Maitencillo - Canela | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 499.971 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | Canela |
| Valparaíso | 40018798-0 | '02 | '004 | Conservación caleta Puertecito comuna San Antonio | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 1.129.506 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | VALPARAISO |
| Valparaíso | 40018798-0 | '02 | '004 | Conservación obras complementarias Caleta Los Molles comuna La Ligua | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 185.886 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | VALPARAISO |
| Valparaíso | 40018798-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº349681 , Conservación obras complementarias Caleta Los Molles comuna La Ligua | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | 84.695 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | VALPARAISO |
| Valparaíso | 40018798-0 | '02 | '004 | Conservación complementaria Caleta El Membrillo comuna Valparaíso | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 823.721 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | VALPARAISO |
| Valparaíso | 40018798-0 | '02 | '004 | Conservación Caletas de Pescadores de El Manzano-El Embarcadero y Papagayo | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 1.303.034 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | VALPARAISO |
| Valparaíso | 40018798-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº349694 , Conservación Caletas de Pescadores de El Manzano-El Embarcadero y Papagayo | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | 124.473 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | VALPARAISO |
| Valparaíso | 40018798-0 | '02 | '004 | Conservación Mercado Esfuerzo y Trabajo sector caleta Pacheco Altamirano comuna San Antonio 2do llamado | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 56.368 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | VALPARAISO |
| Valparaíso | 40039469-0 | '02 | '004 | Conservación Caleta Pescadores Río Maipo, Comuna San Antonio | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 123.801 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | SAN ANTONIO |
| Valparaíso | 40045806-0 | '02 | '004 | Conservación Obras marítimas Caleta Portales Valparaíso | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 221.500 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | VALPARAISO |
| Valparaíso | 40046713-0 | '02 | '004 | Conservación infraestructura portuaria Caleta Puertecito etapa 2 San Antonio | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 46.000 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | SAN ANTONIO |
| O'Higgins | 40039405-0 | '02 | '004 | Conservación caleta pescadores de Matanzas Navidad | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 38.500 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | NAVIDAD |
| Maule | 40038908-0 | '02 | '004 | CONSERVACION OBRAS TERRESTRES CALETA MAGUELLINES | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 268.970 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | CONSTITUCION |
| Maule | 40038908-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº357933 , CONSERVACION OBRAS TERRESTRES CALETA MAGUELLINES | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | 12.541 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | CONSTITUCION |
| Maule | 40038908-0 | '02 | '004 | Conservación grúa Caleta Maguellines | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 44.389 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | CONSTITUCION |
| Biobío | 40027033-0 | '02 | '004 | Término Conservación Caleta Tirúa Punta Lavapie y Tubul segundo llamado | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 59.983 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | ARAUCO |
| Biobío | 40031347-0 | '02 | '004 | Conservacion Caletas de Pescadores Artesanales de el Refugio, ed Cerro Verde Bajo Y de Lirquen 2do Llamado | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 6.456 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | Penco |
| Biobío | 40031347-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº348545 , Conservacion Caletas de Pescadores Artesanales de el Refugio, ed Cerro Verde Bajo Y de Lirquen 2do Llamado | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | 11.743 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | Penco |
| Biobío | 40037692-0 | '02 | '004 | Conservación Obras terrestres y Muelle Caleta Tubul | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 1.599.924 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | ARAUCO |
| Biobío | 40037692-0 | '02 | '004 | Conservcion Caleta Lota Bajo | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 50.000 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | LOTA |
| Biobío | 40037692-0 | '02 | '004 | Conservacion Caleta San Vicente | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 30.000 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | Talcahuano |
| Biobío | 40037692-0 | '02 | '004 | Conservación Canalizo de acceso rampa caleta Quidico | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 92.300 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | Tirua |
| La Araucanía | 40011984-0 | '02 | '004 | Conservacion obras terrestes Caleta el Huilqe Saavedra | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 382.447 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | Saavedra |
| Los Ríos | 40040614-0 | '02 | '004 | Conservación Caleta Niebla | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 464.239 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | VALDIVIA |
| Los Ríos | 40040614-0 | '02 | '004 | Modificacion del contrato nº359794 , Conservación Caleta Niebla | 1. OBRAS | EJECUCION | Modificacion de Contrato | 150.000 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | VALDIVIA |
| Los Lagos | 40010966-0 | '02 | '004 | Conservación Caleta de Pescadores comuna de Ancud | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 580.087 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | Ancud |
| Los Lagos | 40010966-0 | '02 | '004 | Conservación Vía de navegación Caleta Condor, comuna de Río Negro | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 89.675 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | Rio Negro |
| Los Lagos | 40038155-0 | '02 | '004 | Conservación Caleta de Pescadores y Rampa Fiscal comuna de Quellón | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 65.769 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | QUELLON |
| Aysén | 40041711-0 | '02 | '004 | CONSERVACION RAMPA CALETA TORTEL | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 87.550 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | TORTEL |
| Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038132-0 | '02 | '004 | Conservación caleta de pescadores artesanales de Puerto Natales | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 6.370 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | NATALES |
| Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038133-0 | '02 | '004 | CONSERVACIÓN CALETA PESQUERA PUERTO WILLIAMS | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 58.397 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | CABO DE HORNOS |
| Magallanes y de la Antártica Chilena | 40038791-0 | '02 | '004 | Conservación protección y drenaje talud caleta pesquera Barranco Amarillo - Punta Arenas | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 300.000 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | PUNTA ARENAS |
| Magallanes y de la Antártica Chilena | 40047077-0 | '02 | '004 | Conservación Caleta Pesquera Artesanal Puerto Williams-Etapa II | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 100.000 | CONSERVACION Y FISCALIZACION INFRAESTRUCTURA PORTUARIA | CABO DE HORNOS |
| Arica y Parinacota | 30065797-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Diseño Relocalización Caleta Pesquera de Arica | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | DISEÑO | En Ejecución | 77.560 | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL | ARICA |
| Arica y Parinacota | 40020231-0 | '02 | '002 | FACTIBILIDAD MEJORAMIENTO CALETA CAMARONES | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Por Licitar | 300.000 | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL | CAMARONES |
| Tarapacá | 40002414-0 | '02 | '002 | Factibilidad Mejoramiento Infraestructura Portuaria Caleta Rio Seco Iquique | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | En Ejecución | 115.267 | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL | IQUIQUE |
| Tarapacá | 40021352-0 | '02 | '002 | Factibilidad Mejoramiento Caleta Pisagua Comuna de Huara | 2. ESTUDIOS | FACTIBILIDAD | Por Licitar | 85.000 | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL | HUARA |
| Tarapacá | 40038239-0 | '02 | '002 | ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL MEJORAMIENTO CALETA GUARDIAMARINA RIQUELME IQUIQUE | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 75.000 | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL | IQUIQUE |
| Tarapacá | 40038239-0 | '02 | '004 | MEJORAMIENTO CALETA GUARDIAMARINA RIQUELME IQUIQUE | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 607.666 | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL | IQUIQUE |
| Coquimbo | 30098093-0 | '02 | '004 | Construcción Infraestructura Pesquera Caleta Puerto Manso | 1. OBRAS | EJECUCION | En Adjudicación | 1.065.370 | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL | CANELA |
| Coquimbo | 30426830-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Inf Pesquera Artesanal Caleta Pto Oscuro | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 135.000 | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL | CANELA |
| Coquimbo | 30426830-0 | '02 | '004 | Construcción Infr Pesquera Artesanal Caleta Pto Oscuro - Canela | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 1.130.000 | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL | CANELA |
| Coquimbo | 30426876-0 | '02 | '002 | Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Inf Pesquera Artesanal Caleta Talquilla - Ovalle | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 44.000 | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL | OVALLE |
| Coquimbo | 30426876-0 | '02 | '004 | Construcción Infraestructura Pesquera Artesanal Caleta Talquilla - Ovalle | 1. OBRAS | EJECUCION | Por Licitar | 400.000 | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL | OVALLE |
| Coquimbo | 40030076-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Mejoramiento Caleta Las Conchas | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | Terminado | 61.680 | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL | LOS VILOS |
| Coquimbo | 40037992-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Mejoramiento Caleta Chigualoco Los Vilos | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 100.500 | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL | LOS VILOS |
| Coquimbo | 40038109-0 | '01 | '002 | ESTUDIOS BÁSICOS ¿DIAGNOSTICO CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA EL SAUCE- OVALLE | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Ejecución | 89.891 | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL | OVALLE |
| Coquimbo | 40047254-0 | '01 | '002 | Estudio Básico Mejoramiento Caleta La Cebada Ovalle | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Licitación | 120.000 | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL | OVALLE |
| Valparaíso | 40017907-0 | '02 | '002 | Estudios Básicos y proyecto vial para el diseño Construcción Infraestructura Portuaria para pescadores Ex Sudamericana, Valparaíso | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 150.000 | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL | VALPARAISO |
| Valparaíso | 40017907-0 | '02 | '002 | Modelo físico 2 D y 3D para el diseño de caleta de pescadores Artesanales en sector Roca la Baja de Valparaíso | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | En Ejecución | 163.326 | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL | VALPARAISO |
| Valparaíso | 40017907-0 | '02 | '002 | Análisis y recomendaciones para la continuidad operacional ante Tsunamis en las Caleta Sudamericana y Caleta el Membrillo Valparaíso | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Terminado | 83.623 | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL | VALPARAISO |
| Valparaíso | 40020246-0 | '02 | '002 | Modificacion del contrato nº325766 , Estudios Básicos para el diseño Construcción muelle Caleta Algarrobo, comuna Algarrobo. | 2. ESTUDIOS | DISEÑO | Modificacion de Contrato | 17.000 | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL | ALGARROBO |
| Valparaíso | 40026617-0 | '02 | '004 | Construcción de Obras Marítimas y Terrestres Caleta Horcón 4to llamado | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 330.000 | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL | PUCHUNCAVI |
| Biobío | 40038619-0 | '02 | '004 | Ampliacion Explanada y obras complementarias Caleta Lo rojas | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 50.640 | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL | CORONEL |
| Los Ríos | 30120610-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Caleta de pescadores Los Molinos Comuna de Valdivia | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 718.777 | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL | VALDIVIA |
| Los Ríos | 40037742-0 | '02 | '002 | Análisis Mejoramiento Desembocadura Río Lingue comuna de Mariquina | 2. ESTUDIOS | PREFACTIBILIDAD | Por Licitar | 1.000 | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL | MARIQUINA |
| Los Lagos | 30087893-0 | '02 | '004 | Reposición Infraestructura Portuaria Pesca Artesanal Rolecha | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 361.920 | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL | HUALAIHUE |
| Los Lagos | 40002840-0 | '02 | '002 | Asesoria inspeccion fiscal Varadero Quellon | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | Por Licitar | 24.000 | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL | QUELLON |
| Los Lagos | 40002840-0 | '02 | '004 | Mejoramiento Varadero Puerto Pesquero Quellón - E1 | 1. OBRAS | EJECUCION | En Licitación | 623.000 | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL | QUELLON |
| Aysén | 30369676-0 | '02 | '002 | ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL PARA LA OBRA TERMINACIÓN CONTRATO AMPLIACIÓN CALETA DE PESCADORES MELINKA | 3. ASESORIAS Y CONSULTORIAS | EJECUCION | En Ejecución | 270.794 | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL | GUAITECAS |
| Aysén | 30369676-0 | '02 | '004 | TERMINACIÓN CONTRATO AMPLIACIÓN CALETA DE PESCADORES MELINKA | 1. OBRAS | EJECUCION | En Ejecución | 6.627.524 | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL | GUAITECAS |
| Magallanes y de la Antártica Chilena | 30113782-0 | '02 | '004 | Mejoramiento y Ampliación Varadero Caleta Barranco Amarillo Punta Arenas Etapa I | 1. OBRAS | EJECUCION | Terminado | 37.872 | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL | PUNTA ARENAS |
| Magallanes y de la Antártica Chilena | 40010496-0 | '01 | '002 | Estudios Básicos para Bahía Punta Carrera comuna Punta Arenas | 2. ESTUDIOS | EJECUCION | En Adjudicación | 147.935 | INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PESQUERA ARTESANAL | PUNTA ARENAS |