**INFORME AVANCE DE GLOSAS AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

**DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS**

De acuerdo a lo indicado en la ley de presupuesto del año 2021 de la Dirección General de Aguas, corresponde informar a la DIPRES y al Congreso Nacional el avance al **4to.** **trimestre** **del año 2021**, de las glosas presupuestarias incluidas en la Ley de Presupuesto de dicho año, a fin de dar cuenta de los resultados y la gestión que ha realizado el Servicio para cumplir con estos compromisos.

A continuación se detallan cada una de las glosas a informar:

**GLOSA Nº 02**

Se informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional, a la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado y a la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputadas y Diputados, **acerca de la influencia del fenómeno de cambio climático en la disponibilidad de los recursos hídricos del país, en las redes de monitoreo y las medidas adoptadas o que se adoptarán para garantizar el acceso al agua potable para la población**.

**Informa:**

**División de Hidrología:**

La influencia del fenómeno Cambio Climático en el último semestre se ha detectado en las distintas Redes de Medición que mantiene la DGA, Estaciones Fluviometricas, con menores caudales, Estaciones Meteorológica con menor acumulación de precipitaciones, Rutas de Nieve con menor cantidad de nieve acumulada y Glaciales con mayor derretimiento.

Para tener un mayor control de este fenómeno dentro de las diversas actividades que desarrolla la DGA, está cuenta con distintas redes de medición, de las cuales 825 estaciones están con transmisión en línea de sus datos y 64 de estas fueron instalada en el cuarto trimestre del presente año, para mantener un monitoreo con mayor frecuencia.

**Unidad de Glaciología:**

La criósfera, que incluye a los glaciares, la nieve estacional y el permafrost, responde sensiblemente a los cambios climáticos, especialmente cuando estas masas de hielo y nieve se componen de hielo temperado, vale decir al punto de fusión (0˚C).

Chile está afectado por calentamiento regional a lo largo del territorio, especialmente en la cordillera de los Andes. Por ejemplo, en la zona central, el calentamiento durante el verano y otoño, cuando son máximas las tasas de derretimiento, ha alcanzado valores de hasta +0.25 °C por década a los 3400 m de altitud en el periodo 1979-2015, basado principalmente en datos de la red de monitoreo de la DGA (Burger y otros. 2018. Seasonal and elevational contrasts in temperature trends in Central Chile between 1979 and 2015. Global and Planetary Change, 162, 136-147). Lo grave en el caso del norte chico, la zona central y sur del país, es que en adición a este calentamiento ha ocurrido una mega sequía que ha durado hasta el momento 12 años. El exceso de derretimiento, unido a una disminución de las precipitaciones de nieve, está resultando en un retroceso generalizado de los glaciares.

**Trimestralmente la Dirección General de Aguas deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional y la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado:**

1. **Los resultados del apoyo a los procesos de resolución de derechos de agua y de fiscalización, detallando las regiones incorporadas y el estado del trámite administrativo de cada solicitud.**

**Informa:**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS:**

En relación a los resultados del apoyo a los procesos de resolución de derechos de agua podemos indicar que existen recursos disponibles en subtitulo 22.11.001 del presupuesto DGA del año 2021 para contratar una consultoría para la “Revisión Técnica de Proyectos de ingeniería sometidos a la Aprobación de la Dirección General de Aguas”.  Los montos disponibles ascienden a $ 49.115.000. A la fecha, se verifica que por resolución DGA (Exenta) N° 436 del 17.03.2021 se aprobaron las bases administrativas y técnicas del contrato en cuestión,  mediante resolución DGA (Exenta) N° 735 del 19.04.2021 se adjudicó la licitación, emitiendo la orden de compra respectiva el 20 de abril de 2021. A la fecha se han cursado 5 estados de pago, por un total de $49.114.800, correspondiente a 35 informes de un total de 35 como resultado final de la consultoría de apoyo, según quedó establecido en el plan de trabajo definitivo, lo que a su vez, corresponde a  un 100% de avance del contrato.

**DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN:**

Durante el último trimestre del año 2021 se terminaron, licitaron y ejecutaron los siguientes contratos:

1. REPROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS AFECTOS A PAGO DE PATENTE POR NO USO DE LAS AGUAS. Durante el mes de diciembre se realizó el último pago del contrato adjudicado por licitación a Servicios Informáticos System Project SPA por un monto de $17.594.000, el cual contempló la digitalización de toda la unidad de patentes respecto a recursos de reconsideración de los procesos de cobro, 2019, 2020 y 2021.
2. SERVICIO DE MEJORAS DE PATENTES DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS AFECTOS AL PAGO DE PATENTE POR NO UTILIZACION: Este contrato finalizó durante el mes de diciembre, donde se realizó el último pago por un monto de $21.430.587. Todas las mejoras se encuentran operativas en el software de Patentes.
3. MODULO APLICACIÓN PARA GENERACIÓN DE FICHAS DE VERIFICACIÓN EN TERRENO PARA LA DGA: En el mes de agosto se realizó el último pago de este contrato, alcanzando un total de $21.000.000. Durante el presente año se capacitara a todas las Direcciones Regionales para la implementación de esta aplicación, de manera tal de tenerla en pleno funcionamiento para el año 2023.
4. DETERMINACIÓN DE TITULARES VIGENTES DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS AFECTOS A PAGO DE PATENTES POR NO USO DE LAS AGUAS:  Este contrato se inició 31 de Julio,  se realizaron dos pagos, por montos de $20.221.875 cada uno a la consultora Arrebol, Ingeniería y Gestión del Agua SPA en los meses. de octubre y diciembre del 2021. Toda la información obtenida por el presente contrato se encuentra reflejada en el listado 2022 (Resolución D.G.A (Exenta) N° 3592/2021).
5. CREACIÓN DE MEJORAS Y FUNCIONALIDADES EN INTEGRACIÓN CON T.G.R. Y EN LOS SERVICIOS DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS EN DISTINTOS PROCESOS DEL SISTEMA PATENTES POR NO USO: Este contrato fue licitado durante el tercer trimestre del año 2021 , adjudicado (septiembre) por Servicios Informáticos System Project SPA dando inicio 15 de septiembre. Durante octubre y noviembre se realizaron dos pagos por $7.500.000 cada uno, mientras que durante el mes de diciembre se realizó el último pago por un monto de $10.000.000.-
6. LISTADO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS AFECTOS A PAGO DE PATENTE, ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO, PROCESO DE PAGO 2023: El presente contrato mediante licitación fue adjudicado durante el tercer trimestre del 2021 (septiembre) a la consultora Yanasa Masi Consultores SPA. Durante el mes de Noviembre se realizó el primer pago por un total de $20.000.000.-
7. **El detalle de las iniciativas de inversión financiadas con estos recursos, desglosado por región, comunas, objetivos, avances, ejecución y modalidad de contratación de ellos. Dicha información será remitida dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.**

**Informa:**

**DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN *Y* FINANZAS**

**SUB DEPTO. PLANIFICACIÓN Y CONTROL:**

Al 31 de diciembre del 2021, la Dirección General de Aguas, cuenta con un presupuesto de inversión de M$ 5.171.053.- desglosados en el ítem 01 Estudios Básicos M$ 1.562.658.- e ítem 02 Proyectos M$ 3.608.395.-, otorgados en la Ley N° 21.289, publicada en el Diario Oficial de fecha 16 de Diciembre del 2020. La ejecución alcanzada en igual período fue de M$ 5.060.441.-, equivalente a un 97,86% del presupuesto asignado en fondos regulares.

Por otra parte y para este mismo año, se cuenta con Fondos de Emergencia Transitorio Covid-19, para atender la emergencia y fortalecer la reactivación económica. En función de lo señalado, el presupuesto asignado para el presente año es de M$ 8.696.717.- distribuidos en Ítem 01 Estudios Básicos M$ 4.020.651.-, e ítem 02 Proyectos M$4.676.066.-, La ejecución alcanzada al 31 de diciembre del año 2021, en estos fondos fue de M$ 8.671.930.- equivalente a un 99,71%.

Cabe señalar, que se realizaron modificaciones presupuestarias, las que se establecieron en los Decretos de Hacienda N°2165 y 2686 y en el marco de gestión de la sequía, con los Decretos de Hacienda N° 1984 y 1987.

A continuación, se informa el detalle de los fondos Regulares en inversión y de los Fondos de Emergencia Transitorios Covid-19 al 31 de diciembre del año 2021, de los Estudios Básicos y Proyectos identificados en los presupuestos señalados de la Dirección General de Aguas.

Se informa el presupuesto anual y la ejecución año 2021; pagos años anteriores y porcentaje de avance a la fecha.

| **Fondos Regulares DGA 2021** | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Estudios Básicos:** | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | | |
| Región | | | B.I.P. | | | | Denominación | | Presupuesto M$ 2021 | | | | | Ejecución al 31.12.2021 MS | | | | | | | % de Ejecución 2021 | | Pago Años Anteriores | | | | | | | Avance (%) | | | | Comuna | | | | Objetivo/Justificación | | | | | Modalidad  de Contratación | | | | |
| Interregional | | | 30409172-0 | | | | ANALISIS PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN NACIONAL DE REC. HIDRICOS | | 563.339 | | | | | 506.280 | | | | | | | 94,40 | | 1.807.603 | | | | | | | 98,72 | | | | Intercomunal | | | | Elaborar e implementar un instrumento estratégico de planificación de carácter indicativo que oriente y coordine las políticas nacionales, planes y programas relacionados directa o indirectamente con el agua en una visión conjunta de los recursos hídricos en el corto, mediano y largo plazo | | | | | Propuesta Publica | | | | |
| rica Parinacota | | | 40010855-0 | | | | DIAGNÓSTICO HIDROLÓGICO DEL ACUIÍFERO DEL RIO CAMARONES | | 185.350 | | | | | 185.323 | | | | | | | 99,99 | | 0 | | | | | | | 99,99 | | | | intercomunal | | | | Desarrollo de prospecciones y exploraciones que permitan el levantamiento de información hidrogeológica e hidroquímica, y el desarrollo de un modelo conceptual y numérico que permita generar y gestionar el Balance Hídrico completo subterráneo, de la zona denominada Sistema Hídrico de la Cuenca de la Quebrada Camarones – Sector Bajo, ubicado en la Región de Arica y Parinacota, Provincia de Arica, Comuna de Camarones; así como identificar y evaluar la factibilidad de las iniciativas necesarias de conducción, costos y beneficiarios posibles, priorizando la creación de un nuevo valle productivo. | | | | | Propuesta Publica | | | | |
| Interregional | | | 40012044-0 | | | | ANALISIS IMPLEMENTACIÓN PLANES ESTRATÉGICOS DE CUENCA PARA LA GRH NACIONAL | | 840.969 | | | | | 840.932 | | | | | | | 10,00 | | 1.213.632 | | | | | | | 100,00 | | | | Intercomunal | | | | Proponer planes estratégicos para las cuencas priorizadas para que en su realidad, se pueda conocer oferta y demanda actual de agua, establecer balance hídrico y sus proyecciones a 10 años, diagnosticar el estado de información, infraestructura, e instituciones que toman decisiones respecto al recurso hídrico, y proponer e implementar cartera de acciones DGA y de terceros público-privados, que permitan suplir la demanda de agua y adaptación al cambio climático, con un portafolio de acciones | | | | | Propuesta Publica | | | | |
|  | | | **TOTAL ITEM ESTUDIOS BÁSICOS (M$)** | | | | | | **1.562.658** | | | | | **1.505.536** | | | | | | | **98,07** | | **3.021.235** | | | | | | | **99,34** | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |
|  | | | | |  | | |  | | | | | | | |
| **Proyectos:** | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | | | |
| Región | | | | B.I.P. | | Denominación | | | | | | Presupuesto  M$ 2021 | | | | | | | Ejecución al 31.12.2021 MS | | | | | % de Ejecución 2021 | | | | | Pago Años Anteriores | | | | Avance (%) | | | | Comuna | | | | Objetivo/Justificación | | | | Modalidad de Contratación | | | |
| Interregional | | | | 40020601-0 | | CONSERVACIÓN ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y REPARACIONES MAYORES | | | | | | 742.296 | | | | | | | 737.814 | | | | | 99,40 | | | | | 6.664.470 | | | | 99,94 | | | | Intercomunal | | | | Con el objeto de planificar y proyectar las tareas de construcción y reparaciones de estaciones, el Servicio debe consultar los fondos necesarios para asegurar la continuidad en el tiempo de los registros fluviométricos los cuales resultan en ciertas ocasiones interrumpidos por daños importantes en las estaciones, o destrucción de ellas, las cuales deben ser puestas nuevamente en funcionamiento, en el más breve plazo posible. | | | | Trato Directo Licitación Pública | | | |
| Interregional | | | | 30089740-0 | | CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL | | | | | | 430.498 | | | | | | | 422.987 | | | | | 98,26 | | | | | 4.649.998 | | | | 99,85 | | | | Intercomunal | | | | Contribuir a que los recursos hídricos del país sean manejados en forma armónica, integral y sustentable, aportando a una mejor calidad de vida de los habitantes y al desarrollo social y económico, con información confiable y oportuna, puesta a disposición de los usuarios públicos y privados. | | | | Trato Directo | | | |
| Interregional | | | | 30089747-0 | | CONSERVACIÓN DE LA RED DE TRANSMISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL | | | | | | 93.087 | | | | | | | 92.747 | | | | | 99,63 | | | | | 461.996 | | | | 99,94 | | | | Intercomunal | | | | Monitorear en forma permanente las principales cuencas hidrográficas del país, sean estas por su importancia agrícola, industrial, hidroeléctrica y/o por la densidad de asentamiento humano | | | | Trato Directo | | | |
| Interregional | | | | 30089748-0 | | CONSERVACIÓN DE LA RED DE OBTENCIÓN DE DATOS A TRAVÉS DE TERCEROS | | | | | | 77.115 | | | | | | | 74.584 | | | | | 96,72 | | | | | 648.498 | | | | 99,65 | | | | Intercomunal | | | | Monitorear en forma permanente las estaciones convencionales de la red hidrométrica nacional, que poseen instrumental de lectura directa personalizada, en sectores apartados del país, por observadores, recopilando parámetros como altura limnimétrica diaria, toma de muestras de agua, medición diaria de lluvia-evaporización-temperaturas máximas y mínima, cambios de gráficos de los heliográfos etc. | | | | Trato Directo | | | |
| Región | | B.I.P. | | | | | Denominación | | | | | | Presupuesto M$ 2021 | | | | | Ejecución al 31.12.2021 MS | | | | | % de Ejecución 2021 | | | | | Pago Años Anteriores | | | | Avance (%) | | | | Comuna | | | | Objetivo/Justificación | | | | Modalidad de Contratación | | |
| Interregional | | 30130205-0 | | | | | CONSERVACIÓN DE LA RED SEDIMENTOMÉTRICA | | | | | | 35.405 | | | | | 35.003 | | | | | 98,86 | | | | | 417.307 | | | | 99,91 | | | | Intercomunal | | | | Es generar estadísticas de concentraciones (mg/lt) de sedimentos en suspensión de los principales ríos del país, información que es revisada y analizada para quedar disponible para los distintos usuarios como organismos públicos, empresas de sector privado, Universidades, Organizaciones Ecológicas, Consultoras, Estudiantes, etc | | | | Trato Directo | | |
| Interregional | | 30130213-0 | | | | | CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS | | | | | | 853.959 | | | | | 837.508 | | | | | 99,24 | | | | | 11.302.808 | | | | 99,95 | | | | Intercomunal | | | | Inventariar, monitorear y estudiar glaciares del país, para lograr un mejor conocimiento de sus recursos potenciales y disponer de antecedentes para fortalecer la planificación territorial y apoyar la toma de decisiones que involucren su protección y manejo | | | | Propuesta Pública | | |
| Interregional | | 30130218-0 | | | | | CONSERVACIÓN DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA | | | | | | 280.879 | | | | | 278.580 | | | | | 99,18 | | | | | 2.899.192 | | | | 99,93 | | | | Intercomunal | | | | Contar con estadística histórica y continua en el tiempo, de los diversos parámetros meteorológicos, con datos generados confiables y de calidad que permitan mantener la continuidad de las mediciones en el tiempo de manera satisfactoria para contar con una estadística susceptible de ser utilizada, consistente y confiable, es decir, de buena calidad. Ambos objetivos, continuidad y calidad, sólo se logran en la medida que los instrumentos sean calibrados, ajustados y reparados oportunamente, al igual que su infraestructura | | | | Trato Directo | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Región | B.I.P. | Denominación | Presupuesto M$ 2021 | Ejecución al 31.12.2021 MS | % de Ejecución 2021 | Pago Años Anteriores | Avance (%) | Comuna | Objetivo/Justificación | Modalidad de Contratación |
| Interregional | 30130229-0 | CONSERVACIÓN RED DE LAGOS | 50.371 | 50.022 | 99,31 | 571.372 | 99,94 | Intercomunal | El objetivo es proveer de información periódica que permita evaluar y cuantificar, a través de un conjunto de parámetros, la condición de un lago en términos de la cantidad de sus recursos almacenados. Dentro de este contexto, se contempla la implementación y operación permanente de la Red de Lagos y la evolución futura de la red respondiendo a las necesidades de desarrollo del país Se espera además, fortalecer la descentralización del muestreo, respondiendo a los lineamientos de modernización y optimización del Estado. Lo anterior quiere decir que deberán efectuarse acciones que permitan que las regiones tengan la capacidad profesional y material para realizar las campañas de toma de muestras y los análisis de terreno, enviando posteriormente las muestras al laboratorio ambiental de la DGA ubicado en Santiago.  Con el presente proyecto se espera seguir operando la red de lagos, lo que conlleva a la adquisición de los materiales necesarios para el laboratorio ambiental, como son insumos, equipos, materiales etc.  Como parte de las actividades realizadas por el laboratorio ambiental de la DGA, este proyecto también se deberá enmarcar en el sistema de calidad que el Laboratorio ISO 17.025, lo que probablemente exigirá la adecuación de las técnicas analíticas, | Trato Directo |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Región | B.I.P. | Denominación | Presupuesto M$ 2021 | Ejecución al 31.12.2021 MS | % de Ejecución 2021 | Pago Años Anteriores | Avance (%) | Comuna | Objetivo/Justificación | Modalidad de Contratación |
| Interregional | 30130257-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | 116.352 | 112.630 | 96,80 | 1.222.865 | 99,72 | Intercomunal | Obtener la información de la calidad del agua subterránea, tanto en su estado existente no intervenido, como aquella por la actividad antrópica.  Evaluar cuantitativamente, en forma general, los cambios que experimente la calidad del agua en tiempo y espacio (red básica) y en fuentes específicas afectadas por la contaminación con sustancias ajenas a la naturaleza del agua (red específica). Efectuar una modelación de los parámetros para observar tendencias y/o relaciones entre ellos.  Generar bases de datos asociados a calidad que permiten en el futuro generar instrumentos de gestión de los acuíferos. | Trato Directo |
| Interregional | 30130267-0 | CONSERVACIÓN DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA | 162.983 | 135.211 | 82,96 | 2.617.918 | 99,00 | Intercomunal | Área Conservación: Obtener información de la calidad del agua de los principales cauces superficiales y sistemas subterráneos, tanto en su estado existente no intervenido, como aquel afectado por la contaminación producto de la actividad antrópica. Evaluar cuantitativamente y en forma general, los cambios que experimenta la calidad del agua en el tiempo y espacio (red básica), y en fuentes específicas afectadas por sustancias contaminantes producto de ciertas actividades económicas (red específica).  Proveer de información estadística a usuarios, del sector público o privado, Efectuar una modelación de los parámetros para observar tendencias y/o relaciones entre ellos. Área Hidrología: Contar con información de la Red de Pozos, cuyo objetivo es mantener la estadística de los niveles de Aguas Subterráneas a través del país donde el uso de este recurso es significativo. | Propuesta Pública |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Región | B.I.P. | Denominación | Presupuesto M$ 2021 | Ejecución al 31.12.2021 MS | % de Ejecución 2021 | Pago Años Anteriores | Avance (%) | Comuna | Objetivo/Justificación | Modalidad de Contratación |
| Interregional | 30135814-0 | CONSERVACIÓN INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO | 256.903 | 253.512 | 98,68 | 1.384.735 | 99,79 | Intercomunal | Planificar y desarrollar trabajo en gabinete con el fin de analizar el uso de los derechos de aprovechamiento y programar campañas de verificación de uso en terreno y estudios de inscripciones conservatorias, y de este modo confeccionar un listado preliminar de derechos de aprovechamiento de aguas afectos a pago de patente por no uso para el proceso de pago año 2018 y siguientes, para derechos distribuidos a lo largo de todo el país, abarcando las diversas regiones según capacidad y necesidades del servicio. | Propuesta Pública |
| Interregional | 30294322-0 | CONSERVACION DE LA RED DE PROTECCIÒN DE RECURSOS HÌDRICOS NACIONAL | 180.101 | 173.020 | 96,07 | 547.848 | 99,03 | Intercomunal | Obtener información de la calidad del agua de los principales cauces superficiales y sistemas subterráneos, tanto en su estado existente no intervenido, como aquel afectado por la contaminación producto de la actividad antrópica. Evaluar cuantitativamente y en forma general, los cambios que experimenta la calidad del agua en el tiempo y espacio (red básica), y en fuentes específicas afectadas por sustancias contaminantes producto de ciertas actividades económicas (red específica).  Proveer de información estadística a usuarios, del sector público o privado, para la orientación de decisiones sobre la base de criterios apoyados en el conocimiento científico-técnico. Efectuar una modelación de los parámetros para observar tendencias y/o relaciones entre ellos. Propender al desarrollo de instrumentos de gestión con fines de Conservación. | Trato Directo |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Región | B.I.P. | Denominación | Presupuesto  M$ 2021 | Ejecución al 31.12.2021 MS | % de Ejecución 2021 | Pago Años Anteriores M$ | Avance (%) | Comuna | Objetivo/Justificación | Modalidad de Contratación |
| Interregional | 30484775-0 | CONSERVACIÓN INVENTARIO PUBLICO DE EXTRACCIONES EFECTIVAS AGUAS SUBTERRÁNEAS Y SUPERFICIALES | 287.321 | 280.621 | 97,67 | 472.101 | 99,12 | Intercomunal | Conservar y actualizar el inventario de extracciones efectivas de aguas superficiales y subterráneas a nivel nacional en forma paulatina y secuencial, para su disposición al sector público y privado, mejorando la gestión del recurso hídrico, promoviendo una participación activa de los usuarios y grupos de interés sobre esta materia. | Propuesta Pública |
| Maule | 30483327-0 | AMPLIACIÓN RED DE MONITOREO DE PIEZOMETROS REGION DEL MAULE | 51.125 | 43.667 | 85,41 | 47.953 | 92,47 | Intercomunal | Se espera ampliar la red de información de aguas subterráneas para la región del Maule, a través de la construcción de nuevas estaciones piezométricas. | Propuesta Pública |
|  | **TOTAL ITEM PROYECTO (M$)** | | **3.608.395** | **3.527.906** | **97,77** | **33.861.108** | **99,79** |  |  |  |
|  | **TOTAL SUBTÍTULO (M$)** | | **5.171.053** | **5.060.441** | **97,86** | **36.822.343** | **99,74** |  |  |  |

**RESUMEN PRESUPUESTO FONDOS REGULARES M$ AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Denominación** | **Presupuesto Decretado**  **al 31 de diciembre 2021** | **Presupuesto Ejecutado al 31 de diciembre 2021** | **% de**  **Inversión** |
| Estudios Básicos | 1.562.658.- | 1.532.536.- | 98,07 |
| **Sub Total Estudios Básicos** | **1.562.658.-** | **1.532.536.-** | **98,07** |
| Proyectos | 3.608.395.- | 3.527.906.- | 97,77 |
| **Sub Total Proyectos** | 3.608.395.- | 3.527.906.- | 97,77 |
| **Total Presupuesto S.T. 31** | **5.171.053.-** | **5.060.441.-** | **97,86** |

**Fondos de Emergencia Transitorios FET COVID -19 DGA 2021**.Pesupuesto

**Estudios Básicos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Región | B.I.P. | Denominación | Presupuesto M$ 2021 | Ejecución al 31.12.2021 MS | % de Ejecución 2021 | Pago Años Anteriores | Avance (%) | Comuna | Objetivo/Justificación | Modalidad  de Contratación |
| Interregional | 40012994-0 | DIAGNOSTICO PARA IMPLEMENTACIÓN RED NACIONAL DE ALERTA | 106.224 | 98.752 | 92,97 | 0 | 92,97 | Intercomunal | El estudio básico busca diagnosticar de forma interdisciplinaria el estado de la Red Hidrométrica de las Macro Zonas Norte y Centro Norte del país y establecer las medidas de infraestructura necesarias para dar cobertura a las debilidades críticas de la red de monitoreo hidrométrico con enfoque en la protección civil y la gestión temprana de riesgos naturales. Cabe enfatizar que, este diagnóstico es fundamental para elaborar un proyecto de inversión futuro de la envergadura de una red de alerta. | Propuesta Publica |
| Interregional | 40027964-0 | ANALISIS PARA LA FORMULACIÓN NACIONAL DE PLANES ESTRATÉGICOS GESTIÓN HIDRICA | 3.914.427 | 3.914.102 | 99,99 | 0 | 99,99 | Intercomunal | Analizar la viabilidad de desarrollar a escala nacional, planes estratégicos de gestión hídrica indicativos a nivel de cuenca, para orientar la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocados en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua en las cuencas de Chile. | Propuesta Publica |
|  | **TOTAL ITEM ESTUDIOS BÁSICOS (M$)** | | **4.020.651** | **4.012.854** | **99,81** | **0** | **99,81** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pes  **Fondos de Emergencia Transitorios FET COVID -19**.Pesupuesto  **Proyectos:** | | | | Ejecución al 31.03.2021 MS | % de Ejecución 2021 | Pago Años Anteriores | Avance (%) | Comuna | Objetivo/Justificación | Modalidad de Contratación | Objetivo/Justificación | Modalidad de Contratación |
| Regiones | B.I.P. | Denominación | Presupuesto M$ 2021 | Ejecución al 31.12.2021 | % de Ejecución 2021 | Pago Años Anteriores M$ | Avance (%) | Comuna | Objetivo/Justificación | Modalidad de Contratación |
| Interregional | 40028923-0 | CONSERVACION ESTACIONES FLUVIOMÉTRICAS Y REPARACIONES MAYORES PLAN DE RECUPERACIÓN | 2.227.914 | 2.225.610 | 99,90 | 0 | 99,90 | Intercomunal | Las estadísticas fluviométricas son relevantes para determinar tanto las disponibilidades de aguas superficiales frente a las demandas de las diferentes actividades económicas que exige el desarrollo del país, como para la planificación y diseño de importantes obras civiles. | Trato Directo |
| Interregional | 40027052-0 | CONSERVACION Y MANTENCIÓN RED HIDROMÉTRICA NACIONAL PLAN DE RECUPERACION | 536.813 | 535.558 | 99,77 | 193.700 | 99,83 | Intercomunal | Debido a la demanda actual de los recursos hídricos y la fuerte competencia entre los distintos actores, se hace cada vez más exigente la evaluación del recurso. Fondos solicitados para emergencia. | Trato Directo |
| Interregional | 40027054-0 | CONSERVACION RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS PLAN DE RECUPERACION | 379.439 | 374.808 | 98,78 | 477.171 | 99,46 | Intercomunal | Conocer el comportamiento de los glaciares de sus acumulaciones, desplazamientos y potencialidad del contenido en agua, permite estimar en mejor forma la disponibilidad del recurso hídrico, ya que estas fuentes de abastecimientos constituyen el único aporte al caudal base de los ríos en verano y otoño. Fondos solicitados para emergencia. | Propuesta Pública |
| Interregional | 40027055-0 | CONSERVACION DE LA RED HIDROMETEOROLÓGICA PLAN DE RECUPERACION | 378.938 | 377.113 | 99,52 | 485.646 | 99,79 | Intercomunal | La medición de las distintas variables meteorológicas es fundamental para estudios hidrológicos de todo tipo y es una información prácticamente obligatoria para la evaluación de los recursos hídricos. Fondos solicitados para emergencia | Trato Directo |
| Interregional | 40027056-0 | CONSERVACION RED DE LAGOS NACIONAL PLAN DE RECUPERACION | 286.110 | 286.110 | 100,00 | 0 | 100,00 | Intercomunal | La DGA debe conservar y proteger los recursos hídricos de su competencia, entre ellos los lagos. con este fin debe ser conservada la red de lagos nacional. Fondos solicitados para emergencia | Trato Directo |
| Interregional | 40027057-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUAS SUBTERRÁNEAS PLAN DE RECUPERACION | 241.310 | 241.280 | 99,99 | 0 | 99,99 | Intercomunal | La DGA debe conservar y proteger los recursos hídricos de su competencia, entre ellos las aguas subterráneas. con este fin debe ser conservada la red de aguas subterráneas. Fondos solicitados para emergencia | Trato Directo |
| Interregional | 40027058-0 | CONSERVACION DE LA RED DE AGUA E HIDROGEOLOGÍA PLAN RECUPERACION | 308.568 | 306.344 | 99,28 | 0 | 99,28 | Intercomunal | La DGA debe conservar y proteger los recursos hídricos de su competencia, entre ellos las aguas superficiales y subterráneas, con este fin debe ser conservada la red de aguas nacional. Fondos para emergencia. | Trato Directo |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Región | B.I.P. | Denominación | Presupuesto M$ 2021 | Ejecución al 31.12.2021 MS | % de Ejecución 2021 | Pago Años Anteriores | Avance (%) | Comuna | Objetivo/Justificación | Modalidad de Contratación |
| Interregional | 40027062-0 | CONSERVACION INVENTARIO D° DE AGUA AFECTO PAGO DE PATENTE POR NO USO PLAN RECUPERACION | 316.974 | 312.253 | 98,51 | 225.914 | 99,13 | Intercomunal | Principal fuente de información para la elaboración del listado que fija cada año los derechos de agua afecto a pago de patente. Fondos solicitados para emergencia. | Propuesta Pública |
|  | **TOTAL ITEM PROYECTO (M$)** | | **4.676.066** | **4.659.076** | **99,64** | **1.382.431** | **99,72** |  |  |  |
|  | **TOTAL SUBTÍTULO (M$)** | | **8.832.293** | **8.671.930** | **99,71** | **1.382.431** | **99,75** |  |  |  |

**RESUMEN PRESUPUESTO FONDOS EMERGENCIA TRANSITORIO COVID-19 M$ AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Denominación** | **Presupuesto Decretado**  **al 31 de diciembre 2021** | **Presupuesto Ejecutado al 31 de diciembre 2021** | **% de**  **Inversión** |
| Estudios Básicos | 4.020.651.- | 4.012.854.- | 99,81 |
| **Sub Total Estudios Básicos** | 4.020.651.- | 4.012.854.- | 99,81 |
| Proyectos | 4.676.066.- | 4.659.076 | 99,64 |
| **Sub Total Proyectos** | 4.676.066.- | 4.659.076 | 99,64 |
| **Total Presupuesto FET COVID-19** | **8.696.717.-** | **8.671930.-** | **99,71** |

1. **Acerca de la variación y disponibilidad de aguas subterráneas y de los glaciares, así como las medidas implementadas para el cuidado de ellas.**

**Informa:**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS:**

Con respecto a la disponibilidad de aguas subterráneas se acompaña un cuadro con la información de cada sector hidrogeológico de aprovechamiento común estudiado a la fecha y su situación respecto a la posibilidad de constitución de derechos definitivos y/o provisionales. (cambios en amarillo al trimestre anterior). Dentro de las medidas implementadas para el cuidado de ellas, es posible señalar que se han aplicado las facultades  de decretar áreas de restricción y zonas prohibición que limitan la constitución de nuevos derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas, a la fecha a nivel país existen 99 áreas de restricción y 92 zonas de prohibición decretadas.

| **REGIÓN** | **CUENCA** | **SECTOR ACUÍFERO** | **DISPONIBILIDAD D° DEFINITIVOS** | **DISPONIBILIDAD D° PROVISIONALES** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
| XV | Lluta | Lluta Bajo | NO | SI |  |
| XV | Azapa | Azapa | NO | NO |  |
| XV | Concordia | Concordia | NO | SI |  |
| I | Pampa del Tamarugal | Pampa del Tamarugal | NO | NO |  |
| Pica | NO | NO |  |
| I | Salar de Coposa | Salar de Coposa | NO | NO |  |
| I | Salar de Sur Viejo | Salar de Sur Viejo | NO | NO |  |
| I | Salar de Llamara | Salar de Llamara | NO | NO |  |
| I | La Noria | La Noria | NO | NO |  |
| II | Salar de Elvira - Laguna Seca | Salar de Elvira - Laguna Seca | NO | NO |  |
| II | Salar de Atacama | A | SI | NO |  |
| A1 | SI | NO |  |
| A2 | SI | NO |  |
| B | SI | NO |  |
| B1 | SI | NO |  |
| C | SI | NO |  |
| C1 | SI | NO |  |
| C2 | NO | NO |  |
| N | SI | NO |  |
| N1 | SI | NO |  |
| II | Sico-Mucar | Mucar | SI | NO |  |
| Sico | SI | NO |  |
| II | Sierra Gorda | Sierra Gorda | NO | SI |  |
| II | Aguas Blancas | Aguas Blancas | NO | NO |  |
| Rosario | NO | NO |  |
| Pampa Buenos Aires | NO | NO |  |
| II | Salar de Punta Negra | Salar de Punta Negra | NO | NO |  |
| II | Ojos de san Pedro | Ojos de san Pedro | **NO** | NO |  |
| II | Pampa Peineta | Pampa Peineta | **NO** | **NO** |  |
| II | Quebrada de Caracoles | Salar de Navidad | NO | NO |  |
| II | Quebrada de Caracoles | Pampa Mar Muerto | NO | NO |  |
| II | Cuencas Endorreicas en Sección Sur de la Puna de Atacama | Cuencas Endorreicas en Sección Sur de la Puna de Atacama | NO | NO |  |
| II | Salar de Aguas Calientes  y Laguna de La Azufrera | Salar de Aguas Calientes  y Laguna de La Azufrera | NO | NO |  |
| II | San Pedro Inacalirí | San Pedro Inacalirí | NO | NO |  |
| III | Carrizal | Llano de Challe | SI | NO |  |
| Llanos Chacaritas-Las Campanas | NO | NO |  |
| Llanos de Algarrobal-La Jaula | NO | NO |  |
| III | Copiapó | Sector 1 Aguas Arriba Embalse Lautaro | NO | NO |  |
| Sector 2 Embalse Lautaro - La Puerta | NO | NO |  |
| Sector 3 La Puerta - Mal Paso | NO | NO |  |
| Sector 4 Mal Paso - Copiapó | NO | NO |  |
| Sector 5 Copiapó - Piedra Colgada | NO | NO |  |
| Sector 6 Piedra Colgada - Angostura | NO | NO |  |
| III | Cuencas Altiplánicas | Caldera | SI | NO |  |
| Cerro Agua de Morales | SI | NO |  |
| Cerro Blanco | SI | NO |  |
| Cerro del Obispo | SI | NO |  |
| Cerro Encache | SI | NO |  |
| La Laguna | NO | NO |  |
| Laguna de Las Parinas | SI | NO |  |
| Laguna de Negro Francisco | SI | NO |  |
| Laguna Verde | SI | NO |  |
| Lagunas Bravas | SI | NO |  |
| Lagunas del Jilguero | SI | NO |  |
| Piedra Pomez | NO | NO |  |
| Quebrada Animas Viejas | SI | NO |  |
| Quebrada del Morado | SI | NO |  |
| Quebrada Flamenco | NO | NO |  |
| Quebrada La Rosa | SI | NO |  |
| Quebrada Los Maranceles | SI | NO |  |
| Quebrada Pan de Azúcar | NO | NO |  |
| Quebrada Peralillo | SI | NO |  |
| Río Salado | NO | NO |  |
| Salar de Agua Amarga | SI | NO |  |
| Salar de Aguilar | SI | NO |  |
| Salar de Gorbea | SI | NO |  |
| Salar de la Azufrera | NO | NO |  |
| Salar de la Isla | SI | NO |  |
| Salar de las Parinas | SI | NO |  |
| Salar de Los Infieles | SI | NO |  |
| Salar de Pedernales Norte | NO | SI |  |
| Salar de Pedernales Sur | NO | NO |  |
| Salar de Piedra Parada | SI | NO |  |
| Salar de Wheelwright | SI | NO |  |
| Salar Grande | SI | NO |  |
| III | Huasco | El Transito | NO | NO |  |
| Embalse Santa Juana | SI | NO |  |
| Freirina Alto | SI | NO |  |
| Freirina Bajo | SI | NO |  |
| Huasco Desembocadura | NO | NO |  |
| Río Del Carmen | SI | NO |  |
| Vallenar Alto | NO | NO |  |
| Vallenar Bajo | SI | NO |  |
| III | Quebrada Totoral | Totoral Bajo | NO | SI |  |
| Totoral Alto | NO | NO |  |
| IV | Los Choros | Playa los Choros | SI | NO |  |
| Los Choros Bajo | SI | NO |  |
| Punta Colorada | NO | NO |  |
| Quebrada los Choros Alto | NO | NO |  |
| Tres Cruces | NO | SI |  |
| IV | Elqui | Elqui Bajo | NO | SI |  |
| Santa Gracia | NO | NO |  |
| Serena Norte | NO | NO |  |
| Elqui Medio | NO | NO |  |
| Elqui Alto | NO | NO |  |
| Rio Claro | NO | NO |  |
| Rio Turbio | NO | NO |  |
| IV | Pan de Azúcar | Lagunillas | NO | NO |  |
| Culebron | NO | NO |  |
| Peñuelas | NO | NO |  |
| IV | Limari | Cogotí | NO | SI |  |
| Combarbalá | NO | NO |  |
| Quebrada Grande | NO | SI |  |
| Río Pama | NO | NO |  |
| El Ingenio | NO | NO |  |
| Guatulame | NO | NO |  |
| Higuerilla | NO | SI |  |
| IV | Choapa | Chalinga | NO | NO |  |
| Choapa Alto | NO | NO |  |
| Choapa Medio | SI | NO |  |
| Choapa Bajo | NO | NO |  |
| Canela | NO | NO |  |
| Illapel | NO | NO |  |
| IV | Quilimari | El Ajial | NO | SI |  |
| El Llano | SI | NO |  |
| Guangualí | NO | NO |  |
| Infiernillos | SI | NO |  |
| Los Cóndores | NO | NO |  |
| Los Maquis | NO | NO |  |
| Aguas Arriba Embalse Culimo | NO | NO |  |
| Pangalillo | NO | NO |  |
| Quilimari | NO | NO |  |
| IV | Costeras entre Río Choapa y Río Quilimari | Caleta Nague | NO | NO |  |
| Estero Millahue | NO | NO |  |
| Totoralillo | NO | NO |  |
| IV | Rio QuiLimari | Pichidangui | NO | NO |  |
| IV | Costeras entre Río Limari y Río Choapa | Quebrada El Totoral | NO | NO |  |
| IV | Costeras entre Elqui y Limarí | Guayacan Barranca | NO | NO |  |
| Quebrada Tongoicillo | NO | NO |  |
| Guanaquero-Tongoy | NO | NO |  |
| Quebrada Las Tacas | NO | NO |  |
| El Rincon | NO | NO |  |
| La Herradura | NO | NO |  |
| Quebrada del Pastor | NO | NO |  |
| V | Petorca | Sector 1 Río Pedernal | NO | NO |  |
| Sector 2 Estero Las Palmas | NO | NO |  |
| Sector 3 Río del Sobrante | NO | NO |  |
| Sector 4 Petorca Poniente | NO | NO |  |
| Sector 10 Petorca Oriente | NO | NO |  |
| V | Ligua | Sector 5 Estero Alicahue | NO | NO |  |
| Sector 6 La Ligua Oriente | NO | NO |  |
| Sector 7 La Ligua Cabildo | NO | NO |  |
| Sector 8 La Ligua Pueblo | NO | NO |  |
| Sector 9 Estero Los Ángeles | NO | NO |  |
| Sector 11 La Ligua Costa | NO | NO |  |
| Sector 12 Estero Pataguas | NO | NO |  |
| V | Aconcagua | Acuífero 1 San Felipe | NO | SI |  |
| Acuífero 2 Putaendo | NO | SI |  |
| Acuífero 3 Panquehue | NO | NO |  |
| Acuífero 4 Catemu | NO | NO |  |
| Acuífero 5 Llay-Llay | NO | SI |  |
| Acuífero 6 Nogales-Hijuelas | NO | NO |  |
| Acuífero 7 Quillota | NO | NO |  |
| Acuífero 8 Aconcagua desembocadura | NO | NO |  |
| Acuífero 9 Limache | NO | NO |  |
| V | Casablanca | La Vinilla Casablanca | NO | NO |  |
| Lo Orozco | NO | NO |  |
| Lo Ovalle | NO | NO |  |
| Los Perales | NO | NO |  |
| V | Cuencas Costeras Norte V Región | Estero Los Molles | NO | SI |  |
| Estero El Pangal | SI | NO |  |
| Sector Punta Pichicuy | SI | NO |  |
| Estero Guaquén | NO | NO |  |
| Estero Las Salinas Norte | SI | NO |  |
| Estero Papudo | NO | SI |  |
| Estero Cachagua | NO | NO |  |
| Sector Catapilco Estero Catapilco | NO | NO |  |
| Sector Catapilco La Canela | NO | SI |  |
| Sector Catapilco La Laguna | NO | NO |  |
| Sector Horcon | NO | NO |  |
| Estero Puchuncaví | NO | NO |  |
| Sector Quintero Dunas de Quintero | NO | SI |  |
| Sector Quintero Estero Mantagua | NO | SI |  |
| Sector Quintero Estero Pucalan | NO | SI |  |
| Sector Concón | SI | NO |  |
| Sector Reñaca | NO | SI |  |
| Estero Las Salinas Sur | NO | SI |  |
| Estero Viña del Mar | NO | SI |  |
| Sector Valparaíso | SI | NO |  |
| Estero Laguna Verde | NO | SI |  |
| Sector Curauma | SI | NO |  |
| V | Cuenca Costeras Sur V Región | Sector Quintay | NO | SI |  |
| Sector Punta Gallo | NO | SI |  |
| Estero Casablanca Desembocadura | NO | NO |  |
| Estero San José | NO | SI |  |
| Estero El Membrillo | NO | SI |  |
| Estero San Jerónimo | NO | NO |  |
| Sector Algarrobo | NO | SI |  |
| Estero El Rosario | NO | SI |  |
| Sector El Tabo | NO | SI |  |
| Estero Cartagena | NO | NO |  |
| Sector San Antonio | SI | NO |  |
| Estero El Sauce | NO | SI |  |
| Rocas Sto Domingo | NO | SI |  |
| V | Maitenlahue | Maitenlahue | SI | NO |  |
| RM | Yali | Yali Bajo El Prado | NO | NO |  |
| Estero Las Diucas | NO | SI |  |
| Estero San Pedro | NO | NO |  |
| Estero San Vicente | NO | NO |  |
| Yali Alto | NO | SI |  |
| Yali Medio | NO | NO |  |
| RM | Maipo | Maipo Desembocadura | NO | SI |  |
| Til til | NO | SI |  |
| Chacabuco Polpaico | NO | SI |  |
| Chicureo | NO | NO |  |
| Colina Inferior | NO | SI |  |
| Colina Sur | NO | SI |  |
| Lampa | NO | SI |  |
| Santiago Central | NO | NO |  |
| Santiago Norte | NO | SI |  |
| Vitacura | NO | NO |  |
| Las Gualtatas | NO | NO |  |
| Lo Barnechea | NO | NO |  |
| Buin | NO | SI |  |
| Paine | NO | NO |  |
| Pirque | NO | SI |  |
| Laguna de Aculeo | NO | NO |  |
| El Monte Nuevo | NO | SI |  |
| RM | Maipo | Puangue Alto | NO | NO |  |
| Puangue Medio | NO | SI |  |
| Puangue Bajo | NO | SI |  |
| Cholqui | NO | NO |  |
| La Higuera | NO | NO |  |
| Melipilla | NO | SI |  |
| Popeta | NO | NO |  |
| RM | Estero Alhué | Estero Alhue | NO | SI |  |
| VI | Maipo | Codegua | NO | NO |  |
| VI | Estero Alhué | Estero Las Palmas | SI | NO |  |
| Embalse Rapel | SI | NO |  |
| VI | Rapel | Río Rapel Antes Junta Estero El Rosario | NO | SI |  |
| Río Rapel Bajo Junta Estero El Rosario | SI | NO |  |
| VI | Cachapoal | Graneros-Rancagua | NO | SI |  |
| Olivar | NO | SI |  |
| Doñihue-Coinco-Coltauco | NO | SI |  |
| Requinoa-Rosario-Rengo-Quinta de Tilcoco | NO | NO |  |
| Pelequén-Malloa-San Vicente de Tagua Tagua | NO | SI |  |
| Peumo-Pichidegua-Las Cabras | NO | SI |  |
| Laguna San Vicente | NO | SI |  |
| VI | Tinguiririca | Tinguiririca Inferior | NO | NO |  |
| Tinguiririca Superior | NO | SI |  |
| San Fernando | NO | SI |  |
| Chimbarongo | NO | SI |  |
| El Monte | NO | SI |  |
| Las Cadenas Yerbas Buenas | NO | NO |  |
| Las Cadenas Marchigue | NO | NO |  |
| VI | Paredones | Estero Paredones | NO | SI |  |
| Laguna Bucalemu | NO | NO |  |
| VI | San Antonio | Pichilemu | SI | NO |  |
| Estero San Antonio | NO | SI |  |
| Quebrada Honda | NO | SI |  |
| VI | San Pedro | Estero San Pedro | SI | NO |  |
| Laguna Boyeruca | SI | NO |  |
| VI | Topocalma | Caleta Topocalma | SI | NO |  |
| Estero Hidango | NO | NO |  |
| Estero Topocalma | NO | SI |  |
| VI | Costeras VI Región | Orilla Embalse Rapel Norte | SI | NO |  |
| Orilla Embalse Rapel Sur | SI | NO |  |
| Estero  Pupuya | NO | SI |  |
| Estero  San Miguel | SI | NO |  |
| Estero El Rosario | NO | NO |  |
| Estero Navidad | NO | SI |  |
| Sector Altos de Rapel | SI | NO |  |
| Sector Caleta Matanzas | SI | NO |  |
| Sector Las Quebradas | SI | NO |  |
| Sector Polcura | SI | NO |  |
| Sector Punta Tuman | SI | NO |  |
| VI | Nilahue | Estero Quillay | NO | SI |  |
| Laguna de Cahuil | NO | SI |  |
| Nilahue bajo | SI | NO |  |
| Estero Pumanque | NO | NO |  |
| Nilahue en Santa Teresa | NO | NO |  |
| Estero Quiahue | NO | SI |  |
| Lolol | NO | NO |  |
| Nilahue antes de Quiahue | NO | NO |  |
| VII | Esteros Belco y Arenal | Esteros Belco y Arenal | NO | SI |  |
| VII | Río Cauquenes | Río Cauquenes | SI | NO |  |
| VII | Mataquito | Teno – Lontué | NO | SI |  |
| VII | Mataquito | Mataquito | SI | NO |  |
| VII | Maule Medio | Maule Medio Norte | SI | NO |  |
| VII | Maule Medio | Maule Medio Sur | SI | NO |  |
| VIII | Biobío | Ñuble | SI | NO |  |
| VIII | Biobío | Changaral | SI | NO |  |
| VIII | Costeras entre Río Biobío y Río Manco | Coronel Norte | NO | NO |  |
| Coronel Sur | NO | NO |  |

**UNIDAD DE GLACIOLOGÍA Y NIEVES:**

Durante el periodo 2000-2015, se ha producido un adelgazamiento generalizado en los glaciares del país, con las siguientes magnitudes observadas (Braun y otros. 2019. Constraining glacier elevation and mass changes in South America**.** Nature Climate Change, <https://doi.org/10.1038/s41558-018-0375-7>.

* Macrozona Norte: +0,24 ± 0,09 m/año
* Macrozona Central: +0,10 ± 0,10 m/año
* Macrozona Sur: +0,05 ± 0,08 m/año
* Macrozona Austral: +0,85 ± 0,04 m/año

Estos valores reflejan adelgazamientos promedio en toda el área de los glaciares, incluyendo las zonas altas (o de acumulación, donde los glaciares ganan masa) y las zonas bajas (o de ablación, donde los glaciares pierden masa).

A una altitud de 3700 m, en el glaciar Echaurren Norte, monitoreado desde 1975 por la DGA, el año 2019 (el año más seco de la mega sequía), el adelgazamiento alcanzó 2 m/año. Considerando que este pequeño glaciar (de 18 hectáreas en 2019) tiene un espesor máximo de hielo de 30 m, en el próximo par de décadas probablemente se extinguirá.

La DGA está ampliando año a año la red de estaciones de monitoreo y el número de glaciares monitoreados, de modo de evaluar en forma más precisa el estado de estos cuerpos de hielo.

En cuento a reglamentaciones ambientales, la DGA es el organismo técnico asesor del Ejecutivo en el proyecto de ley de glaciares que está siendo discutido en el Congreso. De aprobarse, prohibiría toda actividad industrial en los glaciares

**GLOSA Nº 07**

**Incluye hasta $101.533 miles, destinados exclusivamente a la contratación de estudios e investigaciones, inherentes, a la institución. Deberá informarse semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el detalle de los estudios e investigaciones financiadas con estos recursos, sus objetivos y estados de avance. Dicha información será remitida dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo semestre.**

**INFORMA:**

**SUB DEPARTAMENTO GESTION FINANCIERA Y SERVICIOS:**

| **NOMBRE ESTUDIO INHERENTE A LA INSTITUCIÓN** | **OBJETIVO** | **PRESUPESTO AJUSTADO ($M)** | **ESTADO DE AVANCE** | **GASTO AL 31/12/2021** | **SALDO** | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revisión técnica proyectos de ingeniería sometidos a la aprobación de la Dirección General de Aguas | Generar informes técnicos que permitan mejorar los tiempos de resolución de los expedientes relativos a proyectos de obras mayores y menores relacionados con desarrollos productivos del sector hidroeléctrico, minero, industrial, etc | **49.115** | Terminado | 49.115 | 0 | 100% |
| Diagnóstico de procesos documentales | Cuyo objetivo realizar un diagnóstico de los principales procesos documentales de la DGA, asociado a los productos estratégicos, que permitan implementar un modelo de gestión documental. | **7.200** | Terminado | 7.200 | 0 | 100% |
| Elaboración de un listado de indicaciones a formular al proyecto de Ley que reforma el código de aguas en su segundo trámite constitucional y efectuar a continuación una propuesta integral de redacción respecto de cada una de las indicaciones identificadas en dicho listado | Es efectuar a través de un abogado especialista en derecho regulatorio un análisis de los aspectos a perfeccionar en el proyecto de Ley aprobado por la comisión de agricultura, desarrollado un documento que identifique las materias y/o artículos que requieren readecuación o perfeccionamiento. | **11.800** | Terminado | 11.800 | 0 | 100% |
| **SUBTOTAL SUBTÍTULO 22-11-001** | | **68.115** |  | **68.1150** | **0** | **100%** |

**NOTA: De los $101.533.- asignados se ejecutaron $68.115.- y se traspasaron $33.418.- a gasto corriente.**

**GLOSA Nº 08**

**La Dirección General de Aguas deberá remitir a las Comisiones de Medio Ambiente del Senado y de la Cámara de Diputados, y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional, semestralmente, los oficios que elabore en relación con la Evaluación de Estudios de Impacto Ambiental a nivel regional y nacional.**

**INFORMA:**

**DEPARTAMENTO CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS**

**NÚMERO DE PRONUNCIOMENTOS EMITIDOS EN PLAZO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **N° DE REQUERIMIENTOS DERIVADOS POR SEA** | **N° DE PRONUNCIAMIENTOS EMITIDOS EN PLAZO** | **% CUMPLIMIENTO** |
| Arica y Parinacota | 9 | 9 | 100% |
| Tarapacá | 33 | 33 | 100% |
| Antofagasta | 148 | 148 | 100% |
| Atacama | 116 | 114 | 98% |
| Coquimbo | 65 | 65 | 100% |
| Valparaíso | 164 | 163 | 99% |
| Libertdor General Bernardo O'Higgins | 142 | 141 | 99% |
| Maule | 131 | 130 | 99% |
| Ñuble | 62 | 61 | 98% |
| Bio Bio | 110 | 109 | 99% |
| Araucanía | 53 | 53 | 100% |
| Los Ríos | 33 | 33 | 100% |
| Los Lagos | 52 | 52 | 100% |
| Aysén | 12 | 12 | 100% |
| Magallanes | 38 | 38 | 100% |
| Metropolitana | 406 | 346 | 85% |
| DCPRH | 10 | 5 | 50% |
| **Total** | **1584** | **1512** | **95%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |  |
| Arica y Parinacota | PLANTA FOTOVOLTAICA LAS CHILCAS | 4 | 12-03-2021 | 40 | 12-03-2021 | Cumple |  |
| Arica y Parinacota | PROYECTO FOTOVOLTAICO PESQUERO | 17 | 14-04-2021 | 47 | 14-04-2021 | Cumple |  |
| Arica y Parinacota | PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO SAN MARCOS ETAPA 2 | 11 | 14-04-2021 | 49 | 14-04-2021 | Cumple |  |
| Arica y Parinacota | PROYECTO FOTOVOLTAICO ANDINO | 14 | 14-04-2021 | 50 | 14-04-2021 | Cumple |  |
| Arica y Parinacota | PLANTA FOTOVOLTAICA LAS CHILCAS | 35 | 09-09-2021 | 246 | 08-09-2021 | Cumple |  |
| Arica y Parinacota | PROYECTO NUEVA SUBESTACIÓN SECCIONADORA RONCACHO | 20211510554 | 13-10-2021 | 55 | 13-10-2021 | Cumple |  |
| Arica y Parinacota | PROYECTO FOTOVOLTAICO PESQUERO | 20211510231 | 29-10-2021 | 56 | 25-10-2021 | Cumple |  |
| Arica y Parinacota | MODIFICACIÓN PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PAMPA CAMARONES | 20211510233 | 15-11-2021 | 317 | 04-11-2021 | Cumple |  |
| Arica y Parinacota | PROYECTO FOTOVOLTAICO PESQUERO | 20211510246 | 17-12-2021 | 378 | 15-12-2021 | Cumple |  |
| **TOTAL REQUERIMIENTOS RECIBIDOS REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA:** | | | **9** | **TOTAL EMITIDOS EN PLAZO:** | | **9** | **100,0%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Tarapacá | Parque Acuatico SEA LAND | 7 | 17-02-2021 | 16 | 15-02-2021 | Cumple |
| Tarapacá | SCM COSAYACH YODO | 16 | 15-03-2021 | 25 | 15-03-2021 | Cumple |
| Tarapacá | OBRAS E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS ÁREA MINA PROYECTO Q2 | 18 | 02-03-2021 | 21 | 01-03-2021 | Cumple |
| Tarapacá | PROYECTO FOTOVOLTAICO CERESUELA | 24 | 19-03-2021 | 26 | 17-03-2021 | Cumple |
| Tarapacá | Planta Fotovoltaica Tupa 9MW | 30 | 13-04-2021 | 34 | 12-04-2021 | Cumple |
| Tarapacá | Parque Fotovoltaico Andrómeda | 36 | 14-04-2021 | 33 | 12-04-2021 | Cumple |
| Tarapacá | PLANTA FOTOVOLTAICA JARDIN SOLAR | 38 | 14-04-2021 | 32 | 12-04-2021 | Cumple |
| Tarapacá | REGULARIZACIÓN JATATA RESORT | 42 | 04-05-2021 | 39 | 03-05-2021 | Cumple |
| Tarapacá | PROYECTO FOTOVOLTAICO EL CARMELO | 48 | 31-05-2021 | 47 | 31-05-2021 | Cumple |
| Tarapacá | VARIANTE SECTOR HUARA PROYECTO NUEVAS LINEAS 2X220 kV ENTRE PARINACOTA Y CONDORES | 53 | 02-06-2021 | 50 | 02-06-2021 | Cumple |
| Tarapacá | GHUNGNAM KCS | 56 | 31-05-2021 | 48 | 31-05-2021 | Cumple |
| Tarapacá | Proyecto Fotovoltaico Arenisca | 62 | 10-06-2021 | 56 | 10-06-2021 | Cumple |
| Tarapacá | Parque Fotovoltaico Víctor Jara | 65 | 11-06-2021 | 55 | 10-06-2021 | Cumple |
| Tarapacá | Redistribución Área Industrial de Sur Viejo | 68 | 14-06-2021 | 57 | 14-06-2021 | Cumple |
| Tarapacá | Complejo Industrial Phoenix | 65 | 25-06-2021 | 60 | 24-06-2021 | Cumple |
| Tarapacá | PARQUE SOLAR OXUM DEL TAMARUGAL | 89 | 15-07-2021 | 68 | 14-07-2021 | Cumple |
| Tarapacá | CENTRO DE DISTRIBUCIÓN CBB TARAPACÁ | 91 | 13-07-2021 | 64 | 12-07-2021 | Cumple |
| Tarapacá | Proyecto Fotovoltaico Solferino | 95 | 14-07-2021 | 69 | 14-07-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |  |
| Tarapacá | TENTE EN EL AIRE | 98 | 06-08-2021 | 74 | 02-08-2021 | Cumple |  |
| Tarapacá | VARIANTE SECTOR HUARA PROYECTO NUEVAS LINEAS 2X220 kV ENTRE PARINACOTA Y CONDORES | 103 | 12-08-2021 | 81 | 12-08-2021 | Cumple |  |
| Tarapacá | Actualizacion Plan de Explotacion Mina Tenardita | 108 | 26-08-2021 | 84 | 18-08-2021 | Cumple |  |
| Tarapacá | Planta Fotovoltaica Tupa 9MW | 113 | 27-08-2021 | 83 | 18-08-2021 | Cumple |  |
| Tarapacá | Nueva Linea 2x220 kV Lagunas Nueva Pozo Almonte, Tendido Primer Circuito | 111 | 24-09-2021 | 99 | 15-09-2021 | Cumple |  |
| Tarapacá | GHUNGNAM KCS | 115 | 13-09-2021 | 97 | 10-09-2021 | Cumple |  |
| Tarapacá | CONTINUIDAD OPERACIONAL CERRO COLORADO | 20210110263 | 27-10-2021 | 123 | 27-10-2021 | Cumple |  |
| Tarapacá | Parque Solar Fotovoltaico Soledad | 20210110269 | 13-10-2021 | 112 | 13-10-2021 | Cumple |  |
| Tarapacá | Parque Solar Fotovoltaico Negreiros | 20210110272 | 14-10-2021 | 114 | 14-10-2021 | Cumple |  |
| Tarapacá | Proyecto Fotovoltaico El Carmelo | 20210110281 | 15-10-2021 | 111 | 15-10-2021 | Cumple |  |
| Tarapacá | VARIANTE SECTOR HUARA PROYECTO NUEVAS LINEAS 2X220 kV ENTRE PARINACOTA Y CONDORES | 20210110292 | 27-10-2021 | 117 | 22-10-2021 | Cumple |  |
| Tarapacá | Actualizacion Plan de Explotacion Mina Tenardita | 202101102105 | 02-12-2021 | 142 | 01-12-2021 | Cumple |  |
| Tarapacá | VARIANTE SECTOR HUARA PROYECTO NUEVAS LINEAS 2X220 kV ENTRE PARINACOTA Y CONDORES | 202101102127 | 17-12-2021 | 159 | 15-12-2021 | Cumple |  |
| Tarapacá | Transporte Terrestre de acido sulfurico y PLS entre la region de arica y parinacota y valparaiso | 202199102050 | 29-12-2021 | 162 | 21-12-2021 | Cumple |  |
| Tarapacá | Actualizacion Plan Minero CMPL | 202101102131 | 31-12-2021 | 166 | 29-12-2021 | Cumple |  |
| **TOTAL REQUERIMIENTOS RECIBIDOS REGIÓN DE TARAPACÁ:** | | | **33** | **TOTAL EMITIDOS EN PLAZO:** | | **33** | **100,0%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Antofagasta | Modificación del transporte de relaves gruesos y optimización del método constructivo del muro del depósito de relaves finos | 451 | 05-01-2021 | 1 | 05-01-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Parque fotovoltaico Taltal Solar | 452 | 06-01-2021 | 2 | 06-01-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Recepción, almacenamiento y despacho de cal viva, planta Roca Roja | 453 | 06-01-2021 | 3 | 06-01-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Parque Terra Energía Renovable | 422 | 07-01-2021 | 4 | 07-01-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Planta fotovoltaica Lunar | 478 | 08-01-2021 | 6 | 08-01-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Planta fotovoltaica Pudú | 481 | 13-01-2021 | 7 | 12-01-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Planta fotovoltaica Taruca | 482 | 14-01-2021 | 8 | 12-01-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Parque fotovoltaico Farol | 458 | 14-01-2021 | 9 | 12-01-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Parque eólico Lomas de Taltal | 455 | 14-01-2021 | 10 | 12-01-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Proyecto Parque fotovoltaico Pampa Norte 2 | 463 | 14-01-2021 | 11 | 12-01-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Subestación seccionadora Nueva La Negra 220/110 Kv | 469 | 14-01-2021 | 18 | 14-01-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Subestación eléctrica Monte Mina y línea de transmisión eléctrica Parinas - Monte Mina | 466 | 14-01-2021 | 19 | 14-01-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Parque eólico Horizonte | 480 | 18-01-2021 | 22 | 15-01-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Ampliación de capacidad de almacenamiento de sustancias químicas | 4 | 29-01-2021 | 39 | 29-01-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Prospección minera Cerro Búfalo | 11 | 01-02-2021 | 40 | 29-01-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Parque eólico Antofagasta | 422 | 05-02-2021 | 55 | 04-02-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Extensión de la vida útil del proyecto Optimización de disposición de ripios de lixiviación Planta Taltal | 26 | 05-02-2021 | 56 | 04-02-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Antofagasta | Planta de valorización de neumáticos fuera de uso | 25 | 12-02-2021 | 57 | 04-02-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Planta fotovoltaica Chungungo | 31 | 12-02-2021 | 58 | 04-02-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Centro Nudo Uribe | 29 | 12-02-2021 | 66 | 09-02-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Actualización proyecto minero División Radomiro Tomic | 28 | 09-02-2021 | 67 | 09-02-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Explotación Mina Pampita | 34 | 15-02-2021 | 74 | 15-02-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Planta fotovoltaica Sierra Gorda Solar | 46 | 24-02-2021 | 75 | 16-02-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Depósito de ripios y cobertura superficial del tranque de relaves Planta José Antonio Moreno, ENAMI - Taltal | 45 | 03-03-2021 | 98 | 03-03-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Extensión vida útil planta NPT2 | 87 | 15-03-2021 | 99 | 03-03-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Seccionamiento línea 2x220 kv El Cobre - Esperanza y adecuaciones en S/E Centinela | 80 | 12-03-2021 | 100 | 03-03-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Planta fotovoltaica Changos Solar | 60 | 03-03-2021 | 101 | 03-03-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Actualización de recursos y reservas, faena minera El Peñón | 59 | 10-03-2021 | 102 | 10-03-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Proyecto alternativo depositación de relaves en rajo | 64 | 11-03-2021 | 103 | 11-03-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Parque fotovoltaico Caliche | 83 | 15-03-2021 | 104 | 11-03-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Parque solar fotovoltaico Pampa Librillo | 68 | 11-03-2021 | 105 | 11-03-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Optimización planta solar Likana | 74 | 12-03-2021 | 106 | 11-03-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Prueba piloto de valorización de E-Scraps en fundición ALTONORTE | 71 | 12-03-2021 | 107 | 11-03-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Parque fotovoltaico Cauce Solar | 77 | 12-03-2021 | 108 | 11-03-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Antofagasta | Parque solar fotovoltaico Pedro de Valdivia | 86 | 15-03-2021 | 109 | 11-03-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Línea de alta tensión Terra Parinas | 89 | 17-03-2021 | 110 | 11-03-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Parque fotovoltaico Antilco | 93 | 19-03-2021 | 113 | 16-03-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Proyecto Polo Sur y optimización Minera Centinela | 95 | 23-03-2021 | 121 | 23-03-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Continuidad operacional Compañía Minera Zaldívar | 88 | 24-03-2021 | 132 | 24-03-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Línea de alta tensión Pampas Parina | 98 | 26-03-2021 | 133 | 24-03-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Lomas Bayas 2034 - Continuidad Operacional | 55 | 30-03-2021 | 144 | 30-03-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Parque eólico Lomas de Taltal | 105 | 12-04-2021 | 166 | 09-04-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Parque fotovoltaico Cuevitas | 106 | 12-04-2021 | 167 | 09-04-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Ampliación planta solar Pampa Unión | 115 | 13-04-2021 | 168 | 09-04-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Implementación de nuevas obras eléctricas | 120 | 15-04-2021 | 169 | 09-04-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Parque fotovoltaico La Perla del Norte | 112 | 13-04-2021 | 170 | 09-04-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Actualización del depósito de relaves e instalaciones anexas | 109 | 13-04-2021 | 174 | 13-04-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Actualización del método construvtivo del emisario submarino del sistema de disposición final de aguas servidas de Antofagasta | 130 | 16-04-2021 | 180 | 16-04-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Habilitación de suelos de Patios Ferroviarios | 129 | 23-04-2021 | 182 | 20-04-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Planta solar La Pampina | 145 | 10-05-2021 | 187 | 27-04-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Proyecto inmobiliario Lotes B y C | 151 | 11-05-2021 | 188 | 27-04-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Optimización planta solar Sol del Loa | 210039 | 14-05-2021 | 189 | 27-04-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Antofagasta | Parque fotovoltaico Alfa Solar | 164 | 07-05-2021 | 199 | 03-05-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Parque eólico Vientos de El Loa | 162 | 06-05-2021 | 200 | 03-05-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Planta fotovoltaica Bonasort | 159 | 13-05-2021 | 201 | 03-05-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Depósito de ripios y cobertura superficial del tranque de relaves Planta José Antonio Moreno, ENAMI - Taltal | 163 | 06-05-2021 | 202 | 03-05-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Ore sorting botadero Lince | 139 | 07-05-2021 | 203 | 03-05-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Planta fotovoltaica Chungungo | 142 | 10-05-2021 | 212 | 07-05-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Parque fotovoltaico Gabriela 220 MW | 152 | 11-05-2021 | 213 | 07-05-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Proyecto fotovoltaico La Sierra II | 155 | 11-05-2021 | 214 | 07-05-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Relixiviación de ripios Pila 4, modificación mina Guanaco | 148 | 11-05-2021 | 215 | 10-05-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Proyecto ERNC Antofagasta | 125 | 14-05-2021 | 216 | 10-05-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Parque fotovoltaico Farol | 168 | 17-05-2021 | 220 | 17-05-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Planta fotovoltaica Pangui | 169 | 17-05-2021 | 221 | 17-05-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Parque fotovoltaico Mila del Verano | 177 | 25-05-2021 | 231 | 18-05-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Actualización procesamiento División Ministro Hales | 173 | 26-05-2021 | 236 | 26-05-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Parque fotovoltaico Antilco | 187 | 04-06-2021 | 241 | 01-06-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Parque fotovoltaico Titan Solar | 208 | 10-06-2021 | 242 | 01-06-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Parque fotovoltaico Lince Solar | 213 | 11-06-2021 | 243 | 01-06-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Parque fotoltaico Andalhue | 195 | 09-06-2021 | 246 | 03-06-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Antofagasta | SEONGNAM | 202 | 10-06-2021 | 248 | 07-06-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Parque solar fotovoltaico Pedro de Valdivia | 224 | 14-06-2021 | 249 | 07-06-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Mejoras al sistema de disposición final de aguas servidas de Antofagasta | 216 | 11-06-2021 | 252 | 09-06-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Parque fotovoltaico Latorre Sunlight | 199 | 10-06-2021 | 253 | 08-06-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Extensión vida útil planta de chancado móvil Taltal, ENAMI | 189 | 09-06-2021 | 254 | 09-06-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Parque eólico Horizonte | 220 | 14-06-2021 | 255 | 09-06-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Proyecto referencial ampliación y mejoramiento aeropuerto el Loa de Calama | 186 | 09-06-2021 | 256 | 09-06-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Ampliación planta Desaladora Norte | 225 | 14-06-2021 | 257 | 10-06-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Monorelleno de lodos Antofagasta | 219 | 11-06-2021 | 260 | 10-06-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Proyecto Polo Sur y optimización Minera Centinela | 223 | 10-06-2021 | 261 | 10-06-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Subestación eléctrica Parinas y línea de transmisión eléctrica Parinas-Taltal | 234 | 22-06-2021 | 269 | 17-06-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Parque fotovoltaico Caliche | 239 | 30-06-2021 | 270 | 17-06-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Transporte terrestre de ácido sulfúrico | 231 | 25-06-2021 | 271 | 17-06-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Proyecto alternativo depositación de relaves en rajo | 242 | 05-07-2021 | 279 | 01-07-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Prospección minera Cerro Búfalo | 253 | 08-07-2021 | 283 | 06-07-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Depósito de ripios y cobertura superficial del tranque de relaves Planta José Antonio Moreno, ENAMI - Taltal | 256 | 09-07-2021 | 284 | 06-07-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Proyecto exploraciones Ricardo II | 252 | 14-07-2021 | 285 | 09-07-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Parque fotovoltaico La Perla del Norte | 259 | 13-07-2021 | 286 | 09-07-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Antofagasta | Seccionamiento línea 2x220 kv El Cobre - Esperanza y adecuaciones en S/E Centinela | 260 | 13-07-2021 | 288 | 12-07-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Parque fotovoltaico Pauna Solar | 249 | 14-07-2021 | 289 | 13-07-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Producción de áridos Eufemia | 261 | 15-07-2021 | 290 | 13-07-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Continuidad operacional proyecto Aguas Blancas | 246 | 14-07-2021 | 291 | 14-07-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Parque solar fotovoltaico Pampa Librillo | 272 | 23-07-2021 | 295 | 21-07-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Exploración avanzada Zeus DGM | 264 | 27-07-2021 | 296 | 21-07-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Actuaiización matriz de sustentabilidad de recursos geológicos | 269 | 28-07-2021 | 297 | 21-07-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Delimitación de nuevos recursos proyecto Quetena | 285 | 10-08-2021 | 302 | 27-07-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Actualización de recursos y reservas, faena minera El Pañón | 274 | 28-07-2021 | 303 | 27-07-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Planta solar La Pampina | 195 | 10-08-2021 | 315 | 29-07-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Planta de valorización de neumáticos fuera de uso | 283 | 30-07-2021 | 327 | 29-07-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Operación unidades CTA/CTH con 100% de biomasa | 289 | 12-08-2021 | 330 | 04-08-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Conversión a gas natural de IEM | 292 | 12-08-2021 | 331 | 04-08-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Parque eólico Lomas de Taltal | 299 | 11-08-2021 | 332 | 04-08-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Planta fotovoltaica Pangui | 303 | 13-08-2021 | 343 | 10-08-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Parque eólico Vientos del Loa | 310 | 23-08-2021 | 354 | 19-08-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Terminal de Mantención Mejillones | 312 | 02-09-2021 | 355 | 19-08-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Proyecto fotovoltaico La Sierra II | 316 | 27-08-2021 | 366 | 26-08-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Antofagasta | Ore Sorting Botadero Lince | 317 | 30-08-2021 | 373 | 27-08-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Línea de Alta Tensión Pampas Parinas | 327 | 03-09-2021 | 375 | 27-08-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Línea Eléctrica Bypass Antofagasta | 345 | 13-09-2021 | 376 | 30-08-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Reemplazo estanques de combustible, Planta Mejillones | 321 | 07-09-2021 | 380 | 06-09-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Adecuaciones Constructivas Proyecto Relaves Espesados Talabre | 324 | 08-09-2021 | 381 | 06-09-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Transporte Ferroviario en Región de Antofagasta | 328 | 13-09-2021 | 382 | 06-09-2021 | Cumple |
| Antofagasta | HyEx - Sintesis de Amoniaco Verde | 335 | 13-09-2021 | 383 | 06-09-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Subestación seccionadora Nueva La Negra 220/110 Kv | 338 | 13-09-2021 | 384 | 06-09-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Parque fotovoltaico Gabriela 220 MW | 20210210268 | 15-09-2021 | 391 | 08-09-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Subestación eléctrica Monte Mina y línea de transmisión eléctrica Parinas - Monte Mina | 20210210265 | 13-09-2021 | 392 | 08-09-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Parque fotovoltaico Cauce Solar | 20210210266 | 13-09-2021 | 393 | 08-09-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Planta de valorización de neumáticos fuera de uso | 20210210279 | 01-10-2021 | 420 | 21-09-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Proyecto Parque Eólico Morros | 20210210280 | 12-10-2021 | 430 | 24-09-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Modificación de Alimentación Eléctrica a Planta desaladora Norte y Nueva S/E Desalant | 20210210283 | 12-10-2021 | 436 | 27-09-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Planta Fotovoltaica Bonasort | 20210210291 | 13-10-2021 | 441 | 04-10-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Parque fotovoltaico La Perla del Norte | 20210210290 | 12-10-2021 | 446 | 08-10-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Parque fotoltaico Andalhue | 20210210292 | 13-10-2021 | 447 | 08-10-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Parque fotovoltaico Latorre Sunlight | 20210210295 | 14-10-2021 | 448 | 08-10-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Antofagasta | Ampliación planta solar Pampa Unión | 20210210297 | 15-10-2021 | 449 | 08-10-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Parque fotovoltaico Lince Solar | 202102102102 | 25-10-2021 | 452 | 13-10-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Proyecto alternativo depositación de relaves en rajo | 20210210296 | 15-10-2021 | 453 | 15-10-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Proyecto fotovoltaico La Sierra II | 202102102100 | 22-10-2021 | 454 | 15-10-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Proyecto Parque fotovoltaico Pampa Norte 2 | 20210210298 | 18-10-2021 | 457 | 15-10-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Exploración avanzada Zeus DGM | 20210210201 | 22-10-2021 | 465 | 20-10-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Parque eólico Lomas de Taltal | 202102102105 | 27-10-2021 | 469 | 25-10-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Relixiviación de ripios Pila 4, modificación mina Guanaco | 202102102123 | 08-11-2021 | 478 | 04-11-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Planta de valorización de neumáticos fuera de uso | 202102102121 | 12-11-2021 | 479 | 04-11-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Parque fotovoltaico Titan Solar | 202102102132 | 15-11-2021 | 480 | 04-11-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Campamento Sierra Gorda | 202102102118 | 12-11-2021 | 489 | 09-11-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Continuidad operacional proyecto Aguas Blancas | 202102102144 | 19-11-2021 | 513 | 18-11-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Independencia Operacional y mejoramiento Línea de Transmisión Eléctrica Angamos - Kapatur | 202102102133 | 22-11-2021 | 514 | 18-11-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Terminal de Mantención Mejillones | 202102102148 | 26-11-2021 | 515 | 18-11-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Parque fotovoltaico Pauna Solar | 202102102147 | 26-11-2021 | 518 | 22-11-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Proyecto actualización continuidad Franke N° 2 | 202102102140 | 25-11-2021 | 521 | 24-11-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Prospección Minera Cerro Búfalo | 202102102154 | 02-12-2021 | 524 | 25-11-2021 | Cumple |
| Antofagasta | Actualización procesamiento División Ministro Hales | 202102102149 | 30-11-2021 | 541 | 30-11-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |  |
| Antofagasta | Hy Ex Producción de hidrógeno verde | 202102102162 | 13-12-2021 | 544 | 03-12-2021 | Cumple |  |
| Antofagasta | HyEx - Sintesis de Amoniaco Verde | 202102102161 | 12-12-2021 | 555 | 09-12-2021 | Cumple |  |
| Antofagasta | Ajustes constructivos a instalaciones de relaves espesados | 2021021021158 | 14-12-2021 | 561 | 13-12-2021 | Cumple |  |
| Antofagasta | Transporte terrestre de ácido sulfúrico y PLS entre la región de Arica y Parinacota y Valparaíso | 2021991021050 | 29-12-2021 | 562 | 13-12-2021 | Cumple |  |
| Antofagasta | Planta fotovoltaica Chungungo | 202102102181 | 30-12-2021 | 575 | 27-12-2021 | Cumple |  |
| Antofagasta | Tanques de almacenamiento y distribución de diésel al interior de Minera Escondida | 202102102175 | 31-12-2021 | 580 | 29-12-2021 | Cumple |  |
| **TOTAL REQUERIMIENTOS RECIBIDOS REGIÓN DE ANTOFAGASTA:** | | | **148** | **TOTAL EMITIDOS EN PLAZO:** | | **148** | **100,0%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Atacama | Copiaport -E | 282 | 15-01-2021 | 36 | 15-01-2021 | Cumple |
| Atacama | Parque Minas Solar | 285 | 15-01-2021 | 35 | 15-01-2021 | Cumple |
| Atacama | Obras Fluviales Río Copiapó Sector Rural Comuna de Tierra Amarilla | 292 | 18-01-2021 | 38 | 18-01-2021 | Cumple |
| Atacama | Adecuación Operacional Faena Minera Caserones | 313 | 29-01-2021 | 70 | 29-01-2021 | Cumple |
| Atacama | Planta de aceite de Oliva María | 321 | 14-01-2021 | 27 | 13-01-2021 | Cumple |
| Atacama | PROYECTO FOTOVOLTAICO CONCORDE | 324 | 13-01-2021 | 26 | 13-01-2021 | Cumple |
| Atacama | Proyecto Prospección Minera Ternera | 327 | 21-01-2021 | 44 | 21-01-2021 | Cumple |
| Atacama | Proyecto Minero Diego de Almeyda | 1 | 18-01-2021 | 37 | 18-01-2021 | Cumple |
| Atacama | Ampliación Proyecto de Explotación Mantos Cobrizo, 20000 TPM | 6 | 29-01-2021 | 57 | 28-01-2021 | Cumple |
| Atacama | Mejoramiento Operacional Depositación de Relaves Planta Manuel Antonio Matta | 9 | 29-01-2021 | 58 | 28-01-2021 | Cumple |
| Atacama | Proyecto Continuidad operacional Planta de Magnetita | 12 | 01-02-2021 | 74 | 01-02-2021 | Cumple |
| Atacama | Depósito de Relaves Filtrados, Planta de Pellets | 19 | 05-02-2021 | 81 | 04-02-2021 | Cumple |
| Atacama | Parque Fotovoltaico San Francisco | 20 | 01-02-2021 | 73 | 01-02-2021 | Cumple |
| Atacama | Sistema Global de Saneamiento | 24 | 11-02-2021 | 110 | 11-02-2021 | Cumple |
| Atacama | Planta Solar Fotovoltaica Michay | 27 | 15-02-2021 | 119 | 15-02-2021 | Cumple |
| Atacama | Parque Fotovoltaico Caldera | 31 | 10-02-2021 | 86 | 10-02-2021 | Cumple |
| Atacama | Prospecciones Geológicas Cortadera | 40 | 19-02-2021 | 124 | 19-02-2021 | Cumple |
| Atacama | Proyecto Fotovoltaico CE Pampa Bellavista | 44 | 26-02-2021 | 143 | 26-02-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Atacama | Parque Fotovoltaico Alianza | 45 | 01-03-2021 | 151 | 01-03-2021 | Cumple |
| Atacama | Parque Fotovoltaico Marañón | 49 | 05-03-2021 | 156 | 03-03-2021 | Cumple |
| Atacama | Proyecto Fotovoltaico Fenix | 52 | 12-03-2021 | 176 | 11-03-2021 | Cumple |
| Atacama | Parque Fotovoltaico Jotabeche | 55 | 12-03-2021 | 181 | 11-03-2021 | Cumple |
| Atacama | Parque Fotovoltaico Corso | 64 | 22-03-2021 | 193 | 22-03-2021 | Cumple |
| Atacama | Optimización Óxidos Mantoverde | 65 | 22-03-2021 | 192 | 22-03-2021 | Cumple |
| Atacama | Subestación eléctrica las Campanas | 67 | 23-03-2021 | 200 | 23-03-2021 | Cumple |
| Atacama | Proyecto Prospección Minera Ternera | 69 | 26-03-2021 | 202 | 26-03-2021 | Cumple |
| Atacama | Modificación Plan Minero Mina los Colorados | 70 | 30-03-2021 | 208 | 29-03-2021 | Cumple |
| Atacama | Proyecto Fotovoltaico Las Tablas | 73 | 13-04-2021 | 245 | 13-04-2021 | Cumple |
| Atacama | Ampliación Central Desierto de Atacama | 76 | 13-04-2021 | 247 | 13-04-2021 | Cumple |
| Atacama | Ampliación en S/E Plantas | 79 | 13-04-2021 | 246 | 13-04-2021 | Cumple |
| Atacama | Proyecto Calderaza Solar | 84 | 15-04-2021 | 252 | 15-04-2021 | Cumple |
| Atacama | Planta Fotovoltaica Tierra | 94 | 15-04-2021 | 251 | 15-04-2021 | Cumple |
| Atacama | Proyecto Continuidad Operacional Planta El Salado ENAMI | 106 | 06-05-2021 | 302 | 06-05-2021 | Cumple |
| Atacama | Parque Fotovoltaico Toledo | 103 | 13-05-2021 | 324 | 13-05-2021 | Cumple |
| Atacama | Parque Fotovoltaico Rigel | 108 | 13-05-2021 | 323 | 13-05-2021 | Cumple |
| Atacama | Planta Fotovoltaica Travesía | 113 | 14-05-2021 | 327 | 14-05-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Atacama | Parque Eólico Atacama | 99 | 30-04-2021 | 277 | 13-05-2021 | No cumple |
| Atacama | Continuidad Operacional a Corto Plazo Mina Alcaparrosa | 118 | 12-05-2021 | 322 | 12-05-2021 | Cumple |
| Atacama | Proyecto Fotovoltaico Concorde | 1220 | 13-05-2021 | 325 | 13-05-2021 | Cumple |
| Atacama | Proyecto Minero Diego de Almeyda | 125 | 24-05-2021 | 337 | 24-05-2021 | Cumple |
| Atacama | Planta Solar Fotovoltaica Michay | 126 | 26-05-2021 | 346 | 26-05-2021 | Cumple |
| Atacama | Optimización Óxidos Mantoverde | 127 | 26-05-2021 | 347 | 26-05-2021 | Cumple |
| Atacama | Subestación eléctrica las Campanas | 129 | 27-05-2021 | 351 | 27-05-2021 | Cumple |
| Atacama | Proyecto Minero IMANXITO | 122 | 27-05-2021 | 352 | 27-05-2021 | Cumple |
| Atacama | Planta Fotovoltaica Mirador | 134 | 01-06-2021 | 363 | 01-06-2021 | Cumple |
| Atacama | Planta Manuel Antonio Matta | 137 | 03-06-2021 | 381 | 03-06-2021 | Cumple |
| Atacama | Ampliación Proyecto de Explotación Mantos Cobrizo, 20000 TPM | 142 | 07-06-2021 | 395 | 07-06-2021 | Cumple |
| Atacama | Proyecto Fenix Gold | 135 | 08-06-2021 | 402 | 08-06-2021 | Cumple |
| Atacama | Proyecto Continuidad Operacional Mina Mantos de Cobre | 148 | 11-06-2021 | 410 | 11-06-2021 | Cumple |
| Atacama | Parque Fotovoltaico Estancia Sunlight | 143 | 14-06-2021 | 414 | 14-06-2021 | Cumple |
| Atacama | Planta Fotovoltaica Tres Cruces | 155 | 15-06-2021 | 415 | 15-06-2021 | Cumple |
| Atacama | Proyecto prospección Minera Ternera | 152 | 14-06-2021 | 416 | 14-06-2021 | Cumple |
| Atacama | Explotación Minera Morión 48 | 139 | 14-06-2021 | 418 | 14-06-2021 | Cumple |
| Atacama | Aumento de producción Planta Viñita Azul | 130 | 28-05-2021 | 356 | 28-05-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Atacama | Parque Fotovoltaico Jotabeche | 154 | 15-06-2021 | 419 | 15-06-2021 | Cumple |
| Atacama | Parque Candelaria Solar | 153 | 23-06-2021 | 431 | 23-06-2021 | Cumple |
| Atacama | Extracción de Material de Empréstito Faena Refugio | 161 | 25-06-2021 | 451 | 25-06-2021 | Cumple |
| Atacama | Parque Fotovoltaico Marañón | 171 | 01-07-2021 | 466 | 01-07-2021 | Cumple |
| Atacama | Proyecto ENAPAC | 102 | 02-07-2021 | 470 | 02-07-2021 | Cumple |
| Atacama | Depósito de Relaves Filtrados, Planta de Pellets | 174 | 06-07-2021 | 477 | 02-07-2021 | Cumple |
| Atacama | Proyecto Continuidad Operacional Planta el Salado ENAMI | 175 | 07-07-2021 | 483 | 07-07-2021 | Cumple |
| Atacama | Proyecto Fotovoltaico CE Pampa Bellavista | 182 | 09-07-2021 | 496 | 09-07-2021 | Cumple |
| Atacama | Modificación parque Fotovoltaico Sierra Soleada | 179 | 15-07-2021 | 505 | 14-07-2021 | Cumple |
| Atacama | Aprovechamiento de Acopios de Minerales de Hierro Adrianitas-Raúl | 189 | 21-07-2021 | 527 | 21-07-2021 | Cumple |
| Atacama | Ampliación en S/E Plantas | 197 | 21-07-2021 | 526 | 21-07-2021 | Cumple |
| Atacama | Parque Minas Solar | 192 | 22-07-2021 | 530 | 22-07-2021 | Cumple |
| Atacama | Explotación Mina Lunar | 199 | 28-07-2021 | 534 | 28-07-2021 | Cumple |
| Atacama | Planta de aceite de Oliva María Isabel | 212 | 04-08-2021 | 556 | 04-08-2021 | Cumple |
| Atacama | Parque Fotovoltaico Fénix | 223 | 16-08-2021 | 577 | 16-08-2021 | Cumple |
| Atacama | Parque Fotovoltaico Corso | 249 | 26-08-2021 | 594 | 25-08-2021 | Cumple |
| Atacama | Parque Fotovoltaico El Olivar | 227 | 26-08-2021 | 595 | 25-08-2021 | Cumple |
| Atacama | Parque Fotovoltaico Los Llanos | 233 | 26-08-2021 | 601 | 26-08-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Atacama | Parque Fotovoltaico Hijuela | 230 | 26-08-2021 | 602 | 26-08-2021 | Cumple |
| Atacama | Parque Fotovoltaico Jotabeche | 252 | 30-08-2021 | 609 | 30-08-2021 | Cumple |
| Atacama | Planta Solar Fotovoltaica Michay | 253 | 31-08-2021 | 611 | 31-08-2021 | Cumple |
| Atacama | Depósito de Relaves Filtrados, Planta de Pellets | 251 | 06-09-2021 | 625 | 06-09-2021 | Cumple |
| Atacama | Construcción Relleno Sanitario Comuna de Chañaral | 260 | 13-09-2021 | 642 | 13-09-2021 | Cumple |
| Atacama | Obras Fluviales Río Copiapó Sector Rural Comuna de Copiapó | 257 | 05-10-2021 | 714 | 04-10-2021 | Cumple |
| Atacama | Obras Fluviales Río Copiapó Sector Rural Comuna de Tierra Amarilla | 20210310241 | 22-09-2021 | 657 | 16-09-2021 | Cumple |
| Atacama | Obras Fluviales Río Copiapó Comuna de Tierra Amarilla | 20210310243 | 15-10-2021 | 733 | 14-10-2021 | Cumple |
| Atacama | Proyecto Minera Tránsito | 20210310250 | 24-09-2021 | 669 | 24-09-2021 | Cumple |
| Atacama | Ampliación en S/E Plantas | 20210310253 | 22-09-2021 | 643 | 13-09-2021 | Cumple |
| Atacama | Proyecto Calderaza Solar | 20210310258 | 27-09-2021 | 677 | 27-09-2021 | Cumple |
| Atacama | Optimización y Continuidad Operacional Minera Candelaria | 20210310260 | 08-10-2021 | 746 | 20-10-2021 | No cumple |
| Atacama | Extracción de Material de Empréstito Faena Refugio | 20210310262 | 04-10-2021 | 691 | 29-09-2021 | Cumple |
| Atacama | Parque Eólico Atacama | 20210310263 | 12-10-2021 | 726 | 12-10-2021 | Cumple |
| Atacama | Ajustes Operacionaes Planta de Magnetita | 20210310264 | 13-10-2021 | 728 | 13-10-2021 | Cumple |
| Atacama | Proyecto de Almacenamiento Criogénico de Energía ENSICOM | 20210310269 | 15-10-2021 | 738 | 15-10-2021 | Cumple |
| Atacama | Planta Fotovoltaica Mirador | 20210310271 | 12-10-2021 | 727 | 12-10-2021 | Cumple |
| Atacama | Ampliación Proyecto de Explotación Mantos Cobrizo, 20000 TPM | 20210310278 | 15-10-2021 | 730 | 14-10-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Atacama | Planta Fotovoltaica Travesía | 20210310277 | 15-10-2021 | 734 | 14-10-2021 | Cumple |
| Atacama | Obras Fluviales y de Control Aluvional en la cuenca del río Salado, región de Atacama | 20210310280 | 28-10-2021 | 762 | 27-10-2021 | Cumple |
| Atacama | Parque Candelaria Solar | 20210310284 | 08-11-2021 | 772 | 03-11-2021 | Cumple |
| Atacama | Ampliación Central Desierto de Atacama | 20210310286 | 29-10-2021 | 763 | 27-10-2021 | Cumple |
| Atacama | Levantamiento de información para el cierre del sistema de manejo de aguas del Proyecto Pascua Lama | 20210310292 | 12-11-2021 | 814 | 12-11-2021 | Cumple |
| Atacama | Subestación Seccionadora Agua Amarga 220 KV | 20210310296 | 12-11-2021 | 813 | 12-11-2021 | Cumple |
| Atacama | Mejoramiento Operacional Depositación de Relaves Planta Manuel Antonio Matta | 20210310297 | 09-11-2021 | 806 | 09-11-2021 | Cumple |
| Atacama | Parque Fotovoltaico Estancia Sunlight | 20210210298 | 09-11-2021 | 807 | 09-11-2021 | Cumple |
| Atacama | Parque Fotovoltaico Algarrobal 200 MW | 202103102102 | 09-12-2021 | 888 | 09-11-2021 | Cumple |
| Atacama | Minera Carolina | 202103102104 | 19-11-2021 | 835 | 19-11-2021 | Cumple |
| Atacama | ENAPAC Distribución Norte | 202103102108 | 23-11-2021 | 836 | 23-11-2021 | Cumple |
| Atacama | Parque Fotovoltaico Toledo | 202103102110 | 17-11-2021 | 823 | 17-11-2021 | Cumple |
| Atacama | Parque Fotovoltaico Rigel | 202103102109 | 17-11-2021 | 824 | 17-11-2021 | Cumple |
| Atacama | Construcción relleno sanitario comuna de Chañaral | 202103102111 | 18-11-2021 | 827 | 17-11-2021 | Cumple |
| Atacama | Parque Minas Solar | 20210302114 | 29-11-2021 | 850 | 29-11-2021 | Cumple |
| Atacama | Calderaza Solar | 202103102118 | 26-11-2021 | 840 | 25-11-2021 | Cumple |
| Atacama | Parque Fotovoltaico Los Llanos | 202103102119 | 30-11-2021 | 853 | 30-11-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |  |
| Atacama | Planta Aceite de Oliva María Isabel | 20210302120 | 02-12-2021 | 859 | 02-12-2021 | Cumple |  |
| Atacama | Proyecto Fotovoltaico Las Tablas | 202103102121 | 02-12-2021 | 855 | 02-12-2021 | Cumple |  |
| Atacama | Modificación parque Fotovoltaico Sierra Soleada | 202103102124 | 06-12-2021 | 865 | 06-12-2021 | Cumple |  |
| Atacama | Parque Fotovoltaico Diego de Almagro | 202103102125 | 15-12-2021 | 895 | 14-12-2021 | Cumple |  |
| Atacama | Extracción de Material de Empréstito Faena Refugio | 202103102128 | 09-12-2021 | 886 | 09-12-2021 | Cumple |  |
| Atacama | Parque Fotovoltaico Hijuela | 202103102131 | 15-12-2021 | 897 | 14-12-2021 | Cumple |  |
| Atacama | Parque Fotovoltaico El Olivar | 202103102132 | 15-12-2021 | 891 | 13-12-2021 | Cumple |  |
| Atacama | Planta Fotovoltaica Travesía | 202103102134 | 15-12-2021 | 896 | 14-12-2021 | Cumple |  |
| Atacama | Explotación Mina Lunar | 20210302137 | 16-12-2021 | 902 | 16-12-2021 | Cumple |  |
| **TOTAL REQUERIMIENTOS RECIBIDOS REGIÓN DE ATACAMA:** | | | **116** | **TOTAL EMITIDOS EN PLAZO:** | | **114** | **98,3%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Coquimbo | PARQUE FOTOVOLTAICO EL GAVIOTIN | 236 | 05-01-2021 | 3 | 05-01-2021 | Cumple |
| Coquimbo | Parque Fotovoltaico Quebrada de Talca | 239 | 13-01-2021 | 21 | 13-01-2021 | Cumple |
| Coquimbo | Proyecto Minero San Cayetano | 240 | 14-01-2021 | 22 | 14-01-2021 | Cumple |
| Coquimbo | PARQUE FOTOVOLTAICO MOMANO | 241 | 15-01-2021 | 28 | 15-01-2021 | Cumple |
| Coquimbo | Nueva línea 4x220 kV desde S/E Centella a Seccionamiento del segmento de la Línea 2x220 kV Los Piuquenes - Tap Mauro | 7 | 25-01-2021 | 41 | 20-01-2021 | Cumple |
| Coquimbo | Proyecto Solar Bellavista de Punitaqui | 16 | 15-02-2021 | 87 | 15-02-2021 | Cumple |
| Coquimbo | PSFV Guangualí | 19 | 12-02-2021 | 82 | 12-02-2021 | Cumple |
| Coquimbo | Parque Fotovoltaico Las Taguas | 29 | 03-03-2021 | 104 | 03-03-2021 | Cumple |
| Coquimbo | Ampliación Parque Fotovoltaico Chalinga Solar | 32 | 12-03-2021 | 118 | 12-03-2021 | Cumple |
| Coquimbo | Parque Solar Siete Colores | 34 | 05-03-2021 | 110 | 05-03-2021 | Cumple |
| Coquimbo | Parque Fotovoltaico Francia Solar | 37 | 15-03-2021 | 125 | 15-03-2021 | Cumple |
| Coquimbo | Plantel Fundo Pachingo de Avícola Santa Elvira | 47 | 25-03-2021 | 153 | 25-03-2021 | Cumple |
| Coquimbo | PMGD 3008-PSF Los Nogales 9MW | 50 | 30-03-2021 | 157 | 30-03-2021 | Cumple |
| Coquimbo | Parque Solar Paihuén | 56 | 15-04-2021 | 184 | 15-04-2021 | Cumple |
| Coquimbo | Cancha Nitrato de Amonio 2 | 60 | 20-04-2021 | 186 | 20-04-2021 | Cumple |
| Coquimbo | Parque Fotovoltaico Perséfone Solar | 62 | 16-04-2021 | 185 | 16-04-2021 | Cumple |
| Coquimbo | Planta Fotovoltaica Fundo San Isidro | 72 | 23-04-2021 | 192 | 22-04-2021 | Cumple |
| Coquimbo | Parque Fotovoltaico Antonia Solar | 82 | 11-05-2021 | 227 | 11-05-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Coquimbo | CONTINUIDAD OPERACIONAL FAENA MINERA TAMBO DE ORO | 98 | 11-05-2021 | 219 | 11-05-2021 | Cumple |
| Coquimbo | Orquídea Solar | 79 | 12-05-2021 | 230 | 12-05-2021 | Cumple |
| Coquimbo | Parque Solar Fotovoltaico PMGD 3091 | 85 | 13-05-2021 | 231 | 13-05-2021 | Cumple |
| Coquimbo | CAMARICO SOLAR | 88 | 13-05-2021 | 234 | 13-05-2021 | Cumple |
| Coquimbo | MANTOS DEL SOL | 93 | 13-05-2021 | 232 | 13-05-2021 | Cumple |
| Coquimbo | Parque Fotovoltaico Don Oscar Solar | 96 | 14-05-2021 | 237 | 14-05-2021 | Cumple |
| Coquimbo | Continuidad Operacional en Distrito Pleito | 210043 | 14-05-2021 | 233 | 13-05-2021 | Cumple |
| Coquimbo | PARQUE FOTOVOLTAICO MOMANO | 97 | 11-05-2021 | 223 | 11-05-2021 | Cumple |
| Coquimbo | CONTINUIDAD OPERACIONAL FAENA MINERA TAMBO DE ORO | 98 | 11-05-2021 | 219 | 11-05-2021 | Cumple |
| Coquimbo | Parque Fotovoltaico Plaza Sunlight | 117 | 11-06-2021 | 280 | 11-06-2021 | Cumple |
| Coquimbo | Proyecto Solar Los Vilos PMG | 123 | 11-06-2021 | 279 | 11-06-2021 | Cumple |
| Coquimbo | Peñon Solar II | 120 | 11-06-2021 | 278 | 11-06-2021 | Cumple |
| Coquimbo | Regularización Área Explotación Cantera Proyecto Embalse Valle Hermoso | 114 | 11-06-2021 | 277 | 11-06-2021 | Cumple |
| Coquimbo | Plantel Fundo Pachingo de Avícola Santa Elvira | 146 | 23-07-2021 | 346 | 23-07-2021 | Cumple |
| Coquimbo | Parque Fotovoltaico El Peñón | 135 | 14-07-2021 | 326 | 13-07-2021 | Cumple |
| Coquimbo | Parque Fovoltico Las Tacas I | 138 | 15-07-2021 | 327 | 14-07-2021 | Cumple |
| Coquimbo | Planta Solar Fotovoltaica Tilama | 139 | 15-07-2021 | 329 | 14-07-2021 | Cumple |
| Coquimbo | Ampliación Parque Fotovoltaico Chalinga Solar | 142 | 09-07-2021 | 318 | 09-07-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Coquimbo | Parque Fotovoltaico Francia Solar | 143 | 12-07-2021 | 321 | 12-07-2021 | Cumple |
| Coquimbo | Depósito de ripios N° 4 | 151 | 28-07-2021 | 355 | 27-07-2021 | Cumple |
| Coquimbo | Orquidea Solar | 154 | 26-07-2021 | 352 | 26-07-2021 | Cumple |
| Coquimbo | Parque Solar Paihuen | 158 | 03-08-2021 | 368 | 03-08-2021 | Cumple |
| Coquimbo | Cancha Nitrato de Amonio 2 | 159 | 09-08-2021 | 378 | 09-08-2021 | Cumple |
| Coquimbo | Peñon Solar II | 164 | 18-08-2021 | 391 | 18-08-2021 | Cumple |
| Coquimbo | Parque Fotovoltaico Don Oscar Solar | 167 | 23-08-2021 | 402 | 23-08-2021 | Cumple |
| Coquimbo | Parque hibrido Amolanas | 173 | 13-09-2021 | 426 | 13-09-2021 | Cumple |
| Coquimbo | Parque Fotovoltaico Cerrillos | 176 | 14-09-2021 | 428 | 14-09-2021 | Cumple |
| Coquimbo | Plantel Fundo Pachingo de Avícola Santa Elvira | 20210410244 | 16-09-2021 | 431 | 16-09-2021 | Cumple |
| Coquimbo | CAMARICO SOLAR | 20210410250 | 28-09-2021 | 451 | 28-09-2021 | Cumple |
| Coquimbo | MANTOS DEL SOL | 20210410252 | 30-09-2021 | 454 | 30-09-2021 | Cumple |
| Coquimbo | Ampliación Parque Fotovoltaico Chalinga Solar | 20210410251 | 30-09-2021 | 453 | 30-09-2021 | Cumple |
| Coquimbo | Parque Fotovoltaico Francia Solar | 20210410255 | 15-10-2021 | 487 | 15-10-2021 | Cumple |
| Coquimbo | Parque Fotovoltaico Don Oscar Solar | 20210410258 | 26-10-2021 | 521 | 26-10-2021 | Cumple |
| Coquimbo | CONTINUIDAD OPERACIONAL FAENA MINERA TAMBO DE ORO | 20210410259 | 26-10-2021 | 520 | 26-10-2021 | Cumple |
| Coquimbo | Parque Solar Fotovoltaico PMGD 3091 | 20210410260 | 28-10-2021 | 527 | 28-10-2021 | Cumple |
| Coquimbo | Parque Fotovoltaico Plaza Sunlight | 20210410263 | 29-10-2021 | 529 | 29-10-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |  |
| Coquimbo | Orquidea Solar | 20210410262 | 29-10-2021 | 530 | 29-10-2021 | Cumple |  |
| Coquimbo | Planta Solar Fotovoltaica Tilama | 20210410265 | 08-11-2021 | 542 | 08-11-2021 | Cumple |  |
| Coquimbo | Depósito de Ripios N°4 | 20210410266 | 11-11-2021 | 551 | 11-11-2021 | Cumple |  |
| Coquimbo | Parque Solar Paihuen | 20210410267 | 12-11-2021 | 553 | 11-11-2021 | Cumple |  |
| Coquimbo | Plantel Fundo Pachingo de Avícola Santa Elvira | 20210410269 | 17-11-2021 | 559 | 17-11-2021 | Cumple |  |
| Coquimbo | PARQUE FOTOVOLTAICO FARO EL TRIUNFO | 20210410276 | 14-12-2021 | 607 | 14-12-2021 | Cumple |  |
| Coquimbo | TRANSPORTE TERRESTRE DE ACIDO SULFURICO Y PLS ENTRE LA REGION DE ARICA Y PARINACOTA Y VALPARAISO | 2021991021050 | 29-12-2021 | 615 | 20-12-2021 | Cumple |  |
| Coquimbo | CAMARICO SOLAR | 20210410282 | 03-01-2022 | 636 | 31-12-2021 | Cumple |  |
| Coquimbo | Parque Eolico Quebrada Seca | 3 | 16-02-2021 | 89 | 16-02-2021 | Cumple |  |
| Coquimbo | Nueva Línea Transmisión 2x220 kV Nueva Pan de Azúcar-Punta Sierra-Centella | 12 | 15-02-2021 | 85 | 12-02-2021 | Cumple |  |
| Coquimbo | Proyecto de Adaptación Operacional | 73 | 27-08-2021 | 408 | 27-08-2021 | Cumple |  |
| **TOTAL REQUERIMIENTOS RECIBIDOS REGIÓN DE COQUIMBO:** | | | **65** | **TOTAL EMITIDOS EN PLAZO:** | | **65** | **100,0%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Valparaíso | [Continuidad Operacional Fase V El Soldado](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2149149367) | 370 | 05-01-2021 | 1 | 05-01-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Equipos de Satinado Cristalerías de Chile Llay-Llay](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2149353002) | 383 | 14-01-2021 | 28 | 14-01-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Proyecto Parque Fotovoltaico Terruño](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2149416220) | 388 | 15-01-2021 | 37 | 15-01-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [By Pass 2 X 110 kV San Rafael](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2145745881) | 393 | 13-01-2021 | 19 | 12-01-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Parque Fotovoltaico Litoral Solar](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2146355016) | 396 | 14-01-2021 | 20 | 12-01-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Subestación Puchuncaví 110 kV](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2148350542) | 397 | 14-01-2021 | 29 | 14-01-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Planta Fotovoltaica Rautén](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2146027825) | 395 | 14-01-2021 | 30 | 14-01-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Utilización de dos Estanques Existentes para el Almacenamiento Multipropósito de Sustancias Peligrosas](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2146818368) | 398 | 15-01-2021 | 38 | 15-01-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Parque Fotovoltaico Cabildo Sunlight](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2147479274) | 8 | 22-01-2021 | 40 | 22-01-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Planta Fotovoltaica Ovejería](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2146188800) | 12 | 27-01-2021 | 58 | 27-01-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Planta Fotovoltaica Charrabata](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2146338935) | 14 | 27-01-2021 | 56 | 27-01-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Parque Solar El Triunfo](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2146943011) | 19 | 01-02-2021 | 74 | 01-02-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Parque Solar La Peña](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2149744336) | 21 | 10-02-2021 | 119 | 10-02-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Nueva PTRiles y Actualización Bodega de Vinos, Planta Panquehue](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2149729760) | 24 | 10-02-2021 | 118 | 10-02-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Planta Solar Nogales](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2149731032) | 27 | 11-02-2021 | 124 | 11-02-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [REGULARIZACIÓN DE PROYECTO PLANTA DE RECICLAJE Y COMPOSTAJE ITALO CARIOLA SABAJ](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2149508507) | 32 | 15-02-2021 | 127 | 15-02-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Actualización Planta Procesos Industriales Crowan Uno Ltda.](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2149399468) | 35 | 15-02-2021 | 120 | 10-02-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Valparaíso | [PLANTEL FUNDO 10 LOS MOLLES](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2146175461) | 41 | 10-02-2021 | 121 | 10-02-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Planta Fotovoltaica Riccione Solar](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2146939684) | 44 | 11-02-2021 | 123 | 11-02-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Bodega adyacente de sustancias peligrosas en instalaciones de Anagra S.A](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2148832370) | 49 | 16-02-2021 | 131 | 16-02-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [PMGD Cóndor La Ligua II](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2148764905) | 53 | 19-02-2021 | 157 | 19-02-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Ceres Solar](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2149748363) | 56 | 12-03-2021 | 223 | 12-03-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Porota Solar](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2149846051) | 59 | 12-03-2021 | 224 | 12-03-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Línea de Respaldo de 44 kV Metro de Valparaíso](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2145207533) | 65 | 08-03-2021 | 198 | 08-03-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Parque Fotovoltaico Saint George del Verano](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2150816715) | 61 | 15-03-2021 | 226 | 12-03-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Parque Fotovoltaico El Gozo](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2150870369) | 70 | 16-03-2021 | 238 | 16-03-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Centro de eventos Les Bourgeois](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2150822599) | 66 | 16-03-2021 | 239 | 16-03-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Parque Fotovoltaico Colmo](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2150870374) | 73 | 17-03-2021 | 258 | 17-03-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Parque Fotovoltaico Andrómeda 2](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2150870379) | 75 | 18-03-2021 | 259 | 18-03-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Parque Fotovoltaico El Caqui](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2146357721) | 79 | 12-03-2021 | 225 | 12-03-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Parque Solar Fotovoltaico Yahutela](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2146845979) | 82 | 08-03-2021 | 199 | 08-03-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Parque Fotovoltaico Leyda](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2148380649) | 83 | 15-03-2021 | 236 | 15-03-2021 | Cumple |
| Valparaíso | Sondajes Mineros de Prefactibilidad Las Tejas | 98 | 24-03-2021 | 336 | 06-04-2021 | No cumple |
| Valparaíso | Proyecto Fotovoltaico El Ingenio | 99 | 24-03-2021 | 285 | 23-03-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Repotenciamiento Proyecto PMGD Mauco Solar II](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2146646204) | 101 | 25-03-2021 | 307 | 25-03-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Valparaíso | [Parque Fotovoltaico San Esteban](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2151175219) | 113 | 13-04-2021 | 348 | 13-04-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [PV EL MELON](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2151075524) | 108 | 13-04-2021 | 349 | 13-04-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [PROYECTO DE CANALIZACIÓN DE QUEBRADAS Y DESARROLLO HABITACIONAL EN LOTE 13-11 EX HACIENDA SIETE HERMANAS, VIÑA DEL MAR](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2151090981) | 105 | 13-04-2021 | 347 | 13-04-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Planta Fotovoltaica San Marino Solar](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2151185183) | 114 | 14-04-2021 | 355 | 14-04-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Embalse San Andrés de Huinca](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2151088859) | 119 | 14-04-2021 | 346 | 13-04-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Parque Fotovoltaico San Isidro](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2151190999) | 125 | 16-04-2021 | 390 | 16-04-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Parque Fotovoltaico Tabolango PMG](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2151191284) | 123 | 16-04-2021 | 392 | 16-04-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [PV EL COBRE](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2151075594) | 131 | 16-04-2021 | 393 | 16-04-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Parque Fotovoltaico Pucalan Solar](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2151183820) | 128 | 16-04-2021 | 391 | 16-04-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Parque Fotovoltaico Viñedo del Verano](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2149051670) | 134 | 12-04-2021 | 339 | 09-04-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Centro de Compostaje Villa Alemana](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2149076463) | 137 | 14-04-2021 | 356 | 14-04-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Subestación Seccionadora Nueva San Rafael 110 kV](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2144526085) | 138 | 09-04-2021 | 337 | 08-04-2021 | Cumple |
| Valparaíso | Parque Fotovoltaico Cañones Sunlight | 139 | 15-04-2021 | 387 | 15-04-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Repotenciamiento Proyecto PMGD Cruz 2](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2146645265) | 140 | 15-04-2021 | 386 | 15-04-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Ampliación Parque Solar Rinconada Sur](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2148784215) | 142 | 15-04-2021 | 341 | 09-04-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Utilización de dos Estanques Existentes para el Almacenamiento Multipropósito de Sustancias Peligrosas](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2146818368) | 144 | 19-04-2021 | 397 | 19-04-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Bodega adyacente de sustancias peligrosas en instalaciones de Anagra S.A](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2148832370) | 143 | 14-04-2021 | 357 | 14-04-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Valparaíso | [Equipos de Satinado Cristalerías de Chile Llay-Llay](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2149353002) | 146 | 20-04-2021 | 414 | 20-04-2021 | Cumple |
| Valparaíso | Continuidad Operacional Planta Pullalli | 149 | 27-04-2021 | 466 | 27-04-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Planta Fotovoltaica Rautén](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2146027825) | 156 | 26-04-2021 | 463 | 26-04-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Proyecto Inmobiliario Trocadero](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2146355143) | 158 | 26-04-2021 | 464 | 26-04-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Parque Fotovoltaico Cabildo Sunlight](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2147479274) | 161 | 28-04-2021 | 472 | 28-04-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Parque Fotovoltaico Loncura](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2151463554) | 167 | 10-05-2021 | 522 | 10-05-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [PARQUE FOTOVOLTAICO EL NAVIO](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2151465088) | 172 | 11-05-2021 | 516 | 07-05-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Planta Fotovoltaica Tulipán](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2151480438) | 174 | 11-05-2021 | 530 | 11-05-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [By Pass 2 X 110 kV San Rafael](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2145745881) | 181 | 05-05-2021 | 502 | 05-05-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Parque Fotovoltaico El Caqui](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2151487779) | 177 | 12-05-2021 | 535 | 12-05-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Ampliación Parque Fotovoltaico Mauco](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2151523276) | 183 | 13-05-2021 | 548 | 13-05-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Planta Fotovoltaica Caleu 9 MW](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2151515289) | 187 | 13-05-2021 | 547 | 13-05-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Ampliación y Mejoramiento Agrícola e Inmobiliaria Vichiculén](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2150973402) | 190 | 14-05-2021 | 551 | 14-05-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Parque Solar La Peña](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2149744336) | 193 | 10-05-2021 | 523 | 10-05-2021 | Cumple |
| Valparaíso | Repotenciamiento Proyecto PMGD Santuario I | 196 | 07-05-2021 | 515 | 07-05-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Parque Solar Gran Rinconada Norte](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2148787574) | 203 | 17-05-2021 | 582 | 17-05-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [PMGD Cóndor La Ligua II](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2148764905) | 208 | 20-05-2021 | 603 | 20-05-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Central Mayorista Nogales](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2146679166) | 210 | 24-05-2021 | 604 | 24-05-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Valparaíso | [Porota Solar](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2149846051) | 220 | 01-06-2021 | 634 | 31-05-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Parque Fotovoltaico Doña Alicia](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2151760833) | 221 | 10-06-2021 | 677 | 10-06-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [PSF San Francisco V](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2148355560) | 231 | 04-06-2021 | 643 | 04-06-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Parque Fotovoltaico Auco Sunlight](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2151765251) | 224 | 11-06-2021 | 678 | 11-06-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Parque Fotovoltaico Enami Solar](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2151785834) | 228 | 11-06-2021 | 679 | 11-06-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Extracción de Áridos Rio Aconcagua](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2145708119) | 234 | 04-06-2021 | 644 | 04-06-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Equipos de Satinado Cristalerías de Chile Llay-Llay](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2149353002) | 241 | 07-06-2021 | 659 | 07-06-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Edificio Roquetas de Mar](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2151893945) | 243 | 17-06-2021 | 726 | 17-06-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Ceres Solar](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2149748363) | 247 | 11-06-2021 | 680 | 11-06-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Parque Fotovoltaico Palto Sunlight](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2146943482) | 250 | 14-06-2021 | 698 | 14-06-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Optimización Operacional Planta Catemu](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2146750990) | 256 | 22-06-2021 | 734 | 22-06-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Bodegas de sustancias inflamables Inmobiliaria El Cardal, Depósito Malvilla](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2152126218) | 263 | 05-07-2021 | 804 | 05-07-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Proyecto Fotovoltaico El Ingenio](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2148781418) | 191 | 25-06-2021 | 744 | 25-06-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Parque Fotovoltaico Papudo - Quinquimo](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2152380491) | 268 | 15-07-2021 | 859 | 14-07-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Senderos de los Andes III](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2152214613) | 272 | 15-07-2021 | 860 | 14-07-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Nueva Subestación Seccionadora Chagres 44 kV](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2151131612) | 276 | 15-07-2021 | 861 | 14-07-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Planta Fotovoltaica San Marino Solar](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2151185183) | 266 | 02-07-2021 | 801 | 02-07-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Parque Fotovoltaico Leyda](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2148380649) | 282 | 13-07-2021 | 853 | 13-07-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Valparaíso | [Actualización Planta Procesos Industriales Crowan Uno Ltda.](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2149399468) | 283 | 19-07-2021 | 862 | 14-07-2021 | Cumple | |
| Valparaíso | [Subestación Puchuncaví 110 kV](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2148350542) | 284 | 15-07-2021 | 863 | 14-07-2021 | Cumple | |
| Valparaíso | [PROYECTO INMOBILIARIO ALTO MARBELLA](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2152415472) | 286 | 27-07-2021 | 888 | 27-07-2021 | Cumple | |
| Valparaíso | [Parque Fotovoltaico El Gozo](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2150870369) | 293 | 22-07-2021 | 880 | 22-07-2021 | Cumple | |
| Valparaíso | [Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Comuna de Cabildo](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2148775536) | 294 | 23-07-2021 | 886 | 23-07-2021 | Cumple | |
| Valparaíso | [Ampliación Polo Maitencillo](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2152492021) | 295 | 30-07-2021 | 900 | 30-07-2021 | Cumple | |
| Valparaíso | [Ampliación Parque Fotovoltaico Mauco](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2151523276) | 298 | 28-07-2021 | 891 | 28-07-2021 | Cumple | |
| Valparaíso | [Parque Fotovoltaico Colmo](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2150870374) | 299 | 28-07-2021 | 892 | 28-07-2021 | Cumple | |
| Valparaíso | [Parque Fotovoltaico Tabolango PMG](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2151191284) | 300 | 29-07-2021 | 899 | 29-07-2021 | Cumple | |
| Valparaíso | [Planta Fotovoltaica Limachino](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2152651602) | 308 | 12-08-2021 | 937 | 10-08-2021 | Cumple | |
| Valparaíso | [PLANTEL FUNDO 10 LOS MOLLES](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2146175461) | 317 | 10-08-2021 | 941 | 10-08-2021 | Cumple | |
| Valparaíso | [Porota Solar](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2149846051) | 318 | 11-08-2021 | 938 | 10-08-2021 | Cumple | |
| Valparaíso | [Ampliación Parque Solar Rinconada Sur](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2148784215) | 320 | 13-08-2021 | 984 | 13-08-2021 | Cumple | |
| Valparaíso | [Parque Fotovoltaico El Caqui](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2151487779) | 322 | 16-08-2021 | 991 | 16-08-2021 | Cumple | |
| Valparaíso | [Centro de Compostaje Villa Alemana](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2149076463) | 324 | 18-08-2021 | 992 | 17-08-2021 | Cumple | |
| Valparaíso | [Planta Solar La Ligua 9 MW](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2152900230) | 334 | 08-09-2021 | 1084 | 08-09-2021 | Cumple | |
| Valparaíso | [Regularización Planta de Reciclaje y Compostaje Italo Cariola Sabaj](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2152770320) | 338 | 09-09-2021 | 1085 | 09-09-2021 | Cumple | |
| Valparaíso | [PMGD Cóndor La Ligua II](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2152781983) | 341 | 09-09-2021 | 1086 | 09-09-2021 | Cumple | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Valparaíso | [By Pass 2 x 110 kV San Rafael](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2152969592) | 346 | 13-09-2021 | 1087 | 13-09-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Proyecto Parque Fotovoltaico Terruño](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2149416220) | 350 | 07-09-2021 | 1072 | 07-09-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Proyecto Jardín Solar Petorca](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2149087079) | 351 | 07-09-2021 | 1073 | 07-09-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Bodegas de sustancias inflamables Inmobiliaria El Cardal, Depósito Malvilla](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2152126218) | 202105102103 | 13-09-2021 | 1088 | 13-09-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Edificio Roquetas de Mar](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2151893945) | 202105102104 | 14-09-2021 | 1094 | 14-09-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Ampliación Parque Fotovoltaico Mauco](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2151523276) | 202105102108 | 15-09-2021 | 1099 | 14-09-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Planta de Producción de Hidrógeno Verde en Quintero](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2153046905) | 202105102105 | 23-09-2021 | 1140 | 22-09-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Planta Fotovoltaica San Marino Solar](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2151185183) | 202105102110 | 20-09-2021 | 1101 | 16-09-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Parque Eco Recreativo Las Trancas](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2153078992) | 202105102117 | 30-09-2021 | 1165 | 30-09-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Parque Fotovoltaico Loncura](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2151463554) | 202105102118 | 23-09-2021 | 1143 | 23-09-2021 | Cumple |
| Valparaíso | Fase de Cierre Terminal de Acido Sulfurico en el Puerto de San Antonio | 202105102130 | 06-10-2021 | 1180 | 06-10-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Nueva PTRiles y Actualización Bodega de Vinos, Planta Panquehue](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2149729760) | 202105102131 | 30-09-2021 | 1164 | 30-09-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Parque Fotovoltaico Enami Solar](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2151785834) | 202105102132 | 01-10-2021 | 1166 | 30-09-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Ceres Solar](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2149748363) | 202105102133 | 01-10-2021 | 1167 | 30-09-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Ampliación Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Rinconada](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2153024326) | 202105102143 | 15-10-2021 | 1207 | 13-10-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [PV EL MELON](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2151075524) | 202105102139 | 07-10-2021 | 1195 | 07-10-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [PV EL COBRE](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2151075594) | 202105102140 | 07-10-2021 | 1199 | 07-10-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Parque Fotovoltaico Cañones Sunlight](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2148373709) | 202105102145 | 07-10-2021 | 1179 | 06-10-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Valparaíso | [Portal La Foresta](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2153256071) | 202105102148 | 15-10-2021 | 1235 | 15-10-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [PARQUE FOTOVOLTAICO EL NAVIO](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2151465088) | 202105102149 | 07-10-2021 | 1178 | 06-10-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Modificación Planta Depuradora de RILes Empresa San Lorenzo S.A.](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2153195844) | 202105102152 | 18-10-2021 | 1236 | 15-10-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Embalse San Andrés de Huinca](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2151088859) | 202105102157 | 12-10-2021 | 1205 | 12-10-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Planta Fotovoltaica Charrabata](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2146338935) | 202105102163 | 14-10-2021 | 1206 | 13-10-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Parque Fotovoltaico San Isidro](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2151190999) | 202105102162 | 14-10-2021 | 1234 | 14-10-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Planta Fotovoltaica Caleu 9 MW](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2151515289) | 202105102165 | 15-10-2021 | 1237 | 15-10-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Nueva Subestación Seccionadora Chagres 44 kV](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2151131612) | 202105102168 | 18-10-2021 | 1238 | 18-10-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Parque Solar Gran Rinconada Norte](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2148787574) | 202105102175 | 22-10-2021 | 1256 | 22-10-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Extracción de áridos río Maipo, sector San Juan](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2153480258) | 202105102193 | 09-11-2021 | 1396 | 09-11-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Actualización Planta Procesos Industriales Crowan Uno Ltda.](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2149399468) | 202105102192 | 02-11-2021 | 1335 | 29-10-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Parque Fotovoltaico Viñedo del Verano](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2149051670) | 202105102189 | 02-11-2021 | 1319 | 28-10-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Ampliación Parque Solar Rinconada Sur](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2153546373) | 202105102204 | 15-11-2021 | 1442 | 15-11-2021 | Cumple |
| Valparaíso | Extracción Material Integral desde Pozo Lastrero Fundo La Libertad, Comuna de Limache | 202105102215 | 22-11-2021 | 1491 | 22-11-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Parque Fotovoltaico Tabolango PMG](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2151191284) | 202105102217 | 15-11-2021 | 1441 | 15-11-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Proyecto Jardín Solar Petorca](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2149087079) | 202105102218 | 15-11-2021 | 1435 | 12-11-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Senderos de los Andes III](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2152214613) | 202105102219 | 15-11-2021 | 1440 | 15-11-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Parque Fotovoltaico Saint George del Verano](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2150816715) | 202105102241 | 26-11-2021 | 1521 | 26-11-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Valparaíso | [Parque Fotovoltaico Colmo](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2150870374) | 202105102252 | 06-12-2021 | 1550 | 06-12-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Parque Fotovoltaico El Caqui](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2151487779) | 202105102256 | 10-12-2021 | 1574 | 10-12-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Comuna de Cabildo](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2148775536) | 202105102258 | 14-12-2021 | 1588 | 14-12-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Parque Fotovoltaico Papudo - Quinquimo](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2152380491) | 202105102261 | 15-12-2021 | 1592 | 15-12-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Parque Fotovoltaico Doña Alicia](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2151760833) | 202105102265 | 20-12-2021 | 1615 | 20-12-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Planta Fotovoltaica Caleu 9 MW](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2151515289) | 202105102263 | 20-12-2021 | 1616 | 20-12-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Proyecto Parque Fotovoltaico Terruño](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2149416220) | 202105102264 | 17-12-2021 | 1593 | 15-12-2021 | Cumple |
| Valparaíso | [Nueva Subestación Seccionadora Chagres 44 kV](https://seia.sea.gob.cl/expediente/expediente.php?id_expediente=2151463554) | 202105102269 | 24-12-2021 | 1623 | 23-12-2021 | Cumple |
| Valparaíso | Parque Fotovoltaico Loncura | 202105102270 | 28-12-2021 | 1611 | 17-12-2021 | Cumple |
| Valparaíso | PSF San Francisco V | 202105102272 | 29-12-2021 | 1636 | 29-12-2021 | Cumple |
| Valparaíso | Parque Fotovoltaico Auco Sunlight | 202105102273 | 30-12-2021 | 1642 | 30-12-2021 | Cumple |
| Valparaíso | PV EL MELON | 202105102274 | 30-12-2021 | 1643 | 30-12-2021 | Cumple |
| Valparaíso | Repotenciamiento Proyecto PMGD Cruz 2 | 202105102275 | 30-12-2021 | 1638 | 29-12-2021 | Cumple |
| Valparaíso | Parque eólico Cerro Piedra | 339 | 07-01-2021 | 2 | 07-01-2021 | Cumple |
| Valparaíso | Edificio Alto Santorini | 374 | 27-01-2021 | 57 | 27-01-2020 | Cumple |
| Valparaíso | Plan de Desarrollo de Largo Plazo - Compañia Minera Cerro Negro S.A. | 48 | 23-02-2021 | 173 | 23-02-2021 | Cumple |
| Valparaíso | Actualización y Mejoras Ambientales del Complejo Industrial Coker | 45 | 19-02-2021 | 158 | 19-02-2021 | Cumple |
| Valparaíso | Cierre Operacional Mina Cardenilla | 259 | 27-07-2021 | 887 | 27-07-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |  |
| Valparaíso | Actualización y Mejoras Ambientales del Complejo Industrial Coker | 332 | 07-09-2021 | 1035 | 31-08-2021 | Cumple |  |
| Valparaíso | Edificio Alto Santorini | 202105102111 | 28-09-2021 | 1141 | 22-09-2021 | Cumple |  |
| Valparaíso | Urbanización y Loteo Costa de Montemar VI Etapa | 202105102126 | 27-10-2021 | 1298 | 27-10-2021 | Cumple |  |
| Valparaíso | Ruta 78 - Fase 1: Acceso Sur a San Antonio | 202105102197 | 02-12-2021 | 1541 | 02-12-2021 | Cumple |  |
| **TOTAL REQUERIMIENTOS RECIBIDOS REGIÓN DE VALPARAÍSO:** | | | **164** | **TOTAL EMITIDOS EN PLAZO:** | | **163** | **99,4%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| O'Higgins | Planta Fotovoltaica Rosario 8 MW | 560 | 07-01-2021 | 3 | 07-01-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Parque Fotovoltaico Don Chacho | 567 | 15-01-2021 | 14 | 15-01-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Parque Fotovoltaico Ayla Solar | 563 | 14-01-2021 | 9 | 13-01-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Planta Fotovoltaica Santa Emilia | 564 | 08-01-2021 | 4 | 07-01-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Edificios Don Nicolás | 570 | 11-01-2021 | 7 | 11-01-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA ALAMEDA | 571 | 11-01-2021 | 1 | 05-01-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Subestación eléctrica y línea de transmisión 1x110 kV Cardonal ? Quelentaro | 572 | 11-01-2021 | 6 | 11-01-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Planta Fotovoltaica Picunche | 580 | 15-01-2021 | 12 | 14-01-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Modificación Bodega Los Lingues TerraPura | 5 | 22-01-2021 | 21 | 22-01-2020 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Explotación Mecanizada de Áridos en Río Cachapoal, Kilómetro 3,6 al 6,2 | 15 | 04-02-2021 | 57 | 04-02-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Parque Fotovoltaico Aromo del Verano | 23 | 15-02-2021 | 75 | 15-02-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Sistema de Tratamiento Riles Viña Los Boldos Limitada | 16 | 08-02-2021 | 66 | 08-02-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Parque Solar Fotovoltaico La Gamboína | 17 | 15-02-2021 | 67 | 09-02-2021 | Cumple |
| O'Higgins | PRADOS DE SANTA CLARA | 20 | 15-02-2021 | 72 | 15-02-2021 | Cumple |
| O'Higgins | "Planta Fotovoltaica Rosario 8 MW | 36 | 15-02-2021 | 74 | 15-02-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Extracción Mecanizada de Aridos Río Cachapoal | 37 | 15-02-2021 | 70 | 15-02-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Planta Solar Lo Miguel | 35 | 15-02-2021 | 73 | 15-02-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| O'Higgins | Ad. Optimización Planta Sunsweet | 40 | 16-02-2021 | 76 | 16-02-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Proyecto Escombrera. | 45 | 19-02-2021 | 82 | 19-02-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Adenda Condominio Alto OHiggins | 70 | 26-02-2021 | 93 | 25-02-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Adenda Planta Fotovoltaica Santa Emilia | 50 | 05-03-2021 | 99 | 04-03-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Adenda Planta Prize Requínoa | 67 | 08-03-2021 | 105 | 08-03-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Adenda Planta Fotovoltaica Picunche | 71 | 09-03-2021 | 106 | 09-03-2021 | Cumple |
| O'Higgins | DIA Mejoramiento del Sistema Riego Predio El Cardo | 60 | 12-03-2021 | 112 | 12-03-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Proyecto Inmobiliario Praderas de Kennedy | 53 | 12-03-2021 | 111 | 12-03-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Aumento de Capacidad PTAS Chimbarongo | 63 | 12-03-2021 | 110 | 12-03-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Parque Fotovoltaico Rengo Solar | 66 | 12-03-2021 | 113 | 12-03-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Planta Fotovoltaica Portezuelo PMG | 57 | 12-03-2021 | 114 | 11-03-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Parque Fotovoltaico El Mirlo | 76 | 15-03-2021 | 131 | 15-03-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Nueva Central Fotovoltaiva Margarita | 92 | 24-03-2021 | 137 | 18-03-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Planta Solar Lirios | 98 | 05-04-2021 | 162 | 05-04-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Modificación Bodega Los Lingues TerraPura | 99 | 06-04-2021 | 163 | 06-04-2021 | Cumple |
| O'Higgins | NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA LO CONTY | 103 | 14-04-2021 | 174 | 14-04-2020 | Cumple |
| O'Higgins | Parque Fotovoltaico Los Mayos | 106 | 14-04-2021 | 180 | 13-04-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Planta Fotovoltaica Alcón Solar 6MW | 109 | 14-04-2021 | 176 | 13-04-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| O'Higgins | Sistema de abastecimiento de Agua para Riego - Viña VIK | 116 | 14-04-2021 | 177 | 14-04-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Parque Solar Coltauco | 119 | 14-04-2021 | 165 | 09-04-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Artemisa Solar | 131 | 15-04-2021 | 178 | 15-04-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Planta de tratamiento de residuos líquidos industriales Viña Rosario | 128 | 15-04-2021 | 175 | 15-04-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Planta Fotovoltaica Rengo 7MW | 125 | 15-04-2021 | 179 | 15-04-2021 | Cumple |
| O'Higgins | ad. Subestación eléctrica y línea de transmisión 1x110 kV Cardonal ? Quelentaro | 136 | 09-04-2021 | 169 | 09-04-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Cambio de medida asociada a la Central Hidroeléctrica La Higuera | 144 | 16-04-2021 | 171 | 15-04-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Planta Solar Lo Miguel | 153 | 21-04-2021 | 188 | 19-04-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Planta Prize Requínoa | 157 | 27-04-2021 | 190 | 21-04-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Subestación eléctrica y línea de transmisión 1x110 kV Cardonal Quelentaro | 160 | 28-04-2021 | 189 | 20-04-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Planta Fotovoltaica Santa Luisa | 165 | 11-05-2021 | 221 | 11-05-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Parque Solar Aldebarán | 169 | 12-05-2021 | 213 | 07-05-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Parque Fotovoltaico Don Simón | 172 | 12-05-2021 | 222 | 11-05-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Parque Solar Pelequén | 173 | 13-05-2021 | 223 | 13-05-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Planta Fotovoltaica Yellowstone 7 MW | 178 | 14-05-2021 | 236 | 13-05-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Sistema de Tratamiento Riles Viña Los Boldos Limitada | 187 | 10-05-2021 | 214 | 10-05-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| O'Higgins | Ad. Ampliación y Normalización de Instalaciones del Sistema de Tratamientos de Residuos Líquidos Planta Palmilla | 190 | 13-05-2021 | 235 | 13-05-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Parque Solar San Vicente TT | 193 | 18-05-2021 | 212 | 07-05-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Obras Hidráulicas Complementarias Tranque Barahona N°2 | 198 | 24-05-2021 | 251 | 24-05-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Parque Fotovoltaico Valle Hermoso | 206 | 11-06-2021 | 269 | 01-06-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Parque Solar Fotovoltaico Quemados | 211 | 04-06-2021 | 270 | 01-06-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Adenda Reforzamiento LT 66 KV San Fernando-Placilla | 210 | 11-06-2021 | 291 | 11-06-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Parque Fotovoltaico Alto Bellavista | 214 | 14-06-2021 | 293 | 14-06-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Diana Solar | 218 | 15-06-2021 | 304 | 15-06-2021 | Cumple |
| O'Higgins | PARQUE FOTOVOLTAICO TIPAUME SUNLIGHT | 229 | 14-06-2021 | 302 | 14-06-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Parque Fotovoltaico Malloa Solar | 223 | 14-06-2021 | 286 | 09-06-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Parque Fotovoltaico El Parral Solar | 217 | 14-06-2021 | 295 | 14-06-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Parque Fotovoltaico Esmeralda | 224 | 14-06-2021 | 290 | 11-06-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Parque Fotovoltaico Lirios de Chumaquito | 230 | 14-06-2021 | 296 | 14-06-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Parque Fotovoltaico Santa Ines | 234 | 14-06-2021 | 280 | 08-06-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Parque Fotovoltaico El Cuzco | 238 | 14-06-2021 | 297 | 14-06-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Parque Solar Fotovoltaico La Villa | 259 | 16-06-2021 | 303 | 15-06-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Parque Fotovoltaico Rengo Solar | 274 | 17-06-2021 | 301 | 14-06-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Parque Fotovoltaico Ayla Solar | 262 | 11-06-2021 | 288 | 09-06-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| O'Higgins | Ad. Parque Fotovoltaico Don Chacho | 256 | 09-06-2021 | 283 | 09-06-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Proyecto Inmobiliario Praderas de Kennedy | 255 | 09-06-2021 | 284 | 09-06-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Proyecto Embalse Quiñicaben | 242 | 14-06-2021 | 282 | 14-06-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Planta Solar Lirios | 245 | 08-06-2021 | 281 | 08-06-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Optimización Planta Sunsweet | 289 | 30-06-2021 | 320 | 29-06-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Planta Fotovoltaica Portezuelo PMG | 290 | 02-07-2021 | 337 | 05-07-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Parque Fotovoltaico Doña Mago | 296 | 19-07-2021 | 356 | 13-07-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Modificación Barrio Los Pinares | 309 | 15-07-2021 | 358 | 15-07-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Parque Solar Coltauco | 313 | 23-07-2021 | 349 | 12-07-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Parque Fotovoltaico Los Mayos | 315 | 26-07-2021 | 378 | 26-07-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Proyecto Inmobiliario Praderas de Kennedy | 320 | 02-08-2021 | 379 | 26-07-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA LO CONTY | 323 | 05-08-2021 | 394 | 29-07-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Parque Solar Coltauco | 324 | 05-08-2021 | 381 | 27-07-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Parque Solar Fotovoltaico La Gamboína | 331 | 09-08-2021 | 407 | 05-08-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Proyecto Embalse El Salto | 325 | 16-08-2021 | 438/ | 16-08-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Artemisa Solar | 333 | 11-08-2021 | 413 | 10-08-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. DIA Mejoramiento del Sistema Riego Predio El Cardo | 334 | 12-08-2021 | 429 | 12-08-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Parque Solar Fotovoltaico Quemados | 335 | 12-08-2021 | 418 | 11-08-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| O'Higgins | Ad. Planta Fotovoltaica Alcón Solar 6MW | 350 | 19-08-2021 | 450 | 18-08-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Regularización Planta de Aceite de Oliva | 339 | 16-08-2021 | 440 | 16-08-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Parque Fotovoltaico Don Chacho | 338 | 16-08-2021 | 439 | 16-08-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. NUEVA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA LO CONTY | 347 | 18-08-2021 | 443 | 17-08-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Parque Fotovoltaico Ayla Solar | 366 | 06-09-2021 | 462 | 26-08-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Aumento de Capacidad PTAS Chimbarongo | 367 | 07-09-2021 | 487 | 07-09-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Parque Solar Aldebarán | 370 | 09-09-2021 | 490 | 08-09-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Sistema de abastecimiento de Agua para Riego - Viña VIK | 20210610270 | 10-09-2021 | 493 | 10-09-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Parque Fotovoltaico Don Simón | 20210610272 | 14-09-2021 | 498 | 14-09-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Nueva Línea 2x220 kV Candelaria - Nueva Tuniche y SE Nueva Tuniche 220 kV | 20210610273 | 15-09-2021 | 504 | 14-09-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Planta Fotovoltaica Portezuelo PMG | 20210610274 | 21-09-2021 | 512 | 20-09-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Planta de tratamiento de residuos líquidos industriales Viña Rosario | 20210610276 | 23-09-2021 | 534 | 23-09-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Parque Fotovoltaico El Parral Solar | 20210610282 | 24-09-2021 | 530 | 22-09-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Parque Solar Fotovoltaico Olona | 20210610278 | 01-10-2021 | 560 | 01-10-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Parque Fotovoltaico Alto Bellavista | 20210610283 | 27-09-2021 | 536 | 27-09-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Parque Fotovoltaico Rengo Solar | 20210610284 | 27-09-2021 | 533 | 23-09-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Diana Solar | 20210610286 | 04-10-2021 | 562 | 04-10-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Ampliación y Normalización de Instalaciones del Sistema de Tratamientos de Residuos Líquidos Planta Palmilla | 20210610287 | 04-10-2021 | 561 | 04-10-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| O'Higgins | PSF CE Machalí | 20210610293 | 14-10-2021 | 579 | 14-10-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ampliación en subestación Portezuelo | 20210610294 | 14-10-2021 | 535 | 24-09-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Planta Fotovoltaica Yellowstone 7 MW | 20210610297 | 15-10-2021 | 584 | 14-10-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Parrones de Baquedano | 202106102102 | 02-11-2021 | 607 | 27-10-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Parque Solar Fotovoltaico La Gamboína | 202106102119 | 05-11-2021 | 603 | 27-10-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Proyecto Extensión Pacífico Superior | 202106102111 | 10-11-2021 | 658 | 10-11-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Mejoramiento y ampliación Plantel Leñadura Agrícola AASA | 202106102112 | 11-11-2021 | 662 | 11-11-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Planta Solar El Membrillar | 202106102122 | 15-11-2021 | 677 | 12-11-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Subestación Eléctrica LNRG1 23/66 kV | 202106102125 | 15-11-2021 | 710 | 16-11-2021 | No cumple |
| O'Higgins | ad. Parque Fotovoltaico Doña Mago | 202106102128 | 09-11-2021 | 608 | 28-10-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Compl. Proyecto Escombrera Green World Ltda | 202106102138 | 22-11-2021 | 729 | 22-11-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Adenda Parque Fotovoltaico Lirios de Chumaquito | 202106102137 | 22-11-2021 | 735 | 22-11-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Parque Fotovoltaico Malloa Solar | 202106102131 | 17-11-2021 | 713 | 17-11-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Parque Fotovoltaico Santa Luisa | 202106102130 | 16-11-2021 | 708 | 16-11-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad. Planta Fotovoltaica Alcón Solar 6MW | 202106102141 | 29-11-2021 | 752 | 25-11-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ad, Parque fotovoltaico Don Simón | 202106102147 | 02-12-2021 | 790 | 01-12-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Planta Fotovoltaica Rengo 7MW | 202106102148 | 02-12-2021 | 801 | 02-12-2021 | Cumple |
| O'Higgins | El Remanso de Machalí | 202106102151 | 15-12-2021 | 869 | 15-12-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| O'Higgins | Ampliación PSF PMGD Candelaria | 202106102153 | 15-12-2021 | 791 | 01-12-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Parque Solar El Guindal | 202106102153 | 15-12-2021 | 820 | 07-12-2021 | Cumple |
| O'Higgins | PF Pulin | 202106102160 | 15-12-2021 | 868 | 15-12-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Ampliación Tranque Estacional Cerezos del Valle | 202106102163 | 16-12-2021 | 859 | 16-12-2021 | Cumple |
| O'Higgins | PFV Portezuelo PMG | 202106102165 | 16-12-2021 | 826 | 07-12-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Parque Fotovoltaico Observatorio del verano | 202106102170 | 16-12-2021 | 863 | 14-12-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Proy. Ampliación PTAS Rengo, región del LGBO | 202106102171 | 16-12-2021 | 870 | 16-12-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Modificaciones PTAS de Nancagua | 202106102176 | 16-12-2021 | 871 | 16-12-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Nueva S/E seccionadora Loica y Nueva Línea 2 \* 220 kv Loica Portezuelo | 202106102176 | 16-12-2021 | 860 | 14-12-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Parque Solar Aldebarán | 202106102183 | 10-12-2021 | 852 | 10-12-2021 | Cumple |
| O'Higgins | EIA Parque Fotovoltaico Andino Occidente I | 202106102145 | 30-12-2021 | 887 | 23-12-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Parque Fotovoltaico Santa Ines | 202106102188 | 16-12-2021 | 858 | 13-12-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Planta Fotovoltaica Yellowstone 7 MW | 202106102187 | 16-12-2021 | 827 | 07-12-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Parque Solar Coltauco | 202106102191 | 17-12-2021 | 857 | 13-12-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Regularización Planta de Aceite de Oliva | 202106102192 | 20-12-2021 | 881 | 17-12-2021 | Cumple |
| O'Higgins | DIA Mejoramiento del Sistema Riego Predio El Cardo | 202106102204 | 29-12-2021 | 900 | 29-12-2021 | Cumple |
| O'Higgins | Parque Fotovoltaico El Parral Solar | 202106102200 | 27-12-2021 | 889 | 24-12-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |  |
| O'Higgins | Parque Fotovoltaico Alto Bellavista | 202106102211 | 03-01-2022 | 2 | 03-01-2022 | Cumple |  |
| O'Higgins | Nueva Línea 2x220 kV Candelaria - Nueva Tuniche y SE Nueva Tuniche 220 kV | 202106102213 | 04-01-2022 | 912 | 31-12-2021 | Cumple |  |
| **TOTAL REQUERIMIENTOS RECIBIDOS REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS:** | | | **142** | **TOTAL EMITIDOS EN PLAZO:** | | **141** | **99,3%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Maule | Regularización Planta de Aceite de Oliva Las Doscientas | 742 | 06-01-2021 | 2 | 05-01-2021 | Cumple |
| Maule | Valles de Santa María | 754 | 19-01-2021 | 186 | 15-01-2021 | Cumple |
| Maule | Regularización Centro De Bodegaje De Agrícola Huerto La Brisa Spa | 4 | 27-01-2021 | 215 | 20-01-2021 | Cumple |
| Maule | Parque Solar Millahue | 13 | 26-01-2021 | 216 | 20-01-2021 | Cumple |
| Maule | Mejoramiento Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Curicó | 18 | 09-02-2021 | 273 | 01-02-2021 | Cumple |
| Maule | Sistema De Tratamiento De Riles Agroindustrial Agrocol Limitada | 28 | 11-02-2021 | 275 | 01-02-2021 | Cumple |
| Maule | Modificación a Sistema de Tratamiento de Riles Embotelladora Metropolitana S.A. | 35 | 11-02-2021 | 368 | 05-02-2020 | Cumple |
| Maule | Parque Fotovoltaico San Rafael | 31 | 12-02-2021 | 369 | 05-02-2021 | Cumple |
| Maule | Mejoramiento Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Curepto | 40 | 16-02-2021 | 438 | 15-02-2021 | Cumple |
| Maule | Parque Solar San Clemente Flor Del Llano | 46 | 12-02-2021 | 370 | 05-02-2021 | Cumple |
| Maule | Planta Fotovoltaica Doña Rodriga | 47 | 12-02-2021 | 371 | 05-02-2021 | Cumple |
| Maule | Regularización Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Recinto Modelo de Educación y Trabajo La Laguna | 60 | 25-02-2021 | 464 | 25-02-2021 | Cumple |
| Maule | Regularización Instalaciones Minera Toro SpA | 61 | 26-02-2021 | 456 | 25-02-2021 | Cumple |
| Maule | Incorporación Caldera N°5 en Planta de Generación de Vapor EISA | 74 | 08-03-2021 | 463 | 25-02-2021 | Cumple |
| Maule | Extracción y Procesamiento de Áridos Río Lontué | 75 | 09-03-2021 | 540 | 09-03-2021 | Cumple |
| Maule | Embalse Estacional Cauquenes | 63 | 11-03-2021 | 523 | 09-03-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Maule | Parque Solar Don Juve | 68 | 12-03-2021 | 541 | 11-03-2021 | Cumple |
| Maule | Brisas de Pencahue | 76 | 11-03-2021 | 542 | 11-03-2021 | Cumple |
| Maule | Extracción y Procesamiento de Áridos Río Lontué | 75 | 09-03-2021 | 619 | 15-03-2021 | No cumple |
| Maule | Parque Fotovoltaico San Serapio | 84 | 23-03-2021 | 632 | 18-03-2021 | Cumple |
| Maule | Parque Fotovoltaico Loro Choroy | 89 | 23-03-2021 | 635 | 23-03-2021 | Cumple |
| Maule | Nueva Línea 2x66 KV Nueva Nirivilo - Constitución | 98 | 13-04-2021 | 736 | 12-04-2021 | Cumple |
| Maule | Parque Fotovoltaico Reliquia | 105 | 14-04-2021 | 737 | 08-04-2021 | Cumple |
| Maule | Parque Fotovoltaico Numpay | 111 | 14-04-2021 | 738 | 08-04-2021 | Cumple |
| Maule | Parque Fotovoltaico La Quirigua | 101 | 13-04-2021 | 740 | 12-04-2021 | Cumple |
| Maule | Planta Fotovoltaica Clementine | 108 | 14-04-2021 | 741 | 12-04-2021 | Cumple |
| Maule | Parque Fotovoltaico Zapallar | 116 | 14-04-2021 | 742 | 12-04-2021 | Cumple |
| Maule | Mejoramiento y Transformación Ecomaule: Plataforma de Reciclaje y Valorización | 125 | 12-04-2021 | 743 | 12-04-2021 | Cumple |
| Maule | Regularización Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Recinto Modelo de Educación y Trabajo La Laguna | 134 | 19-04-2021 | 749 | 16-04-2021 | Cumple |
| Maule | Proyecto Inmobiliario Acacias del Boldo | 135 | 27-04-2021 | 777 | 22-04-2021 | Cumple |
| Maule | Valles de Santa María | 139 | 22-04-2021 | 776 | 22-04-2021 | Cumple |
| Maule | Planta Fotovoltaica Curamachi | 142 | 23-04-2021 | 778 | 22-04-2021 | Cumple |
| Maule | Extracción de Áridos, Rinconada Los Maitenes | 151 | 10-05-2021 | 874 | 07-05-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Maule | Crecimiento Instalaciones Planta Molina VSPT | 158 | 10-05-2021 | 875 | 07-05-2021 | Cumple |
| Maule | Parque Solar Vichuquén Santa Elena | 168 | 12-05-2021 | 884 | 07-05-2021 | Cumple |
| Maule | Ampliación Planta Fotovoltaica Teno Solar | 165 | 12-05-2021 | 885 | 07-05-2021 | Cumple |
| Maule | Parque fotovoltaico Nuestra Señora de los Angeles | 173 | 12-05-2021 | 886 | 07-05-2021 | Cumple |
| Maule | Central Eléctrica La Palma | 177 | 13-05-2021 | 876 | 07-05-2021 | Cumple |
| Maule | Regularización Instalaciones Minera Toro SpA | 181 | 10-05-2021 | 887 | 07-05-2021 | Cumple |
| Maule | Mejoramiento Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Curicó | 184 | 17-05-2021 | 959 | 17-05-2021 | Cumple |
| Maule | Loteo y Urbanización Las Rastras | 186 | 28-05-2021 | 1004 | 25-05-2021 | Cumple |
| Maule | Ampliación Capacidad Productiva Y Reutilización De Aguas Tratadas Del Complejo Industrial PF3 | 190 | 31-05-2021 | 1005 | 25-05-2021 | Cumple |
| Maule | Parque Solar Don Juve | 198 | 28-05-2021 | 1003 | 25-05-2021 | Cumple |
| Maule | Planta Solar La Isla | 200 | 09-06-2021 | 1034 | 01-06-2021 | Cumple |
| Maule | Parque Fotovoltaico López Solar | 223 | 10-06-2021 | 1035 | 01-06-2021 | Cumple |
| Maule | PSF Maule X | 212 | 10-06-2021 | 1036 | 01-06-2021 | Cumple |
| Maule | Parque Fotovoltaico Calle Larga | 203 | 10-06-2021 | 1061 | 04-06-2021 | Cumple |
| Maule | PSF Itahue 1 | 209 | 10-06-2021 | 1030 | 01-06-2021 | Cumple |
| Maule | Parque Solar Fotovoltaico Ballota | 215 | 10-06-2021 | 1029 | 01-06-2021 | Cumple |
| Maule | Valles de Santa María | 228 | 03-06-2021 | 1007 | 27-05-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Maule | Parque Fotovoltaico Villa Alegre | 206 | 10-06-2021 | 1033 | 01-06-2021 | Cumple |
| Maule | Mejora Planta Tucapel Retiro | 229 | 11-06-2021 | 1031 | 01-06-2021 | Cumple |
| Maule | PSF Lo Figueroa | 223 | 11-06-2021 | 1062 | 04-06-2021 | Cumple |
| Maule | REGULARIZACIÓN CENTRO DE BODEGAJE DE AGRICOLA HUERTO LA BRISA SPA | 239 | 04-06-2021 | 1025 | 28-05-2021 | Cumple |
| Maule | Planta Fotovoltaica Teno IV Solar | 252 | 11-06-2021 | 1074 | 07-06-2021 | Cumple |
| Maule | Planta Fotovoltaica Rincón de León Solar | 249 | 11-06-2021 | 1075 | 07-06-2021 | Cumple |
| Maule | REGULARIZACION PLANTA DDC CURICÓ | 255 | 11-06-2021 | 1076 | 07-06-2021 | Cumple |
| Maule | Fotovolt Linares 2 | 243 | 11-06-2021 | 1096 | 08-06-2021 | Cumple |
| Maule | Planta Fotovoltaica Teno Solar II | 240 | 11-06-2021 | 1032 | 01-06-2021 | Cumple |
| Maule | Embalse El Almendro | 236 | 11-06-2021 | 1126 | 11-06-2021 | Cumple |
| Maule | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES PLANTA DE HUEVOS LIQUIDOS | 246 | 11-06-2021 | 1122 | 11-06-2021 | Cumple |
| Maule | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES AGROINDUSTRIAL AGROCOL LIMITADA | 276 | 09-06-2021 | 1066 | 04-06-2021 | Cumple |
| Maule | Modificación a Sistema de Tratamiento de Riles Embotelladora Metropolitana S.A. | 275 | 09-06-2021 | 1095 | 08-06-2021 | Cumple |
| Maule | Brisas de Pencahue | 142 | 10-06-2021 | 1081 | 07-06-2021 | Cumple |
| Maule | Mejoramiento y Transformación Ecomaule: Plataforma de Reciclaje y Valorización | 285 | 14-06-2021 | 1130 | 14-06-2021 | Cumple |
| Maule | Parque Fotovoltaico San Rafael | 293 | 18-06-2021 | 1124 | 11-06-2021 | Cumple |
| Maule | Valles de San Miguel | 296 | 01-07-2021 | 1168 | 16-06-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Maule | Embalse Estacional Cauquenes | 316 | 09-07-2021 | 1295 | 09-07-2021 | Cumple |
| Maule | Planta Fotovoltaica Curamachi | 314 | 06-07-2021 | 1270 | 05-07-2021 | Cumple |
| Maule | Parque Fotovoltaico Los Quillayes | 307 | 14-07-2021 | 1269 | 09-07-2021 | Cumple |
| Maule | SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE RILES PLANTA UNIFRUTTI ROMERAL | 311 | 15-07-2021 | 1271 | 09-07-2021 | Cumple |
| Maule | Ampliación Planta Fotovoltaica Teno Solar | 322 | 27-07-2021 | 1352 | 23-07-2021 | Cumple |
| Maule | Proyecto Inmobiliario Acacias del Boldo | 323 | 27-07-2021 | 1353 | 23-07-2021 | Cumple |
| Maule | Parque Fotovoltaico La Quirigua | 328 | 30-07-2021 | 1377 | 28-07-2021 | Cumple |
| Maule | Parque Fotovoltaico Zapallar | 338 | 06-08-2021 | 1401 | 03-08-2021 | Cumple |
| Maule | MODERNIZACION DE AREAS Y EQUIPOS DE CURTIEMBRE RUFINO MELERO PLANTA CURICÓ | 345 | 13-08-2021 | 1442 | 11-08-2021 | Cumple |
| Maule | Crecimiento Instalaciones Planta Molina VSPT | 342 | 11-08-2021 | 0 | 03-08-2021 | Cumple |
| Maule | Planta Fotovoltaica Clementine | 347 | 13-08-2021 | 1402 | 03-08-2021 | Cumple |
| Maule | Parque Solar Vichuquén Santa Elena | 348 | 13-08-2021 | 1441 | 11-08-2021 | Cumple |
| Maule | Parque Fotovoltaico Numpay | 356 | 17-08-2021 | 1453 | 16-08-2021 | Cumple |
| Maule | Nueva Línea 2x66 KV Nueva Nirivilo - Constitución | 358 | 20-08-2021 | 1482 | 20-08-2021 | Cumple |
| Maule | Central Eléctrica La Palma | 361 | 25-08-2021 | 1480 | 20-08-2021 | Cumple |
| Maule | Mejoramiento Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Curepto | 364 | 27-08-2021 | 1568 | 25-08-2021 | Cumple |
| Maule | Parque Fotovoltaico Reliquia | 366 | 27-08-2021 | 1490 | 26-08-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Maule | Parque Solar Fotovoltaico PMGD CE Rio Maule | 370 | 10-09-2021 | 1652 | 06-09-2021 | Cumple |
| Maule | Parque fotovoltaico Nuestra Señora de los Angeles | 375 | 03-09-2021 | 1559 | 25-08-2021 | Cumple |
| Maule | PSF Itahue 1 | 374 | 03-09-2021 | 1560 | 25-08-2021 | Cumple |
| Maule | Planta Fotovoltaica Tamango 40 MW | 376 | 13-09-2021 | 1661 | 10-09-2021 | Cumple |
| Maule | Modificación a Sistema de Tratamiento de Riles Embotelladora Metropolitana S.A. | 20210710252 | 10-09-2021 | 1653 | 06-09-2021 | Cumple |
| Maule | PSF Maule X | 20210710258 | 13-09-2021 | 1666 | 10-09-2021 | Cumple |
| Maule | PSF Lo Figueroa | 20210710259 | 13-09-2021 | 1667 | 10-09-2021 | Cumple |
| Maule | Extracción y Procesamiento de Áridos Río Achibueno, Sector Los Maitenes | 20210710255 | 20-09-2021 | 1717 | 20-09-2021 | Cumple |
| Maule | Loteo y Urbanización Las Rastras | 20210710261 | 20-09-2021 | 1681 | 20-09-2021 | Cumple |
| Maule | Extracción de Aridos Rinconacda Los Maintenes | 20210710262 | 20-09-2021 | 1685 | 20-09-2021 | Cumple |
| Maule | Parque Solar Fotovoltaico Ballota | 20210710265 | 22-09-2021 | 1718 | 20-09-2021 | Cumple |
| Maule | Valles de San Miguel | 20210710266 | 23-09-2021 | 1686 | 20-09-2021 | Cumple |
| Maule | AMPLIACIÓN DE EXPLOTACIÓN ARENAS SILICEAS MINA LOS CARROS 1/18 | 20210710269 | 30-09-2021 | 1783 | 29-09-2021 | Cumple |
| Maule | Planta Solar La Isla | 20210710271 | 29-09-2021 | 1753 | 24-09-2021 | Cumple |
| Maule | REGULARIZACION PLANTA DDC CURICÓ | 20210710273 | 04-10-2021 | 1796 | 01-10-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Maule | Parque Fotovoltaico Calle Larga | 20210710274 | 04-10-2021 | 1797 | 01-10-2021 | Cumple |
| Maule | Embalse El Almendro | 20210710277 | 14-10-2021 | 1836 | 12-10-2021 | Cumple |
| Maule | Planta Fotovoltaica Clementine | 20210710278 | 07-10-2021 | 1801 | 01-10-2021 | Cumple |
| Maule | Parque Fotovoltaico López Solar | 20210710280 | 12-10-2021 | 1832 | 12-10-2021 | Cumple |
| Maule | Parque Fotovoltaico Villa Alegre | 20210710282 | 13-10-2021 | 1831 | 12-10-2021 | Cumple |
| Maule | Parque Fotovoltaico Los Quillayes | 20210710285 | 15-10-2021 | 1830 | 12-10-2021 | Cumple |
| Maule | Nueva Línea 2x66 KV Nueva Nirivilo - Constitución | 20210710286 | 18-10-2021 | 1849 | 15-10-2021 | Cumple |
| Maule | Crecimiento Instalaciones Planta Molina VSPT | 20210710287 | 18-10-2021 | 1828 | 08-10-2021 | Cumple |
| Maule | Planta Fotovoltaica Rincón de León Solar | 20210710289 | 18-10-201 | 1829 | 08-10-2021 | Cumple |
| Maule | Fotovolt Linares 2 | 20210710290 | 19-10-2021 | 1833 | 12-10-2021 | Cumple |
| Maule | Planta Fotovoltaica Teno IV Solar | 20210710293 | 22-10-2021 | 1851 | 20-10-2021 | Cumple |
| Maule | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES PLANTA DE HUEVOS LIQUIDOS | 20210710296 | 26-10-2021 | 1914 | 25-10-2021 | Cumple |
| Maule | SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE RILES PLANTA UNIFRUTTI ROMERAL | 20210710299 | 29-10-2021 | 1854 | 20-10-2021 | Cumple |
| Maule | Embalse Estacional Cauquenes | 202107102100 | 27-10-2021 | 1923 | 27-10-2021 | Cumple |
| Maule | Parque Fotovoltaico San Rafael | 202107102101 | 10-11-2021 | 1925 | 04-11-2021 | Cumple |
| Maule | Mejoramiento y actualización Plantel Porcino Los Castaños | 202107102106 | 12-11-2021 | 1998 | 08-11-2021 | Cumple |
| Maule | Mejora Planta Tucapel Retiro | 202107102112 | 11-11-2021 | 1989 | 04-11-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |  |
| Maule | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES AGROINDUSTRIAL AGROCOL LIMITADA | 202107102116 | 15-11-2021 | 2061 | 15-11-2021 | Cumple |  |
| Maule | PSF Maule X | 202107102126 | 25-11-2021 | 2140 | 24-11-2021 | Cumple |  |
| Maule | REGULARIZACIÓN OBRAS DE EQUIPAMIENTO DE AGRICOLA HUERTO LA BRISA SPA | 202107102124 | 03-12-2021 | 2169 | 03-12-2021 | Cumple |  |
| Maule | Proyecto Inmobiliario Acacias del Boldo | 202107102131 | 24-11-2021 | 2139 | 24-11-2021 | Cumple |  |
| Maule | REGULARIZACIÓN PLANTA PROCESADORA Y EXPORTADORA DE FRUTAS Y VERDURAS COPRAMAR LTDA | 202107102137 | 13-12-2021 | 2171 | 03-12-2021 | Cumple |  |
| Maule | Ampliación Central de Generación a Gas Teno | 202107102141 | 14-12-2021 | 2187 | 10-12-2021 | Cumple |  |
| Maule | Parque Fotovoltaico Curamachi | 202107102144 | 15-12-2021 | 2188 | 10-12-2021 | Cumple |  |
| Maule | Seccionamiento Línea 2x220 kV Ancoa Itahue en S/E Santa Isabel | 202107102145 | 15-12-2021 | 2205 | 15-12-2021 | Cumple |  |
| Maule | Talca - San Miguel | 202107102153 | 27-12-2021 | 2258 | 27-12-2021 | Cumple |  |
| Maule | Modificacion de Cauce canal Sandoval | 202107102158 | 31-12-2021 | 2277 | 29-12-2021 | Cumple |  |
| Maule | Planta Fotovoltaica Tamango 40 MW | 202107102155 | 22-12-2021 | 2219 | 20-12-2021 | Cumple |  |
| Maule | Parque Solar Fotovoltaico PMGD CE Rio Maule | 202107102165 | 27-12-2021 | 2259 | 27-12-2021 | Cumple |  |
| Maule | Fotovolt Linares 2 | 202107102168 | 29-12-2021 | 2278 | 29-12-2021 | Cumple |  |
| Maule | Mejoramiento Ruta J-80, Sector Cruce Ruta J-820, Cruce Ruta Costera, Región del Maule | 729 | 26-01-2021 | 228 | 22-01-2021 | Cumple |  |
| Maule | Interconexión Internacional de Interés Privado Los Cóndores (CL) - Río Diamante (AR) | 202107102109 | 06-12-2021 | 2170 | 03-12-2021 | Cumple |  |
| **TOTAL REQUERIMIENTOS RECIBIDOS REGIÓN DEL MAULE:** | | | **131** | **TOTAL EMITIDOS EN PLAZO:** | | **130** | **99,2%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Ñuble | Parque Fotovoltaico Labraña | 224 | 05-01-2021 | 4 | 05-01-2021 | Cumple |
| Ñuble | Sistema de Transmisión Zonal Grupo 3 S/E Itahue- S/E Hualqui | 200404 | 18-01-2021 | 41 | 14-01-2021 | Cumple |
| Ñuble | Planta de Tratamiento de Residuos Líquidos, FORSAC Chillán | 226 | 14-01-2021 | 39 | 14-01-2021 | Cumple |
| Ñuble | |  | | --- | | Parque Solar Esmeralda II | | 232 | 15-01-2021 | 31 | 13-01-2021 | Cumple |
| Ñuble | Parque Fotovoltaico El Alba | 5 | 19-01-2021 | 42 | 14-01-2021 | Cumple |
| Ñuble | Paeque Solar Ciprés | 11 | 26-01-2021 | 56 | 20-01-2021 | Cumple |
| Ñuble | Modernización Planta Bulnes 1 | 13 | 02-02-2021 | 94 | 28-01-2021 | Cumple |
| Ñuble | Optimización y mejoramiento caldera biomasas, Planta Productora de Inulina Orafti Chile | 21 | 09-02-2021 | 113 | 04-02-2021 | Cumple |
| Ñuble | Bulnes Solar | 15 | 15-02-2021 | 162 | 12-02-2021 | Cumple |
| Ñuble | Obras de Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Cobquecura | 43 | 12-03-2021 | 235 | 11-03-2021 | Cumple |
| Ñuble | Planta Fotovoltaica La Palma | 34 | 12-03-2021 | 231 | 09-03-2021 | Cumple |
| Ñuble | Subestación seccionadora Montenegro 220-154/66/13,2 kV | 31 | 12-03-2021 | 234 | 11-03-2021 | Cumple |
| Ñuble | Parque Fotovoltaico Pueblo Seco | 53 | 13-04-2021 | 303 | 31-03-2021 | Cumple |
| Ñuble | Parque Fotovoltaico Santa Bárbara | 62 | 15-04-2021 | 345 | 12-04-2021 | Cumple |
| Ñuble | Parque Renovable Entre Cerros | 58 | 14-04-2021 | 346 | 12-04-2021 | Cumple |
| Ñuble | Larqui Solar | 89 | 13-05-2021 | 429 | 06-05-2021 | Cumple |
| Ñuble | Parque Fotovoltaico Doña Elvira | 96 | 14-05-2021 | 432 | 10-05-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Ñuble | |  | | --- | | Parque Fotovoltaico El Trigal | | 92 | 13-05-2021 | 430 | 06-05-2021 | Cumple |
| Ñuble | Parque Solar San José | 61 | 14-04-2021 | 334 | 08-04-2021 | Cumple |
| Ñuble | Planta Fotovoltaica Agrovisión | 83 | 12-05-2021 | 418 | 04-05-2021 | Cumple |
| Ñuble | Plantel Productor Avícola Bulnes | 86 | 12-05-2021 | 441 | 12-05-2021 | Cumple |
| Ñuble | Planta de Tratamiento de Residuos Líquidos, FORSAC Chillán | 104 | 18-05-2021 | 466 | 18-05-2021 | Cumple |
| Ñuble | Modernización Planta Bulnes 1 | 79 | 11-05-2021 | 435 | 10-05-2021 | Cumple |
| Ñuble | Parque Fotovoltaico Santa Bárbara | 151 | 07-07-2021 | 537 | 23-06-2021 | Cumple |
| Ñuble | Bulnes Solar | 148 | 29-06-2021 | 541 | 29-06-2021 | Cumple |
| Ñuble | Plantel avícola Bulnes, Avícola El Peumo | 155 | 19-07-2021 | 624 | 14-07-2021 | Cumple |
| Ñuble | Modificación de Cauce Canal Huape y Canal Sin Nombre, Comuna de Chillán | 141 | 26-06-2021 | 540 | 25-06-2021 | Cumple |
| Ñuble | Parque Eólico Culenco | 128 | 14-06-2021 | 510 | 14-06-2021 | Cumple |
| Ñuble | Planta Solar Oro Verde | 125 | 11-06-2021 | 509 | 10-06-2021 | Cumple |
| Ñuble | Parque Fotovoltaico Campanario | 122 | 11-06-2021 | 502 | 09-06-2021 | Cumple |
| Ñuble | Parque Fotovoltaico Santa María | 116 | 11-06-2021 | 508 | 10-06-2021 | Cumple |
| Ñuble | Parque Solar Pequén | 119 | 11-06-2021 | 486 | 08-06-2021 | Cumple |
| Ñuble | Parque Solar Lucero | 115 | 14-06-2021 | 504 | 10-06-2021 | Cumple |
| Ñuble | Modernización Planta Bulnes 1 | 158 | 13-07-2021 | 616 | 12-07-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Ñuble | |  | | --- | | Parque Fotovoltaico Pueblo Seco | | 150 | 07-07-2021 | 559 | 06-07-2021 | Cumple |
| Ñuble | Planta Fotovoltaica La Palma | 162 | 21-07-2021 | 631 | 21-07-2021 | Cumple |
| Ñuble | Obras de Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Cobquecura | 166 | 30-07-2021 | 656 | 27-07-2021 | Cumple |
| Ñuble | Parque Fotovoltaico El Trigal | 175 | 06-08-2021 | 659 | 28-07-2021 | Cumple |
| Ñuble | Línea de Transmisión 1x66 kV Montenegro - Lucero | 172 | 12-08-2021 | 681 | 05-08-2021 | Cumple |
| Ñuble | Parque Solar San José | 186 | 25-08-2021 | 701 | 12-08-2021 | Cumple |
| Ñuble | Embalse Zapallar | 179 | 23-08-2021 | 720 | 24-08-2021 | No cumple |
| Ñuble | Proyecto Planta Solar San Juan | 189 | 14-09-2021 | 757 | 13-09-2021 | Cumple |
| Ñuble | Larqui Solar | 189 | 08-09-2021 | 752 | 07-09-2021 | Cumple |
| Ñuble | Instalaciones Agropecuarias Santa Inés | 20211610259 | 15-10-2021 | 939 | 15-10-2021 | Cumple |
| Ñuble | Parque Fotovoltaico El Trigal | 20211610265 | 15-10-2021 | 840 | 04-10-2021 | Cumple |
| Ñuble | Subestación seccionadora Montenegro 220-154/66/13,2 kV | 20211610268 | 18-10-2021 | 892 | 08-10-2021 | Cumple |
| Ñuble | Plantel avícola Bulnes, Avícola El Peumo | 20211610272 | 26-10-2021 | 927 | 13-10-2021 | Cumple |
| Ñuble | Planta Fotovoltaica Agrovisión | 20211610278 | 26-10-2021 | 928 | 14-10-2021 | Cumple |
| Ñuble | Ampliacion Parque Cordillera | 20211610264 | 22-10-2021 | 946 | 18-10-2021 | Cumple |
| Ñuble | Parque Solar Lucero | 20211610288 | 19-11-2021 | 1033 | 11-11-2021 | Cumple |
| Ñuble | Parque Solar Pequén | 20211610287 | 19-11-2021 | 1028 | 10-11-2021 | Cumple |
| Ñuble | Parque Fotovoltaico Campanario | 20211610285 | 17-11-2021 | 1036 | 16-11-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |  |
| Ñuble | |  | | --- | | Proyecto Extracción de Áridos Sector El Manque, Comuna de Quillón | | 20211610291 | 03-12-2021 | 1069 | 29-11-2021 | Cumple |  |
| Ñuble | Parque Fotovoltaico Santa María | 20211610294 | 29-11-2021 | 1065 | 29-11-2021 | Cumple |  |
| Ñuble | Modificación de Cauce Canal Huape y Canal Sin Nombre, Comuna de Chillán | 20211610250 | 21-09-2021 | 781 | 21-09-2021 | Cumple |  |
| Ñuble | Parque Fotovoltaico Doña Elvira | 20211610269 | 20-10-2021 | 891 | 07-10-2021 | Cumple |  |
| Ñuble | Modificación de Cauce Canal Huape y Canal Sin Nombre, Comuna de Chillán | 20211610289 | 25-11-2021 | 1037 | 16-11-2021 | Cumple |  |
| Ñuble | Parque Renovable Entre Cerros | 202116102111 | 17-12-2021 | 1118 | 03-12-2021 | Cumple |  |
| Ñuble | Plantel Productor Avícola Bulnes | 202116102115 | 20-12-2021 | 1139 | 20-12-2021 | Cumple |  |
| Ñuble | Regularización ambiental y ampliación del plantel de gallinas ponedoras del Fundo El Porvenir y Fundo La Merced | 202116102104 | 14-12-2021 | 1136 | 10-12-2021 | Cumple |  |
| Ñuble | Optimización Instalaciones FRUSUR S.A | 202116102105 | 14-12-2021 | 1137 | 10-12-2021 | Cumple |  |
| Ñuble | Regularización Planta Forestal León | 202116102116 | 28-12-2021 | 1163 | 23-12-2021 | Cumple |  |
| **TOTAL REQUERIMIENTOS RECIBIDOS REGIÓN DEL ÑUBLE:** | | | **62** | **TOTAL EMITIDOS EN PLAZO:** | | **61** | **98,4%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** | |
| Bio Bio | |  | | --- | | San Antonio Solar | | 382 | 15-01-2021 | 43 | 15-01-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Ampliacion de Capacidad del Sistema de Tratamiento de Aguas servidas, Aguas San Pedro | 385 | 15-01-2021 | 44 | 15-01-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Edificio Lincoyan | 388 | 15-01-2021 | 45 | 15-01-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Extraccion de aridos en Rio Biobio para Proyecto Ampliacion Conexion Vial Concepcion-Chiguayante. Etapa 2 | 391 | 21-01-2021 | 57 | 20-01-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Conjunto Habitacional Heroes de La Concepcion | 5 | 26-01-2021 | 83 | 26-01-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Modificacion Condominio Alto Mirador | 10 | 28-01-2021 | 86 | 28-01-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Modificacion Extraccion de arena desde el rio Biobio, sector Costanera Norte | 12 | 01-02-2021 | 103 | 01-02-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Parque Eolico Don alvaro | 19 | 12-02-2021 | 151 | 12-02-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Ampliacion Temporal Relleno Sanitario | 24 | 12-02-2021 | 155 | 12-02-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Extraccion de aridos desde pozo lastrero Coronel | 31 | 22-02-2021 | 168 | 22-02-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Extraccion y Procesamiento de aridos Cantera El Pellin, Penco | 32 | 24-02-2021 | 169 | 23-02-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Pequeña Hidroelectrica de Pasada Huequecura | 38 | 26-03-2021 | 312 | 26-03-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Extraccion de aridos Alexis | 48 | 11-03-2021 | 217 | 11-03-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Extraccion de Arena desde Cauce del Rio Biobio - Arenera Price | 51 | 11-03-2021 | 238 | 11-03-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Actualizacion Planta de Salmones Tome | 54 | 11-03-2021 | 216 | 11-03-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Pozo Lastrero Coyanco | 58 | 16-03-2021 | 275 | 16-03-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Parque Fotovoltaico Laja | 80 | 15-04-2021 | 349 | 15-04-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Bio Bio | |  | | --- | | Ampliacion extraccion y procesamiento de aridos La Isla | | 91 | 23-04-2021 | 372 | 23-04-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Viento Norte | 99 | 28-04-2021 | 395 | 28-04-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Parque Eolico San Matias | 107 | 11-05-2021 | 442 | 11-05-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Minicentral El Portal | 110 | 11-05-2021 | 443 | 11-05-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Parque Fotovoltaico Alcazar Solar | 113 | 11-05-2021 | 444 | 11-05-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Parque Fotovoltaico Miño | 116 | 12-05-2021 | 447 | 12-05-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Parque Fotovoltaico Doña Ximena | 125 | 13-05-2021 | 456 | 13-05-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Instalación de 2 Aerogeneradores LA Sur 2 | 119 | 13-05-2021 | 455 | 13-05-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Parque Eolico Peñasco Ventoso | 210046 | 09-06-2021 | 554 | 08-06-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Extracción de áridos Pozo Gallegos | 141 | 01-06-2021 | 526 | 01-06-2021 | Cumple |
| Bio Bio | PLANTA ASTILLADO DE MADERAS FORESOL, CABRERO | 144 | 07-06-2021 | 549 | 07-06-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Subestación La Señoraza 220/66 kV | 158 | 11-06-2021 | 566 | 11-06-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Condominio Industrial Dinahue | 155 | 10-06-2021 | 556 | 10-06-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Planta Solar El Renuevo | 161 | 10-06-2021 | 557 | 10-06-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Parque Fotovoltaico El Rosal | 152 | 11-06-2021 | 567 | 11-06-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Extraccion de Aridos en el kilometro 21 de la Ruta 160, Parque Industrial Uno, Escuadron, Coronel | 170 | 15-06-2021 | 570 | 15-06-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Parque Solar Gamma | 166 | 14-06-2021 | 568 | 14-06-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Condominio Enrique Tirapegui | 187 | 06-07-2021 | 641 | 07-07-2021 | No cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Bio Bio | |  | | --- | | Ampliación Extracción y procesamiento de áridos sector Huepil | | 190 | 14-07-2021 | 653 | 12-07-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Ampliacion Lineas de Transferencia de Productos | 195 | 14-07-2021 | 672 | 14-07-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Extracción de Áridos desde el Río Biobío en San Pedro de la Paz | 213 | 03-08-2021 | 747 | 03-08-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Jardines de Avellaneda II | 206 | 28-07-2021 | 713 | 28-07-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Parque Fotovoltaico Doña Ximena | 217 | 13-08-2021 | 789 | 13-08-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Nueva Conexión y Ampliacion S/E Celulosa Laja | 235 | 10-09-2021 | 892 | 10-09-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Parque Fotovoltaico El Rosal | 243 | 13-09-2021 | 895 | 13-09-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Parque Eólico Rinconada | 246 | 06-10-2021 | 965 | 06-10-2021 | Cumple |
| Bio Bio | EXTRACCIÓN Y PROCESAMIENTO DE ÁRIDOS SERGIO CERVA S.A. | 202108102103 | 23-09-2021 | 934 | 23-09-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Modificacion Condominio Alto Mirador | 202108102122 | 08-10-2021 | 978 | 08-10-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Modernización y ampliación de Planta Remanufactura Los Ángeles | 202108102131 | 14-10-2021 | 989 | 13-10-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Tranque Acumulación Aguas LLuvia Las Corrientes | 202108102134 | 14-10-2021 | 999 | 14-10-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Planta de Producción de Pellet de Madera | 202108102135 | 14-10-2021 | 993 | 13-10-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Paillihue Solar | 202108102142 | 15-10-2021 | 1010 | 15-10-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Ampliación en S/E El Avellano | 202108102175 | 15-11-2021 | 1197 | 15-11-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Continuidad Operacional Centro de Manejo de Residuos Concepción | 202108102180 | 10-12-2021 | 1306 | 10-12-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Instalación de estanque de almacenamiento de Gas Licuado | 202108102194 | 29-11-2021 | 1262 | 29-11-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Bio Bio | |  | | --- | | Regularización Plantel Lechero y Engorda Fundo Los Varones - Agropecuaria Los Varones Limitada. | | 202108102210 | 15-12-2021 | 1322 | 15-12-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Instalación de 2 Aerogeneradores LA Sur 2 | 202108102216 | 10-12-2021 | 1305 | 10-12-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Minicentral El Portal | 202108102245 | 31-12-2021 | 1347 | 27-12-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Minicentral El Portal | 202108102173 | 05-11-2021 | 1135 | 05-11-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Instalación de 2 Aerogeneradores LA Sur 2 | 20210810298 | 14-09-2021 | 915 | 14-09-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Parque Fotovoltaico El Rosal | 202108102206 | 03-12-2021 | 1263 | 29-11-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Parque Fotovoltaico Doña Ximena | 202108102222 | 16-12-2021 | 1325 | 16-12-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Jardines de Avellaneda II | 202108102156 | 20-10-2021 | 1023 | 20-10-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Parque Solar Gamma | 202108102188 | 15-11-2021 | 1198 | 15-11-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Condominio Enrique Tirapegui | 202108102146 | 20-10-2021 | 1022 | 20-10-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Condominio Industrial Dinahue | 202108102221 | 22-12-2021 | 1341 | 22-12-2021 | Cumple |
| Bio Bio | PLANTA ASTILLADO DE MADERAS FORESOL, CABRERO | 202108102193 | 19-11-2021 | 1225 | 19-11-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Parque Fotovoltaico Alcazar Solar | 202108102185 | 22-11-2021 | 1235 | 22-11-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Parque Fotovoltaico Miño | 227 | 23-08-2021 | 812 | 23-08-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Actualizacion Planta de Salmones Tome | 238 | 03-09-2021 | 850 | 03-09-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Pozo Lastrero Coyanco | 196 | 22-07-2021 | 684 | 16-07-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Parque Fotovoltaico Laja | 202108102126 | 05-10-2021 | 958 | 04-10-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Ampliacion extraccion y procesamiento de aridos La Isla | 202108102165 | 29-10-2021 | 1102 | 29-10-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Bio Bio | |  | | --- | | Actualizacion Planta de Salmones Tome | | 202108102220 | 15-12-2021 | 1321 | 15-12-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Extraccion de aridos Alexis | 202108102153 | 18-10-2021 | 1019 | 18-10-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Extraccion y Procesamiento de aridos Cantera El Pellin, Penco | 142 | 25-05-2021 | 511 | 25-05-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Extraccion y Procesamiento de aridos Cantera El Pellin, Penco | 224 | 16-08-2021 | 795 | 16-08-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Ampliacion Temporal Relleno Sanitario | 218 | 09-08-2021 | 769 | 09-08-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Edificio Lincoyan |  | 10-06-2021 | 558 | 10-06-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Extraccion de aridos en Rio Biobio para Proyecto Ampliacion Conexion Vial Concepcion-Chiguayante. Etapa 2 | 104 | 30-04-2021 | 409 | 30-04-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Conjunto Habitacional Heroes de La Concepcion | 147 | 01-06-2021 | 527 | 01-06-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Sustitucion del Sistema de Descarga de Efluentes de la Central Termoelectrica Laja | 21 | 12-02-2021 | 149 | 12-02-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Proyecto Inmobiliario Los Angeles | 199 | 15-07-2021 | 677 | 14-07-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Parque Fotovoltaico La Perla | 44 | 01-03-2021 | 181 | 01-03-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Parque Fotovoltaico La Colonia | 41 | 26-02-2021 | 180 | 26-02-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Extraccion y procesamiento de aridos, Cantera Santa Rosa | 134 | 17-05-2021 | 485 | 17-05-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Ampliacion Plantel Avicola Florida | 88 | 15-04-2021 | 346 | 15-04-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Parque Eolico Cabrero | 93 | 23-04-2021 | 371 | 23-04-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Planta Innovacion Circular Arauco | 176 | 14-06-2021 | 569 | 14-06-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Parque Fotovoltaico Santa Pamela | 25 | 08-02-2021 | 111 | 04-02-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Linea de Transmision 1 x 220 kV Rarinco - Los Varones | 76 | 06-04-2021 | 328 | 05-04-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Bio Bio | |  | | --- | | Continuidad operativa Relleno Sanitario Hidronor Zona Sur | | 202108102151 | 22-10-2021 | 1058 | 22-10-2021 | Cumple |
| Bio Bio | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS LOCALIDAD ANTIHUALA, TEMUCO CHICO Y LA ARAUCANA | 61 | 16-03-2021 | 276 | 16-03-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Mejora Ambiental en Generacion de Energia Termica | 133 | 17-05-2021 | 484 | 17-05-2021 | Cumple |
| Bio Bio | DIA Extraccion de aridos Sector La Suerte | 96 | 16-04-2021 | 347 | 15-04-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Fuerte Viejo Lota | 202108102172 | 05-11-2021 | 1136 | 05-11-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Modificacion Avel Solar | 55 | 12-03-2021 | 241 | 12-03-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Parque Eolico Rarinco | 102 | 30-04-2021 | 410 | 30-04-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Nueva S/E Seccionadora JMA 220 kV | 43 | 01-03-2021 | 182 | 01-03-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Plaza del Estero I y II | 28 | 12-02-2021 | 148 | 12-02-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Proyecto de extraccion y procesamiento de aridos desde pozo lastrero, sector Munilque | 89 | 15-04-2021 | 348 | 15-04-2021 | Cumple |
| Bio Bio | San Antonio Solar | 137 | 24-05-2021 | 498 | 24-05-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Proyecto BioLantanidos | 202108102186 | 23-11-2021 | 1237 | 23-11-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Retiro Sur C | 2 | 18-01-2021 | 46 | 18-01-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Proyecto Eolico Vientos del Pacifico | 197 | 21-07-2021 | 678 | 14-07-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Sustitucion del Sistema de Descarga de Efluentes de la Central Termoelectrica Laja | 210 | 26-07-2021 | 655 | 12-07-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Parque Fotovoltaico La Perla | 20210810299 | 10-09-2021 | 891 | 10-09-2021 | Cumple |
| Bio Bio | Parque Eolico San Matias | 65 | 22-03-2021 | 278 | 17-03-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |  |
| Bio Bio | |  | | --- | | Ampliacion Plantel Avicola Florida | | 202108102106 | 16-09-2021 | 921 | 16-09-2021 | Cumple |  |
| Bio Bio | Regularizacion Ambiental Planta de Granos | 17 | 04-02-2021 | 129 | 04-02-2021 | Cumple |  |
| Bio Bio | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS LOCALIDAD ANTIHUALA, TEMUCO CHICO Y LA ARAUCANA | 231 | 30-08-2021 | 837 | 27-08-2021 | Cumple |  |
| Bio Bio | Mejora Ambiental en Generacion de Energia Termica | 209 | 23-07-2021 | 683 | 16-07-2021 | Cumple |  |
| Bio Bio | Nueva S/E Seccionadora JMA 220 kV | 202 | 19-07-2021 | 682 | 16-07-2021 | Cumple |  |
| **TOTAL REQUERIMIENTOS REIBIDOS REGIÓN DEL BIO BIO:** | | | **110** | **TOTAL EMITIDOS EN PLAZO:** | | **109** | **99,1%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Araucanía | |  | | --- | | Parque Fotovoltaico Parronal | | 2 | 22-01-2021 | 36 | 18-01-2021 | Cumple |
| Araucanía | Extracción y procesaiento de Áridos Pozo el Sauce | 3 | 03-02-2021 | 114 | 27-01-2021 | Cumple |
| Araucanía | Extracción y Procesamiento de Áridos José de Cancura | 4 | 04-02-2021 | 113 | 27-01-2021 | Cumple |
| Araucanía | Extracción de Áridos Sector El Labrador | 6 | 12-02-2021 | 202 | 09-02-2021 | Cumple |
| Araucanía | Condominio El Pehuen | 7 | 15-02-2021 | 203 | 09-02-2021 | Cumple |
| Araucanía | Rotonda Villarrica | 13 | 04-03-2021 | 333 | 03-03-2021 | Cumple |
| Araucanía | Parque fotovoltaico La Tereña | 14 | 01-03-2021 | 334 | 26-02-2021 | Cumple |
| Araucanía | Parque Fotovoltaico Manantial Solar | 17 | 11-03-2021 | 356 | 10-03-2021 | Cumple |
| Araucanía | Parque Fotovoltaico Patarona Solar | 18 | 11-03-2021 | 357 | 10-03-2021 | Cumple |
| Araucanía | Aumento de extracción y Procesamiento, Pozo El Valle | 22 | 26-03-2021 | 421 | 24-03-2021 | Cumple |
| Araucanía | Áridos San Vicente | 26 | 12-04-2021 | 488 | 08-04-2021 | Cumple |
| Araucanía | Planta de tratamiento de aguas servidas de Melipeuco | 31 | 12-04-2021 | 489 | 08-04-2021 | Cumple |
| Araucanía | Canelillo Solar | 34 | 14-04-2021 | 490 | 13-04-2021 | Cumple |
| Araucanía | Parque Fotovoltaico El Sauce | 40 | 12-05-2021 | 539 | 10-05-2021 | Cumple |
| Araucanía | Parque Fotovoltaico Chilco Solar | 43 | 12-05-2021 | 540 | 10-05-2021 | Cumple |
| Araucanía | Embalse 1,2 y 3 Fundo Nilpe | 46 | 13-05-2021 | 581 | 13-05-2021 | Cumple |
| Araucanía | Parque Fotovoltaico Doña Sonia | 49 | 13-05-2021 | 582 | 13-05-2021 | Cumple |
| Araucanía | Parque Fotovoltaico Parronal | 69 | 17-05-2021 | 588 | 13-05-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Araucanía | |  | | --- | | Parque Fotovoltaico Lloncoche | | 77 | 09-06-2021 | 721 | 07-06-2021 | Cumple |
| Araucanía | Parque Fotovoltaico El Rincon | 83 | 10-06-2021 | 722 | 07-06-2021 | Cumple |
| Araucanía | PMGD Renaico 2 | 84 | 10-06-2021 | 723 | 10-06-2021 | Cumple |
| Araucanía | Parque Fotovoltaico El Sauce | 87 | 10-06-2021 | 724 | 07-06-2021 | Cumple |
| Araucanía | Parque Fotovoltaico La Punta | 92 | 11-06-2021 | 725 | 10-05-2021 | Cumple |
| Araucanía | Parque Fotovoltaico Bellavista | 93 | 11-06-2021 | 727 | 07-06-2021 | Cumple |
| Araucanía | Parque Fotovoltaico La Escuela | 96 | 11-06-2021 | 726 | 10-06-2021 | Cumple |
| Araucanía | Modificacion planta de RILES, planta SURLAT Loncoche | 101 | 10-06-2021 | 728 | 08-06-2021 | Cumple |
| Araucanía | Brisas de Labranza IV y V | 107 | 05-07-2021 | 863 | 01-07-2021 | Cumple |
| Araucanía | Parque Fotovoltaico Traiguen | 110 | 13-07-2021 | 892 | 08-07-2021 | Cumple |
| Araucanía | Lat de interconexión s/e la cabaña. Renaico | 112 | 15-07-2021 | 933 | 15-07-2021 | Cumple |
| Araucanía | Modificación del Proyecto Nueva Puntilla | 115 | 09-07-2021 | 893 | 08-07-2021 | Cumple |
| Araucanía | Extracción y procesaiento de Áridos Pozo el Sauce | 117 | 13-07-2021 | 895 | 08-07-2021 | Cumple |
| Araucanía | Línea de transmisión Río Toltén-Nueva Río Toltén | 118 | 13-07-2021 | 894 | 08-07-2021 | Cumple |
| Araucanía | Extracción de áridos camino viejo Pitrufquen km 2 | 120 | 21-07-2021 | 934 | 21-07-2021 | Cumple |
| Araucanía | Rotonda Villarrica | 122 | 15-07-2021 | 935 | 12-07-2021 | Cumple |
| Araucanía | Parque Eólico San Andrés spa | 128 | 02-08-2021 | 1015 | 02-08-2021 | Cumple |
| Araucanía | Canelillo Solar | 133 | 23-08-2021 | 1183 | 19-08-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |  |
| Araucanía | |  | | --- | | Aumento de extracción y Procesamiento, Pozo El Valle | | 134 | 27-08-2021 | 1190 | 26-08-2021 | Cumple |  |
| Araucanía | Brualio Arenas | 20210910244 | 20-09-2021 | 1333 | 14-09-2021 | Cumple |  |
| Araucanía | Nuestra Señora del Carmen | 20210910248 | 20-09-2021 | 1335 | 14-09-2021 | Cumple |  |
| Araucanía | Parque Fotovoltaico Traiguen | 20210910249 | 14-09-2021 | 1330 | 10-09-2021 | Cumple |  |
| Araucanía | PMGD Renaico 2 | 20210910253 | 29-09-2021 | 1397 | 28-09-2021 | Cumple |  |
| Araucanía | Planta Solar Mingorria | 20210910256 | 14-10-2021 | 1456 | 12-10-2021 | Cumple |  |
| Araucanía | Parque Fotovoltaico Chilco Solar | 20210910264 | 26-10-2021 | 1520 | 26-10-2021 | Cumple |  |
| Araucanía | Áridos San Vicente | 20210910266 | 08-11-2021 | 1547 | 05-11-2021 | Cumple |  |
| Araucanía | Brualio Arenas | 20210910268 | 19-11-2021 | 1580 | 15-11-2021 | Cumple |  |
| Araucanía | Parque Fotovoltaico Traiguen | 20210910269 | 19-11-2021 | 1573 | 11-11-2021 | Cumple |  |
| Araucanía | Canelillo Solar | 20210910270 | 23-11-2021 | 1575 | 11-11-2021 | Cumple |  |
| Araucanía | Aumento de extracción y Procesamiento, Pozo El Valle | 20210910273 | 06-12-2021 | 1635 | 29-11-2021 | Cumple |  |
| Araucanía | PMGD Renaico 2 | 20210910274 | 06-12-2021 | 1636 | 29-11-2021 | Cumple |  |
| Araucanía | Rotonda Villarrica | 20210910279 | 31-12-2021 | 1670 | 20-12-2021 | Cumple |  |
| Araucanía | Sistema de Recoleccion y Tratamiento de Aguas Servidas de Lican-Ray. | 36 | 20-04-2021 | 491 | 07-04-2021 | Cumple |  |
| Araucanía | Planta WTE Araucania | 99 | 11-06-2021 | 720 | 02-06-2021 | Cumple |  |
| Araucanía | Planta WTE Araucania | 20210910279 | 31-12-2021 | 1669 | 20-12-2021 | Cumple |  |
| **TOTAL REQUERIMIENTOS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA:** | | | **53** | **TOTAL EMITIDOS EN PLAZO:** | | **53** | **100,0%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Los Ríos | |  | | --- | | Parque Eólico La Luma | | 131 | 15-01-2021 | 15 | 13-01-2021 | Cumple |
| Los Ríos | Plan de Cierre Vertedero Municipal Comuna de Paillaco | 6 | 26-01-2021 | 98 | 25-01-2021 | Cumple |
| Los Ríos | Minicentral Hidroeléctrica Río Mañío | 1 | 26-01-2021 | 101 | 26-01-2021 | Cumple |
| Los Ríos | Regularización Piscicultura Pitreño | 10 | 09-02-2021 | 184 | 08-02-2021 | Cumple |
| Los Ríos | Parque Eólico El Alemán II | 17 | 10-03-2021 | 348 | 10-03-2021 | Cumple |
| Los Ríos | Planta de Valorización afluentes lácteos mediante procesos biológicos | 20 | 12-03-2021 | 350 | 11-03-2021 | Cumple |
| Los Ríos | Nueva Línea 2x66 kv Nueva Valdivia-Picarte, Tendido del Primer Circuíto | 26 | 17-03-2021 | 353 | 15-03-2021 | Cumple |
| Los Ríos | Sistema de Re-utilización de aguas tratadas en riego de áreas verdes, planta verde Los Tambores | 23 | 17-03-2021 | 356 | 16-03-2021 | Cumple |
| Los Ríos | Condominio Circunvalación | 36 | 29-03-2021 | 446 | 29-03-2021 | Cumple |
| Los Ríos | Ampliación Subestación Nueva Valdivia | 38 | 15-04-2021 | 491 | 14-04-2021 | Cumple |
| Los Ríos | Plante de Tratamiento de Aguas Servidas de Mehuin | 41 | 15-04-2021 | 493 | 15-04-2021 | Cumple |
| Los Ríos | Planta de Procesos Ambientales, Segregación, Valorización, Reciclaje de Residuos Industriales y Domiciliarios asimilables a Industrial | 46 | 14-05-2021 | 549 | 05-05-2021 | Cumple |
| Los Ríos | Condominio Parque Río Cruces II | 31 | 22-03-2021 (\*) | 584 | 12-05-2021 | Cumple |
| Los Ríos | Parque Solar Fotovoltaico Ciprés de la Costa | 43 | 14/05/2021 (\*) | 595 | 18-05-2021 | Cumple |
| Los Ríos | Aumento de Extracción y Procesamiento, Pozo Vega Tercera | 52 | 08-06-2021 | 678 | 07-06-2021 | Cumple |
| Los Ríos | Condominio Circunvalación | 68 | 13-07-2021 | 742 | 12-07-2021 | Cumple |
| Los Ríos | Regularización Empréstito de Extracción de Áridos Pozo Columo | 65 | 21-07-2021 | 752 | 20-07-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |  |
| Los Ríos | |  | | --- | | Modificación Proyecto Técnico y Mejoramiento Piscicultura Trafún | | 80 | 30-08-2021 | 903 | 26-08-2021 | Cumple |  |
| Los Ríos | Aumento de Producción del Centro de Cultivo Pichico | 78 | 02-09-2021 | 922 | 01-09-2021 | Cumple |  |
| Los Ríos | Ampliación Subestación Nueva Valdivia | 20211410290 | 23-09-2021 | 962 | 21-09-2021 | Cumple |  |
| Los Ríos | Altos de Guacamayo III | 20211410289 | 29-09-2021 | 974 | 29-09-2021 | Cumple |  |
| Los Ríos | Praderas de Santa Elvira 2 | 20211410297 | 05-10-2021 | 983 | 04-10-2021 | Cumple |  |
| Los Ríos | Extensión Vidal Útil Central Calle Calle | 202114102113 | 15-10-2021 | 984 | 07-10-2021 | Cumple |  |
| Los Ríos | Parque Solar Ciprés de la Costa | 202114102109 | 15-10-2021 | 986 | 12-10-2021 | Cumple |  |
| Los Ríos | Parque Eólico La Luma | 202114102131 | 02-11-2021 | 1115 | 27-10-2021 | Cumple |  |
| Los Ríos | Parque Eólico El Alemán 2 | 202114102143 | 17-11-2021 | 1143 | 12-11-2021 | Cumple |  |
| Los Ríos | Parcelación El Remanso | 202114102137 | 15-11-2021 | 1144 | 12-11-2021 | Cumple |  |
| Los Ríos | Nueva Línea 2x66 kv Nueva Valdivia-Picarte, Tendido del Primer Circuíto | 202114102142 | 16-11-2021 | 1145 | 15-11-2021 | Cumple |  |
| Los Ríos | Adecuaciones Central Hidroeléctrica San Pedro | 114 | 30-06-2021 | 665 | 07-06-2021 | Cumple |  |
| Los Ríos | Loteo Parque La Dehesa | 55 | 09-07-2021 | 735 | 07-07-2021 | Cumple |  |
| Los Ríos | Conservación Ruta T-120 Cruce T-60 (Las Ventanas) Alerce Costero Cruce T-450 (Corral) | 70 | 22-07-2021 | 750 | 20-07-2021 | Cumple |  |
| Los Ríos | Parque Eólico Ovejera Sur | 59 | 09-09-2021 | 925 | 03-09-2021 | Cumple |  |
| Los Ríos | Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Recolección y Tratamiento de las aguas servidas de Panguipulli | 72 | 16-09-2021 | 960 | 15-09-2021 | Cumple |  |
| **TOTAL REQUERIMIENTOS RECIBIDOS REGIÓN DE LOS RÍOS:** | | | **33** | **TOTAL EMITIDOS EN PLAZO:** | | **33** | **100,0%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Los Lagos | |  | | --- | | Modernización y Aumento de Producción en Piscicultura Quillaico | | 283 | 12-01-2021 | 28 | 12-01-2021 | Cumple |
| Los Lagos | Construcción Cementerio Municipal Sector Pupelde, Comuna de Ancud | 7 | 10-02-2021 | 158 | 09-02-2021 | Cumple |
| Los Lagos | Reemplazo Tap-Off Aurora por Línea de Transmisión 1x220 kV para conexión con Subestación Nueva Puerto Montt | 11 | 11-02-2021 | 156 | 08-02-2021 | Cumple |
| Los Lagos | AUMENTO DE PRODUCCIÓN Y RIEGO DE EFLUENTES PLANTA MAFRISUR | 12 | 11-02-2021 | 159 | 09-02-2021 | Cumple |
| Los Lagos | Piscicultura La Tabilla | 17 | 12-02-2021 | 163 | 10-02-2021 | Cumple |
| Los Lagos | Piscicultura San Pablo | 210011 | 15-02-2021 | 130 | 29-01-2021 | Cumple |
| Los Lagos | Planta Astilladora Coala Calbuco 2 | 18 | 26-02-2021 | 260 | 26-02-2021 | Cumple |
| Los Lagos | Instalación de 3 Aerogeneradores Purranque 1 | 33 | 12-03-2021 | 266 | 05-03-2021 | Cumple |
| Los Lagos | Instalación de 3 Aerogeneradores Villa Alegre 1 | 35 | 17-03-2021 | 324 | 17-03-2021 | Cumple |
| Los Lagos | Instalación de 3 Aerogeneradores Villa Alegre 2 | 37 | 18-03-2021 | 322 | 18-03-2021 | Cumple |
| Los Lagos | Instalación de 3 Aerogeneradores Purranque 2 | 38 | 29-03-2021 | 364 | 26-03-2021 | Cumple |
| Los Lagos | Balneario Fluvial Río Damas | 41 | 31-03-2021 | 368 | 31-03-2021 | Cumple |
| Los Lagos | Condominio D.S. 19 Alto Mirador 4 y 5 | 46 | 09-04-2021 | 414 | 08-04-2021 | Cumple |
| Los Lagos | PMGD Eólico Urospora | 49 | 15-04-2021 | 456 | 15-04-2021 | Cumple |
| Los Lagos | Navegantes del tronador | 58 | 05-05-2021 | 548 | 03-05-2021 | Cumple |
| Los Lagos | Parque Eólico Chara SpA | 90 | 11-05-2021 | 574 | 11-05-2021 | Cumple |
| Los Lagos | Piscicultura de Recirculación Biotecnológica Punta Capacho | 95 | 12-05-2021 | 575 | 12-05-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Los Lagos | |  | | --- | | Parque Eólico San Pablo | | 96 | 14-05-2021 | 569 | 07-05-2021 | Cumple |
| Los Lagos | Refugio de Montaña Antillanca | 99 | 24-05-2021 | 607 | 24-05-2021 | Cumple |
| Los Lagos | Condominio Rahue | 106 | 01-06-2021 | 653 | 31-05-2021 | Cumple |
| Los Lagos | Modernización Piscicultura Cordillera | 113 | 04-06-2021 | 657 | 04-06-2021 | Cumple |
| Los Lagos | Modernización y Aumento de Producción en Piscicultura Quillaico | 120 | 30-06-2021 | 768 | 25-06-2021 | Cumple |
| Los Lagos | Condominio D.S. 19 Alto Mirador 4 y 5 | 122 | 24-06-2021 | 765 | 24-06-2021 | Cumple |
| Los Lagos | Proyecto Habitacional Los Avellanos | 123 | 07-07-2021 | 820 | 07-07-2021 | Cumple |
| Los Lagos | Regularización Plantel Lechero Lacteos Tronador | 133 | 06-07-2021 | 799 | 05-07-2021 | Cumple |
| Los Lagos | Planta Astilladora Coala Calbuco 2 | 142 | 21-07-2021 | 852 | 20-07-2021 | Cumple |
| Los Lagos | NAVEGANTES DEL TRONADOR | 143 | 26-07-2021 | 854 | 26-07-2021 | Cumple |
| Los Lagos | RELLENO SANITARIO PARA RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA DE ANCUD | 150 | 16-08-2021 | 1025 | 16-08-2021 | Cumple |
| Los Lagos | Planta de tratamiento de RILes PFC Santa Helena | 153 | 16-08-2021 | 1014 | 13-08-2021 | Cumple |
| Los Lagos | Parque Punahuel | 157 | 17-08-2021 | 1026 | 17-08-2021 | Cumple |
| Los Lagos | Sistema de Transmisión S/E Tineo - S/E Nueva Ancud | 158 | 24-08-2021 | 1039 | 24-08-2021 | Cumple |
| Los Lagos | Subestación Nueva Gamboa | 166 | 30-08-2021 | 1087 | 30-08-2021 | Cumple |
| Los Lagos | Planta Astilladora Coala Calbuco 2 | 20211010226 | 10-09-2021 | 1123 | 09-09-2021 | Cumple |
| Los Lagos | PMGD Eolico Urospora | 20211010228 | 10-09-2021 | 1104 | 10-09-2021 | Cumple |
| Los Lagos | Instalación de 3 Aerogeneradores Villa Alegre 2 | 20211010229 | 14-09-2021 | 1139 | 10-09-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |  |
| Los Lagos | |  | | --- | | PMGD Eólico Chara | | 20212101023 | 22-09-2021 | 1269 | 22-09-2021 | Cumple |  |
| Los Lagos | Construcción Cementerio Municipal Sector Pupelde, Comuna de Ancud | 20211010233 | 04-10-2021 | 1348 | 04-10-2021 | Cumple |  |
| Los Lagos | Modernización y Aumento de Producción en Piscicultura Quillaico | 20211010233 | 28-09-2021 | 1318 | 28-09-2021 | Cumple |  |
| Los Lagos | Condominio Rahue | 20211010234 | 01-10-2021 | 1345 | 01-10-2021 | Cumple |  |
| Los Lagos | AUMENTO DE PRODUCCIÓN Y RIEGO DE EFLUENTES PLANTA MAFRISUR | 20211010236 | 07-10-2021 | 1361 | 06-10-2021 | Cumple |  |
| Los Lagos | Piscicultura La Tabilla | 20211010236 | 08-10-2021 | 1348 | 06-10-2021 | Cumple |  |
| Los Lagos | Condominio D.S. 19 Alto Mirador 4 y 5 | 202110102376 | 13-10-2021 | 1384 | 07-10-2021 | Cumple |  |
| Los Lagos | Centro de engorda punto barranco | 202110102382 | 29-10-2021 | 1586 | 29-10-2021 | Cumple |  |
| Los Lagos | Parque Eólico Loma Verde | 202110102416 | 02-12-2021 | 1748 | 29-11-2021 | Cumple |  |
| Los Lagos | Ampliación Centro Crucero | 202110102421 | 12-11-2021 | 1685 | 12-11-2021 | Cumple |  |
| Los Lagos | Portal del Sur VI | 202110102449 | 22-11-2021 | 1711 | 22-11-2021 | Cumple |  |
| Los Lagos | Edificio Metropolitano | 202110102457 | 25-11-202 | 1726 | 24-11-2021 | Cumple |  |
| Los Lagos | Proyecto Habitacional "Los Avellanos" | 202110102527 | 16-12-2021 | 1810 | 14-12-2021 | Cumple |  |
| Los Lagos | Subestacion nueva gamboa | 202110102536 | 16-12-2021 | 1811 | 15-12-2021 | Cumple |  |
| Los Lagos | Navegantes del tronador | 202110102540 | 20-12-2021 | 1819 | 20-12-2021 | Cumple |  |
| Los Lagos | Parque Eólico Urospora | 202110102542 | 21-12-2021 | 1814 | 16-12-2021 | Cumple |  |
| Los Lagos | Piscicultura de Recirculación Biotecnológica Punta Capacho | 202110102553 | 24-12-2021 | 1820 | 20-12-2021 | Cumple |  |
| **TOTAL REQUERIMIENROS RECIBIDOS REGIÓN DE LOS LAGOS:** | | | **52** | **TOTAL EMITIDOS EN PLAZO:** | | **52** | **100,0%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |  |
| Aysén | |  | | --- | | "Centro de Cultivo de Salmones Canal Bynon, al noroeste de Isla Jorge comuna de Cisnes, Región de Aysén Nº PERT 207111026". | | 12 | 12-02-2021 | 87 | 12-02-2021 | Cumple |  |
| Aysén | "Modificación de Proyecto Técnico. Centro de Engorda de Salmones. Fiordo Aysén, al Oeste de Ensenada Acantilada, Sector 1. Código de Centro N° 110047". | 2 | 26-01-2021 | 78 | 22-01-2021 | Cumple |  |
| Aysén | "Modificación de Proyecto Técnico. Centro de Engorda de Salmones. Fiordo Aysén, al Suroeste de Ensenada Acantilada, Sector 2. Código de Centro N° 110046". | 3 | 26-01-2021 | 79 | 22-01-2021 | Cumple |  |
| Aysén | "Centro de Cultivo de Salmones Canal Bynon, al sur de Isla Benjamín comuna de Cisnes, Regíon de Aysén Nº PERT 207111023". | 16 | 12-02-2021 | 86 | 12-02-2021 | Cumple |  |
| Aysén | "Remodelación Planta de Proceso MOWI Chile S.A., Puerto Chacabuco". | 22 | 04-03-2021 | 129 | 03-03-2021 | Cumple |  |
| Aysén | Ampliación Parque Eólico Alto Baguales | 27 | 12-03-2021 | 132 | 12-03-2021 | Cumple |  |
| Aysén | Proyecto Turístico Isla Renaico | 37 | 26-04-2021 | 265 | 26-04-2021 | Cumple |  |
| Aysén | Proyecto Eólico Kosten Aike | 35 | 06-04-2021 | 204 | 06-04-2021 | Cumple |  |
| Aysén | Construcción Relleno Sanitario de Chile Chico | 44 | 03-06-2021 | 336 | 02-06-2021 | Cumple |  |
| Aysén | Ampliación Extracción de Áridos en Pozo ubicado en Ruta 240 Km 18 | 20211110234 | 05-10-2021 | 660 | 04-10-2021 | Cumple |  |
| Aysén | Construcción Estructura Fundacional Universidad de Aysén Etapa II | 20211110240 | 13-10-2021 | 673 | 08-10-2021 | Cumple |  |
| Aysén | "Ampliación Parque Eólico Alto Baguales" | 20211110258 | 17-12-2021 | 838 | 15-12-2021 | Cumple |  |
| **TOTAL REQUERIMIENTOS RECIBIDOS REGIÓN DE AYSÉN** | | | **12** | **TOTAL EMITIDOS EN PLAZO** | | **12** | **100,0%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Magallanes | |  | | --- | | Nueva Planta Cervecería Austral | | 175 | 14-01-2021 | 17 | 14-01-2021 | Cumple |
| Magallanes | Planta de Almacenamiento de GLP para uso Residencial, Comercial e Industrial Puerto Williams | 3 | 19-01-2021 | 20 | 18-01-2021 | Cumple |
| Magallanes | Planta de Tratamiento de Aguas contaminadas con Hidrocarburos | 6 | 25-01-2021 | 24 | 22-01-2021 | Cumple |
| Magallanes | Estancia Perales, Fiordo Azul. | 10 | 02-02-2021 | 28 | 02-02-2021 | Cumple |
| Magallanes | Edificio Torre O?Higgins | 12 | 01-02-2021 | 25 | 01-02-2021 | Cumple |
| Magallanes | Actualización del Sistema de Tratamiento de Riles en Complejo Industrial | 13 | 08-02-2021 | 34 | 08-02-2021 | Cumple |
| Magallanes | Línea de Flujo PAD Estancia Rita ZG-B | 13 | 05-02-2021 | 32 | 05-02-2021 | Cumple |
| Magallanes | Proyecto Piloto de Descarbonización y Producción de Combustibles Carbono Neutral | 17 | 24-02-2021 | 45 | 22-02-2021 | Cumple |
| Magallanes | Sistema de Tratamiento y Acondicionamiento de Residuos Industriales Líquidos Taller de Redes Badinotti Net Services Magallanes | 29 | 11-03-2021 | 53 | 02-03-2021 | Cumple |
| Magallanes | Saneamiento de Fosas de Hidrocarburos en Sector Isla y Continente | 26 | 11-03-2021 | 61 | 05-03-2021 | Cumple |
| Magallanes | Ampliación Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Puerto Natales | 42 | 13-04-2021 | 96 | 13-04-2021 | Cumple |
| Magallanes | Línea de Flujo PAD Trébol ZG-B | 46 | 15-04-2021 | 97 | 15-04-2021 | Cumple |
| Magallanes | Nueva Planta Cervecería Austral | 47 | 13-04-2021 | 94 | 13-04-2021 | Cumple |
| Magallanes | Modificación Trazado Colector 8 ECA-Madrugada | 58 | 10-05-2021 | 121 | 04-05-2021 | Cumple |
| Magallanes | AMPLIACIÓN PLANTA DE PROCESO CAMERON | 67 | 12-05-2021 | 135 | 11-05-2021 | Cumple |
| Magallanes | Relleno Sanitario Particular, Swanhouse S.A. | 69 | 10-05-2021 | 121 | 04-05-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Magallanes | |  | | --- | | Fracturación Hidráulica del PAD Trébol ZG-B | | 71 | 20-05-2021 | 141 | 20-05-2021 | Cumple |
| Magallanes | Pozo Lastrero Los Rogeles | 97 | 14-06-2021 | 157 | 10-06-2021 | Cumple |
| Magallanes | Línea de Flujo PAD Invernada ZG-A | 94 | 14-06-2021 | 156 | 09-06-2021 | Cumple |
| Magallanes | Fractura Hidráulica y Producción Pozo Jauke Norte X-1 | 80 | 14-06-2021 | 160 | 14-06-2021 | Cumple |
| Magallanes | Fractura hidráulica y producción de pozo Jauke Oeste 2 | 89 | 14-06-2021 | 161 | 14-06-2021 | Cumple |
| Magallanes | Fractura hidráulica y producción de Pozo Jauke 3 | 83 | 14-06-2021 | 166 | 14-06-2021 | Cumple |
| Magallanes | Fractura Hidráulica y producción de Pozo Jauke Oeste 3 | 86 | 14-06-2021 | 167 | 14-06-2021 | Cumple |
| Magallanes | Fracturación Hidráulica Pozo Walolén ZG-A | 103 | 30-06-2021 | 180 | 29-06-2021 | Cumple |
| Magallanes | Fracturación Hidráulica del PAD Trébol ZG-B | 113 | 15-07-2021 | 192 | 06-07-2021 | Cumple |
| Magallanes | Modificación Trazado Colector 8 ECA-Madrugada | 110 | 09-07-2021 | 193 | 06-07-2021 | Cumple |
| Magallanes | Línea de Flujo PAD Invernada ZG-A | 119 | 10-08-2021 | 249 | 09-08-2021 | Cumple |
| Magallanes | Fracturación Hidráulica Pozo Walolén ZG-A | 123 | 24-08-2021 | 256 | 19-08-2021 | Cumple |
| Magallanes | Fractura Hidráulica y producción de Pozo Jauke Oeste 3 | 126 | 03-09-2021 | 265 | 30-08-2021 | Cumple |
| Magallanes | Genérica Sub-Bloque Cabaña Oeste | 130 | 10-09-2021 | 282 | 08-09-2021 | Cumple |
| Magallanes | Fracturación Hidráulica PAD Invernada ZG-A | 20211210249 | 21-09-2021 | 306 | 21-09-2021 | Cumple |
| Magallanes | Sistema de Tratamiento y Acondicionamiento de Residuos Industriales Líquidos Taller de Redes Badinotti Net Services Magallanes | 20211210263 | 19-10-2021 | 348 | 19-10-2021 | Cumple |
| Magallanes | Pozo Lastrero Los Rogeles | 20211210264 | 19-10-2021 | 347 | 19-10-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |  |
| Magallanes | |  | | --- | | Extracción de Áridos para Mejoramiento de Ruta 9 | | 20211010266 | 28-10-2021 | 358 | 28-10-2021 | Cumple |  |
| Magallanes | Piscicultura de Recirculación Lago Balmaceda | 20211010275 | 18-10-2021 | 346 | 18-10-2021 | Cumple |  |
| Magallanes | Fracturación Hidráulica PAD Invernada ZG-A | 20211210283 | 19-11-2021 | 378 | 18-11-2021 | Cumple |  |
| Magallanes | Ampliación Muelle de Operaciones | 20211210291 | 14-12-2021 | 387 | 29-11-2021 | Cumple |  |
| Magallanes | Saneamiento de Fosas de Hidrocarburos en Sector Isla y Continente | 20211210294 | 07-12-2021 | 388 | 29-11-2021 | Cumple |  |
| **TOTAL REQUERIMIENTOS RECIBIDOS REGIÓN DE MAGALLANES:** | | | **38** | **TOTAL EMITIDOS EN PLAZO:** | | **38** | **100,0%** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Metropolitana | |  | | --- | | Loteo DFL 2 con Construcción simultánea Lote 1D Segunda Etapa Proyecto Altos del Valle | | 1556 | 04-01-2021 | 1 | 04-01-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Obispo Orrego | 1562 | 05-01-2021 | 2 | 04-01-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Exploraciones Minera Florida | 1578 | 06-01-2021 | 3 | 11-01-2021 | No cumple |
| Metropolitana | ZUC Santa María de Maipú | 1577 | 06-01-2021 | 4 | 11-01-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Parque Solar Fotovoltaico Carena | 1584 | 07-01-2021 | 5 | 06-01-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Edificio Toro Mazotte | 1544 | 08-01-2021 | 9 | 11-01-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Edificio Savia | 1551 | 08-01-2021 | 10 | 11-01-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Proyecto Odata Datacenter | 1612 | 08-01-2021 | 11 | 11-01-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Planta Fotovoltaica La Colonia | 1617 | 08-01-2021 | 12 | 11-01-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Las Condes 12560 | 1630 | 11-01-2021 | 13 | 11-01-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Fabricación de bolas de molienda con templado en polímero y en aceite no mineral (Bio Oil) | 1559 | 12-01-2021 | 16 | 12-01-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotvoltaico Patricia del Verano | 1568 | 12-01-2021 | 17 | 12-01-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Planta Solar La Rinconada | 1572 | 12-01-2021 | 18 | 12-01-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Modernización Estadio San Carlos de Apoquindo | 1574 | 12-01-2021 | 19 | 12-01-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Barrancón | 1581 | 13-01-2021 | 32 | 12-01-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Data Center Ascenty | 1629 | 13-01-2021 | 33 | 13-01-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Ampliación Parque Fotovoltaico Gabardo del Verano | 1591 | 14-01-2021 | 38 | 14-01-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Metropolitana | |  | | --- | | Planta Multifruta Linderos | | 1597 | 14-01-2021 | 39 | 14-01-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Solar Fotovoltaico Curacaví | 1604 | 15-01-2021 | 47 | 15-01-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Optimización Parque Solar Fotovoltaico Samantha | 1608 | 15-01-2021 | 48 | 15-01-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Solar Villa | 22 | 21-01-2021 | 70 | 26-01-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Pie Andino I y II | 1635 | 22-01-2021 | 71 | 26-01-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Modificación Concesión por iniciativa privada -Estacionamientos subterráneos Capitán Orella. Municipalidad de Ñuñoa Región Metropolitana | 31 | 22-01-2021 | 72 | 26-01-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Edificio Chimbote | 8 | 26-01-2021 | 85 | 26-01-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Condominio Briones Luco | 14 | 26-01-2021 | 86 | 26-01-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Edificio Portugal | 51 | 26-01-2021 | 87 | 26-01-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Implementación Nueva Estación Ferroviaria de Combinación Matucana, Tramo Quinta Normal - Renca del Proyecto Tren Santiago - Batuco | 53 | 27-01-2021 | 89 | 29-01-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Parque Quilicura | 54 | 27-01-2021 | 90 | 29-01-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Centro de Bodegaje, Miraflores | 40 | 01-02-2021 | 108 | 01-02-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Edificio Carlos Valdovinos 163 | 63 | 01-02-2021 | 109 | 01-02-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Condominio Las Uvas y el Viento | 80 | 01-02-2021 | 110 | 01-02-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Colegio Pioneros | 49 | 02-02-2021 | 111 | 02-02-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Metropolitana | |  | | --- | | Modificación Bodega de Almacenamiento de Productos de Tocador y Aseo | | 57 | 03-02-2021 | 112 | 02-02-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Fábrica de Baldosas Budnik | 74 | 03-02-2021 | 114 | 03-02-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Regularización Bodega de Vino Puente Alto Viña Concha y Toro | 78 | 03-02-2021 | 115 | 03-02-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Codominio Parque La Hondonada | 82 | 04-02-2021 | 116 | 04-02-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Clementina Solar | 133 | 04-02-2021 | 117 | 04-02-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Loteo Manzana H | 120 | 05-02-2021 | 118 | 04-02-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Linea 7 Metro de Santiago | 64 | 08-02-2021 | 160 | 11-02-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Los Cisnes | 144 | 08-02-2021 | 119 | 04-02-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Empréstito La Arañas | 69 | 09-02-2021 | 146 | 10-02-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Proyecto Inmobiliario Lo Arcaya Parcela 8 | 75 | 10-02-2021 | 161 | 11-02-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Planta Fotovoltaica Javiera Carrera | 145 | 10-02-2021 | 168 | 15-02-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Plan de Cierre, Sellado y Reconversión a Relleno Sanitario del Vertedero Popeta, comuna de Melipilla | 86 | 11-02-2021 | 169 | 15-02-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Condominio La Finca | 140 | 11-02-2021 | 170 | 15-02-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Cuatro Edificios Avenida Zañartu esquina Francisco Meneses | 143 | 11-02-2021 | 171 | 15-02-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Sand del Verano | 90 | 12-02-2021 | 180 | 16-02-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Alhué Sunlight | 92 | 12-02-2021 | 181 | 16-02-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Andino Las Pataguas | 96 | 12-02-2021 | 182 | 16-02-2021 | No cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Metropolitana | |  | | --- | | Planta Solar La Farfana | | 109 | 12-02-2021 | 183 | 16-02-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Medusa Solar | 117 | 12-02-2021 | 184 | 16-02-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Mejora del desempeño ambiental mediante biodigestor, modernización de Plantel de Cerdos La Islita y modificación sistema deep bedding en pabellones de engorda | 121 | 12-02-2021 | 185 | 16-02-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Proyecto Inmobiliario Rafael Gualdapalma 800 | 146 | 12-02-2021 | 186 | 16-02-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Plan de Cierre Ex Vertedero Cerros de Renca | 127 | 15-02-2021 | 187 | 16-02-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Ampliación Parque Fotovoltaico Guanaco del Verano | 152 | 15-02-2021 | 188 | 16-02-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Praderas La Dehesa | 154 | 15-02-2021 | 189 | 16-02-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Cantillana | 155 | 16-02-2021 | 190 | 16-02-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Valle Tranquilo II | 165 | 17-02-2021 | 201 | 18-02-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Conjunto Doctor Yazigi | 176 | 19-02-2021 | 203 | 18-02-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Jardines Esmeralda II y III | 184 | 19-02-2021 | 204 | 18-02-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Proyecto Planta Chicureo Solar | 185 | 22-02-2021 | 239 | 23-02-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Condominio Manatiales del Llano | 200 | 22-02-2021 | 240 | 23-02-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Inés Matte | 201 | 24-02-2021 | 241 | 23-02-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Planta Solar La Paz | 204 | 24-02-2021 | 242 | 23-02-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque San Ignacio II | 212 | 24-02-2021 | 243 | 23-02-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Metropolitana | |  | | --- | | Edificio Amércio Vespucio | | 179 | 26-02-2021 | 258 | 25-02-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Mirador Santa Sofía | 183 | 26-02-2021 | 259 | 25-02-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Data Center Chile 2 | 186 | 01-03-2021 | 276 | 25-02-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Patagua | 228 | 04-03-2021 | 277 | 01-03-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Condominio Aysén 115-II | 219 | 08-03-2021 | 278 | 01-03-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Instalaciones Complementarias Instituto Gurdjief | 288 | 08-03-2021 | 312 | 16-03-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Ampliación de bodega de vinos y mejora en manejo de residuos orgánicos | 292 | 10-03-2021 | 279 | 01-03-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Proyecto Inmobiliario Brisas Oriente | 302 | 10-03-2021 | 313 | 16-03-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Del Sol | 229 | 11-03-2021 | 314 | 16-03-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Alagua | 233 | 12-03-2021 | 348 | 22-02-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico El Roque | 237 | 12-03-2021 | 322 | 17-03-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Colihue del Verano | 243 | 12-03-2021 | 350 | 22-02-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Alsol | 244 | 12-03-2021 | 349 | 22-02-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Solar Fotovoltaico Rucapaine | 249 | 12-03-2021 | 323 | 17-03-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Doña Carmen PMG | 254 | 12-03-2021 | 324 | 17-03-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Altos del Solar | 259 | 12-03-2021 | 325 | 17-03-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Ampliación Parque Fotovoltaico El Monte Solar | 263 | 12-03-2021 | 326 | 17-03-2021 | No cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Metropolitana | |  | | --- | | Parque Fotovoltaico Los Cisnes | | 267 | 12-03-2021 | 327 | 17-03-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Liebre del Verano | 270 | 12-03-2021 | 335 | 18-03-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Lirio Solar | 273 | 12-03-2021 | 336 | 18-03-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Ampliación Parque Fotovoltaico Nazarino del Verano | 276 | 12-03-2021 | 337 | 18-03-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Regularización Planta Procesadora de Nueces FIUME | 297 | 12-03-2021 | 338 | 18-03-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Nuevos Aires | 300 | 12-03-2021 | 339 | 18-03-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Las Perdices | 301 | 12-03-2021 | 340 | 18-03-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Estacionamientos subterráneos y equipamientos complementarios Avenida Alonso de Córdoba | 303 | 15-03-2021 | 341 | 22-02-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Villa Costa Azul | 306 | 15-03-2021 | 342 | 22-02-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Planta Fotovoltaica Violeta | 344 | 16-03-2021 | 343 | 22-02-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Extracción de áridos El Descanso | 322 | 17-03-2021 | 344 | 22-02-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Solar Villa | 347 | 17-03-2021 | 345 | 22-02-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Vicuña Mackenna 655 | 315 | 18-03-2021 | 346 | 22-02-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Base de Operaciones - La Divisa | 319 | 18-03-2021 | 347 | 22-02-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Edificio Independencia | 339 | 19-03-2021 | 351 | 22-02-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Proyecto Inmobiliario Praderas de Buin | 342 | 19-03-2021 | 352 | 22-02-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Chagual | 340 | 22-03-2021 | 357 | 23-03-2021 | No cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Metropolitana | |  | | --- | | Continuidad Operacional Extracción Áridos Río Maipo Tramo Km 8,5 a 11,2 | | 309 | 23-03-2021 | 372 | 24-03-2021 | No cumple |
| Metropolitana | La Araucaría Norte - Lote RN1 | 348 | 24-03-2021 | 358 | 23-03-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Edificio Momentum | 351 | 26-03-2021 | 381 | 26-03-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Condominio Briones Luco | 352 | 26-03-2021 | 382 | 26-03-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Planta de Separación y Tratamiento para la valorización de Residuos Eco Campus-Rembre | 356 | 31-03-2021 | 409 | 31-03-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Centro de Bodegaje, Miraflores | 357 | 31-03-2021 | 410 | 31-03-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Extracción mecanizada de áridos Río Maipo Kilómetro 112,7 al 115,7 | 362 | 01-04-2021 | 413 | 01-04-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Edificio Savia | 364 | 01-04-2021 | 414 | 01-04-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Fabricación de bolas de molienda con templado en polímero y en aceite no mineral (Bio Oil) | 365 | 01-04-2021 | 415 | 01-04-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Loteo Hijuela 4, Fundo El Peral | 427 | 05-04-2021 | 421 | 05-04-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Edificio Martín de Solier | 438 | 06-04-2021 | 422 | 05-04-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Mejoramiento y Ajustes Operacionales Plantel de Aves Huechún (tercer ingreso) | 405 | 07-04-2021 | 430 | 08-04-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Loteo Hijuela 4, Fundo El Peral | 489 | 08-04-2021 | 431 | 08-04-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Planta de Tratanmiento de RILes de Inasec | 366 | 09-04-2021 | 433 | 09-04-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Edificio Pajaritos | 372 | 09-04-2021 | 434 | 09-04-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Solar Fotovoltaico Puangue | 437 | 09-04-2021 | 435 | 09-04-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Centro de Eventos y Cultura Parque Zandia | 440 | 09-04-2021 | 436 | 09-04-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Metropolitana | |  | | --- | | Parque Fotovoltaico Chequén Solar | | 377 | 12-04-2021 | 437 | 12-04-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Lo Ermita del Verano | 439 | 12-04-2021 | 438 | 12-04-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Tarapacá 851 | 394 | 13-04-2021 | 441 | 13-04-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Montenegro | 397 | 13-04-2021 | 442 | 13-04-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Planta Solar Aguas Claras | 399 | 13-04-2021 | 443 | 13-04-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Data Center Chile 2 | 447 | 13-04-2021 | 444 | 13-04-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Santa Marta | 408 | 14-04-2021 | 449 | 14-04-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Santa Rebeca | 410 | 14-04-2021 | 450 | 14-04-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Tara | 416 | 14-04-2021 | 451 | 14-04-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Planta Fotovoltaica Belén 6 MW | 422 | 14-04-2021 | 452 | 14-04-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Riesco Huechuraba | 455 | 14-04-2021 | 453 | 14-04-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Proyecto Fotovoltaico Malloco | 431 | 15-04-2021 | 462 | 15-04-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Segunda Reducción Voluntaria de Emisiones de SO2 Mediante Modernización y Fortalecimiento de las Instalaciones de Limpieza de Gases y Tostación en MolymetNos | 467 | 15-04-2021 | 463 | 15-04-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Edificio Chimbote | 469 | 15-04-2021 | 464 | 15-04-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Edificio Portugal | 480 | 19-04-2021 | 465 | 19-04-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Edificio Toro Mazotte | 483 | 19-04-2021 | 466 | 19-04-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Planta Solar Santa Teresita | 488 | 20-04-2021 | 472 | 20-04-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Metropolitana | |  | | --- | | Monjitas 690 | | 459 | 22-04-2021 | 477 | 22-04-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Portal Lo Campino | 464 | 22-04-2021 | 478 | 22-04-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Actualización Operacional Laboratorio Sanderson S.A | 497 | 22-04-2021 | 479 | 22-04-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Loteo DFL 2 con Construcción simultánea Lote 1D Segunda Etapa Proyecto Altos del Valle | 499 | 23-04-2021 | 491 | 23-04-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Exploración Minera Escalones III | 493 | 28-04-2021 | 502 | 28-04-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Villa Panamericana Santiago 2023 | 517 | 28-04-2021 | 503 | 28-04-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Proyecto Vitapark | 523 | 30-04-2021 | 510 | 30-04-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Modificación Bodega de Almacenamiento de Productos de Tocador y Aseo | 524 | 30-04-2021 | 511 | 30-04-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Proyecto PMGD El Monte | 537 | 30-04-2021 | 512 | 30-04-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Optimizacion Parque Solar Samantha | 531 | 03-05-2021 | 525 | 03-05-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Sand del Verano | 532 | 03-05-2021 | 526 | 03-05-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Edificio Recoleta Mixto 425 | 503 | 04-05-2021 | 530 | 04-05-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Vicuña Mackenna 9101 | 516 | 05-05-2021 | 531 | 04-05-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Santa Marta | 594 | 07-05-2021 | 543 | 07-05-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Patricia del Verano | 613 | 11-05-2021 | 559 | 11-05-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Planta Solar Las Violetas | 538 | 12-05-2021 | 566 | 12-05-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Planta Solar Hacienda El Monte | 542 | 12-05-2021 | 567 | 12-05-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Metropolitana | |  | | --- | | Parque Fotovoltaico Colihue del Verano | | 551 | 12-05-2021 | 568 | 12-05-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Proyecto Solar Fotovoltaico Don Humberto | 554 | 12-05-2021 | 569 | 12-05-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovotaico Margarita Solar | 557 | 12-05-2021 | 570 | 12-05-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Proyecto Parque Fotovoltaico Llancay | 564 | 13-05-2021 | 571 | 13-05-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Talagante 2 | 568 | 13-05-2021 | 572 | 13-05-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico El Camino | 572 | 13-05-2021 | 573 | 13-05-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Solar Fotovoltaico Rucapaine | 576 | 13-05-2021 | 574 | 13-05-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Isidora Solar | 579 | 13-05-2021 | 575 | 13-05-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Proyecto Solar Til Til 2 | 585 | 13-05-2021 | 576 | 13-05-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Planta Solar La Rinconada | 587 | 13-05-2021 | 577 | 13-05-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Planta Solar Santo Tomás | 590 | 13-05-2021 | 578 | 13-05-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Solar Fotovoltaico El Peral | 597 | 14-05-2021 | 582 | 14-05-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Planta Multifruta Linderos | 627 | 14-05-2021 | 583 | 14-05-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Matucana | 607 | 17-05-2021 | 608 | 17-05-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Altos del Solar | 629 | 17-05-2021 | 609 | 17-05-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Centro de Distribución San Bernardo | 630 | 17-05-2021 | 610 | 17-05-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Ampliación Parque Fotovoltaico Gabardo del Verano | 643 | 20-05-2021 | 615 | 20-05-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Metropolitana | |  | | --- | | Operación Pabellones de Crianza de Cerdos y Planta de Separación de Purines Las Pircas | | 648 | 24-05-2021 | 619 | 24-05-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Extracción Mecanizada de áridos normalizados Río Maipo Limitada | 650 | 24-05-2021 | 620 | 24-05-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Cantillana | 654 | 24-05-2021 | 621 | 24-05-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Pie Andino I y II | 651 | 25-05-2021 | 622 | 25-05-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Colina | 658 | 25-05-2021 | 623 | 25-05-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Irarrázaval 5497 | 646 | 28-05-2021 | 644 | 28-05-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Medusa Solar | 671 | 31-05-2021 | 656 | 31-05-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovltaico Alhué Sunlight | 675 | 01-06-2021 | 667 | 01-06-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Villa Costa Azul | 680 | 01-06-2021 | 668 | 01-06-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Data Center Chile 2 | 684 | 02-06-2021 | 669 | 01-06-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Segunda Reducción Voluntaria de Emisiones de SO2 Mediante Modernización y Fortalecimiento de las Instalaciones de Limpieza de Gases y Tostación en MolymetNos | 706 | 04-06-2021 | 673 | 03-06-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Empréstito La Arañas | 707 | 04-06-2021 | 674 | 03-06-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Quilicura | 719 | 04-06-2021 | 675 | 03-06-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Implementación Nueva Estación Ferroviaria de Combinación Matucana, Tramo Quinta Normal - Renca del Proyecto Tren Santiago - Batuco | 742 | 04-06-2021 | 676 | 03-06-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Edificio Merck | 678 | 08-06-2021 | 697 | 08-06-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Edificio Pajaritos | 744 | 08-06-2021 | 698 | 08-06-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Metropolitana | |  | | --- | | Parque Solar Fotovoltaico Paine 9MW | | 754 | 08-06-2021 | 699 | 08-06-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Solar Beta | 687 | 09-06-2021 | 700 | 09-06-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovltaico El Plomo | 691 | 09-06-2021 | 701 | 09-06-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico San Antonio del Monte Sunlight | 695 | 09-06-2021 | 702 | 09-06-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Edificio Celia Solar | 697 | 09-06-2021 | 703 | 09-06-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Solar Fénix | 700 | 10-06-2021 | 704 | 09-06-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico San Ramón | 708 | 11-06-2021 | 715 | 11-06-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Solar Makohe | 714 | 11-06-2021 | 716 | 11-06-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Viñedos | 717 | 11-06-2021 | 717 | 11-06-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Modificación y Ampliación de Galpones de Aves para Crianza y Postura de Huevos | 722 | 11-06-2021 | 718 | 11-06-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Proyecto Odata San Bernardo | 728 | 14-06-2021 | 723 | 14-06-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Regularización de Planta Tratamiento de Riles | 732 | 14-06-2021 | 724 | 14-06-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Doña Petronia | 735 | 14-06-2021 | 725 | 14-06-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Cambio Tecnológico del Sistema de Tratamiento de RILes en Complejo Industrial Nos | 738 | 14-06-2021 | 726 | 14-06-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Modificación Planta de aceite de oliva AgroReservas de Chile | 739 | 14-06-2021 | 727 | 14-06-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Con todos en comunidad I y II | 745 | 15-06-2021 | 739 | 16-06-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico El Roque | 777 | 15-06-2021 | 740 | 16-06-2021 | No cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Metropolitana | |  | | --- | | Parque Riesco Huechuraba | | 778 | 15-06-2021 | 741 | 16-06-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Planta Solar Aguas Claras | 782 | 16-06-2021 | 744 | 16-06-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Doña Carmen PMG | 781 | 16-06-2021 | 745 | 16-06-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Villa Panamericana Santiago 2023 | 788 | 16-06-2021 | 746 | 16-06-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Condominio Briones Luco | 796 | 17-06-2021 | 751 | 17-06-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Solar Fotovoltaico Carena | 804 | 17-06-2021 | 752 | 17-06-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Lirio Solar | 799 | 18-06-2021 | 770 | 18-06-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Solar Fotovoltaico Champa | 802 | 18-06-2021 | 771 | 18-06-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Modificación Bodega de Almacenamiento de Productos de Tocador y Aseo | 807 | 18-06-2021 | 772 | 18-06-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Dominga Solar | 770 | 22-06-2021 | 774 | 22-06-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Los Cisnes | 801 | 22-06-2021 | 775 | 22-06-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Del Sol | 803 | 22-06-2021 | 776 | 22-06-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Planta de Separación y Tratamiento para la valorización de Residuos Eco Campus-Rembre | 805 | 22-06-2021 | 777 | 22-06-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Conjunto Doctor Yazigi | 775 | 22-06-2021 | 778 | 22-06-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Edificio Américo Vespucio | 810 | 25-06-2021 | 797 | 24-06-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Modificación Concesión por iniciativa privada -Estacionamientos subterráneos Capitán Orella. Municipalidad de Ñuñoa Región Metropolitana | 813 | 29-06-2021 | 798 | 24-06-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Edificio Savia | 829 | 30-06-2021 | 817 | 30-06-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Metropolitana | |  | | --- | | Modernización Estadio San Carlos de Apoquindo | | 852 | 09-07-2021 | 853 | 08-07-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Barrancón | 854 | 13-07-2021 | 860 | 13-07-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Mirador Santa Sofía | 855 | 13-07-2021 | 861 | 13-07-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Alagua | 860 | 13-07-2021 | 862 | 13-07-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Buin Poniente | 831 | 14-07-2021 | 892 | 14-07-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Solar Fotovoltaico Espejos | 862 | 14-07-2021 | 893 | 14-07-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Alsol | 863 | 14-07-2021 | 894 | 14-07-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico El Manzano 1 | 838 | 15-07-2021 | 897 | 15-07-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Plan de Cierre, Sellado y Reconversión a Relleno Sanitario del Vertedero Popeta, comuna de Melipilla | 842 | 15-07-2021 | 898 | 15-07-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Edificio Einsteien | 850 | 15-07-2021 | 899 | 15-07-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Tara | 894 | 21-07-2021 | 908 | 21-07-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Optimización Parque Solar Fotovoltaico Samantha | 895 | 22-07-2021 | 910 | 22-07-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Centro de Bodegaje, Miraflores | 907 | 23-07-2021 | 912 | 23-07-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Modificación RCA N° 127/2018 Lomas de Eyzaguirre | 868 | 26-07-2021 | 920 | 26-07-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Edificio Gerónimo de Alderete | 874 | 26-07-2021 | 921 | 26-07-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Los Encinos - Viviendas de integración social | 880 | 26-07-2021 | 922 | 26-07-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Solar Fotovoltaico El Peral | 911 | 27-07-2021 | 925 | 27-07-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Metropolitana | |  | | --- | | Extracción mecanizada de áridos Río Maipo Kilómetro 112,7 al 115,7 | | 935 | 28-07-2021 | 926 | 27-07-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Montenegro | 934 | 29-07-2021 | 934 | 29-07-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Solar Fotovoltaico Curacaví | 933 | 29-07-2021 | 935 | 29-07-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Santa Marta | 948 | 30-07-2021 | 960 | 30-07-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Andino Las Pataguas | 953 | 02-08-2021 | 964 | 02-08-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotvoltaico Chequén Solar | 955 | 02-08-2021 | 965 | 02-08-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Santa Marta | 957 | 03-08-2021 | 967 | 03-08-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Condominio La Finca | 976 | 03-08-2021 | 968 | 03-08-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Planta Solar Santa Teresita | 1003 | 03-08-2021 | 969 | 03-08-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Almacenamiento de sustancias corrosivas Chorrillos | 918 | 04-08-2021 | 971 | 04-08-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Extracción mecanizada en ribera sur Río Maipo km. 3.750 al km. 4.500 y km. 5.500 al km. 6.500 aguas abajo Puente Maipo, comuna de Buin | 913 | 04-08-2021 | 972 | 04-08-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Estudio Geológico de Recursos | 945 | 06-08-2021 | 1006 | 10-08-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Santa Rebeca | 1000 | 06-08-2021 | 994 | 06-08-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Fabriciano | 951 | 09-08-2021 | 998 | 09-08-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Proyecto Parque Fotovoltaico Llancay | 1009 | 10-08-2021 | 1005 | 10-08-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Solución Sanitaria para un sector de Quilicura | 961 | 11-08-2021 | 1022 | 11-08-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Santa María | 969 | 12-08-2021 | 1023 | 11-08-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Metropolitana | |  | | --- | | Parque Fotovoltaico Santa Marta | | 989 | 13-08-2021 | 1029 | 12-08-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Proyecto Inmobiliario Edificio Conde del Maule 4425 | 993 | 13-08-2021 | 1030 | 12-08-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Data Center EDCSCL11 | 999 | 13-08-2021 | 1031 | 12-08-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Planta Multifruta Linderos | 1035 | 16-08-2021 | 1033 | 13-08-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Planta Fotovoltaica Belén 6MW | 1042 | 17-08-2021 | 1045 | 16-08-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Proyecto Inmobiliario Loteo Hijuela 4, Fundo El Peral | 1032 | 20-08-2021 | 1073 | 20-08-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Proyecto Poeta Pedro Prado | 1039 | 23-08-2021 | 1058 | 19-08-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Solar Fotovoltaico Rucapaine | 1074 | 23-08-2021 | 1059 | 19-08-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Los Cisnes | 1115 | 23-08-2021 | 1060 | 19-08-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Centro de Distribución San Bernardo | 1092 | 24-08-2021 | 1085 | 23-08-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Ampliación Axxa Chemicals | 1050 | 25-08-2021 | 1086 | 23-08-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Instalaciones Complementarias Instituto Gurdjief | 1057 | 26-08-2021 | 1095 | 26-08-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Mejora del desempeño ambiental mediante biodigestor, modernización de Plantel de Cerdos La Islita y modificación sistema deep bedding en pabellones de engorda | 1103 | 26-08-2021 | 1096 | 26-08-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Doña Carmen PMG | 1116 | 27-08-2021 | 1098 | 27-08-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Plan de Cierre Ex Vertedero Cerros de Renca | 1114 | 27-08-2021 | 1099 | 27-08-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Loteo El Guanaco | 1070 | 30-08-2021 | 1122 | 30-08-2021 | Cumple |
| Metropolitana | El Olivo | 1079 | 30-08-2021 | 1123 | 30-08-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Metropolitana | |  | | --- | | Parque Fotovoltaico El Camino | | 1119 | 30-08-2021 | 1124 | 30-08-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Edificio Vicente Valdés 86 | 1106 | 01-09-2021 | 1125 | 30-08-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Villa Galilea Alto Jahuel | 1097 | 02-09-2021 | 1126 | 30-08-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Ampliación Parque Fotovoltaico Gabardo del Verano | 1137 | 02-09-2021 | 1141 | 02-09-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Departamental-Froilán Roa | 1110 | 03-09-2021 | 1142 | 02-09-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Lo Ermita del Verano | 1154 | 03-09-2021 | 1143 | 02-09-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Loteo Compositor Vicente Bianchi Alarcón y Loteo Pintor Alfredo Helsby | 1122 | 06-09-2021 | 1144 | 02-09-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Data Center EDCSCL01 | 1125 | 08-09-2021 | 1154 | 07-09-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Del Sol | 20211310237 | 08-09-2021 | 1155 | 07-09-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Planta Solar La Puntilla | 1133 | 09-09-2021 | 1170 | 09-09-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Almacenamiento de Sustancias Peligrosas Proyectados y Existentes | 1138 | 09-09-2021 | 1171 | 09-09-2021 | Cumple |
| Metropolitana | MC Chicureo | 1144 | 09-09-2021 | 1172 | 09-09-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Edificio Vicente Valdés 88 | 1145 | 09-09-2021 | 1173 | 09-09-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Optimización Sistema Tratamiento de Riles | 1155 | 10-09-2021 | 1174 | 09-09-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Ampliación Parque Fotovoltaico El Monte Solar | 20211310233 | 10-09-2021 | 1175 | 09-09-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Continuidad Operacional Extracción Áridos Río Maipo Tramo Km 8,5 a 11,2 | 20211310235 | 13-09-2021 | 1198 | 13-09-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Tarapacá 851 | 20211310238 | 14-09-2021 | 1199 | 13-09-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Metropolitana | |  | | --- | | Conjunto Doctor Yazigi | | 20211310242 | 16-09-2021 | 1200 | 13-09-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Proyecto Odata San Bernardo | 202111310253 | 23-09-2021 | 1222 | 21-09-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Irarrázaval 5497 | 20211310255 | 24-09-2021 | 1223 | 21-09-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Edificio Celia Solar | 20211310256 | 24-09-2021 | 1224 | 21-09-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Edificio Gerónimo de Alderete | 20211310257 | 24-09-2021 | 1225 | 21-09-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Proyecto Inmobiliarioa El Ulmo | 202111310250 | 28-09-2021 | 1235 | 27-09-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Isidora Solar | 20211310273 | 30-09-2021 | 1262 | 30-09-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Patricia del Verano | 20211310291 | 30-09-2021 | 1238 | 29-09-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Matucana | 20211310274 | 01-10-2021 | 1263 | 30-09-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Portal Lo Campino | 20211310275 | 01-10-2021 | 1264 | 30-09-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Proyecto Parque Fotovoltaico Llancay | 20211312109 | 01-10-2021 | 1265 | 30-09-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Scala Data Center Campus | 20211310260 | 04-10-2021 | 1276 | 01-10-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Edificio Merck | 20211310276 | 04-10-2021 | 1277 | 01-10-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Liebre del Verano | 20211310277 | 05-10-2021 | 1284 | 05-10-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Planta Solar La Rinconada | 20211310279 | 05-10-2021 | 1285 | 05-10-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Margarita Solar | 20211310288 | 06-10-2021 | 1286 | 05-10-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Edificio Toro Mazotte | 20211310283 | 13-10-2021 | 1297 | 12-10-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Metropolitana | |  | | --- | | Proyecto Fotovoltaico Malloco | | 202113102113 | 13-10-2021 | 1298 | 12-10-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Empréstito La Arañas | 202113102124 | 13-10-2021 | 1302 | 13-10-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Modificación RCA N° 008/2018 Reposición Relocalización Hospital de Melipilla por cambio de lugar de disposición final de Residuos | 20211310292 | 14-10-2021 | 1299 | 12-10-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Subestación Eléctrica SCL99 | 20211310287 | 14-10-2021 | 1303 | 13-10-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Fabriciano | 202113102117 | 14-10-2021 | 1304 | 13-10-2021 | Cumple |
| Metropolitana | La Platina | 20211310105 | 15-10-2021 | 1305 | 13-10-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Planta Solar La Farfana | 20211310102 | 15-10-2021 | 1306 | 13-10-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Modernización Estadio San Carlos de Apoquindo | 202113102120 | 15-10-2021 | 1307 | 13-10-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Edificio Recoleta Mixto 425 | 202113102129 | 18-10-2021 | 1316 | 15-10-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Planta Solar Aguas Claras | 202113102130 | 18-10-2021 | 1317 | 15-10-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Fabricación de bolas de molienda con templado en polímero y en aceite no mineral (Bio Oil) | 202113102141 | 19-10-2021 | 1323 | 19-10-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Arboleda de Chena | 202113102121 | 22-10-2021 | 1363 | 22-10-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Proyecto Planta Chicureo Solar | 202113102143 | 22-10-2021 | 1365 | 25-10-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Mirador Santa Sofía | 202113102148 | 25-10-2021 | 1366 | 25-10-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Extracción Mecanizada Áridos Normalizados Río Maipo Limitada | 202113102149 | 25-10-2021 | 1367 | 25-10-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Centro de Eventos y Cultura Parque Zandia | 202113102137 | 27-10-2021 | 1368 | 26-10-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico El Manzano 1 | 202113102152 | 27-10-2021 | 1369 | 26-10-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Metropolitana | |  | | --- | | Parque Solar Makohe | | 202113102153 | 27-10-2021 | 1370 | 26-10-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Solar Fénix | 202113102156 | 27-10-2021 | 1371 | 26-10-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Solar Fotovoltaico Curacaví | 202113102163 | 29-10-2021 | 1410 | 02-11-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Operación Pabellones de Crianza de Cerdos y Planta de Separación de Purines Las Pircas | 202113102164 | 29-10-2021 | 1411 | 02-11-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Parque Solar Fotovoltaico Espejos | 202113102165 | 02-11-2021 | 1412 | 02-11-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Jardines de San Carlos | 202113102145 | 02-11-2021 | 1413 | 02-11-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Sand del Verano | 202113102167 | 02-11-2021 | 1414 | 02-11-2021 | Cumple |
| Metropolitana | El Olivo | 202113102170 | 03-11-2021 | 1415 | 02-11-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Colihue del Verano | 202113102169 | 04-11-2021 | 1416 | 04-11-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Viñedos | 202113102173 | 04-11-2021 | 1417 | 04-11-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Alhué Sunlight | 202113102187 | 04-11-2021 | 1418 | 04-11-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Santa Marta | 202113102166 | 08-11-2021 | 1423 | 08-11-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Con todos en comunidad I y II | 202113102190 | 08-11-2021 | 1424 | 08-11-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Lirio Solar | 202113102191 | 08-11-2021 | 1425 | 08-11-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Chequén Solar | 202113102201 | 08-11-2021 | 1426 | 08-11-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Data Center EDCSCL01 | 202113102202 | 10-11-2021 | 1451 | 10-11-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Actualización Site, Incorporación de Nuevos Proyectos y Construcción Nueva Planta de Riles | 202113102175 | 12-11-2021 | 1473 | 11-11-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Metropolitana | |  | | --- | | Planta Solar La Greda | | 202113102176 | 12-11-2021 | 1477 | 11-11-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Mejoramiento Tecnológico Operaciones Agricovial | 202113102179 | 12-11-2021 | 1474 | 11-11-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Planta de Tratamiento de RILes de Inasec | 202113102204 | 12-11-2021 | 1475 | 11-11-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Talagante 2 | 202113102206 | 12-11-2021 | 1476 | 11-11-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Planta Solar Fotovoltaica Oro y Cielo | 202113102184 | 15-11-2021 | 1507 | 15-11-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Proyecto Solar Til Til 2 | 202113102217 | 16-11-2021 | 1508 | 16-11-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Alhué Sunlight | 202113102238 | 16-11-2021 | 1509 | 16-11-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Solar Beta | 202113102220 | 17-11-2021 | 1510 | 16-11-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Doña Petronia | 202113102221 | 17-11-2021 | 1522 | 17-11-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Proyecto Minero Romeral | 202113102211 | 22-11-2021 | 1593 | 19-11-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Portal Lo Campino | 202113102247 | 22-11-2021 | 1511 | 16-11-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Buin Poniente | 202113102232 | 23-11-2021 | 1530 | 18-11-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Cambio Tecnológico del Sistema de Tratamiento de RILes en Complejo Industrial Nos | 202113102233 | 23-11-2021 | 1523 | 17-11-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Medusa Solar | 202113102235 | 24-11-2021 | 1524 | 17-11-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Andino Las Pataguas | 202113102237 | 24-11-2021 | 1531 | 18-11-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico San Antonio del Monte Sunlight | 202113102245 | 25-11-2021 | 1525 | 17-11-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Proyecto Fotovoltaico Malloco | 202113102249 | 25-11-2021 | 1526 | 17-11-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Metropolitana | |  | | --- | | Proyecto Odata San Bernardo | | 202113102252 | 25-11-2021 | 1527 | 17-11-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Solar Fotovoltaico Rucapaine | 202113102250 | 25-11-2021 | 1528 | 17-11-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Departamental-Froilán Roa | 202113102248 | 26-11-2021 | 1529 | 17-11-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Proyecto Inmobiliario Hijuela 4, Fundo El Peral | 202113102253 | 26-11-2021 | 1532 | 18-11-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Liebre del Verano | 202113102269 | 26-11-2021 | 1541 | 19-11-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Proyecto Solar Fotovltaico Don Humberto | 202113102257 | 29-11-2021 | 1540 | 19-11-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Quilicura | 202113102240 | 02-12-2021 | 1533 | 18-11-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Ecuador Zelada | 202113102254 | 03-12-2021 | 1542 | 19-11-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Proyecto Inmobiliario Edificio Conde del Maule 4425 | 202113102274 | 06-12-2021 | 1606 | 07-12-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico El Camino | 202113102310 | 09-12-2021 | 1617 | 09-12-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico El Roque | 202113102306 | 10-12-2021 | 1619 | 10-12-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Montenegro | 202113102312 | 10-12-2021 | 1620 | 10-12-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Estudio Geológico de Recursos | 202113102313 | 14-12-2021 | 1640 | 14-12-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Los Encinos - Viviendas de integración social | 202113102317 | 14-12-2021 | 1641 | 14-12-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Vicente Valdés I y II | 202113102276 | 14-12-2021 | 1642 | 14-12-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Planta Solar Los Pétalos | 202113102282 | 15-12-2021 | 1648 | 15-12-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Soterramiento Tramo Alameda-Estación Central 2 | 202113102283 | 15-12-2021 | 1649 | 15-12-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |
| Metropolitana | |  | | --- | | Crematorio Parque del Sendero de Maipú | | 202113102289 | 15-12-2021 | 1652 | 16-12-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Extracción de Áridos Km 4,5 a 5,5 ribera sur río Maipo | 202113102292 | 15-12-2021 | 1653 | 16-12-2021 | No cumple |
| Metropolitana | Proyecto Inmobiliario El Ulmo | 202113102325 | 17-12-2021 | 1654 | 17-12-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Almacenamientos de Sustancias Peligrosas Proyectados y Existentes | 202113102327 | 20-12-2021 | 1668 | 20-12-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Patio Los Halcones | 202113102314 | 21-12-2021 | 1669 | 20-12-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Condominio Aysén 115-II | 202113102344 | 22-12-2021 | 1677 | 21-12-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Vicuña Mackenna 9101 | 202113102346 | 22-12-2021 | 1678 | 21-12-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Edificio Recoleta Mixto 425 | 202113102348 | 23-12-2021 | 1679 | 21-12-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico El Manzano 1 | 202113102355 | 23-12-2021 | 1680 | 21-12-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Santa Rebeca | 202113102376 | 23-12-2021 | 1686 | 23-12-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Barrancón | 202113102374 | 24-12-2021 | 1687 | 23-12-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Solar Makohe | 202113102382 | 24-12-2021 | 1688 | 23-12-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Tara | 202113102387 | 24-12-2021 | 1689 | 23-12-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Mejoramiento de las Condiciones Medioambientales y de Seguridad en Tramo Santiago-Nos | 202113102329 | 28-12-2021 | 1698 | 27-12-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Ciudad del Niño Lote 1C | 202113102338 | 28-12-2021 | 1699 | 27-12-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Las Industrias | 202113102335 | 28-12-2021 | 1703 | 27-12-2021 | Cumple |
| Metropolitana | Patio Rodrigo de Araya | 202113102338 | 29-12-2021 | 1704 | 27-12-2021 | Cumple |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |  |
| Metropolitana | |  | | --- | | Parque Fotovoltaico Santa Rebeca | | 202113102432 | 29-12-2021 | 1712 | 29-12-2021 | Cumple |  |
| Metropolitana | Ciudad del Niño Lote 1G | 202113102359 | 30-12-2021 | 1700 | 27-12-2021 | Cumple |  |
| Metropolitana | Ciudad del Niño Lote 1E | 202113102362 | 30-12-2021 | 1701 | 27-12-2021 | Cumple |  |
| Metropolitana | Ciudad del Niño Lote 1D | 202113102365 | 30-12-2021 | 1702 | 27-12-2021 | Cumple |  |
| Metropolitana | Modificación Ampliación Mall Plaza Vespucio | 202113102356 | 30-12-2021 | 1713 | 29-12-2021 | Cumple |  |
| Metropolitana | Almacenamiento de sustancias corrosivas Chorrillos | 202113102389 | 31-12-2021 | 1714 | 29-12-2021 | Cumple |  |
| Metropolitana | Modificación Planta de aceite de oliva agroreservas de Chile | 202113102394 | 31-12-2021 | 1731 | 30-12-2021 | Cumple |  |
| Metropolitana | Concesión Vial Mejoramiento Ruta G-21 | 1493 | 15-01-2021 | 55 | 26-01-2021 | No cumple |  |
| Metropolitana | Parque Solar Cordillera | 12 | 18-02-2021 | 202 | 18-02-2021 | Cumple |  |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Peldehue Solar | 336 | 26-03-2021 | 373 | 24-03-2021 | Cumple |  |
| Metropolitana | Fantasilandia San Bernardo | 481 | 26-04-2021 | 496 | 26-04-2021 | Cumple |  |
| Metropolitana | Obras para Control Aluvional y de Crecidas Líquidas, Quebrada de Ramón, Región Metropolitana | 444 | 28-05-2021 | 643 | 28-05-2021 | Cumple |  |
| Metropolitana | Linea 7 Metro de Santiago | 669 | 04-06-2021 | 672 | 03-06-2021 | Cumple |  |
| Metropolitana | Parque Fotovoltaico Libélula | 681 | 02-07-2021 | 828 | 01-07-2021 | Cumple |  |
| Metropolitana | Ampliación Cementerio Parque del Recuerdo Padre Hurtado | 864 | 22-07-2021 | 909 | 22-07-2021 | Cumple |  |
| Metropolitana | Concesión Américo Vespucio Oriente II Tramo Príncipe de Gales-Los Presidentes | 1029 | 20-08-2021 | 1072 | 20-08-2021 | Cumple |  |
| Metropolitana | Proyecto Solar Fotovoltaico Don Darío | 903 | 24-08-2021 | 1088 | 24-08-2021 | Cumple |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |  |
| Metropolitana | |  | | --- | | Planta Fotovoltaica Hugo Lorenzo | | 202113102114 | 19-10-2021 | 1322 | 19-10-2021 | Cumple |  |
| Metropolitana | Fantasilandia San Bernardo | 202113102228 | 24-11-2021 | 1512 | 16-11-2021 | Cumple |  |
| **TOTAL PRONUNCIAMIENTOS RECIBIDOS REGIÓN METROPOLITANA:** | | | **406** | **TOTAL EMITIDOS EN PLAZO:** | | **346** | **85,2%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÓN** | **NOMBRE PROYECTO** | **ORD. SEA** | **PLAZO PARA REPONDER** | **ORD. DGA** | **FECHA RESPUESTA** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** |  |
| DCPRH | |  | | --- | | Nueva Línea 2x220 Nueva Alto Melipilla - Nueva Casablanca - La Pólvora - Agua Santa | | 210053 | 09-06-2021 | 43 | 24-06-2021 | No cumple |  |
| DCPRH | Adenda Complementaria Los Bronces | 210055 | 16-06-2021 | 44 | 01-07-2021 | No cumple |  |
| DCPRH | EIA Parque Eólico Peñasco Ventoso | 210046 | 18-06-2021 | 40 | 18-06-2021 | Cumple |  |
| DCPRH | Optimización Codelco Andina | 210060 | 05-07-2021 | 46 | 07-07-2021 | No cumple |  |
| DCPRH | Adenda 3 Los Bronces Integrado | 202199102923 | 24-11-2021 | 99 | 03-12-2021 | No cumple |  |
| DCPRH | Adenda 1 Optimización Planta Solar Sol del Loa | 202199102902 | 11-11-2021 | 83 | 11-11-2021 | Cumple |  |
| DCPRH | Adenda 3 Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi | 210087 | 02-11-2021 | 68 | 20-10-2021 | Cumple |  |
| DCPRH | Adenda 1 Optimización Codelco Andina | 202199102943 | 26-11-2021 | 104 | 09-12-2021 | No cumple |  |
| DCPRH | Transporte terrestre de ácido sulfúrico y PLS entre la región de Arica y Parinacota y Valparaíso | 2021991021050 | 29-12-2021 | 112 | 28-12-2021 | Cumple |  |
| DCPRH | Adenda 1 DIA Continuidad Operacional Distrito Pleito | 202199102783 | 08-10-2021 | 72 | 07-10-2021 | Cumple |  |
| **TOTAL REQUERIMINETOS RECIBIDOS DCPRH:** | | | **10** | **TOTAL EMITIDOS EN PLAZO:** | | **5** | **50,0%** |

**Se informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional acerca de la participación de la Dirección General de Aguas en lo relativo a Planes Estratégicos de Gestión de Cuencas, como también el desglose de los recursos destinados a planes estratégicos de la gestión de cuencas y estudios de impacto ambiental.**

**Informa:**

**DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y PLANIFICACIÓN:**

1. En cuanto a los avances en el avance relativo a Planes Estratégicos de Gestión de Cuencas, se presentan los estudios desarrollados por la DGA que están orientados a mejorar el conocimiento de los recursos hídricos del país, aportando con información relevante para una adecuada visión las respectivas cuencas.
   1. Se informa que la Iniciativa Código BIP N°40012044-0 denominada “Análisis Implementación Planes Estratégicos de Cuenca para la GRH Nacional” se encuentra en la siguiente situación:

El presupuesto año 2021 asciende a M$ 840.969.- y para el año 2022 M$ 174.271.-

* + 1. Contratos en ejecución:

| **BIP** | **NOMBRE INICIATIVA** | **NOMBRE DEL CONTRATO** | **SITUACIÓN** | **Monto**  **2021** | **Monto 2022** | **Monto**  **Total** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **40012044-0** | Análisis Implementación Planes Estratégicos de Cuenca para la GRH Nacional | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en las Cuencas de Copiapó y Huasco. | Se encuentra en revisión del informe pre-empaste por parte de la Jefatura de la División de Estudios y Planificación.  El estudio se encuentra publicado en el siguiente link:  Copiapó:  <https://snia.mop.gob.cl/repositoriodga/handle/20.500.13000/7673>  Huasco:  [**https://snia.mop.gob.cl/repositoriodga/handle/20.500.13000/7675**](https://snia.mop.gob.cl/repositoriodga/handle/20.500.13000/7675)  **Nota: Contrato ejecutado año 2020**. | 0 | 0 | 0 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico indicativo para las cuencas de Copiapó y Huasco, para que en su realidad se pueda conocer oferta y demanda actual de agua, establecer balance hídrico y sus proyecciones a 10 años, diagnosticar el estado de información, infraestructura e instituciones que toman decisiones respecto al recurso hídrico, y proponer cartera de acciones DGA y de terceros público-privados, que permitan suplir la demanda de agua y adaptación al cambio climático, con un portafolio de acciones que aseguren su abastecimiento en cantidad y calidad. |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica en las Cuencas de Choapa, Elqui y Limarí | El empaste del estudio se encuentra publicado en el centro documental de la DGA, el archivo está disponible en los siguientes links:  <https://snia.mop.gob.cl/repositoriodga/handle/20.500.13000/7376>  Elqui:  <https://snia.mop.gob.cl/repositoriodga/handle/20.500.13000/7377>  Limarí:  <https://snia.mop.gob.cl/repositoriodga/handle/20.500.13000/7378>  **Nota: Contrato ejecutado el 2020** | 0 | 0 | 0 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico indicativo para las cuencas de Choapa, Elqui y Limarí, para que en su realidad se pueda conocer oferta y demanda actual de agua, establecer balance hídrico y sus proyecciones a 10 años, diagnosticar el estado de información, infraestructura e instituciones que toman decisiones respecto al recurso hídrico, y proponer cartera de acciones DGA y de terceros público-privados, que permitan suplir la demanda de agua y adaptación al cambio climático, con un portafolio de acciones que aseguren su abastecimiento en cantidad y calidad. |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica en las Cuencas de Ligua, Petorca y Quilimarí. | Se encuentra en revisión del informe pre-empaste por parte de la Jefatura de la División de Estudios y Planificación.  La publicación del empaste final será durante el tercer trimestre de 2022.  .  **Nota: Contrato ejecutado el 2020** | $0 | $0 | $0 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico indicativo para las cuencas de Ligua, Petorca y Quilimarí, para que en su realidad se pueda conocer oferta y demanda actual de agua, establecer balance hídrico y sus proyecciones a 10 años, diagnosticar el estado de información, infraestructura e instituciones que toman decisiones respecto al recurso hídrico, y proponer cartera de acciones DGA y de terceros público-privados, que permitan suplir la demanda de agua y adaptación al cambio climático, con un portafolio de acciones que aseguren su abastecimiento en cantidad y calidad. |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca de Aconcagua | El estudio se encuentra terminado.  **Nota: Contrato ejecutado el 2020.** | $0 | $0 | $0 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico indicativo para la cuenca de Aconcagua, para que en su realidad se pueda conocer oferta y demanda actual de agua, establecer balance hídrico y sus proyecciones a 10 años, diagnosticar el estado de información, infraestructura e instituciones que toman decisiones respecto al recurso hídrico, y proponer cartera de acciones DGA y de terceros público-privados, que permitan suplir la demanda de agua y adaptación al cambio climático, con un portafolio de acciones que aseguren su abastecimiento en cantidad y calidad. |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca del Maule | El empaste del estudio se encuentra publicado en el centro documental de la DGA, el archivo está disponible en el siguiente link:  https://snia.mop.gob.cl/repositoriodga/handle/20.500.13000/7387  **Nota: Contrato ejecutado el 2020.** | $0 | $0 | $0 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico indicativo para la cuenca del Maule, para que en su realidad se pueda conocer oferta y demanda actual de agua, establecer balance hídrico y sus proyecciones a 10 años, diagnosticar el estado de información, infraestructura e instituciones que toman decisiones respecto al recurso hídrico, y proponer cartera de acciones DGA y de terceros público-privados, que permitan suplir la demanda de agua y adaptación al cambio climático, con un portafolio de acciones que aseguren su abastecimiento en cantidad y calidad. |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica en las Cuencas de Imperial y Valdivia | Se encuentra en revisión del informe pre-empaste por parte de la Jefatura de la División de Estudios y Planificación.  El empaste estará disponible durante el primer trimestre de 2022  **Nota: Contrato ejecutado el 2021.** | $64.454.000 | $0 | $64.454.000 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico indicativo para las cuencas de Imperial y Valdivia, para que en su realidad se pueda conocer oferta y demanda actual de agua, establecer balance hídrico y sus proyecciones a 30 años, diagnosticar el estado de información, infraestructura e instituciones que toman decisiones respecto al recurso hídrico, y proponer cartera de acciones DGA y de terceros público-privados, que permitan suplir la demanda de agua y adaptación al cambio climático, con un portafolio de acciones que aseguren su abastecimiento en cantidad y calidad. |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca del Loa | Se encuentra en revisión del informe pre-empaste por parte de la Jefatura de la División de Estudios y Planificación.  El empaste estará disponible durante el primer trimestre de 2022  **Nota: Contrato ejecutado el 2021.** | $60.001.000 | $0 | $60.001.000 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico indicativo para la cuenca del Loa, para que en su realidad se pueda conocer oferta y demanda actual de agua, establecer balance hídrico y sus proyecciones a 30 años, diagnosticar el estado de información, infraestructura e instituciones que toman decisiones respecto al recurso hídrico, y proponer cartera de acciones DGA y de terceros público-privados, que permitan suplir la demanda de agua y adaptación al cambio climático, con un portafolio de acciones que aseguren su abastecimiento en cantidad y calidad. |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica en las Cuencas de Lluta y Pampa del Tamarugal | Se encuentra en revisión del informe pre-empaste por parte de la Jefatura de la División de Estudios y Planificación.  El empaste estará disponible durante el primer trimestre de 2022  **Nota: Contrato ejecutado el 2021.** | $58.974.768 | $0 | $58.974.768 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico indicativo para las cuencas de Lluta y la Pampa del Tamarugal, para que en su realidad se pueda conocer oferta y demanda actual de agua, establecer balance hídrico y sus proyecciones a 30 años, diagnosticar el estado de información, infraestructura e instituciones que toman decisiones respecto al recurso hídrico, y proponer cartera de acciones DGA y de terceros público-privados, que permitan suplir la demanda de agua y adaptación al cambio climático, con un portafolio de acciones que aseguren su abastecimiento en cantidad y calidad. |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca del Biobío | Se encuentra en revisión del informe pre-empaste por parte de la Jefatura de la División de Estudios y Planificación.  El empaste estará disponible durante el primer trimestre de 2022  **Nota: Contrato ejecutado el 2021.** | $60.001.000 | $0 | $60.001.000 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico indicativo para la cuenca de Biobío, para que en su realidad se pueda conocer oferta y demanda actual de agua, establecer balance hídrico y sus proyecciones a 30 años, diagnosticar el estado de información, infraestructura e instituciones que toman decisiones respecto al recurso hídrico, y proponer cartera de acciones DGA y de terceros público-privados, que permitan suplir la demanda de agua y adaptación al cambio climático, con un portafolio de acciones que aseguren su abastecimiento en cantidad y calidad. |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica en las Cuencas de Rapel y Mataquito | Actualmente ya se aprobó la segunda etapa. La etapa final será entregada en enero 2022.  El empaste estará disponible durante el cuarto trimestre de 2022 | $57.285.540 | $20.000.000 | $77.285.540 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico indicativo para las cuencas de Rapel y Mataquito, para que en su realidad se pueda conocer oferta y demanda actual de agua, establecer balance hídrico y sus proyecciones a 30 años, diagnosticar el estado de información, infraestructura e instituciones que toman decisiones respecto al recurso hídrico, y proponer cartera de acciones DGA y de terceros público-privados, que permitan suplir la demanda de agua y adaptación al cambio climático, con un portafolio de acciones que aseguren su abastecimiento en cantidad y calidad. |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca del Maipo | Se encuentra en revisión del informe pre-empaste por parte de la Jefatura de la División de Estudios y Planificación.  El empaste estará disponible durante el primer trimestre de 2022  **Nota: Contrato ejecutado el 2021.** | $54.091.410 | $0 | $54.091.410 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico indicativo para la cuenca del Maipo para que en su realidad se pueda conocer oferta y demanda actual de agua, establecer balance hídrico y sus proyecciones a 30 años, diagnosticar el estado de información, infraestructura e instituciones que toman decisiones respecto al recurso hídrico, y proponer cartera de acciones DGA y de terceros público-privados, que permitan suplir la demanda de agua y adaptación al cambio climático, con un portafolio de acciones que aseguren su abastecimiento en cantidad y calidad. |
|  |  | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en las Cuencas de los ríos Toltén y Bueno. | Actualmente está en el desarrollo de la etapa final la que fue entregada el 02 de noviembre de 2021.  El empaste estará disponible durante el segundo trimestre de 2022  **Nota: Contrato ejecutado el 2021.** | $180.538.314 | $0 | $180.538.314 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico indicativo para las cuencas de los ríos Toltén y Bueno, que considere las particularidades de sus recursos hídricos, para así (i) conocer oferta y demanda histórica, actual y potencial de agua, (ii) establecer balance hídrico y sus proyecciones a 30 años, (iii) diagnosticar el estado de información, infraestructura e instituciones que toman decisiones respecto al recurso hídrico, y (iv) proponer cartera de acciones DGA y de terceros público-privados, que permitan suplir la demanda de agua y adaptación al cambio climático, con un portafolio de acciones que aseguren la sustentabilidad en cantidad y calidad, y mejoren la gestión u gobernanza de las aguas a nivel de cuencas. |
|  | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca del Estero Casablanca | Actualmente está en el desarrollo de la etapa final la que fue entregada el 02 de noviembre de 2021.  El empaste estará disponible durante el segundo trimestre de 2022  **Nota: Contrato ejecutado el 2021.** | $93.396.965 | $0 | $93.396.965 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico indicativo para la cuenca Estero Casablanca, que considere las particularidades de sus recursos hídricos, para así (i) conocer oferta y demanda histórica, actual y potencial de agua, (ii) establecer balance hídrico y sus proyecciones a 30 años, (iii) diagnosticar el estado de información, infraestructura e instituciones que toman decisiones respecto al recurso hídrico, y (iv) proponer cartera de acciones DGA y de terceros público-privados, que permitan suplir la demanda de agua y adaptación al cambio climático, con un portafolio de acciones que aseguren la sustentabilidad en cantidad y calidad, y mejoren la gestión u gobernanza de las aguas a nivel de cuencas. |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuencas Costeras entre Maipo y Rapel | Actualmente está en ejecución de la etapa final la que fue entregada el 02 de noviembre de 2021.  El empaste estará disponible durante el segundo trimestre de 2022  **Nota: Contrato ejecutado el 2021.** | $200.761.112 | $0 | $200.761.112 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico indicativo para las cuencas Costeras entre Maipo y Rapel, que considere las particularidades de sus recursos hídricos, para así (i) conocer oferta y demanda histórica, actual y potencial de agua, (ii) establecer balance hídrico y sus proyecciones a 30 años, (iii) diagnosticar el estado de información, infraestructura e instituciones que toman decisiones respecto al recurso hídrico, y (iv) proponer cartera de acciones DGA y de terceros público-privados, que permitan suplir la demanda de agua y adaptación al cambio climático, con un portafolio de acciones que aseguren la sustentabilidad en cantidad y calidad, y mejoren la gestión u gobernanza de las aguas a nivel de cuencas. |

* 1. Se informa que la Iniciativa Código BIP N° 40027964-0 denominada “Análisis para la Formulación Nacional Planes Estratégicos Gestión Hídrica” se encuentra en la siguiente situación:

El presupuesto año 2021 Fondos Transitorio de Emergencia asciende al 31 de diciembre asciende M$ 4.050.003.- y para el año 2022 M$ 1.386.955.-

| **BIP** | **NOMBRE INICIATIVA** | **NOMBRE DEL CONTRATO** | **SITUACIÓN** | **Monto**  **2021** | **Monto**  **2022** | **Monto**  **Total** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **40027964-0** | Análisis para la Formulación Nacional Planes Estratégicos Gestión Hídrica | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca del Río Los Choros | El informe final será entregado durante febrero de 2022 y el empaste estará disponible durante el último trimestre de 2022. | $250.000.000 | $16.500.000 | $266.500.000 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en la cuenca del Río Los Choros, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca Costeras Rapel- E. Nilahue | El 06 de septiembre la empresa adjudicada Coreal SPA presentó renuncia a la ejecución del estudio.  Actualmente está en proceso la resolución que aprueba el término anticipado del contrato. | $250.000.000 | $15.500.000 | $265.500.000 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en las cuencas Costeras entre Río Rapel y Estero Nilahue, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza |
|  |  | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca Costeras e Islas R. Salado - R. Copiapó | El informe final fue entregado el 02 de noviembre de 2021 y el empaste estará disponible durante el segundo trimestre de 2022. | $109.926.824 | $0 | $109.926.824 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en las cuencas Costeras e Islas entre río Salado y río Copiapó, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca Quebrada Caracoles | Se encuentra en desarrollo el informe final que será entregado durante febrero de 2022 y el empaste estará disponible durante el último trimestre de 2022. | $130.000.000 | $13.011.940 | $142.011.940 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en la Cuenca Quebrada Caracoles, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca Río Salado | El informe final fue entregado el 02 de noviembre de 2021 y el empaste estará disponible durante el segundo trimestre de 2022. | $109.926.824 | $0 | $109.926.824 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en la cuenca del río Salado, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuenca Endorreica entre Fronterizas y Salar Atacama | Se encuentra en desarrollo el informe final que será entregado durante febrero de 2022 y el empaste estará disponible durante el último trimestre de 2022. | $209.589.420 | $0 | $209.589.420 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en la cuenca Endorreica entre Fronterizas y Salar de Atacama, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica en las Cuenca Costeras e Islas entre R. Huasco y Cuarta Región | El contrato finalizó mediante la Resolución Exenta D.G.A. N°3.524, de 24 de diciembre de 2021. | $249.983.853 | $0 | $249.983.853 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en las cuencas Costeras entre río Huasco y IV Región, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza. |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la Cuencas Costeras entre R. Copiapó y Q. Totoral | El informe final fue entregado el 02 de noviembre de 2021 y el empaste estará disponible durante el segundo trimestre de 2022. | $110.000.000 | $0 | $110.000.000 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en las cuencas Costeras entre río Copiapó y Quebrada Totoral, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza. |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica en las Cuencas de la Quebrada de Carrizal y Quebrada Totoral y Costeras hasta Quebrada Carrizal | El informe final será entregado durante febrero de 2022 y el empaste estará disponible durante el último trimestre de 2022. | $250.000.000 | $55.050.000 | $305.050.000 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en las cuencas de la Quebrada de Carrizal y Quebrada Totoral y Costeras hasta Quebrada Carrizal, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza. |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica en las Cuenca de Punta Arenas y Vertientes del Atlántico | El informe final fue entregado el 02 de noviembre de 2021 y el empaste estará disponible durante el segundo trimestre de 2022. | $108.576.000 | $0 | $108.576.000 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico indicativo para las cuencas de Punta Arenas y Vertiente Atlántica, que considere las particularidades de sus recursos hídricos, para así (i) conocer oferta y demanda histórica, actual y potencial de agua, (ii) establecer balance hídrico y sus proyecciones a 30 años, (iii) diagnosticar el estado de información, infraestructura e instituciones que toman decisiones respecto al recurso hídrico, y (iv) proponer cartera de acciones D.G.A. y de terceros público-privados, que permitan suplir la demanda de agua y adaptación al cambio climático, con un portafolio de acciones que aseguren la sustentabilidad en cantidad y calidad, y mejoren la gestión u gobernanza de las aguas a nivel de cuencas. |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica Cuenca Río Palena y Costeras Límite Décima Región. | El 06 de septiembre la empresa adjudicada Coreal SPA presentó renuncia a la ejecución del estudio.  Actualmente está en proceso la resolución que aprueba el término anticipado del contrato. | $110.000.000 | $11.000.000 | $121.000.000 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en las cuencas del río Palena y Costeras Límite X región, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza. |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica Tierra del Fuego | El informe final fue entregado el 02 de noviembre de 2021 y el empaste estará disponible durante el segundo trimestre de 2022. | $109.388.000 | $0 | $109.388.000 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico indicativo para las cuencas de Tierra del Fuego, que considere las particularidades de sus recursos hídricos, para así (i) conocer oferta y demanda histórica, actual y potencial de agua, (ii) establecer balance hídrico y sus proyecciones a 30 años, (iii) diagnosticar el estado de información, infraestructura e instituciones que toman decisiones respecto al recurso hídrico, y (iv) proponer cartera de acciones D.G.A. y de terceros público-privados, que permitan suplir la demanda de agua y adaptación al cambio climático, con un portafolio de acciones que aseguren la sustentabilidad en cantidad y calidad, y mejoren la gestión u gobernanza de las aguas a nivel de cuencas. |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica Río Las Chinas – Serrano | El 06 de septiembre la empresa adjudicada Coreal SPA presentó renuncia a la ejecución del estudio.  Actualmente está en proceso la resolución que aprueba el término anticipado del contrato. | $130.000.000 | $5.022.604 | $135022.604 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en las cuencas Río de Las Chinas y Río Serrano, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza. |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica en Cuencas Endorreicas Salar Atacama-Vertiente Pacifico | El informe final será entregado durante febrero de 2022 y el empaste estará disponible durante el último trimestre de 2022. | $190.000.000 | $20.000.000 | $210.000.000 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en las cuencas Endorreicas Salar Atacama-Vertiente Pacífico, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza. |
| Plan Estratégico de Gestión Hídrica en Cuencas Altiplánicas | El 06 de septiembre la empresa adjudicada Coreal SPA presentó renuncia a la ejecución del estudio.  Actualmente está en proceso la resolución que aprueba el término anticipado del contrato | $238.590.000 | $42.854.670 | $281.444.670 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en las cuencas Altiplánicas entre las áreas de las subsubcuencas Río Caquena y Salar de Huasco, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza. |

| **BIP** | **NOMBRE INICIATIVA** | **NOMBRE DEL CONTRATO** | **SITUACIÓN** | **Monto**  **2021** | **Monto 2022** | **Monto**  **Total** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en las Cuencas de las islas Chiloé y circundantes. | El informe final será entregado durante diciembre de 2022 y el empaste estará disponible durante el segundo trimestre  de 2023. | $162.210.401 | $86.700.855 | $248.911.256 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en las cuencas de las Islas Chiloé y Circundantes, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza. |

| **BIP** | **NOMBRE INICIATIVA** | **NOMBRE DEL CONTRATO** | **SITUACIÓN** | **Monto**  **2021** | **Monto 2022** | **Monto**  **Total** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en cuencas costeras e islas entre el río Itata y río BioBío | El informe final será entregado durante diciembre de 2022 y el empaste estará disponible durante el segundo trimestre  de 2023. | $136.435.623 | $71.192.816 | $207.628.439 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en las Cuencas Costeras e Islas entre Rio Itata y Rio Biobío, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza. |

| **BIP** | **NOMBRE INICIATIVA** | **NOMBRE DEL CONTRATO** | **SITUACIÓN** | **Monto**  **2021** | **Monto 2022** | **Monto**  **Total** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en cuencas costeras entre las Cuencas de los Ríos Ligua y Aconcagua. | El informe final será entregado durante diciembre de 2022 y el empaste estará disponible durante el segundo trimestre  de 2023. | $136.435.623 | $71.192.816 | $207.628.439 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en las cuencas costeras entre las cuencas de la Ligua y de Aconcagua, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza. |

| **BIP** | **NOMBRE INICIATIVA** | **NOMBRE DEL CONTRATO** | **SITUACIÓN** | **Monto**  **2021** | **Monto 2022** | **Monto**  **Total** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en cuenca del Río Lebu, Río Carampangue y Carampangue Lebu. | El informe final será entregado durante diciembre de 2022 y el empaste estará disponible durante el segundo trimestre  de 2023. | $136.435.623 | $71.192.816 | $207.628.439 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en Cuencas río Lebu, río Carampangue y Carampangue - Lebu, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza |

| **BIP** | **NOMBRE INICIATIVA** | **NOMBRE DEL CONTRATO** | **SITUACIÓN** | **Monto**  **2021** | **Monto 2022** | **Monto**  **Total** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en cuenca del Río Yelcho. | El informe final será entregado durante diciembre de 2022 y el empaste estará disponible durante el segundo trimestre  de 2023. | $124.250.141 | $63.861.115 | $188.111.256 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en la cuenca del río Yelcho, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza. |

| **BIP** | **NOMBRE INICIATIVA** | **NOMBRE DEL CONTRATO** | **SITUACIÓN** | **Monto**  **2021** | **Monto 2022** | **Monto**  **Total** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en cuencas costeras entre Elqui y Limarí. | El informe final será entregado durante diciembre de 2022 y el empaste estará disponible durante el segundo trimestre  de 2023. | $117.705.232 | $59.923.207 | $177.628.4396 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en las cuencas Costeras entre Elqui y Limarí, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza |

| **BIP** | **NOMBRE INICIATIVA** | **NOMBRE DEL CONTRATO** | **SITUACIÓN** | **Monto**  **2021** | **Monto 2022** | **Monto**  **Total** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en cuencas costeras Mataquito - Maule. | El informe final será entregado durante diciembre de 2022 y el empaste estará disponible durante el segundo trimestre  de 2023. | $117.705.232 | $59.923.207 | $177.628.4396 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en las cuencas Costeras Mataquito-Maule, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza. |

| **BIP** | **NOMBRE INICIATIVA** | **NOMBRE DEL CONTRATO** | **SITUACIÓN** | **Monto**  **2021** | **Monto 2022** | **Monto**  **Total** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en la cuenca Quebrada de la Concordia. | El informe final será entregado durante diciembre de 2022 y el empaste estará disponible durante el segundo trimestre  de 2023. | $86.789.358 | $41.321.898 | $128.111.256 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en la cuenca Quebrada de la Concordia, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza |

| **BIP** | **NOMBRE INICIATIVA** | **NOMBRE DEL CONTRATO** | **SITUACIÓN** | **Monto**  **2021** | **Monto 2022** | **Monto**  **Total** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en Rapa Nui. | El informe final será entregado durante diciembre de 2022 y el empaste estará disponible durante el segundo trimestre  de 2023. | $136.435.623 | $71.192.816 | $207.628..439 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en Rapa Nui, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza. |

| **BIP** | **NOMBRE INICIATIVA** | **NOMBRE DEL CONTRATO** | **SITUACIÓN** | **Monto**  **2021** | **Monto 2022** | **Monto**  **Total** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en Cuenca del Río Puelo y Cuencas Islas entre Río Bueno y Río Puelo. | El informe final será entregado durante diciembre de 2022 y el empaste estará disponible durante el segundo trimestre  de 2023. | $223.963.775 | $134.753.408 | $358.717.183 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en la cuenca del río Puelo y en las Cuencas e Islas entre río Bueno y río Puelo, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza |

| **BIP** | **NOMBRE INICIATIVA** | **NOMBRE DEL CONTRATO** | **SITUACIÓN** | **Monto**  **2021** | **Monto 2022** | **Monto**  **Total** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en Cuenca del Río Aysén y costeras e Islas entre Río Palena y Río Aysén | El informe final será entregado durante diciembre de 2022 y el empaste estará disponible durante el segundo trimestre  de 2023. | $255.680.571 | $153.836.612 | $409.517.183 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en las cuencas del río Aysén y Costeras e Islas entre río Palena y río Aysén, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza |

| **BIP** | **NOMBRE INICIATIVA** | **NOMBRE DEL CONTRATO** | **SITUACIÓN** | **Monto**  **2021** | **Monto 2022** | **Monto**  **Total** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plan Estratégico de Gestión Hídrica en Cuenca del Río Baker, Río Pascua y Costeras e Islas entre Río Aysén y Río Baker y Canal General Martínez. | El informe final será entregado durante diciembre de 2022 y el empaste estará disponible durante el segundo trimestre  de 2023. | $299.384.818 | $180.132.365 | $479.517.183 | **Objetivo General:**  Proponer un plan estratégico de gestión hídrica indicativo en las cuencas del río Baker, río Pascua y Costeras e Islas entre río Aysén, río Baker y canal general Martínez, que oriente la toma de decisiones de agua, mediante la generación de portafolios de acciones para la seguridad hídrica, enfocadas en el mejoramiento de la información, instituciones, e infraestructura de agua, adaptación al cambio climático, y gobernanza |

1. En cuanto al desglose de los recursos destinados a estudios de impacto ambiental. Esta división informa que no existen estudios de impacto ambiental.

**GLOSA Nº 09**

**La Dirección General de Aguas informará trimestralmente a la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado y la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputados respecto a las fiscalizaciones realizadas, las extracciones ilegales contempladas y las multas cursadas.**

**Informa:**

**Departamento de Fiscalización**





**GLOSA Nº 10**

**Trimestralmente, la Dirección General de Aguas informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión de Obras Públicas del Senado, sobre el estado de Conservación de la Red de Monitoreo de Glaciología,  indicando estaciones a lo largo del país, equipamiento, campañas realizadas, presupuesto disponible para mantención y personal a cargo de su conservación.**

**Informa:**

**Unidad de Glaciología y Nieves**

Durante cuarto trimestre de 2021 se procedió a realizar la instalación de un total de 9 nuevas estaciones glacio-meteorológicas para el Programa Glaciológico Nacional. La red cubre las 4 macrozonas de Chile con 54 estaciones de norte a sur. De dichas estaciones, 6 se ubican sobre los glaciares mismos (denominadas estaciones móviles), mientras que los 48 restantes (estaciones fijas) se localizan fuera de los glaciares, a menos de 10 km del frente de hielo, y en muchos casos a menos de 1000 metros del hielo.

Durante este periodo se realizaron las siguientes instalaciones de 12 estaciones nuevas, de las cuales 11 tienen transmisión satelital GOES y solo 1 con data logger sin transmisión satelital (Volcán Ojos del Salado en Refugio Tejos). De norte a sur:

* Instalación de estación glacio-meteorológica Volcán Tacora, Región de Arica y Parinacota
* Instalación de estación glacio-meteorológica Volcán Quimsachata, Región de Tarapacá
* Instalación de estación glacio-meteorológica Volcán Aucanquilcha, Región de Antofagasta
* Instalación de estación de permafrost Volcán Ojos del Salado en Refugio Tejos, Región de Atacama
* Instalación de estación de permafrost Volcán Ojos del Salado bajo Refugio Atacama, Región de Atacama
* Instalación de estación de permafrost Paso Agua Negra, Región de Coquimbo
* Instalación de estación glacio-meteorológica Volcán Azufre, Región del Maule
* Instalación de estación glacio-meteorológica Nevados de Chillán, Región de Ñuble
* Instalación de estación glacio-meteorológica Sierra Velluda, Región del Biobío
* Instalación de estación glacio-meteorológica Volcán Villarrica en Glaciar Pichillancahue, Región de la Araucanía
* Instalación de estación glacio-meteorológica Glaciar Chico en Gorra Blanca, Región de Aysén
* Instalación de estación glacio-meteorológica Glaciar Bernal, Región de Magallanes

En cuanto al presupuesto disponible para conservación del proyecto glaciológico, este año 2021 la DIPRES del Ministerio de Hacienda aprobó, en un primer Decreto, correspondiente al presupuesto regular, N°20 del 08 de enero de 2021, “CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS”, un total de M $ 676.964, código B.I.P. 30130213-0. Luego la DIPRES aprobó un segundo Decreto, N°70 del 19 enero 2021, por un total de M$ 502,038, código B.I.P. 40027054-0, correspondiente a “CONSERVACIÓN RED DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS GLACIOLÓGICOS PLAN DE RECUPERACIÓN”.

El personal de la Unidad de Glaciología y Nieves de la Dirección General de Aguas durante este trimestre aumentó su dotación en 1 persona (Roberto Figueroa Orellana de la oficina regional de Aysén. En total en la Unidad trabajan 10 funcionarios, 8 personas en el Nivel Central (Santiago) y 2 en la Región de Aysén (Coyhaique), como sigue:

* Gino Casassa Rogazinski, Glaciólogo, Ph.D., Jefe de Unidad, Nivel Central, Contrata
* Jorge Huenante Gutiérrez, Ingeniero Electrónico, M.Sc., Analista, Jefe de Unidad Subrogante, Nivel Central, Contrata
* Diego González Pavez, Ingeniero Electrónico, Analista, Encargado Red Glaciológica, Nivel Central, Contrata
* Alexis Segovia Rocha, Geógrafo, M.Sc., Analista, Coordinador del Inventario Público de Glaciares, Nivel Central, Contrata
* Franco Buglio Sánchez, Geólogo, Analista, Nivel Central, Honorarios
* Alejandra Espinoza Ríos, Geóloga, Analista, Nivel Central, Honorarios
* Juan Carlos Eyzaguirre Valenzuela, Técnico Superior Aeronáutico y Servicios Aerocomerciales, Coordinador de Operaciones, Nivel Central, Contrata
* Fanny Iturra Faúndez, Administradora Pública, Coordinadora de Gestión, Nivel Central, Contrata
* Jorge O’Kuinghttons Villena, Ingeniero Civil Geográfico, Diplomado en Análisis y Gestión del Ambiente, Jefe Regional Unidad de Glaciología y Nieves, Director Subrogante DGA Región de Aysén, Contrata
* Roberto Figueroa Orellana, Técnico Mecánico en Sistemas Electrónicos, Conductor y Ayudante de Terreno, Dirección Regional de Aysén, Contrata.

De estos 10 funcionarios, 8 de ellos se encuentran contratados en calidad de Contrata y los 2 restantes se encuentran en calidad de Honorarios.

**GLOSA Nº 11**

**Se informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional, a la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado y a la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputados sobre la cantidad de fiscalizadores en terreno, desglosado mensualmente y por comuna y región, pormenorizando sus actividades de fiscalización y el resultado de las mismas, así como las multas que se han cursado y aquellas que se han pagado por parte de los infractores. El señalado informe además detallará todos los procesos de fiscalización telemática en funcionamiento y los que se espera implementar en el trimestre siguiente, además de los programas de teledetección y drones, en el marco de la ejecución de la ley N° 21.064 que introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones**

**Informa:**

**Unidad de fiscalización**

**CANTIDAD DE FISCALIZAZADORES EN TERRENO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGION** | al 30 de junio del 2021 | | | al 30 de septiembre del 2021 | | | al 31 de diciembre de 2021 | | |
| ANALISTAS DE FISCALIZACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | HONORARIOS DE APOYO | Total | ANALISTAS DE FISCALIZACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | HONORARIOS DE APOYO | Total | ANALISTAS DE FISCALIZACIÓN Y MEDIO AMBIENTE | HONORARIOS DE APOYO | Total |
| Arica y Parinacota | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Tarapacá | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Antofagasta | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Atacama | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| Coquimbo | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| Valparaíso | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 |
| Metropolitana | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 |
| O´Higgins | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| Maule | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| Ñuble | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Bío Bío | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Araucania | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Los Rios | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Los Lagos | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Aysen | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Magallanes | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| **Total** | **47** | **12** | **59** | **49** | **12** | **61** | **49** | **12** | **61** |

**ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN IDENTIFICADAS CON RESPECTO A PROCESOS SANCIONATORIOS:**

Se adjuntan tablas que identifican los terrenos realizados por el personal de fiscalización regional al segundo trimestre del año 2021. Durante este periodo se han realizado 921 terrenos (Tabla siguiente).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 1 | FO-0201-027 | ANTOFAGASTA | MARIA ELENA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 21-01-2021 |  |  |  |
| 2 | FO-0201-028 | ANTOFAGASTA | MARIA ELENA | Otras infracciones del Código de Aguas | 21-01-2021 | 151 | 26-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 3 | FO-0201-029 | ANTOFAGASTA | MARIA ELENA | Extracción de aguas no autorizada (Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 203/2013), Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 06-05-2021 | 187 | 27-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 4 | FO-0201-030 | ANTOFAGASTA | MARIA ELENA | Extracción de aguas no autorizada (Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 203/2013), Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 06-05-2021 | 189 | 28-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 5 | FO-0201-031 | ANTOFAGASTA | MARIA ELENA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 6 | FO-0201-033 | ANTOFAGASTA | MARIA ELENA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 20-10-2021 |  |  |  |
| 7 | FO-0202-430 | ANTOFAGASTA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 03-05-2021 | 172 | 13-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 8 | FO-0202-431 | ANTOFAGASTA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 03-05-2021 | 171 | 13-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 9 | FO-0202-432 | ANTOFAGASTA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 03-05-2021 | 170 | 13-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 10 | FO-0202-433 | ANTOFAGASTA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 04-05-2021 | 188 | 27-09-2021 | Ordena cierre del expediente |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 11 | FO-0202-434 | ANTOFAGASTA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 04-05-2021 | 186 | 24-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 12 | FO-0202-435 | ANTOFAGASTA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 04-05-2021 | 155 | 31-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 13 | FO-0202-436 | ANTOFAGASTA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 04-05-2021 | 144 | 26-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 14 | FO-0202-437 | ANTOFAGASTA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Extracción de aguas no autorizada (Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 203/2013), Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 04-05-2021 | 156 | 31-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 15 | FO-0202-438 | ANTOFAGASTA | CALAMA | Extracción de aguas no autorizada (Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 203/2013), Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 03-05-2021 |  |  |  |
| 16 | FO-0202-439 | ANTOFAGASTA | CALAMA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 17 | FO-0202-440 | ANTOFAGASTA | CALAMA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 18 | FO-0202-441 | ANTOFAGASTA | CALAMA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 237 | 09-11-2021 | aplica multa |
| 19 | FO-0202-442 | ANTOFAGASTA | CACAMA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 20 | FO-0202-443 | ANTOFAGASTA | OLLAGÜE | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 21 | FO-0202-444 | ANTOFAGASTA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 22 | FO-0202-445 | ANTOFAGASTA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 23 | FO-0202-446 | ANTOFAGASTA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 24 | FO-0202-448 | ANTOFAGASTA | SAN PEDRO DE ATACAMA | Otras infracciones del Código de Aguas | 08-10-2021 |  |  |  |
| 25 | FO-0203-448 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 193 | 12-10-2021 | Constata infracción |
| 26 | FO-0203-449 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 193 | 12-10-2021 | Constata infracción |
| 27 | FO-0203-450 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 193 | 12-10-2021 | Constata infracción |
| 28 | FO-0203-451 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 193 | 12-10-2021 | Constata infracción |
| 29 | FO-0203-452 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 193 | 12-10-2021 | Constata infracción |
| 30 | FO-0203-453 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 193 | 12-10-2021 | Constata infracción |
| 31 | FO-0203-454 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 32 | FO-0203-455 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 33 | FO-0203-456 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 237 | 10-12-2021 | aplica multa |
| 34 | FO-0203-457 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 35 | FO-0203-458 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 36 | FO-0203-459 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 37 | FO-0203-460 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 38 | FO-0203-461 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 39 | FO-0203-462 | ANTOFAGASTA | TALTAL | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 40 | FO-0203-463 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 237 | 10-12-2021 | aplica multa |
| 41 | FO-0203-464 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 42 | FO-0203-465 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 43 | FO-0203-466 | ANTOFAGASTA | TALTAL | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 240 | 11-11-2021 | aplica multa |
| 44 | FO-0203-467 | ANTOFAGASTA | TALTAL | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 240 | 11-11-2021 | aplica multa |
| 45 | FO-0203-468 | ANTOFAGASTA | TALTAL | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 240 | 11-11-2021 | aplica multa |
| 46 | FO-0203-469 | ANTOFAGASTA | TALTAL | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 240 | 11-11-2021 | aplica multa |
| 47 | FO-0203-470 | ANTOFAGASTA | TALTAL | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 240 | 11-11-2021 | aplica multa |
| 48 | FO-0203-471 | ANTOFAGASTA | TALTAL | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 240 | 11-11-2021 | aplica multa |
| 49 | FO-0203-472 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 50 | FO-0203-473 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 51 | FO-0203-474 | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 52 | FO-0203-475 | ANTOFAGASTA | TALTAL | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 53 | FO-0203-476 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 206 | 22-10-2021 | Constata infracción |
| 54 | FO-0203-477 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 206 | 22-10-2021 | Constata infracción |
| 55 | FO-0203-478 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 206 | 22-10-2021 | Constata infracción |
| 56 | FO-0203-479 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 206 | 22-10-2021 | Constata infracción |
| 57 | FO-0203-480 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 206 | 22-10-2021 | Constata infracción |
| 58 | FO-0203-481 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 206 | 22-10-2021 | Constata infracción |
| 59 | FO-0203-482 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 206 | 22-10-2021 | Constata infracción |
| 60 | FO-0203-483 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 268 | 10-12-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 61 | FO-0203-484 | ANTOFAGASTA | TALTAL | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 62 | FO-0203-485 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 63 | FO-0203-486 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 289 | 27-12-2021 | aplica multa |
| 64 | FO-0203-487 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 289 | 27-12-2021 | aplica multa |
| 65 | FO-0203-488 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 289 | 27-12-2021 | aplica multa |
| 66 | FO-0203-489 | ANTOFAGASTA | TALTAL | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 67 | FO-0203-490 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 68 | FO-0203-491 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 69 | FO-0203-492 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 70 | FO-0203-493 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 256 | 01-12-2021 | aplica multa |
| 71 | FO-0203-494 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 267 | 10-12-2021 | aplica multa |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 72 | FO-0203-495 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 267 | 10-12-2021 | aplica multa |
| 73 | FO-0203-496 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 267 | 10-12-2021 | aplica multa |
| 74 | FO-0203-497 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 267 | 10-12-2021 | aplica multa |
| 75 | FO-0203-498 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 267 | 10-12-2021 | aplica multa |
| 76 | FO-0203-499 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 267 | 10-12-2021 | aplica multa |
| 77 | FO-0203-500 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 267 | 10-12-2021 | aplica multa |
| 78 | FO-0203-501 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 267 | 10-12-2021 | aplica multa |
| 79 | FO-0203-502 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 267 | 10-12-2021 | aplica multa |
| 80 | FO-0203-503 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 267 | 10-12-2021 | aplica multa |
| 81 | FO-0203-504 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 267 | 10-12-2021 | aplica multa |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 82 | FO-0203-505 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 267 | 10-12-2021 | aplica multa |
| 83 | FO-0203-506 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 84 | FO-0203-507 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 85 | FO-0203-508 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 86 | FO-0203-509 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 87 | FO-0203-510 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 88 | FO-0203-511 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 89 | FO-0203-512 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 90 | FO-0203-513 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 91 | FO-0203-514 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 92 | FO-0203-515 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 93 | FO-0203-516 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 197 | 20-10-2021 | Constata infracción |
| 94 | FO-0203-517 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 197 | 20-10-2021 | Constata infracción |
| 95 | FO-0203-518 | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 96 | FO-0203-519 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 97 | FO-0203-520 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 228 | 05-11-2021 | aplica multa |
| 98 | FO-0203-521 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 228 | 05-11-2021 | aplica multa |
| 99 | FO-0203-522 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 228 | 05-11-2021 | aplica multa |
| 100 | FO-0203-523 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 228 | 05-11-2021 | aplica multa |
| 101 | FO-0203-524 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 | 228 | 05-11-2021 | aplica multa |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 102 | FD-0901-71 | ARAUCANIA | CURACAUTÍN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 29-01-2021 | 396 | 28-07-2021 | Rechaza |
| 103 | FD-0901-72 | ARAUCANIA | CURACAUTÍN | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 29-01-2021 | 396 | 28-07-2021 | Rechaza |
| 104 | FD-0901-73 | ARAUCANIA | COLLIPULLI | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 08-02-2021 | 445 | 03-08-2021 | Acoge |
| 105 | FD-0901-74 | ARAUCANIA | COLLIPULLI | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 08-02-2021 | 445 | 03-08-2021 | Acoge |
| 106 | FD-0901-75 | ARAUCANIA | ANGOL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 08-02-2021 | 167 | 25-03-2021 | Rechaza |
| 107 | FD-0901-76 | ARAUCANIA | VICTORIA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 21-12-2020 | 310 | 17-06-2021 | acoge |
| 108 | FD-0901-77 | ARAUCANIA | VICTORIA | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 21-12-2020 | 310 | 17-06-2021 | acoge |
| 109 | FD-0901-78 | ARAUCANIA | CURACAUTÍN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 14-09-2021 |  |  |  |
| 110 | FD-0901-79 | ARAUCANIA | CURACAUTÍN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 14-09-2021 |  |  |  |
| 111 | FD-0901-80 | ARAUCANIA | CURACAUTÍN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 14-09-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 112 | FD-0901-81 | ARAUCANIA | PURÉN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 15-09-2021 |  |  |  |
| 113 | FD-0902-368 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 09-02-2021 | 444 | 03-08-2021 | Acoge parcialmente |
| 114 | FD-0902-369 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Caudal ecológico (art. 129 bis 1 C.A.) | 09-02-2021 | 444 | 03-08-2021 | Acoge parcialmente |
| 115 | FD-0902-370 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 09-02-2021 | 451 | 04-08-2021 | Acoge |
| 116 | FD-0902-371 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 09-02-2021 | 451 | 04-08-2021 | Acoge |
| 117 | FD-0902-372 | ARAUCANIA | TEMUCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 22-02-2021 | 452 | 04-08-2021 | Rechaza |
| 118 | FD-0902-373 | ARAUCANIA | TEMUCO | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 22-02-2021 | 452 | 04-08-2021 | Rechaza |
| 119 | FD-0902-374 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Bocatomas y obras provisionales en cauces naturales (Art. 151, 304 C.A.) | 09-02-2021 | 382 | 22-07-2021 | Rechaza |
| 120 | FD-0902-375 | ARAUCANIA | NUEVA IMPERIAL | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 31-03-2021 | 602 | 29-09-2021 | Acoge |
| 121 | FD-0902-376 | ARAUCANIA | NUEVA IMPERIAL | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 31-03-2021 | 602 | 29-09-2021 | Acoge |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 122 | FD-0902-377 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Bocatomas y obras provisionales en cauces naturales (Art. 151, 304 C.A.) | 09-02-2021 | 382 | 22-07-2021 | Rechaza |
| 123 | FD-0902-378 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Bocatomas y obras provisionales en cauces naturales (Art. 151, 304 C.A.) | 09-02-2021 | 382 | 22-07-2021 | Rechaza |
| 124 | FD-0902-379 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Bocatomas y obras provisionales en cauces naturales (Art. 151, 304 C.A.) | 09-02-2021 | 382 | 22-07-2021 | Rechaza |
| 125 | FD-0902-380 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Bocatomas y obras provisionales en cauces naturales (Art. 151, 304 C.A.) | 09-02-2021 | 382 | 22-07-2021 | Rechaza |
| 126 | FD-0902-381 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Bocatomas y obras provisionales en cauces naturales (Art. 151, 304 C.A.) | 09-02-2021 | 382 | 22-07-2021 | Rechaza |
| 127 | FD-0902-382 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Bocatomas y obras provisionales en cauces naturales (Art. 151, 304 C.A.) | 09-02-2021 | 382 | 22-07-2021 | Rechaza |
| 128 | FD-0902-383 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Bocatomas y obras provisionales en cauces naturales (Art. 151, 304 C.A.) | 09-02-2021 | 382 | 22-07-2021 | Rechaza |
| 129 | FD-0902-384 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Bocatomas y obras provisionales en cauces naturales (Art. 151, 304 C.A.) | 09-02-2021 | 382 | 22-07-2021 | Rechaza |
| 130 | FD-0902-385 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Bocatomas y obras provisionales en cauces naturales (Art. 151, 304 C.A.) | 09-02-2021 | 382 | 22-07-2021 | Rechaza |
| 131 | FD-0902-386 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Bocatomas y obras provisionales en cauces naturales (Art. 151, 304 C.A.) | 09-02-2021 | 382 | 22-07-2021 | Rechaza |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 132 | FD-0901-82 | ARAUCANIA | PURÉN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 19-08-2021 |  |  |  |
| 133 | FD-0902-387 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 20-05-2021 | 713 | 16-11-2021 | Rechaza |
| 134 | FD-0902-389 | ARAUCANIA | FREIRE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 14-06-2021 | 667 | 27-10-2021 | Rechaza |
| 135 | FD-0902-390 | ARAUCANIA | FREIRE | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 14-06-2021 | 667 | 27-10-2021 | Rechaza |
| 136 | FD-0902-388 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 10-06-2021 | 798 | 07-12-2021 | Rechaza |
| 137 | FD-0902-391 | ARAUCANIA | CUNCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 02-07-2021 | 835 | 28-12-2021 | Acoge |
| 138 | FD-0902-392 | ARAUCANIA | PUCON | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 08-07-2021 | 834 | 23-12-2021 | Rechaza |
| 139 | FD-0902-393 | ARAUCANIA | PUCON | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 08-07-2021 | 834 | 23-12-2021 | Rechaza |
| 140 | FD-0902-394 | ARAUCANIA | TEMUCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 09-08-2021 |  |  |  |
| 141 | FD-0902-395 | ARAUCANIA | TEMUCO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 09-08-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 142 | FD-0902-396 | ARAUCANIA | TEMUCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 09-08-2021 |  |  |  |
| 143 | FD-0902-397 | ARAUCANIA | TEMUCO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 09-08-2021 |  |  |  |
| 144 | FD-0902-398 | ARAUCANIA | TEMUCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 09-08-2021 |  |  |  |
| 145 | FD-0902-399 | ARAUCANIA | TEMUCO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 09-08-2021 |  |  |  |
| 146 | FD-0902-400 | ARAUCANIA | TEMUCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 09-08-2021 |  |  |  |
| 147 | FO-0901-74 | ARAUCANIA | RENAICO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 08-02-2021 | 450 | 04-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 148 | FO-0901-75 | ARAUCANIA | CURACAUTÍN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 23-02-2021 | 472 | 19-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 149 | FO-0901-76 | ARAUCANIA | CURACAUTÍN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 28-04-2021 | 644 | 20-10-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 150 | FO-0901-77 | ARAUCANIA | CURACAUTÍN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 28-04-2021 | 644 | 20-10-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 151 | FD-0902-401 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 10-09-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 152 | FD-0902-402 | ARAUCANIA | LONCOCHE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 18-10-2021 | 799 | 09-12-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 153 | FD-0902-403 | ARAUCANIA | PITRUFQUÉN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 28-10-2021 |  |  |  |
| 154 | FO-0902-321 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 14-01-2021 | 373 | 08-07-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 155 | FO-0902-322 | ARAUCANIA | PUCON | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 14-01-2021 | 372 | 08-07-2021 | Constata infracción |
| 156 | FO-0902-323 | ARAUCANIA | PUCON | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 14-01-2021 | 372 | 08-07-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 157 | FO-0902-324 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 14-01-2021 | 370 | 08-07-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 158 | FO-0902-325 | ARAUCANIA | PUCON | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 14-01-2021 | 371 | 08-07-2021 | Constata infracción |
| 159 | FO-0902-326 | ARAUCANIA | PUCON | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 01-02-2021 | 397 | 28-07-2021 | Constata infracción |
| 160 | FO-0902-327 | ARAUCANIA | PUCON | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 25-02-2021 | 448 | 04-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 161 | FD-0902-404 | ARAUCANIA | PITRUFQUÉN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 28-10-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 162 | FO-0902-329 | ARAUCANIA | SAAVEDRA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 22-02-2021 | 449 | 04-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 163 | FO-0902-330 | ARAUCANIA | PUCON | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 25-02-2021 | 478 | 23-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 164 | FO-0902-331 | ARAUCANIA | PUCON | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 25-02-2021 | 483 | 23-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 165 | FO-0902-332 | ARAUCANIA | PUCON | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 25-02-2021 | 182 | 23-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 166 | FO-0902-333 | ARAUCANIA | PUCON | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 25-02-2021 | 486 | 25-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 167 | FO-0902-334 | ARAUCANIA | TEMUCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 04-03-2021 | 485 | 25-08-2021 | Constata infracción |
| 168 | FO-0902-335 | ARAUCANIA | PITRUFQUÉN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 22-03-2021 | 562 | 22-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 169 | FO-0902-336 | ARAUCANIA | PITRUFQUÉN | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 22-03-2021 | 562 | 22-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 170 | FO-0902-337 | ARAUCANIA | PITRUFQUÉN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 22-03-2021 | 561 | 22-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 171 | FO-0902-338 | ARAUCANIA | PITRUFQUÉN | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 22-03-2021 | 561 | 22-09-2021 | Ordena cierre del expediente |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 172 | FO-0902-339 | ARAUCANIA | TEMUCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 29-03-2021 | 601 | 29-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 173 | FO-0902-340 | ARAUCANIA | TEMUCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 31-03-2021 | 609 | 30-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 174 | FO-0902-341 | ARAUCANIA | CURARREHUE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 06-04-2021 | 565 | 23-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 175 | FO-0902-342 | ARAUCANIA | CURARREHUE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 06-04-2021 | 565 | 23-09-2021 | Constata infracción |
| 176 | FO-0902-343 | ARAUCANIA | PUCON | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 06-04-2021 | 624 | 06-10-2021 | Constata infracción |
| 177 | FO-0902-344 | ARAUCANIA | PUCON | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 06-04-2021 | 624 | 06-10-2021 | Constata infracción |
| 178 | FO-0902-345 | ARAUCANIA | LONCOCHE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 13-04-2021 | 632 | 13-10-2021 | Constata infracción |
| 179 | FO-0902-346 | ARAUCANIA | GORBEA | Bocatomas y obras provisionales en cauces naturales (Art. 151, 304 C.A.) | 13-04-2021 | 633 | 13-10-2021 | Constata infracción |
| 180 | FO-0902-347 | ARAUCANIA | CUNCO | Caudal ecológico (art. 129 bis 1 C.A.) | 14-04-2021 | 635 | 14-10-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 181 | FO-0902-348 | ARAUCANIA | TEMUCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 28-04-2021 | 229 | 12-05-2021 | Ordena cierre del expediente |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 182 | FO-0902-349 | ARAUCANIA | TEMUCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 28-04-2021 | 662 | 26-10-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 183 | FD-0902-406 | ARAUCANIA | PADRE LAS CASAS | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 03-11-2021 |  |  |  |
| 184 | FD-0902-407 | ARAUCANIA | FREIRE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 27-07-2021 |  |  |  |
| 185 | FD-0902-408 | ARAUCANIA | TEMUCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 23-11-2021 |  |  |  |
| 186 | FD-0902-409 | ARAUCANIA | TOLTÉN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 01-12-2021 |  |  |  |
| 187 | FD-0902-410 | ARAUCANIA | TOLTÉN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 01-12-2021 |  |  |  |
| 188 | FD-0902-411 | ARAUCANIA | PERQUENCO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 15-12-2021 |  |  |  |
| 189 | FO-0901-78 | ARAUCANIA | PURÉN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 19-08-2021 |  |  |  |
| 190 | FO-0901-79 | ARAUCANIA | ANGOL | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 15-09-2021 | 830 | 22-12-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 191 | FO-0901-80 | ARAUCANIA | ANGOL | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 15-09-2021 | 830 | 22-12-2021 | Ordena cierre del expediente |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 192 | FO-0901-81 | ARAUCANIA | LONQUIMAY | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 22-11-2021 |  |  |  |
| 193 | FO-0901-82 | ARAUCANIA | LONQUIMAY | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 22-11-2021 |  |  |  |
| 194 | FO-0902-328 | ARAUCANIA | TEMUCO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 22-02-2021 | 714 | 16-11-2021 | Constata infracción |
| 195 | FO-0902-362 | ARAUCANIA | TEODORO SCHMIDT | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 14-06-2021 | 331 | 29-06-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 196 | FO-0902-350 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 10-05-2021 | 697 | 10-11-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 197 | FO-0902-351 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 10-05-2021 | 697 | 10-11-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 198 | FO-0902-352 | ARAUCANIA | PUCON | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 10-05-2021 | 696 | 10-11-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 199 | FO-0902-353 | ARAUCANIA | PUCON | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 10-05-2021 | 695 | 10-11-2021 | Constata infracción |
| 200 | FO-0902-354 | ARAUCANIA | GORBEA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 11-05-2021 | 688 | 08-11-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 201 | FO-0902-355 | ARAUCANIA | GORBEA | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 11-05-2021 | 688 | 08-11-2021 | Ordena cierre del expediente |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 202 | FO-0902-356 | ARAUCANIA | CUNCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 20-05-2021 | 689 | 08-11-2021 | Constata infracción |
| 203 | FO-0902-357 | ARAUCANIA | CURARREHUE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 25-05-2021 | 756 | 25-11-2021 | Constata infracción |
| 204 | FO-0902-358 | ARAUCANIA | CURARREHUE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 25-05-2021 | 756 | 25-11-2021 | Constata infracción |
| 205 | FD-1501-103 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Otras infracciones del Código de Aguas | 27-01-2021 | 107 | 18-05-2021 | Rechaza |
| 206 | FD-1501-104 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 05-02-2021 | 21 | 08-03-2021 | Rechaza |
| 207 | FD-1501-105 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 24-03-2021 | 255 | 11-08-2021 | Acoge |
| 208 | FD-1501-106 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 12-03-2021 | 124 | 31-05-2021 | Rechaza |
| 209 | FD-1501-107 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 30-04-2021 | 330 | 24-09-2021 | Acoge |
| 210 | FD-1501-108 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 28-05-2021 | 328 | 23-09-2021 | Rechaza |
| 211 | FO-1501-277 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 22-01-2021 | 106 | 17-05-2021 | Rechaza |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 212 | FO-1501-278 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 05-02-2021 | 97 | 11-05-2021 | Acoge |
| 213 | FO-1501-279 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 26-02-2021 | 248 | 10-08-2021 | Acoge |
| 214 | FO-1501-280 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 05-05-2021 | 260 | 12-08-2021 | Acoge |
| 215 | FO-1501-281 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 19-05-2021 | 126 | 31-05-2021 | Rechaza |
| 216 | FO-1501-282 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 19-05-2021 | 166 | 16-06-2021 | Rechaza |
| 217 | FO-1501-283 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 30-06-2021 | 316 | 16-09-2021 | Acoge |
| 218 | FO-1501-284 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 30-06-2021 | 315 | 16-09-2021 | Acoge |
| 219 | FO-1501-290 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 30-07-2021 | 339 | 30-09-2021 | Acoge |
| 220 | FO-1501-291 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 13-08-2021 | 191 | 21-10-2021 | Acoge |
| 221 | FO-1501-292 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 03-09-2011 | 384 | 23-12-2021 | Acoge |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 222 | FO-1501-293 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 01-09-2021 | 364 | 17-11-2021 | Rechaza |
| 223 | FO-1501-294 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 20-08-2021 | 365 | 17-11-2021 | Rechaza |
| 224 | FO-1501-295 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 01-09-2021 | 381 | 22-12-2021 | Rechaza |
| 225 | FD-0302-35 | ATACAMA | ALTO DEL CARMEN | Bocatomas y obras provisionales en cauces naturales (Art. 151, 304 C.A.) | 02-03-2021 | 663 | 23-08-2021 | Rechaza |
| 226 | FD-0302-77 | ATACAMA | TIERRA AMARILLA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 12-02-2021 | 632 | 05-08-2021 | Rechaza |
| 227 | FD-0302-78 | ATACAMA | TIERRA AMARILLA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 12-02-2021 | 633 | 05-08-2021 |  |
| 228 | FD-0302-79 | ATACAMA | TIERRA AMARILLA | Bocatomas y obras provisionales en cauces naturales (Art. 151, 304 C.A.) | 12-02-2021 | 633 | 05-08-2021 |  |
| 229 | FD-0302-80 | ATACAMA | TIERRA AMARILLA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 16-02-2021 | 596 | 30-07-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 230 | FD-0302-81 | ATACAMA | TIERRA AMARILLA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 13-05-2021 | 869 | 29-10-2021 |  |
| 231 | FD-0302-82 | ATACAMA | TIERRA AMARILLA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 13-05-2021 | 868 | 29-10-2021 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 232 | FD-0302-83 | ATACAMA | TIERRA AMARILLA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 13-05-2021 | 864 | 27-10-2021 | Acoge |
| 233 | FD-0302-84 | ATACAMA | TIERRA AMARILLA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 13-05-2021 | 865 | 27-10-2021 | Rechaza |
| 234 | FD-0302-85 | ATACAMA | TIERRA AMARILLA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 13-05-2021 | 866 | 29-10-2021 |  |
| 235 | FD-0302-86 | ATACAMA | TIERRA AMARILLA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 13-05-2021 | 867 | 29-10-2021 |  |
| 236 | FD-0302-87 | ATACAMA | COPIAPÓ | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 30-06-2021 | 1149 | 23-12-2021 | Rechaza |
| 237 | FD-0302-88 | ATACAMA | COPIAPÓ | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 11-08-2021 |  |  |  |
| 238 | FD-0302-89 | ATACAMA | COPIAPÓ | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 11-08-2021 |  |  |  |
| 239 | FD-0303-34 | ATACAMA | ALTO DEL CARMEN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 02-03-2021 |  |  |  |
| 240 | FD-0303-36 | ATACAMA | VALLENAR | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 12-08-2021 |  |  |  |
| 241 | FO-0301-9 | ATACAMA | DIEGO DE ALMAGRO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 08-07-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 242 | FO-0302-147 | ATACAMA | TIERRA AMARILLA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 25-02-2021 | 668 | 23-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 243 | FO-0302-148 | ATACAMA | COPIAPÓ | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 04-03-2021 | 672 | 23-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 244 | FO-0302-149 | ATACAMA | TIERRA AMARILLA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 25-02-2021 | 668 | 23-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 245 | FO-0302-150 | ATACAMA | TIERRA AMARILLA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 26-03-2021 | 714 | 08-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 246 | FO-0303-39 | ATACAMA | VALLENAR | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 05-02-2021 | 605 | 03-08-2021 | Constata infracción |
| 247 | FO-0303-40 | ATACAMA | FREIRINA | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 12-03-2021 | 717 | 10-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 248 | FO-0303-41 | ATACAMA | ALTO DEL CARMEN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 23-04-2021 | 809 | 15-10-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 249 | FO-0303-42 | ATACAMA | HUASCO | Otras infracciones del Código de Aguas | 27-04-2021 | 857 | 26-10-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 250 | FO-0303-43 | ATACAMA | ALTO DEL CARMEN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 27-04-2021 | 863 | 27-10-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 251 | FO-0303-44 | ATACAMA | ALTO DEL CARMEN | Otras infracciones del Código de Aguas | 29-07-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 252 | FO-0203-525 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 14-06-2021 |  |  |  |
| 253 | FD-1101-8 | AYSEN | AISÉN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 02-07-2021 | 994 | 17-12-2021 | Acoge |
| 254 | FD-1102-34 | AYSEN | COIHAIQUE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 30-06-2021 | 993 | 17-12-2021 | Rechaza |
| 255 | FD-1102-29(1) | AYSEN | COIHAIQUE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 03-02-2021 | 313 | 14-04-2021 | Acoge |
| 256 | FD-1102-30 | AYSEN | COIHAIQUE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 25-03-2021 | 718 | 15-09-2021 | Acoge |
| 257 | FD-1102-31 | AYSEN | COIHAIQUE | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 07-05-2021 | 481 | 22-06-2021 | Rechaza |
| 258 | FD-1102-32 | AYSEN | COIHAIQUE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 18-05-2021 | 480 | 22-06-2021 | Rechaza |
| 259 | FO-1101-174 | AYSEN | AISÉN | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 15-02-2021 | 548 | 26-07-2021 | Constata infracción |
| 260 | FO-1101-175 | AYSEN | AISÉN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 15-04-2021 | 784 | 15-10-2021 | Constata infracción |
| 261 | FO-1101-176 | AYSEN | AISÉN | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 14-05-2021 | 785 | 15-10-2021 | Ordena cierre del expediente |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 262 | FO-1101-177 | AYSEN | AISÉN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 26-05-2021 | 786 | 15-10-2021 | Constata infracción |
| 263 | FO-1101-178 | AYSEN | AISÉN | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 26-05-2021 | 787 | 15-10-2021 | Constata infracción |
| 264 | FO-1102-336 | AYSEN | COIHAIQUE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 18-06-2021 | 966 | 10-12-2021 | Constata infracción |
| 265 | FO-1102-331 | AYSEN | COIHAIQUE | Bocatomas y obras provisionales en cauces naturales (Art. 151, 304 C.A.) | 12-02-2021 | 581 | 11-08-2021 | Constata infracción |
| 266 | FO-1102-332 | AYSEN | COIHAIQUE | Bocatomas y obras provisionales en cauces naturales (Art. 151, 304 C.A.) | 12-02-2021 | 582 | 11-08-2021 | Constata infracción |
| 267 | FO-1102-333 | AYSEN | COIHAIQUE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 23-02-2021 | 594 | 17-08-2021 | Constata infracción |
| 268 | FO-1102-334 | AYSEN | COIHAIQUE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 04-01-2021 | 469 | 11-06-2021 | Constata infracción |
| 269 | FO-1102-335 | AYSEN | COIHAIQUE | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 05-06-2021 | 556 | 28-07-2021 | Constata infracción |
| 270 | FD-0802-211 | BÍOBÍO | QUILACO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 01-02-2021 |  |  |  |
| 271 | FD-0802-212 | BÍOBÍO | LOS ANGELES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 24-02-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 272 | FD-0802-213 | BÍOBÍO | SANTA BÁRBARA | Obras Mayores (art. 294 y 307 C.A.) | 01-03-2021 |  |  |  |
| 273 | FD-0802-217 | BÍOBÍO | LOS ANGELES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 15-07-2021 |  |  |  |
| 274 | FD-0802-215 | BÍOBÍO | LOS ANGELES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 08-04-2021 | 466 | 21-09-2021 | Rechaza |
| 275 | FD-0802-216 | BÍOBÍO | LOS ANGELES | Otras infracciones del Código de Aguas | 08-04-2021 | 544 | 14-10-2021 | Rechaza |
| 276 | FD-0802-219 | BÍOBÍO | NEGRETE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 27-08-2021 | 727 | 02-12-2021 | Rechaza |
| 277 | FD-0802-222 | BÍOBÍO | LOS ANGELES | Otras infracciones del Código de Aguas | 24-09-2021 | 736 | 03-12-2021 | Rechaza |
| 278 | FD-0802-226 | BÍOBÍO | NEGRETE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 09 y 16-12-2021 |  |  |  |
| 279 | FD-0802-227 | BÍOBÍO | MULCHEN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 23-12-2021 |  |  |  |
| 280 | FD-0803-138 | BÍOBÍO | HUALQUI | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 08-02-2021 | 485 | 27-09-2021 | Acoge |
| 281 | FD-0802-228 | BÍOBÍO | SANTA BARBARA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 20-12-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 282 | FD-0803-139 | BÍOBÍO | HUALQUI | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 02-03-2021 | 127 | 29-03-2021 | Rechaza |
| 283 | FD-0803-142 | BÍOBÍO | CONCEPCIÓN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 05-04-2021 | 315 | 26-07-2021 | Rechaza |
| 284 | FD-0803-143 | BÍOBÍO | CORONEL | Otras infracciones del Código de Aguas | 13-04-2021 | 318 | 26-07-2021 | Rechaza |
| 285 | FD-0803-144 | BÍOBÍO | CONCEPCIÓN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 06-05-2021 | 520 | 08-10-2021 | Rechaza |
| 286 | FD-0803-145 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 09-06-2021 | 277 | 30-06-2021 | Rechaza |
| 287 | FD-0803-146 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 09-06-2021 | 272 | 30-06-2021 | Rechaza |
| 288 | FD-0803-148 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 08-07-2021 | 403 | 27-08-2021 | Rechaza |
| 289 | FD-0803-149 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 09-06-2021 | 274 | 30-06-2021 | Rechaza |
| 290 | FD-0803-150 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 09-06-2021 | 273 | 30-06-2021 | Rechaza |
| 291 | FD-0803-151 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 09-06-2021 | 275 | 30-06-2021 | Rechaza |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 292 | FD-0803-152 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 28-08-2021 | 441 | 09-09-2021 | Rechaza |
| 293 | FD-0803-153 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 16-06-2021 | 308 | 19-07-2021 | Rechaza |
| 294 | FD-0803-154 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 16-06-2021 | 425 | 02-09-2021 | Rechaza |
| 295 | FD-0803-155 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 16-06-2021 | 424 | 02-09-2021 | Rechaza |
| 296 | FD-0803-156 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 24-06-2021 | 300 | 19-07-2021 | Rechaza |
| 297 | FD-0803-157 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 09-06-2021 | 565 | 29-10-2021 | Rechaza |
| 298 | FD-0803-158 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 15-07-2021 | 316 | 26-07-2021 | Rechaza |
| 299 | FD-0803-137 | BÍOBÍO | SAN PEDRO DE LA PAZ | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 17-02-2021 |  |  |  |
| 300 | FD-0803-160 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 09-06-2021 | 613 | 11-11-2021 | Rechaza |
| 301 | FD-0803-162 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 09-06-2021 | 303 | 19-07-2021 | Rechaza |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 302 | FD-0803-163 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 09-06-2021 | 271 | 30-06-2021 | Rechaza |
| 303 | FD-0803-164 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 09-06-2021 | 317 | 26-07-2021 | Rechaza |
| 304 | FD-0803-165 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 24-06-2021 | 301 | 19-07-2021 | Rechaza |
| 305 | FD-0803-166 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 09-06-2021 | 276 | 30-06-2021 | Rechaza |
| 306 | FD-0803-141 | BÍOBÍO | HUALQUI | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 18-03-2021 |  |  |  |
| 307 | FD-0803-147 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 16-06-2021 |  |  |  |
| 308 | FD-0803-159 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 24-06-2021 |  |  |  |
| 309 | FD-0803-167 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 25-06-2021 | 302 | 19-07-2021 | Rechaza |
| 310 | FD-0803-174 | BÍOBÍO | HUALQUI | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 26-10-2021 | 737 | 03-12-2021 | Rechaza |
| 311 | FD-0803-175 | BÍOBÍO | SANTA JUANA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 26-10-2021 | 728 | 02-12-2021 | Rechaza |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 312 | FD-0803-176 | BÍOBÍO | HUALQUI | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 02-11-2021 | 682 | 25-11-2021 | Rechaza |
| 313 | FD-0803-161 | BÍOBÍO | CORONEL | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 24-06-2021 |  |  |  |
| 314 | FD-0803-168 | BÍOBÍO | FLORIDA | Otras infracciones del Código de Aguas | 20-07-2021 |  |  |  |
| 315 | FD-0803-169 | BÍOBÍO | SAN PEDRO DE LA PAZ | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 22-07-2021 |  |  |  |
| 316 | FD-0803-170 | BÍOBÍO | CORONEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 22-07-2021 |  |  |  |
| 317 | FO-0802-83 | BÍOBÍO | LOS ANGELES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 24-02-2021 | 109 | 22-03-2021 | Rechaza |
| 318 | FO-0802-85 | BÍOBÍO | YUMBEL | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 23-03-2021 | 139 | 14-04-2021 | Rechaza |
| 319 | FO-0802-86 | BÍOBÍO | LOS ANGELES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 21-04-2021 | 462 | 16-09-2021 | Rechaza |
| 320 | FO-0802-88 | BÍOBÍO | LOS ANGELES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 21-04-2021 | 461 | 16-09-2021 | Rechaza |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 321 | FO-0802-89 | BÍOBÍO | LOS ANGELES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 21-04-2021 | 459 | 16-09-2021 | Rechaza |
| 322 | FO-0802-90 | BÍOBÍO | LOS ANGELES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 21-04-2021 | 460 | 16-09-2021 | Rechaza |
| 323 | FO-0802-91 | BÍOBÍO | LOS ANGELES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 21-04-2021 | 444 | 09-09-2021 | Rechaza |
| 324 | FO-0802-93 | BÍOBÍO | LOS ANGELES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 21-04-2021 | 191 | 18-05-2021 | Rechaza |
| 325 | FO-0802-94 | BÍOBÍO | LOS ANGELES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 27-05-2021 | 465 | 16-09-2021 | Rechaza |
| 326 | FD-0803-177 | BÍOBÍO | TOME | Otras infracciones del Código de Aguas | 30-11 y 17-12-2021 |  |  |  |
| 327 | FO-0802-95 | BÍOBÍO | MULCHÉN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 27-07-2021 | 378 | 23-08-2021 | Rechaza |
| 328 | FD-0803-178 | BÍOBÍO | TOME | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 30-11-2021 |  |  |  |
| 329 | FD-0803-179 | BÍOBÍO | SAN PEDRO DE LA PAZ | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 10-12-2021 |  |  |  |
| 330 | FD-0803-180 | BÍOBÍO | TOME | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 17-12-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 331 | FD-0803-71 | BÍOBÍO | SAN PEDRO DE LA PAZ | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 19-11-2020 |  |  |  |
| 332 | FD-0804-60 | BÍOBÍO | ARAUCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 29-01-2021 |  |  |  |
| 333 | FO-0803-174 | BÍOBÍO | HUALPÉN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 31-05-2021 | 228 | 17-06-2021 | Rechaza |
| 334 | FO-0803-175 | BÍOBÍO | HUALPÉN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 31-05-2021 | 752 | 07-12-2021 | Rechaza |
| 335 | FD-0401-180 | COQUIMBO | LA SERENA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 02-02-2021 | 67 | 03-03-2021 | Rechaza |
| 336 | FD-0401-181 | COQUIMBO | LA SERENA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 02-02-2021 | 66 | 03-03-2021 | Rechaza |
| 337 | FD-0401-182 | COQUIMBO | LA SERENA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 04-02-2021 | 348 | 22-07-2021 | Acoge |
| 338 | FD-0401-183 | COQUIMBO | VICUÑA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 01-04-2021 | 511 | 22-10-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 339 | FD-0401-184 | COQUIMBO | VICUÑA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 01-04-2021 |  |  |  |
| 340 | FD-0401-185 | COQUIMBO | LA SERENA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 19-04-2021 | 462 | 27-09-2021 | Acoge |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 341 | FD-0401-186 | COQUIMBO | LA SERENA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 19-04-2021 | 461 | 27-09-2021 | Rechaza |
| 342 | FD-0401-187 | COQUIMBO | LA SERENA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 19-04-2021 | 589 | 29-11-2021 | Rechaza |
| 343 | FD-0401-188 | COQUIMBO | LA SERENA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 19-04-2021 | 585 | 29-11-2021 | Acoge |
| 344 | FD-0401-189 | COQUIMBO | PAIHUANO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 19-04-2021 |  |  |  |
| 345 | FD-0401-190 | COQUIMBO | COQUIMBO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 20-04-2021 | 587 | 29-11-2021 | Rechaza |
| 346 | FD-0401-191 | COQUIMBO | VICUÑA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 29-04-2021 |  |  |  |
| 347 | FD-0401-192 | COQUIMBO | PAIHUANO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 10-06-2021 |  |  |  |
| 348 | FD-0401-193 | COQUIMBO | PAIHUANO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 10-06-2021 |  |  |  |
| 349 | FD-0401-194 | COQUIMBO | PAIHUANO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 10-06-2021 |  |  |  |
| 350 | FD-0401-195 | COQUIMBO | PAIHUANO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 10-06-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 351 | FD-0401-196 | COQUIMBO | LA SERENA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 10-06-2021 |  |  |  |
| 352 | FD-0401-197 | COQUIMBO | LA SERENA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 05-08-2021 | 584 | 29-11-2021 | Acoge |
| 353 | FD-0401-198 | COQUIMBO | LA SERENA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 05-08-2021 | 545 | 15-11-2021 | Rechaza |
| 354 | FD-0401-200 | COQUIMBO | LA SERENA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 27-08-2021 |  |  |  |
| 355 | FD-0402-384 | COQUIMBO | MONTE PATRIA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 03-02-2021 | 323 | 13-07-2021 | Rechaza |
| 356 | FD-0402-385 | COQUIMBO | MONTE PATRIA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 12-02-2021 | 152 | 21-04-2021 | Rechaza |
| 357 | FD-0402-386 | COQUIMBO | PUNITAQUI | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 25-01-2021 | 160 | 23-04-2021 | Rechaza |
| 358 | FD-0402-387 | COQUIMBO | COMBARBALA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 13-01-2021 | 33 | 01-02-2021 | Rechaza |
| 359 | FD-0402-388 | COQUIMBO | COMBARBALA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 12-01-2021 | 19 | 22-01-2021 | Rechaza |
| 360 | FD-0402-389 | COQUIMBO | COMBARBALA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 13-01-2021 | 20 | 22-01-2021 | Rechaza |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 361 | FD-0402-390 | COQUIMBO | COMBARBALA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 13-01-2021 | 466 | 28-09-2021 | Acoge |
| 362 | FD-0402-391 | COQUIMBO | COMBARBALA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 12-01-2021 | 30 | 01-02-2021 | Rechaza |
| 363 | FD-0402-392 | COQUIMBO | COMBARBALA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 13-01-2021 | 157 | 22-04-2021 | Rechaza |
| 364 | FD-0402-393 | COQUIMBO | COMBARBALA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 12-01-2021 | 217 | 20-05-2021 | Acoge |
| 365 | FD-0402-394 | COQUIMBO | COMBARBALA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 12-01-2021 | 31 | 01-02-2021 | Rechaza |
| 366 | FD-0402-395 | COQUIMBO | PUNITAQUI | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 27-01-2021 | 65 | 03-03-2021 | Rechaza |
| 367 | FD-0402-396 | COQUIMBO | OVALLE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 31-03-2021 | 319 | 12-07-2021 | Rechaza |
| 368 | FD-0402-397 | COQUIMBO | RIO HURTADO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 11-02-2021 | 158 | 22-04-2021 | Rechaza |
| 369 | FD-0402-398 | COQUIMBO | OVALLE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 17-02-2021 | 381 | 09-08-2021 | Acoge |
| 370 | FD-0402-399 | COQUIMBO | MONTE PATRIA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 01-04-2021 | 459 | 27-09-2021 | Rechaza |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 371 | FD-0402-400 | COQUIMBO | PUNITAQUI | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 27-01-2021 | 362 | 02-08-2021 | Rechaza |
| 372 | FD-0402-401 | COQUIMBO | PUNITAQUI | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 27-01-2021 | 365 | 03-08-2021 | Acoge |
| 373 | FD-0402-402 | COQUIMBO | MONTE PATRIA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 03-03-2021 |  |  |  |
| 374 | FD-0402-403 | COQUIMBO | MONTE PATRIA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 01-04-2021 | 459 | 27-09-2021 | Rechaza |
| 375 | FD-0402-404 | COQUIMBO | OVALLE | Obras Mayores (art. 294 y 307 C.A.) | 20-04-2021 | 591 | 29-11-2021 | Acoge |
| 376 | FD-0402-405 | COQUIMBO | MONTE PATRIA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 19-04-2021 | 559 | 22-11-2021 | Acoge |
| 377 | FD-0402-406 | COQUIMBO | MONTE PATRIA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 14-04-2021 |  |  |  |
| 378 | FD-0402-407 | COQUIMBO | MONTE PATRIA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 14-04-2021 |  |  |  |
| 379 | FD-0402-408 | COQUIMBO | MONTE PATRIA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 14-04-2021 |  |  |  |
| 380 | FD-0402-409 | COQUIMBO | MONTE PATRIA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 19-04-2021 | 557 | 22-11-2021 | acoge |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 381 | FD-0402-410 | COQUIMBO | OVALLE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 27-04-2021 |  |  |  |
| 382 | FD-0402-411 | COQUIMBO | OVALLE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 27-04-2021 |  |  |  |
| 383 | FD-0402-412 | COQUIMBO | OVALLE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 27-04-2021 |  |  |  |
| 384 | FD-0402-414 | COQUIMBO | MONTE PATRIA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 26-04-2021 |  |  |  |
| 385 | FD-0402-415 | COQUIMBO | MONTE PATRIA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 06-05-2021 | 435 | 07-09-2021 | Rechaza |
| 386 | FD-0402-416 | COQUIMBO | MONTE PATRIA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 06-05-2021 | 383 | 09-08-2021 | Rechaza |
| 387 | FD-0402-420 | COQUIMBO | OVALLE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 30-06-2021 | 596 | 02-12-2021 | Acoge |
| 388 | FD-0402-421 | COQUIMBO | OVALLE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 30-06-2021 | 558 | 22-11-2021 | Rechaza |
| 389 | FD-0402-422 | COQUIMBO | MONTE PATRIA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 07-06-2021 |  |  |  |
| 390 | FD-0402-424 | COQUIMBO | OVALLE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 30-06-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 391 | FD-0402-427 | COQUIMBO | MONTE PATRIA | Incumplimiento de condiciones para el ejercicio del derecho y Planes de Alerta Temprana (PAT) (Art. 149 N°7 C.A.) | 25-08-2021 |  |  |  |
| 392 | FD-0402-428 | COQUIMBO | MONTE PATRIA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 30-08-2021 |  |  |  |
| 393 | FD-0402-429 | COQUIMBO | MONTE PATRIA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 24-09-2021 |  |  |  |
| 394 | FD-0402-434 | COQUIMBO | MONTE PATRIA | Incumplimiento de condiciones para el ejercicio del derecho (Art. 149 N°7 C.A.) | 08-10-2021 |  |  |  |
| 395 | FD-0403-109 | COQUIMBO | ILLAPEL | Incumplimiento de condiciones para el ejercicio del derecho y Planes de Alerta Temprana (PAT) (Art. 149 N°7 C.A.) | 21-01-2021 | 218 | 20-05-2021 | Rechaza |
| 396 | FD-0403-110 | COQUIMBO | ILLAPEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 21-01-2021 | 218 | 20-05-2021 | Rechaza |
| 397 | FD-0403-111 | COQUIMBO | ILLAPEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 21-01-2021 | 384 | 09-08-2021 | Acoge |
| 398 | FD-0403-112 | COQUIMBO | ILLAPEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 04-02-2021 | 510 | 22-10-2021 | Acoge |
| 399 | FD-0403-113 | COQUIMBO | LOS VILOS | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 04-02-2021 | 333 | 19-07-2021 | Rechaza |
| 400 | FD-0403-114 | COQUIMBO | SALAMANCA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 20-01-2021 | 322 | 13-07-2021 | Acoge |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 401 | FD-0403-115 | COQUIMBO | SALAMANCA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 03-02-2021 | 335 | 19-07-2021 | Acoge |
| 402 | FD-0403-116 | COQUIMBO | SALAMANCA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 21-01-2021 | 336 | 19-07-2021 | Acoge |
| 403 | FD-0403-117 | COQUIMBO | SALAMANCA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 05-02-2021 |  |  |  |
| 404 | FD-0403-118 | COQUIMBO | SALAMANCA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 03-02-2021 |  |  |  |
| 405 | FD-0403-119 | COQUIMBO | ILLAPEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 10-03-2021 | 522 | 27-10-2021 | Acoge |
| 406 | FD-0403-120 | COQUIMBO | SALAMANCA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 01-03-2021 | 216 | 20-05-2021 | Rechaza |
| 407 | FD-0403-122 | COQUIMBO | SALAMANCA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 13-04-2021 | 576 | 24-11-2021 | Rechaza |
| 408 | FD-0403-123 | COQUIMBO | SALAMANCA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 26-04-2021 | 575 | 24-11-2021 | Rechaza |
| 409 | FD-0403-124 | COQUIMBO | ILLAPEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 26-04-2021 | 574 | 24-11-2021 | Rechaza |
| 410 | FD-0403-125 | COQUIMBO | ILLAPEL | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 04-06-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 411 | FD-0403-126 | COQUIMBO | ILLAPEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 11-06-2021 | 382 | 09-08-2021 | Rechaza |
| 412 | FD-0403-127 | COQUIMBO | ILLAPEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 30-06-2021 | 500 | 19-10-2021 | Rechaza |
| 413 | FD-0403-128 | COQUIMBO | SALAMANCA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 08-07-2021 | 501 | 19-10-2021 | Rechaza |
| 414 | FD-0403-129 | COQUIMBO | SALAMANCA | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 08-07-2021 | 501 | 19-10-2021 | Rechaza |
| 415 | FD-0403-130 | COQUIMBO | ILLAPEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 08-07-2021 | 394 | 16-08-2021 | Rechaza |
| 416 | FD-0403-131 | COQUIMBO | ILLAPEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 05-08-2021 | 573 | 24-11-2021 | Rechaza |
| 417 | FD-0403-132 | COQUIMBO | ILLAPEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 05-08-2021 | 572 | 24-11-2021 | Rechaza |
| 418 | FD-0403-135 | COQUIMBO | LOS VILOS | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 19-08-2021 |  |  |  |
| 419 | FD-0403-136 | COQUIMBO | LOS VILOS | Otras infracciones del Código de Aguas | 19-08-2021 |  |  |  |
| 420 | FD-0403-138 | COQUIMBO | SALAMANCA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 15-09-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 421 | FD-0403-139 | COQUIMBO | SALAMANCA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 19-10-2021 |  |  |  |
| 422 | FD-0403-140 | COQUIMBO | SALAMANCA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 19-10-2021 |  |  |  |
| 423 | FO-0401-82 | COQUIMBO | COQUIMBO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 15-01-2021 | 290 | 24-06-2021 | Constata infracción |
| 424 | FO-0401-83 | COQUIMBO | LA SERENA | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 02-02-2021 | 327 | 14-07-2021 | Constata infracción |
| 425 | FO-0401-84 | COQUIMBO | LA SERENA | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 02-02-2021 | 326 | 14-07-2021 | Constata infracción |
| 426 | FO-0401-85 | COQUIMBO | VICUÑA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 19-02-2021 |  |  |  |
| 427 | FO-0401-86 | COQUIMBO | PAIHUANO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 24-02-2021 | 484 | 13-10-2021 | Constata infracción |
| 428 | FO-0401-87 | COQUIMBO | LA HIGUERA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 23-03-2021 | 592 | 29-11-2021 | acoge |
| 429 | FO-0401-88 | COQUIMBO | LA HIGUERA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 23-03-2021 |  |  |  |
| 430 | FO-0401-89 | COQUIMBO | PAIHUANO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 24-03-2021 | 385 | 09-08-2021 | Constata infracción |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 431 | FO-0401-90 | COQUIMBO | PAIHUANO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 24-03-2021 | 433 | 07-09-2021 | Constata infracción |
| 432 | FO-0401-91 | COQUIMBO | PAIHUANO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 24-03-2021 | 402 | 18-08-2021 | Constata infracción |
| 433 | FO-0401-92 | COQUIMBO | VICUÑA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 22-06-2021 |  |  |  |
| 434 | FO-0401-93 | COQUIMBO | LA SERENA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 22-06-2021 | 588 | 29-11-2021 | acoge |
| 435 | FO-0401-94 | COQUIMBO | PAIHANO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 20-08-2021 |  |  |  |
| 436 | FO-0401-95 | COQUIMBO | PAIHUANO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 20-08-2021 |  |  |  |
| 437 | FO-0401-96 | COQUIMBO | PAIHUANO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 20-08-2021 |  |  |  |
| 438 | FO-0402-72 | COQUIMBO | COMBARBALA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 18-02-2021 | 227 | 24-05-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 439 | FO-0402-73 | COQUIMBO | COMBARBALA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 18-02-2021 | 353 | 26-07-2021 | Constata infracción |
| 440 | FO-0402-74 | COQUIMBO | MONTE PATRIA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 02-02-2021 | 219 | 20-05-2021 | Ordena cierre del expediente |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 441 | FO-0402-75 | COQUIMBO | OVALLE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 02-02-2021 | 109 | 25-03-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 442 | FO-0402-76 | COQUIMBO | COMBARBALA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 23-03-2021 | 463 | 27-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 443 | FO-0402-77 | COQUIMBO | COMBARBALA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 23-03-2021 |  |  |  |
| 444 | FO-0402-80 | COQUIMBO | MONTE PATRIA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 04-06-2021 |  |  |  |
| 445 | FO-0402-81 | COQUIMBO | MONTE PATRIA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 24-09-2021 |  |  |  |
| 446 | FO-0403-60 | COQUIMBO | ILLAPEL | Teledetección (Extracción no autorizada de aguas Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 203/2013) | 20-01-2021 | 322 | 13-07-2021 | Constata infracción |
| 447 | FO-0403-61 | COQUIMBO | ILLAPEL | Teledetección (Extracción no autorizada de aguas Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 203/2013) | 20-01-2021 | 322 | 13-07-2021 | Constata infracción |
| 448 | FO-0403-62 | COQUIMBO | ILLAPEL | Teledetección (Extracción no autorizada de aguas Art. 20, 59 y 163 C.A.; Art. 42 y 43 D.S. 203/2013) | 20-01-2021 | 264 | 14-06-2021 | Remite al ministerio público |
| 449 | FO-0403-63 | COQUIMBO | ILLAPEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 21-01-2021 | 336 | 19-07-2021 | Constata infracción |
| 450 | FO-0403-64 | COQUIMBO | ILLAPEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 05-02-2021 | 508 | 22-10-2021 | Ordena cierre del expediente |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 451 | FO-0403-65 | COQUIMBO | LOS VILOS | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 09-02-2021 | 337 | 19-07-2021 | Constata infracción |
| 452 | FO-0403-66 | COQUIMBO | ILLAPEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 05-02-2021 | 514 | 22-10-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 453 | FO-0403-67 | COQUIMBO | ILLAPEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 08-02-2021 | 338 | 19-07-2021 | Constata infracción |
| 454 | FO-0403-68 | COQUIMBO | SALAMANCA | Otras infracciones del Código de Aguas | 11-02-2021 | 295 | 25-06-2021 | Constata infracción |
| 455 | FO-0403-69 | COQUIMBO | ILLAPEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 22-03-2021 | 428 | 01-09-2021 | Constata infracción |
| 456 | FO-0403-70 | COQUIMBO | LOS VILOS | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 14-04-2021 | 536 | 09-11-2021 | Constata infracción |
| 457 | FO-0403-71 | COQUIMBO | ILLAPEL | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 18-06-2021 |  |  |  |
| 458 | FO-0403-72 | COQUIMBO | SALAMANCA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 27-07-2021 |  |  |  |
| 459 | FO-0403-73 | COQUIMBO | SALAMANCA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 27-07-2021 |  |  |  |
| 460 | FO-0403-74 | COQUIMBO | SALAMANCA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 27-07-2021 | 521 | 27-10-2021 | Ordena cierre del expediente |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 461 | FO-0403-75 | COQUIMBO | CANELA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 03-09-2021 | 608 | 14-12-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 462 | FO-0403-76 | COQUIMBO | CANELA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 03-09-2021 | 608 | 14-12-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 463 | FO-0403-77 | COQUIMBO | CANELA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 03-09-2021 | 608 | 14-12-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 464 | FO-0403-78 | COQUIMBO | CANELA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 03-09-2021 | 608 | 14-12-2021 | Constata infracción |
| 465 | FO-0403-79 | COQUIMBO | CANELA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 03-09-2021 | 608 | 14-12-2021 | Constata infracción |
| 466 | FO-0403-80 | COQUIMBO | CANELA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 03-09-2021 | 608 | 14-12-2021 | Constata infracción |
| 467 | FD-1002-71 | LOS LAGOS | PUERTO OCTAY | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 22-01-2021 | 85 | 23-03-2021 | Rechaza |
| 468 | FD-1002-72 | LOS LAGOS | RIO NEGRO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 26-01-2021 | 314 | 08-06-2021 | Rechaza |
| 469 | FD-1002-73 | LOS LAGOS | RIO NEGRO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 26-01-2021 | 314 | 08-06-2021 | acoge |
| 470 | FD-1002-74 | LOS LAGOS | SAN JUAN DE LA COSTA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 02-02-2021 | 121 | 30-03-2021 | Ordena cierre del expediente |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 471 | FD-1002-76 | LOS LAGOS | RIO NEGRO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 08-03-2021 | 90 | 21-03-2021 | Rechaza |
| 472 | FD-1002-77 | LOS LAGOS | RIO NEGRO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 08-03-2021 | 90 | 21-03-2021 | Rechaza |
| 473 | FD-1002-78 | LOS LAGOS | OSORNO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 05-04-2021 | 1 | 24-09-2021 | acoge |
| 474 | FD-1002-79 | LOS LAGOS | PURRANQUE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 23-04-2021 |  |  |  |
| 475 | FD-1002-80 | LOS LAGOS | OSORNO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 25-05-2021 |  |  |  |
| 476 | FD-1002-81 | LOS LAGOS | PUERTO OCTAY | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 15-07-2021 | 557 | 03-09-2021 | Rechaza |
| 477 | FD-1002-82 | LOS LAGOS | PURRANQUE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 17-08-2021 |  |  |  |
| 478 | FD-1002-83 | LOS LAGOS | PURRANQUE | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 17-08-2021 |  |  |  |
| 479 | FD-1002-84 | LOS LAGOS | OSORNO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 18-08-2021 | 532 | 30-08-2021 | Rechaza |
| 480 | FD-1002-85 | LOS LAGOS | OSORNO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 06-09-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 481 | FD-1003-184 | LOS LAGOS | PUERTO MONTT | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 13-01-2021 | 128 | 30-03-2021 | Acoge |
| 482 | FD-1003-185 | LOS LAGOS | PUERTO VARAS | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 02-03-2021 | 92 | 24-03-2021 | Rechaza |
| 483 | FD-1003-186 | LOS LAGOS | PUERTO VARAS | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 02-03-2021 | 92 | 24-03-2021 | Rechaza |
| 484 | FD-1003-187 | LOS LAGOS | COCHAMO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 18-02-2021 | 436 | 28-07-2021 | Rechaza |
| 485 | FD-1003-188 | LOS LAGOS | COCHAMO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 18-02-2021 | 436 | 28-07-2021 | Rechaza |
| 486 | FD-1003-189 | LOS LAGOS | PUERTO VARAS | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 02-03-2021 |  |  |  |
| 487 | FD-1003-190 | LOS LAGOS | PUERTO MONTT | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 03-03-2021 | 566 | 14-09-2021 | Acoge |
| 488 | FD-1003-191 | LOS LAGOS | PUERTO VARAS | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 01-03-2021 | 520 | 26-08-2021 | Acoge |
| 489 | FD-1003-192 | LOS LAGOS | PUERTO MONTT | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 16-04-2021 | 263 | 17-05-2021 | Rechaza |
| 490 | FD-1003-193 | LOS LAGOS | PUERTO MONTT | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 30-04-2021 | 558 | 08-09-2021 | Rechaza |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 491 | FD-1003-194 | LOS LAGOS | PUERTO MONTT | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 30-03-2021 |  |  |  |
| 492 | FD-1003-195 | LOS LAGOS | PUERTO MONTT | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 06-04-2021 |  |  |  |
| 493 | FD-1003-196 | LOS LAGOS | FRUTILLAR | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 03-06-2021 | 534 | 30-08-2021 | Rechaza |
| 494 | FD-1003-197 | LOS LAGOS | LLANQUIHUE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 23-04-2021 |  |  |  |
| 495 | FD-1003-199 | LOS LAGOS | MAULLÍN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 04-06-2021 | 533 | 30-08-2021 | Rechaza |
| 496 | FD-1003-200 | LOS LAGOS | PUERTO MONTT | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 15-06-2021 | 521 | 26-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 497 | FD-1003-201 | LOS LAGOS | LLANQUIHUE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 27-07-2021 | 559 | 08-09-2021 | Rechaza |
| 498 | FD-1003-203 | LOS LAGOS | FRUTILLAR | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 18-08-2021 | 536 | 30-08-2021 | Rechaza |
| 499 | FD-1003-204 | LOS LAGOS | CALBUCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 19-08-2021 | 595 | 22-09-2021 | Rechaza |
| 500 | FD-1003-205 | LOS LAGOS | PUERTO MONTT | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 20-08-2021 | 594 | 22-09-2021 | Rechaza |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 501 | FD-1003-207 | LOS LAGOS | PUERTO MONTT | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 04-10-2021 | 11 | 04-11-2021 | Rechaza |
| 502 | FD-1003-209 | LOS LAGOS | FRUTILLAR | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 13-06-2021 |  |  |  |
| 503 | FD-1003-210 | LOS LAGOS | PUERTO MONTT | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 23-11-2021 |  |  |  |
| 504 | FD-1003-211 | LOS LAGOS | PUERTO VARAS | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 15-11-2021 | 16 | 17-11-2021 | Rechaza |
| 505 | FO-1002-59 | LOS LAGOS | SAN PABLO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 26-01-2021 | 122 | 30-03-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 506 | FO-1002-59 | LOS LAGOS | SAN PABLO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 26-01-2021 | 122 | 30-03-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 507 | FO-1002-60 | LOS LAGOS | RIO BUENO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 26-01-2021 |  |  |  |
| 508 | FO-1002-60 | LOS LAGOS | RIO BUENO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 26-01-2021 |  |  |  |
| 509 | FO-1002-61 | LOS LAGOS | OSORNO | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 30-03-2021 | 261 | 13-05-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 510 | FO-1002-62 | LOS LAGOS | OSORNO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 20-10-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 511 | FO-1003-80 | LOS LAGOS | PUERTO VARAS | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 19-01-2021 | 412 | 13-07-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 512 | FO-1003-81 | LOS LAGOS | PUERTO VARAS | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 19-01-2021 | 412 | 13-07-2021 | Constata infracción |
| 513 | FO-1003-82 | LOS LAGOS | LLANQUIHUE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 21-01-2021 | 91 | 24-03-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 514 | FO-1003-83 | LOS LAGOS | FRESIA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 27-01-2021 | 419 | 20-07-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 515 | FO-1003-84 | LOS LAGOS | PUERTO MONTT | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 31-03-2021 |  |  |  |
| 516 | FO-1003-85 | LOS LAGOS | PUERTO MONTT | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 16-04-2021 | 262 | 13-05-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 517 | FO-1003-86 | LOS LAGOS | PUERTO MONTT | Caudal ecológico (art. 129 bis 1 C.A.) | 29-04-2021 | 7 | 29-10-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 518 | FO-1003-87 | LOS LAGOS | PUERTO MONTT | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 24-05-2021 |  |  |  |
| 519 | FO-1003-88 | LOS LAGOS | PUERTO MONTT | Obras Mayores (art. 294 y 307 C.A.) | 24-05-2021 |  |  |  |
| 520 | FO-1003-89 | LOS LAGOS | PUERTO MONTT | Obras Mayores (art. 294 y 307 C.A.) | 24-05-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 521 | FO-1003-90 | LOS LAGOS | CALBUCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 04-06-2021 | 490 | 12-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 522 | FO-1003-91 | LOS LAGOS | CALBUCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 19-08-2021 | 22 | 29-12-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 523 | FO-1003-92 | LOS LAGOS | PUERTO VARAS | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 15-07-2021 | 535 | 30-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 524 | FO-1003-93 | LOS LAGOS | PUERTO MONTT | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 07-09-2021 | 5 | 29-10-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 525 | FO-1003-96 | LOS LAGOS | PUERTO VARAS | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 15-11-2021 | 15 | 17-11-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 526 | FO-1003-97 | LOS LAGOS | PUERTO VARAS | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 04-10-2021 | 12 | 16-11-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 527 | FO-1003-98 | LOS LAGOS | COCHAMO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 15-12-2021 |  |  |  |
| 528 | FO-0203-526 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 30-06-2021 |  |  |  |
| 529 | FO-0203-527 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 09-08-2021 |  |  |  |
| 530 | FD-1401-100 | LOS RÍOS | LANCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 11-03-2021 | 227 | 01-07-2021 | Rechaza |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 531 | FD-1401-101 | LOS RÍOS | PAILLACO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 10-03-2021 | 240 | 13-07-2021 | Acoge |
| 532 | FD-1401-102 | LOS RÍOS | PANGUIPULLI | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 17-03-2021 | 290 | 06-08-2021 | Rechaza |
| 533 | FD-1401-103 | LOS RÍOS | PANGUIPULLI | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 01-04-2021 | 291 | 06-08-2021 | Acoge |
| 534 | FD-1401-104 | LOS RÍOS | VALDIVIA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 07-04-2021 | 292 | 06-08-2021 | Acoge |
| 535 | FD-1401-105 | LOS RÍOS | PANGUIPULLI | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 01-04-2021 | 224 | 01-07-2021 | Rechaza |
| 536 | FD-1401-106 | LOS RÍOS | VALDIVIA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 09-04-2021 | 293 | 06-08-2021 | Rechaza |
| 537 | FD-1401-107 | LOS RÍOS | VALDIVIA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 07-04-2021 | 294 | 06-08-2021 | acoge |
| 538 | FD-1401-108 | LOS RÍOS | VALDIVIA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 07-04-2021 | 295 | 06-08-2021 | Rechaza |
| 539 | FD-1401-109 | LOS RÍOS | PAILLACO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 28-04-2021 | 228 | 01-07-2021 | Rechaza |
| 540 | FD-1401-110 | LOS RÍOS | CORRAL | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 17-05-2021 | 229 | 01-07-2021 | Rechaza |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 541 | FD-1401-111 | LOS RÍOS | LOS LAGOS | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 14-05-2021 | 226 | 01-07-2021 | Rechaza |
| 542 | FD-1401-112 | LOS RÍOS | MARIQUINA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 14-06-2021 | 369 | 28-09-2021 | Acoge Parcialmente |
| 543 | FD-1401-113 | LOS RÍOS | VALDIVIA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 02-07-2021 | 298 | 11-08-2021 | Rechaza |
| 544 | FD-1401-114 | LOS RÍOS | PAILLACO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 01-07-2021 | 299 | 11-08-2021 | Rechaza |
| 545 | FD-1401-115 | LOS RÍOS | MARIQUINA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 01-07-2021 | 343 | 14-09-2021 | Acoge |
| 546 | FD-1401-116 | LOS RÍOS | VALDIVIA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 08-07-2021 | 402 | 19-10-2021 | Rechaza |
| 547 | FD-1401-117 | LOS RÍOS | CORRAL | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 24-09-2021 | 407 | 25-10-2021 | Rechaza |
| 548 | FD-1401-118 | LOS RÍOS | MARIQUINA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 01-10-2021 | 471 | 26-11-2021 | Rechaza |
| 549 | FD-1401-119 | LOS RÍOS | VALDIVIA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 04-10-2021 | 432 | 12-11-2021 | Acoge |
| 550 | FD-1401-120 | LOS RÍOS | CORRAL | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 20-10-2021 | 427 | 08-11-2021 | Rechaza |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 551 | FD-1401-96 | LOS RÍOS | PAILLACO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 18-01-2021 | 188 | 02-06-2021 | Rechaza |
| 552 | FD-1401-97 | LOS RÍOS | MARIQUINA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 19-01-2021 | 33 | 11-02-2021 | Rechaza |
| 553 | FD-1401-98 | LOS RÍOS | PAILLACO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 05-02-2021 | 34 | 11-02-2021 | Rechaza |
| 554 | FD-1401-99 | LOS RÍOS | PANGUIPULLI | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 15-02-2021 | 48 | 04-03-2021 | Rechaza |
| 555 | FD-1402-33 | LOS RÍOS | RIO BUENO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 05-02-2021 | 238 | 08-07-2021 | Acoge |
| 556 | FD-1402-34 | LOS RÍOS | RIO BUENO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 15-02-2021 | 251 | 13-07-2021 | Acoge |
| 557 | FD-1402-35 | LOS RÍOS | FUTRONO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 04-05-2021 | 225 | 01-06-2021 | Rechaza |
| 558 | FD-1402-36 | LOS RÍOS | RÍO BUENO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 24-09-2021 | 382 | 30-09-2021 | Rechaza |
| 559 | FO-1401-107 | LOS RÍOS | PANGUIPULLI | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 18-01-2021 | 138 | 07-05-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 560 | FO-1401-108 | LOS RÍOS | PAILLACO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 18-01-2021 | 187 | 02-06-2021 | Constata infracción |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 561 | FO-1401-109 | LOS RÍOS | LOS LAGOS | Bocatomas y obras provisionales en cauces naturales (Art. 151, 304 C.A.) | 04-02-2021 | 236 | 07-07-2021 | Constata infracción |
| 562 | FO-1401-110 | LOS RÍOS | VALDIVIA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 16-02-2021 | 237 | 08-07-2021 | Constata infracción |
| 563 | FO-1401-111 | LOS RÍOS | VALDIVIA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 10-03-2021 | 185 | 01-06-2021 | Otra |
| 564 | FO-1401-112 | LOS RÍOS | PANGUIPULLI | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 08-04-2021 | 230 | 01-07-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 565 | FO-1401-113 | LOS RÍOS | PANGUIPULLI | Incumplimiento a condiciones al ejercicio del derecho (art. 149 N°7 C.A.) | 08-04-2021 | 223 | 01-07-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 566 | FO-1401-114 | LOS RÍOS | PANGUIPULLI | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 21-04-2021 | 335 | 07-09-2021 | Constata infracción |
| 567 | FO-1401-115 | LOS RÍOS | PANGUIPULLI | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 21-04-2021 | 336 | 07-09-2021 | Constata infracción |
| 568 | FO-1401-116 | LOS RÍOS | MAFIL | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 29-04-2021 | 242 | 13-07-2021 | Constata infracción |
| 569 | FO-1401-117 | LOS RÍOS | LOS LAGOS | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 29-04-2021 | 261 | 20-07-2021 | Constata infracción |
| 570 | FO-1401-118 | LOS RÍOS | PAILLACO | Bocatomas y obras provisionales en cauces naturales (Art. 151, 304 C.A.) | 28-04-2021 | 241 | 13-07-2021 | Constata infracción |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 571 | FO-1401-119 | LOS RÍOS | LOS LAGOS | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 04-05-2021 | 337 | 08-09-2021 | Constata infracción |
| 572 | FO-1401-120 | LOS RÍOS | LOS LAGOS | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 04-05-2021 | 339 | 13-09-2021 | Constata infracción |
| 573 | FO-1401-121 | LOS RÍOS | PANGUIPULLI | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 03-06-2021 | 297 | 11-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 574 | FO-1401-122 | LOS RÍOS | VALDIVIA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 08-07-2021 | 321 | 30-08-2021 | Constata infracción |
| 575 | FO-1401-123 | LOS RÍOS | MAFIL | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 09-09-2021 | 531 | 23-12-2021 | Constata infracción |
| 576 | FO-1401-124 | LOS RÍOS | VALDIVIA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 09-09-2021 | 368 | 28-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 577 | FD-1201-6 | MAGALLANES | TORRES DEL PAINE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 10-06-2021 | 113 | 09-07-2021 | Rechaza |
| 578 | FD-1202-41 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 27-04-2021 | 101 | 04-06-2021 | Rechaza |
| 579 | FD-1202-42 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 28-07-2021 | 317 | 24-11-2021 | Rechaza |
| 580 | FD-1202-43 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 18-08-2021 | 259 | 29-10-2021 | Rechaza |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 581 | FD-1202-44 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 18-08-2021 |  |  |  |
| 582 | FD-1203-10 | MAGALLANES | PORVENIR | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 30-03-2021 | 188 | 31-08-2021 | Rechaza |
| 583 | FD-1203-11 | MAGALLANES | PORVENIR | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 19-08-2021 | 304 | 23-11-2021 | acoge |
| 584 | FO-1201-27 | MAGALLANES | NATALES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 08-07-2021 |  |  |  |
| 585 | FO-1202-71 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 10-02-2021 | 145 | 29-07-2021 | Constata infracción |
| 586 | FD-0701-114 | MAULE | TENO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 12-01-2021 | 47 | 25-01-2021 | Rechaza |
| 587 | FD-0701-115 | MAULE | TENO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 12-01-2021 |  |  |  |
| 588 | FD-0701-116 | MAULE | LICANTÉN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 18-01-2021 | 129 | 19-02-2021 | Rechaza |
| 589 | FD-0701-117 | MAULE | CURICÓ | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 25-01-2021 | 157 | 05-03-2021 | Rechaza |
| 590 | FD-0701-118 | MAULE | MOLINA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 27-01-2021 | 141 | 25-02-2021 | Rechaza |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 591 | FD-0701-119 | MAULE | HUALAÑE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 16-02-2021 | 536 | 09-07-2021 | Rechaza |
| 592 | FD-0701-120 | MAULE | LICANTEN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 17-03-2021 | 205 | 26-03-2021 | Rechaza |
| 593 | FD-0701-121 | MAULE | LICANTEN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 21-04-2021 |  |  |  |
| 594 | FD-0701-122 | MAULE | LICANTEN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 04-05-2021 |  |  |  |
| 595 | FD-0701-123 | MAULE | HUALAÑE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 27-05-2021 |  |  |  |
| 596 | FD-0701-124 | MAULE | HUALAÑE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 22-09-2021 |  |  |  |
| 597 | FD-0701-125 | MAULE | HUALAÑE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 28-10-2021 |  |  |  |
| 598 | FD-0701-126 | MAULE | MOLINA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 04-11-2021 | 1100 | 22-11-2021 | Rechaza |
| 599 | FD-0701-127 | MAULE | MOLINA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 04-11-2021 | 1101 | 23-11-2021 | Rechaza |
| 600 | FD-0702-171 | MAULE | MAULE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 15-01-2021 | 71 | 05-02-2021 | Rechaza |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 601 | FD-0702-172 | MAULE | TALCA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 28-01-2021 | 107 | 16-02-2021 | Rechaza |
| 602 | FD-0702-173 | MAULE | CONSTITUCIÓN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 04-02-2021 | 721 | 31-08-2021 | Acoge |
| 603 | FD-0702-174 | MAULE | TALCA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 22-02-2021 |  |  |  |
| 604 | FD-0702-175 | MAULE | MAULE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 21-04-2021 | 839 | 24-09-2021 | Rechaza |
| 605 | FD-0702-176 | MAULE | TALCA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 18-05-2021 |  |  |  |
| 606 | FD-0702-177 | MAULE | CONSTITUCIÓN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 12-05-2021 |  |  |  |
| 607 | FD-0702-178 | MAULE | TALCA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 14-05-2021 | 643 | 11-08-2021 | OTRA |
| 608 | FD-0702-179 | MAULE | TALCA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 27-05-2021 |  |  |  |
| 609 | FD-0702-180 | MAULE | SAN CLEMENTE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 28-05-2021 | 628 | 06-08-2021 | Rechaza |
| 610 | FD-0702-182 | MAULE | SAN CLEMENTE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 06-12-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 611 | FD-0702-183 | MAULE | TALCA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 06-12-2021 |  |  |  |
| 612 | FD-0703-185 | MAULE | SAN JAVIER | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 03-02-2021 | 899 | 15-10-2021 | acoge |
| 613 | FD-0703-186 | MAULE | SAN JAVIER | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 28-01-2021 |  |  |  |
| 614 | FD-0703-187 | MAULE | RETIRO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 04-02-2021 |  |  |  |
| 615 | FD-0703-188 | MAULE | LINARES | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 19-02-2021 |  |  |  |
| 616 | FD-0703-189 | MAULE | LINARES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 23-03-2021 | 283 | 27-04-2021 | Rechaza |
| 617 | FD-0703-190 | MAULE | SAN JAVIER | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 20-04-2021 | 1292 | 27-12-2021 | Rechaza |
| 618 | FO-0203-528 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 30-08-2021 |  |  |  |
| 619 | FD-0703-191 | MAULE | LINARES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 30-04-2021 | 556 | 13-07-2021 | Rechaza |
| 620 | FD-0703-192 | MAULE | LINARES | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 08-07-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 621 | FD-0703-194 | MAULE | VILLA ALEGRE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 23-08-2021 | 792 | 13-09-2021 | Rechaza |
| 622 | FD-0703-197 | MAULE | LINARES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 01-12-2021 | 1320 | 30-12-2021 | Rechaza |
| 623 | FD-0703-198 | MAULE | LINARES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 10-12-2021 |  |  |  |
| 624 | FD-0704-41 | MAULE | CAUQUENES | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 19-01-2021 |  |  |  |
| 625 | FD-0704-42 | MAULE | CAUQUENES | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 02-02-2021 |  |  |  |
| 626 | FD-0704-43 | MAULE | CAUQUENES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 02-02-2021 | 108 | 16-02-2021 | Rechaza |
| 627 | FD-0704-44 | MAULE | CAUQUENES | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 30-03-2021 | 983 | 29-10-2021 | Rechaza |
| 628 | FO-0701-74 | MAULE | CURICÓ | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 19-02-2021 | 679 | 19-08-2021 | Otra |
| 629 | FO-0701-75 | MAULE | CURICÓ | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 19-02-2021 | 679 | 19-08-2021 | Otra |
| 630 | FO-0701-76 | MAULE | CURICÓ | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 23-02-2021 | 679 | 19-08-2021 | Otra |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 631 | FO-0701-77 | MAULE | CURICÓ | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 23-02-2021 | 679 | 19-08-2021 | Otra |
| 632 | FO-0701-78 | MAULE | CURICÓ | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 23-02-2021 | 507 | 06-07-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 633 | FO-0701-79 | MAULE | CURICÓ | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 23-02-2021 | 507 | 06-07-2021 | Constata infracción |
| 634 | FO-0701-80 | MAULE | CURICÓ | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 26-02-2021 |  |  |  |
| 635 | FO-0701-81 | MAULE | CURICÓ | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 26-02-2021 |  |  |  |
| 636 | FO-0701-82 | MAULE | CURICÓ | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 26-02-2021 |  |  |  |
| 637 | FO-0701-83 | MAULE | CURICÓ | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 26-02-2021 |  |  |  |
| 638 | FO-0701-84 | MAULE | CURICÓ | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 26-02-2021 |  |  |  |
| 639 | FO-0701-85 | MAULE | SAGRADA FAMILIA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 16-04-2021 |  |  |  |
| 640 | FO-0701-86 | MAULE | VICHUQUÉN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 12-07-2021 |  |  |  |
| 641 | FO-0701-87 | MAULE | VICHUQUÉN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 12-07-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 642 | FO-0701-88 | MAULE | CURICÓ | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 29-09-2021 |  |  |  |
| 643 | FO-0701-89 | MAULE | ROMERAL | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 14-10-2021 |  |  |  |
| 644 | FO-0701-90 | MAULE | LICANTÉN | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 21-12-2021 |  |  |  |
| 645 | FO-0701-91 | MAULE | MOLINA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 22-12-2021 |  |  |  |
| 646 | FO-0702-26 | MAULE | PENCAHUE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 02-07-2021 |  |  |  |
| 647 | FD-1301-71 | METROPOLITANA | LAMPA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 02-03-2021 | 904 | 13-07-2021 | Rechaza |
| 648 | FD-1301-72 | METROPOLITANA | LAMPA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 10-03-2021 | 916 | 14-07-2021 | Rechaza |
| 649 | FD-1301-73 | METROPOLITANA | LAMPA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013); Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 15-01-2021 | 1952 | 17-12-2021 | Acoge parcialmente |
| 650 | FD-1301-74 | METROPOLITANA | COLINA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 20-08-2021 |  |  |  |
| 651 | FD-1301-75 | METROPOLITANA | COLINA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 20-08-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 652 | FD-1301-76 | METROPOLITANA | COLINA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 24-08-2021 | 1373 | 27-09-2021 | Rechaza |
| 653 | FD-1301-77 | METROPOLITANA | COLINA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 31-08-2021 |  |  |  |
| 654 | FD-1301-78 | METROPOLITANA | COLINA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 30-09-2021 | 1603 | 02-11-2021 | Rechaza |
| 655 | FD-1301-79 | METROPOLITANA | COLINA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 20-12-2021 |  |  |  |
| 656 | FD-1302-62 | METROPOLITANA | SAN JOSÉ DE MAIPO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 11-08-2021 | 1358 | 27-09-2021 | Rechaza |
| 657 | FD-1302-63 | METROPOLITANA | SAN JOSÉ DE MAIPO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 03-09-2021 | 1598 | 29-10-2021 | Rechaza |
| 658 | FD-1303-113 | METROPOLITANA | BUIN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013); Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 18-02-2021 | 1104 | 16-08-2021 | Acoge |
| 659 | FD-1303-115 | METROPOLITANA | BUIN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 09-09-2021 |  |  |  |
| 660 | FD-1303-116 | METROPOLITANA | PAINE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 19-11-2021 |  |  |  |
| 661 | FD-1303-118 | METROPOLITANA | PAINE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 19-11-2021 | 1818 | 30-11-2021 | Acumula expediente |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 662 | FD-1303-119 | METROPOLITANA | SAN BERNARDO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 17-11-2021 |  |  |  |
| 663 | FD-1303-120 | METROPOLITANA | PAINE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 20-12-2021 |  |  |  |
| 664 | FD-1303-121 | METROPOLITANA | PAINE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 22-11-2021 |  |  |  |
| 665 | FD-1303-122 | METROPOLITANA | PAINE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 22-11-2021 |  |  |  |
| 666 | FD-1304-60 | METROPOLITANA | ISLA DE MAIPO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 30-04-2021 | 977 | 26-07-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 667 | FD-1304-61 | METROPOLITANA | PEÑAFLOR | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013); Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 29-01-2021 | 400 | 31-03-2021 | Rechaza |
| 668 | FD-1304-62 | METROPOLITANA | PADRE HURTADO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 28-07-2021 |  |  |  |
| 669 | FD-1304-65 | METROPOLITANA | ISLA DE MAIPO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 24-11-2021 |  |  |  |
| 670 | FD-1304-66 | METROPOLITANA | ISLA DE MAIPO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 24-11-2021 |  |  |  |
| 671 | FD-1305-144 | METROPOLITANA | SAN PEDRO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013); Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 25-01-2021 | 438 | 13-04-2021 | Rechaza |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 672 | FD-1305-145 | METROPOLITANA | CURACAVÍ | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 28-01-2021 | 1038 | 05-08-2021 | Rechaza |
| 673 | FD-1305-146 | METROPOLITANA | MELIPILLA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 11-02-2021 | 915 | 14-07-2021 | Rechaza |
| 674 | FD-1305-147 | METROPOLITANA | CURACAVÍ | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 10-09-2021 |  |  |  |
| 675 | FD-1305-148 | METROPOLITANA | CURACAVÍ | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 18-08-2021 | 1552 | 26-10-2021 | Rechaza |
| 676 | FD-1305-149 | METROPOLITANA | MARIA PINTO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 12-05-2021 | 1226 | 02-09-2021 | Rechaza |
| 677 | FD-1305-150 | METROPOLITANA | CURACAVÍ | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 14-05-2021 | 1669 | 11-11-2021 | acoge |
| 678 | FD-1305-151 | METROPOLITANA | SAN PEDRO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 28-07-2021 | 1359 | 27-09-2021 | Rechaza |
| 679 | FD-1305-152 | METROPOLITANA | MARÍA PINTO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 13-12-2021 |  |  |  |
| 680 | FD-1306-150 | METROPOLITANA | MAIPÚ | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 25-02-2021 | 897 | 12-07-2021 | Rechaza |
| 681 | FD-1306-151 | METROPOLITANA | LO BARNECHEA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 09-02-2021 | 1058 | 09-08-2021 | Rechaza |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 682 | FD-1306-152 | METROPOLITANA | LO BARNECHEA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 08-06-2021 | 1881 | 07-12-2021 | acoge |
| 683 | FD-1306-153 | METROPOLITANA | VITACURA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 24-06-2021 |  |  |  |
| 684 | FD-1306-154 | METROPOLITANA | LO BARNECHEA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 30-09-2021 |  |  |  |
| 685 | FD-1306-155 | METROPOLITANA | LA PINTANA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 10-09-2021 |  |  |  |
| 686 | FO-1301-61 | METROPOLITANA | COLINA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 15-01-2021 | 684 | 03-06-2021 | Acoge |
| 687 | FO-1301-62 | METROPOLITANA | COLINA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 28-01-2021 | 401 | 31-03-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 688 | FO-1301-63 | METROPOLITANA | TILTIL | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 19-05-2021 | 1744 | 19-11-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 689 | FO-1301-64 | METROPOLITANA | TILTIL | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 19-05-2021 | 1745 | 19-11-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 690 | FO-1301-65 | METROPOLITANA | TILTIL | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 19-05-2021 |  |  |  |
| 691 | FO-1301-66 | METROPOLITANA | LAMPA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 11-08-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 692 | FO-1301-67 | METROPOLITANA | LAMPA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 28-09-2021 |  |  |  |
| 693 | FO-1301-68 | METROPOLITANA | COLINA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 30-09-2021 | 1820 | 30-11-2021 | cierra y archiva |
| 694 | FO-1301-69 | METROPOLITANA | COLINA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 30-09-2021 | 1951 | 17-12-2021 | Aplica Multa |
| 695 | FO-1301-70 | METROPOLITANA | COLINA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 30-09-2021 | 1951 | 17-12-2021 | Aplica Multa |
| 696 | FO-1301-71 | METROPOLITANA | COLINA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 30-09-2021 | 1951 | 17-12-2021 | Aplica Multa |
| 697 | FO-1301-72 | METROPOLITANA | COLINA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 30-09-2021 | 1951 | 17-12-2021 | Aplica Multa |
| 698 | FO-1301-73 | METROPOLITANA | COLINA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 30-09-2021 | 1820 | 30-11-2021 | cierra y archiva |
| 699 | FO-1301-74 | METROPOLITANA | COLINA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 30-09-2021 | 1820 | 30-11-2021 | cierra y archiva |
| 700 | FO-1301-76 | METROPOLITANA | COLINA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 30-09-2021 | 1596 | 17-12-2021 | Aplica Multa |
| 701 | FO-1301-77 | METROPOLITANA | COLINA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 30-09-2021 | 1596 | 17-12-2021 | Aplica Multa |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 702 | FO-1302-13 | METROPOLITANA | SAN JOSE DE MAIPO | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 15-04-2021 | 1443 | 07-10-2021 | cierra y archiva |
| 703 | FO-1303-73 | METROPOLITANA | BUIN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 09-02-2021 | 977 | 26-07-2021 | Rechaza |
| 704 | FO-1303-74 | METROPOLITANA | SAN PEDRO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 12-05-2021 |  |  |  |
| 705 | FO-1303-75 | METROPOLITANA | SAN BERNARDO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 04-08-2021 |  |  |  |
| 706 | FO-1303-76 | METROPOLITANA | SAN BERNARDO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 04-08-2021 |  |  |  |
| 707 | FO-1303-77 | METROPOLITANA | SAN BERNARDO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 04-08-2021 |  |  |  |
| 708 | FO-1304-22 | METROPOLITANA | ISLA DE MAIPO | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 30-07-2021 | 1401 | 30-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 709 | FO-1304-23 | METROPOLITANA | ISLA DE MAIPO | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 30-07-2021 |  |  |  |
| 710 | FO-1305-36 | METROPOLITANA | CURACAVÍ | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 05-01-2021 | 893 | 06-07-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 711 | FO-1305-37 | METROPOLITANA | CURACAVÍ | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 29-01-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 712 | FO-1305-38 | METROPOLITANA | CURACAVÍ | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013); Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 15-01-2021 | 1954 | 17-12-2021 | cierra y archiva |
| 713 | FD-1601-10 | ÑUBLE | COELEMU | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 24-05-2021 | 376 | 26-08-2021 | Rechaza |
| 714 | FD-1601-5 | ÑUBLE | ÑIQUÉN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 19-01-2021 | 25 | 10-02-2021 | Rechaza |
| 715 | FD-1601-6 | ÑUBLE | COELEMU | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 16-02-2021 | 141 | 12-04-2021 | Rechaza |
| 716 | FD-1601-8 | ÑUBLE | RANQUIL | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 15-03-2021 | 402 | 02-09-2021 | Rechaza |
| 717 | FD-1601-7 | ÑUBLE | COBQUECURA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 02-03-2021 |  |  |  |
| 718 | FD-1601-9 | ÑUBLE | COBQUECURA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 09-03-2021 |  |  |  |
| 719 | FD-1602-65 | ÑUBLE | CHILLAN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 18-01-2021 | 84 | 03-03-2021 | Rechaza |
| 720 | FD-1602-66 | ÑUBLE | CHILLÁN VIEJO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 18-01-2021 | 51 | 19-02-2021 | Rechaza |
| 721 | FD-1602-68 | ÑUBLE | PINTO | Otras infracciones del Código de Aguas | 19-01-2021 | 52 | 19-02-2021 | Rechaza |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 722 | FD-1602-69 | ÑUBLE | CHILLAN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 18-01-2021 | 83 | 03-03-2021 | Rechaza |
| 723 | FD-1602-70 | ÑUBLE | EL CARMEN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 26-01-2021 | 32 | 16-02-2021 | Rechaza |
| 724 | FD-1602-71 | ÑUBLE | EL CARMEN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 26-01-2021 | 26 | 10-02-2021 | Rechaza |
| 725 | FD-1602-72 | ÑUBLE | EL CARMEN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 26-01-2021 | 31 | 16-02-2021 | Rechaza |
| 726 | FD-1602-73 | ÑUBLE | EL CARMEN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 25-01-2021 | 205 | 25-05-2021 | Rechaza |
| 727 | FD-1602-74 | ÑUBLE | EL CARMEN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 01-02-2021 | 204 | 25-05-2021 | Rechaza |
| 728 | FD-1602-75 | ÑUBLE | EL CARMEN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 26-01-2021 | 30 | 16-02-2021 | Rechaza |
| 729 | FD-1602-76 | ÑUBLE | EL CARMEN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 01-02-2021 | 54 | 19-02-2021 | Rechaza |
| 730 | FD-1602-77 | ÑUBLE | CHILLAN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 02-02-2021 | 224 | 04-06-2021 | acoge |
| 731 | FD-1602-78 | ÑUBLE | QUILLON | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 02-02-2021 | 50 | 19-02-2021 | Rechaza |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 732 | FD-1602-79 | ÑUBLE | EL CARMEN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 15-02-2021 | 329 | 05-08-2021 | Rechaza |
| 733 | FD-1602-80 | ÑUBLE | EL CARMEN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 15-02-2021 | 331 | 06-08-2021 | Rechaza |
| 734 | FD-1602-81 | ÑUBLE | SAN IGNACIO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 22-03-2021 | 372 | 26-08-2021 | Rechaza |
| 735 | FD-1602-82 | ÑUBLE | CHILLAN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 22-03-2021 | 374 | 26-08-2021 | Rechaza |
| 736 | FD-1602-83 | ÑUBLE | CHILLAN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 06-05-2021 | 455 | 04-10-2021 | Rechaza |
| 737 | FD-1602-67 | ÑUBLE | CHILLAN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 18-01-2021 |  |  |  |
| 738 | FD-1602-85 | ÑUBLE | CHILLAN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 26-04-2021 | 445 | 24-09-2021 | Rechaza |
| 739 | FD-1602-84 | ÑUBLE | CHILLAN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 03-05-2021 |  |  |  |
| 740 | FD-1602-86 | ÑUBLE | PINTO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 01-06-2021 |  |  |  |
| 741 | FD-1602-88 | ÑUBLE | CHILLÁN VIEJO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 21-07-2021 | 458 | 05-10-2021 | Rechaza |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 742 | FD-1602-87 | ÑUBLE | COIHUECO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 02-07-2021 |  |  |  |
| 743 | FD-1602-90 | ÑUBLE | EL CARMEN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 08-09-2021 | 452 | 01-10-2021 | Rechaza |
| 744 | FD-1602-91 | ÑUBLE | QUILLÓN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 29-09-2021 | 461 | 07-10-2021 | Rechaza |
| 745 | FD-1602-92 | ÑUBLE | EL CARMEN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 18-10-2021 |  |  |  |
| 746 | FD-1602-93 | ÑUBLE | CHILLÁN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 18-10-2021 | 649 | 20-12-2021 | Acoge |
| 747 | FD-1602-94 | ÑUBLE | CHILLÁN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 29-10-2021 | 536 | 15-11-2021 | Rechaza |
| 748 | FD-1602-95 | ÑUBLE | BULNES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 29-10-2021 | 671 | 24-12-2021 | Acoge |
| 749 | FD-1602-96 | ÑUBLE | PINTO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 07-12-2021 |  |  |  |
| 750 | FD-1602-97 | ÑUBLE | CHILLÁN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 09-12-2021 |  |  |  |
| 751 | FD-1603-43 | ÑUBLE | ÑIQUÉN | Otras infracciones del Código de Aguas | 12-01-2021 | 148 | 14-04-2021 | Rechaza |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 752 | FD-1603-44 | ÑUBLE | COIHUECO | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 19-01-2021 | 23 | 10-02-2021 | Rechaza |
| 753 | FD-1603-45 | ÑUBLE | COIHUECO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 02-02-2021 | 53 | 19-02-2021 | Rechaza |
| 754 | FD-1603-46 | ÑUBLE | PARRAL | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 23-03-2021 | 356 | 25-08-2021 | Rechaza |
| 755 | FD-1603-47 | ÑUBLE | CHILLAN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 19-04-2021 | 214 | 01-06-2021 | Rechaza |
| 756 | FD-1603-48 | ÑUBLE | SAN CARLOS | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 30-06-2021 | 373 | 26-08-2021 | Rechaza |
| 757 | FD-1603-49 | ÑUBLE | COIHUECO | Otras infracciones del Código de Aguas | 16-09-2021 | 453 | 01-10-2021 | Rechaza |
| 758 | FD-1603-50 | ÑUBLE | ÑIQUÉN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 08-10-2020 | 621 | 01-12-2021 | Rechaza |
| 759 | FD-1603-51 | ÑUBLE | COIHUECO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 27-10-2021 | 562 | 23-11-2021 | Rechaza |
| 760 | FO-1601-11 | ÑUBLE | TREGUACO | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 06-05-2021 | 390 | 31-08-2021 | Acoge |
| 761 | FD-1603-53 | ÑUBLE | COIHUECO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 09-12-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 762 | FD-1603-54 | ÑUBLE | SAN CARLOS | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 23-12-2021 |  |  |  |
| 763 | FO-1601-8 | ÑUBLE | TREGUACO | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 08-03-2021 | 391 | 31-08-2021 | acoge |
| 764 | FD-1603-55 | ÑUBLE | COIHUECO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 15-12-2021 |  |  |  |
| 765 | FO-1601-10 | ÑUBLE | QUIRIHUE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 15-04-2021 |  |  |  |
| 766 | FO-1602-36 | ÑUBLE | PINTO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 22-02-2021 | 102 | 15-03-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 767 | FO-1602-37 | ÑUBLE | QUILLON | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 16-03-2021 | 394 | 31-08-2021 | Rechaza |
| 768 | FO-1602-38 | ÑUBLE | PINTO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 15-03-2021 | 399 | 02-09-2021 | Constata infracción |
| 769 | FO-1602-41 | ÑUBLE | BULNES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 19-03-2021 | 254 | 29-06-2021 | acoge |
| 770 | FO-1602-42 | ÑUBLE | BULNES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 19-03-2021 | 255 | 29-06-2021 | acoge |
| 771 | FO-1601-9 | ÑUBLE | QUIRIHUE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 29-03-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 772 | FO-1602-43 | ÑUBLE | CHILLAN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 31-03-2021 | 535 | 15-11-2021 | Constata infracción |
| 773 | FO-1602-44 | ÑUBLE | CHILLAN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 12-04-2021 | 395 | 31-08-2021 | acoge |
| 774 | FO-1602-45 | ÑUBLE | COIHUECO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 06-04-2021 | 375 | 25-08-2021 | Constata infracción |
| 775 | FO-1602-39 | ÑUBLE | QUILLON | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 01-02-2021 |  |  |  |
| 776 | FO-1602-47 | ÑUBLE | CHILLÁN VIEJO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 03-06-2021 | 417 | 14-09-2021 | Constata infracción |
| 777 | FO-1602-40 | ÑUBLE | QUILLON | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 16-03-2021 |  |  |  |
| 778 | FO-1602-51 | ÑUBLE | CHILLÁN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 24-09-2021 | 503 | 27-10-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 779 | FD-0601-217 | O'HIGGINS | CODEGUA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 30-11-2021 |  |  |  |
| 780 | FD-0601-216 | O'HIGGINS | PEUMO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 26-10-2021 | 1149 | 18-11-2021 | Rechaza |
| 781 | FD-0601-199 | O'HIGGINS | MALLOA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 10-02-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 782 | FD-0601-201 | O'HIGGINS | REQUÍNOA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 23-02-2021 | 161 | 03-03-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 783 | FD-0601-202 | O'HIGGINS | GRANEROS | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 08-04-2021 | 352 | 04-05-2021 | Rechaza |
| 784 | FD-0601-204 | O'HIGGINS | COLTAUCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 17-03-2021 | 651 | 28-07-2021 | Rechaza |
| 785 | FD-0601-206 | O'HIGGINS | LAS CABRAS | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 22-07-2021 | 643 | 27-07-2021 | Rechaza |
| 786 | FD-0601-207 | O'HIGGINS | COLTAUCO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 20-08-2021 | 754 | 24-08-2021 | Rechaza |
| 787 | FD-0601-208 | O'HIGGINS | RENGO | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 05-08-2021 | 1058 | 29-10-2021 | Acoge |
| 788 | FD-0601-210 | O'HIGGINS | MACHALÍ | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 09-09-2021 | 1052 | 28-10-2021 | Acoge |
| 789 | FD-0601-211 | O'HIGGINS | MOSTAZAL | Drenajes (Art. 48 C.A. y artículo transitorio Ley 21.064) | 22-09-2021 | 980 | 04-10-2021 | Rechaza |
| 790 | FD-0601-214 | O'HIGGINS | RENGO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 09-09-2021 | 979 | 04-10-2021 | Rechaza |
| 791 | FD-0601-219 | O'HIGGINS | CODEGUA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 30-11-2012 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 792 | FD-0601-222 | O'HIGGINS | MACHALÍ | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 20-12-2021 |  |  |  |
| 793 | FD-0602-110 | O'HIGGINS | PLACILLA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 24-03-2021 | 755 | 24-08-2021 | Rechaza |
| 794 | FD-0602-111 | O'HIGGINS | NANCAGUA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 12-03-2021 | 720 | 16-08-2021 | Acoge |
| 795 | FD-0602-112 | O'HIGGINS | PLACILLA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 03-02-2021 | 624 | 21-07-2021 | Acoge |
| 796 | FD-0602-114 | O'HIGGINS | PALMILLA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 07-04-2021 | 680 | 30-07-2021 | Rechaza |
| 797 | FD-0602-115 | O'HIGGINS | PALMILLA | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 27-04-2021 | 477 | 01-06-2021 | Rechaza |
| 798 | FD-0602-116 | O'HIGGINS | SAN FERNANDO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 18-06-2021 | 977 | 04-10-2021 | Rechaza |
| 799 | FD-0602-120 | O'HIGGINS | PALMILLA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 31-08-2021 | 858 | 10-09-2021 | Rechaza |
| 800 | FD-0602-126 | O'HIGGINS | NANCAGUA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 09-12-2021 |  |  |  |
| 801 | FD-0602-134 | O'HIGGINS | SANTA CRUZ | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 06-11-2021 | 1140 | 16-11-2021 | Ordena cierre del expediente |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 802 | FD-0603-40 | O'HIGGINS | LITUECHE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 22-02-2021 | 556 | 01-07-2021 | Acoge |
| 803 | FD-0603-42 | O'HIGGINS | NAVIDAD | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 16-06-2021 | 895 | 20-09-2021 | Acoge |
| 804 | FO-0601-259 | O'HIGGINS | SAN VICENTE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 19-01-2021 | 42 | 28-01-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 805 | FO-0601-260 | O'HIGGINS | LAS CABRAS | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 29-01-2021 | 682 | 30-07-2021 | Acoge |
| 806 | FO-0601-261 | O'HIGGINS | MACHALÍ | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 05-02-2020 |  |  |  |
| 807 | FO-0601-262 | O'HIGGINS | COLTAUCO | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 02-09-2020 |  |  |  |
| 808 | FO-0601-263 | O'HIGGINS | COLTAUCO | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 02-09-2020 |  |  |  |
| 809 | FO-0601-264 | O'HIGGINS | COLTAUCO | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 02-09-2020 |  |  |  |
| 810 | FD-0104-31 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 18-02-2021 | 127 | 14-05-2021 | Rechaza |
| 811 | FD-0104-32 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 26-02-2021 | 154 | 08-06-2021 | Rechaza |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 812 | FD-0104-33 | TARAPACÁ | PICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 15-04-2021 | 128 | 14-05-2021 | Rechaza |
| 813 | FD-0104-34 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 02-07-2021 | 224 | 02-08-2021 | Rechaza |
| 814 | FO-0104-156 | TARAPACÁ | PICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 07-06-2021 | 392 | 26-11-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 815 | FO-0104-157 | TARAPACÁ | PICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 07-06-2021 | 392 | 26-11-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 816 | FO-0104-158 | TARAPACÁ | PICA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 07-06-2021 | 392 | 26-11-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 817 | FO-0104-159 | TARAPACÁ | PICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 07-06-2021 | 392 | 26-11-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 818 | FO-0104-160 | TARAPACÁ | PICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 07-06-2021 | 392 | 26-11-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 819 | FO-0104-161 | TARAPACÁ | PICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 07-06-2021 | 392 | 26-11-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 820 | FO-0104-162 | TARAPACÁ | PICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 07-06-2021 | 392 | 26-11-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 821 | FO-0104-163 | TARAPACÁ | PICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 07-06-2021 | 392 | 26-11-2021 | Ordena cierre del expediente |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 822 | FO-0104-164 | TARAPACÁ | PICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 07-06-2021 | 392 | 26-11-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 823 | FO-0104-165 | TARAPACÁ | PICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 07-06-2021 | 392 | 26-11-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 824 | FO-0104-166 | TARAPACÁ | PICA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 07-06-2021 | 375 | 12-11-2021 | Constata infracción |
| 825 | FO-0104-167 | TARAPACÁ | PICA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 07-06-2021 | 375 | 12-11-2021 | Constata infracción |
| 826 | FO-0104-168 | TARAPACÁ | PICA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 07-06-2021 | 376 | 15-11-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 827 | FO-0104-169 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 08-06-2021 | 292 | 28-09-2021 | Constata infracción |
| 828 | FO-0104-170 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 08-06-2021 | 292 | 28-09-2021 | Constata infracción |
| 829 | FO-0104-171 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 08-06-2021 | 292 | 28-09-2021 | Constata infracción |
| 830 | FO-0104-172 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 08-06-2021 | 292 | 28-09-2021 | Constata infracción |
| 831 | FO-0104-173 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 08-06-2021 | 292 | 28-09-2021 | Constata infracción |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 832 | FO-0104-174 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 08-06-2021 | 292 | 28-09-2021 | Constata infracción |
| 833 | FO-0104-175 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 08-06-2021 | 292 | 28-09-2021 | Constata infracción |
| 834 | FO-0104-176 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 08-06-2021 | 292 | 28-09-2021 | Constata infracción |
| 835 | FO-0104-177 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 08-06-2021 | 292 | 28-09-2021 | Constata infracción |
| 836 | FO-0104-178 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 08-06-2021 | 292 | 28-09-2021 | Constata infracción |
| 837 | FO-0104-179 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 08-06-2021 | 292 | 28-09-2021 | Constata infracción |
| 838 | FO-0104-180 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 08-06-2021 | 292 | 28-09-2021 | Constata infracción |
| 839 | FO-0104-181 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 08-06-2021 | 292 | 28-09-2021 | Constata infracción |
| 840 | FO-0104-183 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 08-06-2021 | 292 | 28-09-2021 | Constata infracción |
| 841 | FO-0104-184 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 08-06-2021 | 292 | 28-09-2021 | Constata infracción |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 842 | FO-0104-185 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 08-06-2021 | 292 | 28-09-2021 | Constata infracción |
| 843 | FO-0104-186 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 08-06-2021 | 292 | 28-09-2021 | Constata infracción |
| 844 | FO-0104-187 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 08-06-2021 | 292 | 28-09-2021 | Constata infracción |
| 845 | FO-0104-188 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 08-06-2021 | 292 | 28-09-2021 | Constata infracción |
| 846 | FO-0104-189 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 17-06-2021 | 350 | 03-11-2021 | Constata infracción |
| 847 | FO-0104-190 | TARAPACÁ | PICA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 24-06-2021 | 367 | 10-11-2021 | Constata infracción |
| 848 | FO-0104-191 | TARAPACÁ | PICA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 24-06-2021 | 367 | 10-11-2021 | Constata infracción |
| 849 | FO-0104-192 | TARAPACÁ | PICA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 24-06-2021 | 367 | 10-11-2021 | Constata infracción |
| 850 | FO-0104-193 | TARAPACÁ | PICA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 24-06-2021 | 367 | 10-11-2021 | Constata infracción |
| 851 | FO-0104-194 | TARAPACÁ | PICA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 24-06-2021 | 367 | 10-11-2021 | Constata infracción |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 852 | FO-0104-195 | TARAPACÁ | PICA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 24-06-2021 | 367 | 10-11-2021 | Constata infracción |
| 853 | FO-0104-196 | TARAPACÁ | PICA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 24-06-2021 | 367 | 10-11-2021 | Constata infracción |
| 854 | FO-0104-197 | TARAPACÁ | PICA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 24-06-2021 | 367 | 10-11-2021 | Constata infracción |
| 855 | FO-0104-198 | TARAPACÁ | PICA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 24-06-2021 | 367 | 10-11-2021 | Constata infracción |
| 856 | FO-0104-199 | TARAPACÁ | PICA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 26-06-2021 | 367 | 10-11-2021 | Constata infracción |
| 857 | FO-0404-182 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 08-06-2021 | 292 | 28-09-2021 | Constata infracción |
| 858 | FD-0501-140 | VALPARAISO | CABILDO | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 09-03-2021 | 516 | 26-03-2021 | Rechaza |
| 859 | FD-0501-141 | VALPARAISO | CABILDO | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 09-03-2021 | 552 | 29-03-2021 | Rechaza |
| 860 | FD-0501-142 | VALPARAISO | CABILDO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 18-02-2021 | 844 | 20-05-2021 | Acoge |
| 861 | FD-0501-143 | VALPARAISO | CABILDO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 18-02-2021 | 811 | 19-05-2021 | Acoge |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 862 | FD-0501-144 | VALPARAISO | CABILDO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 18-05-2021 | 1377 | 13-08-2021 | Acoge |
| 863 | FD-0501-145 | VALPARAISO | PETORCA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 18-05-2021 | 1815 | 28-09-2021 | Rechaza |
| 864 | FD-0501-146 | VALPARAISO | ZAPALLAR | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 20-05-2021 |  |  |  |
| 865 | FD-0501-147 | VALPARAISO | PETORCA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 23-06-2021 | 1154 | 13-07-2021 | Rechaza |
| 866 | FD-0501-148 | VALPARAISO | ZAPALLAR | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 10-06-2021 | 1302 | 03-08-2021 | Rechaza |
| 867 | FD-0501-152 | VALPARAISO | LA LIGUA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 30-11-2021 | 2711 | 22-12-2021 | Rechaza |
| 868 | FD-0504-223 | VALPARAISO | HIJUELAS | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 24-03-2021 | 1442 | 23-08-2021 | Acoge |
| 869 | FD-0504-224 | VALPARAISO | QUILLOTA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 31-05-2021 | 1306 | 03-08-2021 | Rechaza |
| 870 | FD-0504-226 | VALPARAISO | HIJUELAS | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 24-05-2021 | 1048 | 20-06-2021 | Rechaza |
| 871 | FD-0504-227 | VALPARAISO | LA CRUZ | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 15-07-2021 | 2576 | 06-12-2021 | Acoge |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 872 | FD-0504-228 | VALPARAISO | QUILLOTA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 06-07-2021 | 1422 | 20-08-2021 | Rechaza |
| 873 | FD-0504-229 | VALPARAISO | HIJUELAS | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 23-06-2021 | 1598 | 07-09-2021 | Rechaza |
| 874 | FD-0505-100 | VALPARAISO | HIJUELAS | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 10-06-2021 |  |  |  |
| 875 | FD-0504-230 | VALPARAISO | HIJUELAS | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 10-06-2021 | 1112 | 05-07-2021 | Rechaza |
| 876 | FD-0505-100 | VALPARAISO | VALPARAISO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 10-08-2021 | 1813 | 29-09-2021 | Rechaza |
| 877 | FD-0505-101 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 16-06-2021 | 1307 | 03-08-2021 | Rechaza |
| 878 | FD-0505-102 | VALPARAISO | CASABLANCA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 07-06-2021 | 1155 | 13-07-2021 | Rechaza |
| 879 | FD-0505-99 | VALPARAISO | PUCHUNCAVI | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 27-05-2021 |  |  |  |
| 880 | FD-0505-98 | VALPARAISO | CONCON | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 29-06-2021 | 1304 | 03-08-2021 | Rechaza |
| 881 | FD-0506-56 | VALPARAISO | ALGARROBO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 08-06-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 882 | FD-0506-55 | VALPARAISO | EL QUISCO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 08-06-2021 | 1122 | 05-07-2021 | Rechaza |
| 883 | FD-0506-57 | VALPARAISO | SANTO DOMINGO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 01-07-2021 | 1161 | 13-07-2021 | Rechaza |
| 884 | FD-0506-58 | VALPARAISO | EL QUISCO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 07-06-2021 | 1305 | 03-08-2021 | Rechaza |
| 885 | FD-0506-60 | VALPARAISO | ALGARROBO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 03-08-2021 |  |  |  |
| 886 | FD-0506-59 | VALPARAISO | ALGARROBO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 03-08-2021 | 1375 | 13-08-2021 | Rechaza |
| 887 | FD-0506-61 | VALPARAISO | SAN ANTONIO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 03-08-2021 | 1376 | 13-08-2021 | Rechaza |
| 888 | FD-0506-63 | VALPARAISO | SAN ANTONIO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 20-09-2021 | 1812 | 29-09-2021 | Rechaza |
| 889 | FD-0508-175 | VALPARAISO | OLMUE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 23-01-2021 | 469 | 18-03-2021 | Rechaza |
| 890 | FD-0508-176 | VALPARAISO | OLMUE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 27-05-2021 | 1118 | 05-07-2021 | Rechaza |
| 891 | FD-0508-177 | VALPARAISO | LIMACHE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 31-05-2021 | 1300 | 03-08-2021 | Rechaza |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 892 | FD-0508-179 | VALPARAISO | QUILPUE | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 25-05-2021 | 1303 | 03-08-2021 | Rechaza |
| 893 | FD-0508-180 | VALPARAISO | LIMACHE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 31-05-2021 | 2050 | 22-10-2021 | Acoge |
| 894 | FD-0508-181 | VALPARAISO | OLMUE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 22-06-2021 | 1156 | 13-07-2021 | Rechaza |
| 895 | FD-0508-183 | VALPARAISO | OLMUE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 07-10-2021 | 2733 | 23-12-2021 | Rechaza |
| 896 | FD-0508-186 | VALPARAISO | LIMACHE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 14-09-2021 | 2047 | 22-10-2021 | Rechaza |
| 897 | FO-0501-347 | VALPARAISO | PETORCA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 21-04-2021 | 1372 | 12-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 898 | FO-0501-348 | VALPARAISO | PETORCA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 10-09-2021 | 1657 | 16-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 899 | FO-0502-36 | VALPARAISO | LOS ANDES | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 22-04-2021 | 1115 | 05-07-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 900 | FO-0503-91 | VALPARAISO | SAN FELIPE | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 06-07-2021 | 1423 | 20-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 901 | FO-0503-96 | VALPARAISO | CATEMU | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 25-08-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 902 | FO-0503-93 | VALPARAISO | SANTA MARIA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 02-07-2021 | 1686 | 22-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 903 | FO-0503-97 | VALPARAISO | Llay Llay | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 30-08-2021 | 1687 | 22-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 904 | FO-0504-82 | VALPARAISO | LA CALERA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 24-03-2021 | 1047 | 29-06-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 905 | FO-0504-83 | VALPARAISO | LA CALERA | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 12-05-2021 | 1121 | 05-07-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 906 | FO-0504-84 | VALPARAISO | HIJUELAS | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 17-06-2021 | 1113 | 05-07-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 907 | FO-0504-87 | VALPARAISO | HIJUELAS | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 19-03-2021 | 1120 | 05-07-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 908 | FO-0504-88 | VALPARAISO | QUILLOTA | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 08-09-2021 | 2001 | 20-10-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 909 | FO-0504-89 | VALPARAISO | HIJUELAS | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 19-08-2021 | 1688 | 22-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 910 | FO-0504-97 | VALPARAISO | LA CRUZ | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 18-10-2021 | 2387 | 18-11-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 911 | FO-1402-60 | LOS RÍOS | LA UNIÓN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 13-01-2021 | 202 | 11-07-2021 | Constata infracción |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 912 | FO-1402-61 | LOS RÍOS | LA UNIÓN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 13-01-2021 | 203 | 11-07-2021 | Constata infracción |
| 913 | FO-1402-62 | LOS RÍOS | LA UNIÓN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 13-01-2021 | 205 | 11-07-2021 | Constata infracción |
| 914 | FO-1402-63 | LOS RÍOS | LA UNIÓN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 13-01-2021 | 204 | 11-07-2021 | Constata infracción |
| 915 | FO-1402-64 | LOS RÍOS | LA UNIÓN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 13-01-2021 | 206 | 11-06-2021 | Constata infracción |
| 916 | FO-1402-65 | LOS RÍOS | RÍO BUENO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 19-03-2021 | 111 | 27-04-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 917 | FO-0802-82 | BÍOBÍO | LOS ANGELES | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 24-02-2021 |  |  |  |
| 918 | FO-0802-84 | BÍOBÍO | YUMBEL | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 23-03-2021 |  |  |  |
| 919 | FO-1501-297 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 10-09-2021 | 375 | 20-12-2021 | Acoge |
| 920 | FO-1501-298 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 10-09-2021 | 376 | 20-12-2021 | Acoge |
| 921 | FD-1501-109 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 10-09-2021 | 371 | 30-11-2021 | Rechaza |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 922 | FD-1501-110 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 16-09-2021 | 370 | 30-11-2021 | Rechaza |
| 923 | FO-1501-299 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 01-10-2021 |  |  |  |
| 924 | FO-1501-300 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 01-10-2021 |  |  |  |
| 925 | FO-1501-301 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 01-10-2021 |  |  |  |
| 926 | FD-1202-45 | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 18-08-2021 | 259 | 29-10-2021 | Rechaza |
| 927 | FD-1203-12 | MAGALLANES | PORVENIR | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 05-10-2021 |  |  |  |
| 928 | FO-0203-529 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Obras Mayores (art. 294 y 307 C.A.) | 30-08-2021 |  |  |  |
| 929 | FO-0302-151 | ATACAMA | COPIAPÓ | Control de extracciones (Art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 08-09-2021 |  |  |  |
| 930 | FD-0302-90 | ATACAMA | COPIAPÓ | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 24-09-2021 |  |  |  |
| 931 | FO-0702-27 | MAULE | PENCAHUE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 02-07-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 932 | FO-0702-28 | MAULE | PENCAHUE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 02-07-2021 |  |  |  |
| 933 | FO-0702-29 | MAULE | PENCAHUE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 02-07-2021 |  |  |  |
| 934 | FO-1305-39 | METROPOLITANA | MELIPILLA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 18-01-2021 | 925 | 15-07-2021 | Acoge |
| 935 | FO-1305-41 | METROPOLITANA | MELIPILLA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 06-05-2021 | 1360 | 27-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 936 | FO-1305-42 | METROPOLITANA | MELIPILLA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 24-09-2021 |  |  |  |
| 937 | FO-1305-45 | METROPOLITANA | MARIA PINTO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 03-12-2021 |  |  |  |
| 938 | FO-1305-46 | METROPOLITANA | MARIA PINTO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 03-12-2021 |  |  |  |
| 939 | FO-1305-47 | METROPOLITANA | MARIA PINTO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 03-12-2021 |  |  |  |
| 940 | FO-0902-359 | ARAUCANIA | CURARREHUE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 25-05-2021 | 756 | 25-11-2021 | Constata infracción |
| 941 | FO-0902-381 | ARAUCANIA | LAUTARO | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 10-08-2021 | 469 | 17-08-2021 | Ordena cierre del expediente |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 942 | FO-0902-360 | ARAUCANIA | CURARREHUE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 25-05-2021 | 756 | 25-11-2021 | Constata infracción |
| 943 | FO-0902-361 | ARAUCANIA | PUCON | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 10-06-2021 | 800 | 09-12-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 944 | FO-0902-363 | ARAUCANIA | TEODORO SCHMIDT | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 14-06-2021 | 762 | 29-11-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 945 | FO-0902-370 | ARAUCANIA | PUCON | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 08-07-2021 |  |  |  |
| 946 | FO-0902-371 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 09-07-2021 |  |  |  |
| 947 | FO-0902-372 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 09-07-2021 |  |  |  |
| 948 | FO-0902-373 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 09-07-2021 |  |  |  |
| 949 | FO-0902-374 | ARAUCANIA | FREIRE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 27-07-2021 |  |  |  |
| 950 | FO-0902-377 | ARAUCANIA | TEMUCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 09-08-2021 |  |  |  |
| 951 | FO-0902-378 | ARAUCANIA | TEMUCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 09-08-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 952 | FO-1602-46 | ÑUBLE | SAN IGNACIO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 09-04-2021 |  |  |  |
| 953 | FO-1603-17 | ÑUBLE | SAN CARLOS | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 19-07-2021 | - | 04-08-2021 |  |
| 954 | FO-1602-48 | ÑUBLE | CHILLÁN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 07-06-2021 |  |  |  |
| 955 | FO-0902-379 | ARAUCANIA | TEMUCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 09-08-2021 |  |  |  |
| 956 | FO-0902-380 | ARAUCANIA | LAUTARO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 10-08-2021 |  |  |  |
| 957 | FO-0902-382 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 30-08-2021 |  |  |  |
| 958 | FO-0902-383 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 30-08-2021 |  |  |  |
| 959 | FO-0902-384 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 30-08-2021 |  |  |  |
| 960 | FO-0902-364 | ARAUCANIA | PUCÓN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 06-04-2021 | 624 | 06-10-2021 | Constata infracción |
| 961 | FO-0902-365 | ARAUCANIA | PUCÓN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 06-04-2021 | 624 | 06-10-2021 | Constata infracción |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 962 | FO-0902-366 | ARAUCANIA | PUCÓN | Bocatomas y obras provisionales en cauces naturales (Art. 151, 304 C.A.) | 06-04-2021 | 624 | 06-10-2021 | Constata infracción |
| 963 | FO-0902-367 | ARAUCANIA | PUCÓN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 06-04-2021 | 624 | 06-10-2021 | Constata infracción |
| 964 | FO-0902-368 | ARAUCANIA | PUCÓN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 06-04-2021 | 624 | 06-10-2021 | Constata infracción |
| 965 | FO-0702-30 | MAULE | PENCAHUE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 02-07-2021 |  |  |  |
| 966 | FO-0702-31 | MAULE | PENCAHUE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 02-07-2021 |  |  |  |
| 967 | FO-0702-32 | MAULE | SAN RAFAEL | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 15-11-2021 |  |  |  |
| 968 | FO-0702-33 | MAULE | SAN RAFAEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 15-11-2021 |  |  |  |
| 969 | FO-0702-34 | MAULE | SAN RAFAEL | Afloramiento de aguas subterraneas | 15-11-2021 |  |  |  |
| 970 | FO-0702-35 | MAULE | TALCA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 03-12-2021 |  |  |  |
| 971 | FO-0702-36 | MAULE | TALCA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 03-12-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 972 | FO-0702-37 | MAULE | MAULE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 10-12-2021 |  |  |  |
| 973 | FO-0702-38 | MAULE | CUREPTO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 22-12-2021 |  |  |  |
| 974 | FO-0702-39 | MAULE | CUREPTO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 22-12-2021 |  |  |  |
| 975 | FO-0702-40 | MAULE | CUREPTO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 22-12-2021 |  |  |  |
| 976 | FO-0702-41 | MAULE | CUREPTO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 29-12-2021 |  |  |  |
| 977 | FO-0703-38 | MAULE | LONGAVÍ | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 18-06-2021 |  |  |  |
| 978 | FO-1602-49 | ÑUBLE | CHILLÁN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 21-07-2021 |  |  |  |
| 979 | FO-1602-50 | ÑUBLE | QUILLON | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 21-07-2021 |  |  |  |
| 980 | FO-1602-53 | ÑUBLE | CHILLÁN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 29-10-2021 |  |  |  |
| 981 | FO-1602-54 | ÑUBLE | PINTO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 27-10-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 982 | FO-1602-55 | ÑUBLE | CHILLÁN VIEJO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 05-11-2021 |  |  |  |
| 983 | FO-1602-56 | ÑUBLE | CHILLÁN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 22-11-2021 |  |  |  |
| 984 | FO-1501-296 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 19-08-2021 | 190 | 26-10-2021 | Acoge |
| 985 | FO-1402-66 | LOS RÍOS | RÍO BUENO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 10-08-2021 | 344 | 14-09-2021 | Constata infracción |
| 986 | FO-1402-67 | LOS RÍOS | LA UNIÓN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 05-10-2021 |  |  |  |
| 987 | FO-0802-87 | BÍOBÍO | LOS ANGELES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 21-04-2021 |  |  |  |
| 988 | FO-0802-92 | BÍOBÍO | LOS ANGELES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 21-04-2021 |  |  |  |
| 989 | FO-0802-97 | BÍOBÍO | LOS ANGELES | Bocatomas y obras provisionales en cauces naturales (Art. 151, 304 C.A.) | 16-12-2021 |  |  |  |
| 990 | FO-1203-50 | MAGALLANES | PORVENIR | Otras infracciones del Código de Aguas | 05-10-2021 |  |  |  |
| 991 | FO-1203-51 | MAGALLANES | PORVENIR | Otras infracciones del Código de Aguas | 05-10-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 992 | FO-1201-28 | MAGALLANES | NATALES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 07-10-2021 |  |  |  |
| 993 | FO-0203-530 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Obras Mayores (art. 294 y 307 C.A.) | 31-08-2021 |  |  |  |
| 994 | FO-0203-531 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Obras Mayores (art. 294 y 307 C.A.) | 01-09-2021 |  |  |  |
| 995 | FO-0203-532 | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | Otras infracciones del Código de Aguas | 08-10-2021 |  |  |  |
| 996 | FO-0601-275 | O'HIGGINS | PICHIDEGUA | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 22-11-2021 |  |  |  |
| 997 | FO-0601-276 | O'HIGGINS | MACHALÍ | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 30-11-2021 |  |  |  |
| 998 | FO-0601-277 | O'HIGGINS | RANCAGUA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 30-11-2021 |  |  |  |
| 999 | FO-1501-302 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 19-11-2021 | 380 | 21-12-2021 | Rechaza |
| 1000 | FO-1501-303 | ARICA Y PARINACOTA | ARICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 24-11-2021 |  |  |  |
| 1001 | FD-1401-121 | LOS RÍOS | MAFIL | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 17-11-2021 | 501 | 06-12-2021 | Rechaza |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 1002 | FD-1401-122 | LOS RÍOS | PAILLACO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 11-10-2021 | 523 | 15-12-2021 | Rechaza |
| 1003 | FO-1401-126 | LOS RÍOS | LOS LAGOS | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 18-11-2021 |  |  |  |
| 1004 | FO-1402-68 | LOS RÍOS | LA UNIÓN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 29-11-2021 | 500 | 06-12-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 1005 | FO-1401-127 | LOS RÍOS | VALDIVIA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 17-12-2021 |  |  |  |
| 1006 | FD-1401-124 | LOS RÍOS | PANGUIPULLI | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 27-12-2021 |  |  |  |
| 1007 | FD-1401-125 | LOS RÍOS | PAILLACO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 28-12-2021 |  |  |  |
| 1008 | FD-1401-123 | LOS RÍOS | LOS LAGOS | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 29-12-2021 |  |  |  |
| 1009 | FD-1401-126 | LOS RÍOS | PAILLACO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 29-12-2021 |  |  |  |
| 1010 | FO-1401-125 | LOS RÍOS | VALDIVIA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 10-10-2021 | 505 | 09-12-2021 | Constata infracción |
| 1011 | FO-1004-49 | LOS LAGOS | DALCAHUE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 10-03-2021 | 84 | 22-03-2021 | Ordena cierre del expediente |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 1012 | FO-1004-50 | LOS LAGOS | ANCUD | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 09-03-2021 | 86 | 23-03-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 1013 | FO-1004-51 | LOS LAGOS | CASTRO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 25-03-2021 | 148 | 06-04-2021 | Rechaza |
| 1014 | FO-1004-52 | LOS LAGOS | CASTRO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 05-03-2021 | 147 | 06-04-2021 | Rechaza |
| 1015 | FO-1004-53 | LOS LAGOS | QUEILEN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 10-06-2021 | 360 | 30-06-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 1016 | FO-1004-54 | LOS LAGOS | DALCAHUE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 25-06-2021 |  |  |  |
| 1017 | FO-1005-11 | LOS LAGOS | PALENA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 27-10-2021 | 19 | 27-12-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 1018 | FO-1005-12 | LOS LAGOS | CHAITEN | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 28-10-2021 | 21 | 27-12-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 1019 | FO-1005-13 | LOS LAGOS | CHAITEN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 28-10-2021 | 20 | 27-12-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 1020 | FO-1004-55 | LOS LAGOS | CASTRO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 14-07-2021 | 13 | 16-11-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 1021 | FO-0703-39 | MAULE | PARRAL | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 15-09-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 1022 | FO-0703-40 | MAULE | LINARES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 11-11-2021 |  |  |  |
| 1023 | FO-0703-41 | MAULE | PARRAL | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 25-11-2021 |  |  |  |
| 1024 | FO-0704-10 | MAULE | CAUQUENES | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 30-03-2021 | 857 | 30-09-2021 | Constata infracción |
| 1025 | FO-0704-11 | MAULE | CAUQUENES | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 30-03-2021 | 857 | 30-09-2021 | Constata infracción |
| 1026 | FO-0704-12 | MAULE | CAUQUENES | Obras Mayores (art. 294 y 307 C.A.) | 30-03-2021 | 857 | 30-09-2021 | Constata infracción |
| 1027 | FO-0704-13 | MAULE | CAUQUENES | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 30-03-2021 | 857 | 30-09-2021 | Constata infracción |
| 1028 | FO-0704-15 | MAULE | CAUQUENES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 21-10-2021 |  |  |  |
| 1029 | FO-0704-16 | MAULE | CAUQUENES | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 21-10-2021 |  |  |  |
| 1030 | FO-0704-17 | MAULE | CAUQUENES | Obras Mayores (art. 294 y 307 C.A.) | 21-10-2021 |  |  |  |
| 1031 | FO-0704-18 | MAULE | CAUQUENES | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 25-10-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 1032 | FO-0704-19 | MAULE | CAUQUENES | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 25-10-2021 |  |  |  |
| 1033 | FO-0704-20 | MAULE | CAUQUENES | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 25-10-2021 |  |  |  |
| 1034 | FO-0704-21 | MAULE | CAUQUENES | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 25-10-2021 |  |  |  |
| 1035 | FO-0704-22 | MAULE | CAUQUENES | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 25-10-2021 |  |  |  |
| 1036 | FO-0704-23 | MAULE | CAUQUENES | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 25-10-2021 |  |  |  |
| 1037 | FO-0704-24 | MAULE | CAUQUENES | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 29-01-2021 |  |  |  |
| 1038 | FO-0704-25 | MAULE | CAUQUENES | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 29-01-2021 |  |  |  |
| 1039 | FO-0704-26 | MAULE | CAUQUENES | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 29-01-2021 |  |  |  |
| 1040 | FO-0704-27 | MAULE | CAUQUENES | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 29-01-2021 |  |  |  |
| 1041 | FO-0704-28 | MAULE | CAUQUENES | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 29-01-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 1042 | FO-0704-7 | MAULE | CAUQUENES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 06-01-2021 |  |  |  |
| 1043 | FO-0704-8 | MAULE | CAUQUENES | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 06-01-2021 |  |  |  |
| 1044 | FO-0704-9 | MAULE | CAUQUENES | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 30-03-2021 | 857 | 30-09-2021 | Constata infracción |
| 1045 | FO-0602-124 | O'HIGGINS | SANTA CRUZ | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 07-01-2021 |  |  |  |
| 1046 | FO-0602-125 | O'HIGGINS | PALMILLA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 07-01-2021 |  |  |  |
| 1047 | FO-0602-126 | O'HIGGINS | CHEPICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 21-01-2021 | 98 | 16-02-2021 | Constata infracción |
| 1048 | FO-0602-129 | O'HIGGINS | CHEPICA | Otras infracciones del Código de Aguas | 13-05-2021 |  |  |  |
| 1049 | FO-0602-131 | O'HIGGINS | SAN FERNANDO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 05-08-2021 |  |  |  |
| 1050 | FO-0602-132 | O'HIGGINS | PLACILLA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 05-08-2021 |  |  |  |
| 1051 | FO-0602-133 | O'HIGGINS | PALMILLA | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 05-10-2021 | 1124 | 09-11-2021 | Ordena cierre del expediente |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 1052 | FO-0603-46 | O'HIGGINS | LITUECHE | Otras infracciones del Código de Aguas | 13-05-2021 |  |  |  |
| 1053 | FO-0603-47 | O'HIGGINS | NAVIDAD | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 28-07-2021 | 1027 | 20-10-2021 | Acoge |
| 1054 | FO-0603-48 | O'HIGGINS | PAREDONES | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 14-09-2021 |  |  |  |
| 1055 | FO-0603-49 | O'HIGGINS | PAREDONES | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 14-09-2021 |  |  |  |
| 1056 | FO-0603-53 | O'HIGGINS | PICHILEMU | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 04-11-2021 |  |  |  |
| 1057 | FO-0602-128 | O'HIGGINS | SAN FERNANDO | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 26-02-2021 | 1359 | 20-12-2021 | Constata infracción |
| 1058 | FO-0602-127 | O'HIGGINS | SAN FERNANDO | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 26-02-2021 | 1364 | 21-12-2021 | Constata infracción |
| 1059 | FO-0302-153 | ATACAMA |  | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 24-09-2021 |  |  |  |
| 1060 | FO-0303-45 | ATACAMA |  | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 05-11-2021 |  |  |  |
| 1061 | FD-0301-7 | ATACAMA |  | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 08-11-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 1062 | FO-0302-154 | ATACAMA |  | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 19-11-2021 |  |  |  |
| 1063 | FO-0302-155 | ATACAMA |  | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 24-11-2021 |  |  |  |
| 1064 | FO-0302-156 | ATACAMA |  | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 02-11-2021 |  |  |  |
| 1065 | FO-0303-46 | ATACAMA |  | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 18-11-2021 |  |  |  |
| 1066 | FO-0303-47 | ATACAMA |  | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 18-11-2021 |  |  |  |
| 1067 | FO-0303-48 | ATACAMA |  | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 18-11-2021 |  |  |  |
| 1068 | FO-0303-49 | ATACAMA |  | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 30-11-2021 |  |  |  |
| 1069 | FO-0302-157 | ATACAMA |  | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 10-12-2021 |  |  |  |
| 1070 | FO-0302-158 | ATACAMA |  | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 10-12-2021 |  |  |  |
| 1071 | FO-0302-159 | ATACAMA |  | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 10-12-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 1072 | FO-0302-160 | ATACAMA |  | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 10-12-2021 |  |  |  |
| 1073 | FO-0302-161 | ATACAMA |  | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 10-12-2021 |  |  |  |
| 1074 | FD-0302-91 | ATACAMA |  | Bocatomas y obras provisionales en cauces naturales (Art. 151, 304 C.A.) | 06-12-2021 |  |  |  |
| 1075 | FD-0301-10 | ATACAMA |  | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 06-12-2021 |  |  |  |
| 1076 | FO-0303-50 | ATACAMA |  | Otras infracciones del Código de Aguas | 14 al 16-12-2021 |  |  |  |
| 1077 | FO-0302-162 | ATACAMA |  | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 28-12-2021 |  |  |  |
| 1078 | FD-0402-443 | COQUIMBO | OVALLE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 25-11-2021 |  |  |  |
| 1079 | FD-0402-444 | COQUIMBO | MONTE PATRIA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 25-11-2021 |  |  |  |
| 1080 | FD-0401-204 | COQUIMBO | LA SERENA | obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 22-11-2021 |  |  |  |
| 1081 | FO-0401-97 | COQUIMBO | COQUIMBO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 22-11-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 1082 | FD-0402-445 | COQUIMBO | OVALLE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 02-12-2021 |  |  |  |
| 1083 | FO-0403-104 | COQUIMBO | ILLAPEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 10-12-2021 |  |  |  |
| 1084 | FD-0402-446 | COQUIMBO | MONTE PATRIA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 13-12-2021 |  |  |  |
| 1085 | FD-0403-147 | COQUIMBO | ILLAPEL | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 13-12-2021 |  |  |  |
| 1086 | FD-0403-148 | COQUIMBO | ILLAPEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 13-12-2021 |  |  |  |
| 1087 | FD-0403-149 | COQUIMBO | ILLAPEL | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 17-12-2021 |  |  |  |
| 1088 | FD-0403-150 | COQUIMBO | ILLAPEL | Control de extracciones (art. 67, 68 y 307 bis C.A.) | 17-12-2021 |  |  |  |
| 1089 | FO-0902-385 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 30-08-2021 |  |  |  |
| 1090 | FO-0902-387 | ARAUCANIA | CURARREHUE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 09-09-2021 |  |  |  |
| 1091 | FO-0902-388 | ARAUCANIA | LAUTARO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 14-09-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 1092 | FO-0902-389 | ARAUCANIA | CUNCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 30-09-2021 |  |  |  |
| 1093 | FO-0902-390 | ARAUCANIA | MELIPEUCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 30-09-2021 |  |  |  |
| 1094 | FO-0902-391 | ARAUCANIA | MELIPEUCO | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 30-09-2021 |  |  |  |
| 1095 | FO-0902-392 | ARAUCANIA | GORBEA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 18-10-2021 |  |  |  |
| 1096 | FO-0902-393 | ARAUCANIA | GORBEA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 18-10-2021 |  |  |  |
| 1097 | FO-0902-395 | ARAUCANIA | TEODORO SCHMIDT | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 04-11-2021 |  |  |  |
| 1098 | FO-0902-396 | ARAUCANIA | TEODORO SCHMIDT | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 04-11-2021 |  |  |  |
| 1099 | FO-0902-397 | ARAUCANIA | TOLTÉN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 04-11-2021 |  |  |  |
| 1100 | FO-0902-398 | ARAUCANIA | TOLTÉN | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 04-11-2021 |  |  |  |
| 1101 | FO-0902-400 | ARAUCANIA | PADRE LAS CASAS | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 23-11-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 1102 | FO-0902-401 | ARAUCANIA | PADRE LAS CASAS | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 23-11-2021 |  |  |  |
| 1103 | FO-0902-402 | ARAUCANIA | PITRUFQUÉN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 23-11-2021 |  |  |  |
| 1104 | FO-0902-403 | ARAUCANIA | LONCOCHE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 18-10-2021 |  |  |  |
| 1105 | FO-0902-404 | ARAUCANIA | VILLARRICA | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 14-12-2021 |  |  |  |
| 1106 | FO-0902-405 | ARAUCANIA | TEMUCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 15-12-2021 |  |  |  |
| 1107 | FO-0902-369 | ARAUCANIA | PUCON | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 10-05-2021 | 695 | 10-11-2021 | Constata infracción |
| 1108 | FO-1602-57 | ÑUBLE | QUILLÓN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 22-11-2021 |  |  |  |
| 1109 | FO-1602-58 | ÑUBLE | QUILLÓN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 22-11-2021 |  |  |  |
| 1110 | FO-1602-59 | ÑUBLE | QUILLÓN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 01-12-2021 |  |  |  |
| 1111 | FO-1602-60 | ÑUBLE | QUILLÓN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 03-12-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 1112 | FO-1602-61 | ÑUBLE | QUILLÓN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 02-12-2021 |  |  |  |
| 1113 | FO-1602-62 | ÑUBLE | QUILLÓN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 02-12-2021 |  |  |  |
| 1114 | FO-1602-63 | ÑUBLE | QUILLÓN | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 02-12-2021 |  |  |  |
| 1115 | FO-1602-64 | ÑUBLE | CHILLÁN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 15-12-2021 |  |  |  |
| 1116 | FO-1603-15 | ÑUBLE | SAN CARLOS | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 11-05-2021 |  |  |  |
| 1117 | FO-1603-16 | ÑUBLE | SAN CARLOS | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 07-07-2021 |  |  |  |
| 1118 | FO-1603-18 | ÑUBLE | SAN CARLOS | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 01-10-2021 |  |  |  |
| 1119 | FO-1603-19 | ÑUBLE | ÑIQUÉN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 09-11-2021 | 586 | 24-11-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 1120 | FD-0104-35 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 17-11-2021 |  |  |  |
| 1121 | FD-0104-36 | TARAPACÁ | POZO ALMONTE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 09-12-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 1122 | FO-0104-201 | TARAPACÁ | PICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 16-12-2021 |  |  |  |
| 1123 | FO-0104-202 | TARAPACÁ | PICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 16-12-2021 |  |  |  |
| 1124 | FO-0104-203 | TARAPACÁ | PICA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 16-12-2021 |  |  |  |
| 1125 | FO-0803-172 | BÍOBÍO | HUALQUI | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 08-02-2021 |  |  |  |
| 1126 | FO-0803-173 | BÍOBÍO | CONCEPCIÓN | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 13-04-2021 |  |  |  |
| 1127 | FO-0803-178 | BÍOBÍO | PENCO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 18-08-2021 |  |  |  |
| 1128 | FO-0804-49 | BÍOBÍO | LEBU | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 07-12-2021 |  |  |  |
| 1129 | FO-0804-48 | BÍOBÍO | CONTULMO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 18-05-2021 | 379 | 23-08-2021 | Rechaza |
| 1130 | FO-0505-1 | VALPARAISO | CASABLANCA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 03-06-2021 | 2713 | 22-12-2021 | Constata infracción |
| 1131 | FO-0505-4 | VALPARAISO | QUINTERO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 17-06-2021 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 1132 | FO-0505-3 | VALPARAISO | CON CON | Extracción de áridos no autorizada (art. 32 C.A.) | 17-06-2021 | 1114 | 05-07-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 1133 | FO-0505-8 | VALPARAISO | QUINTERO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 16-08-2021 |  |  |  |
| 1134 | FO-0505-7 | VALPARAISO | QUINTERO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 12-11-2021 | 2451 | 24-11-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 1135 | FO-0505-96 | VALPARAISO | CASABLANCA | Bocatomas (art. 151 C.A.) | 18-08-2021 | 2046 | 22-10-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 1136 | FO-0506-79 | VALPARAISO | ALGARROBO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 22-07-2021 | 2580 | 07-12-2021 | Constata infracción |
| 1137 | FO-0506-80 | VALPARAISO | EL QUISCO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 16-08-2021 | 1454 | 24-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 1138 | FO-0506-86 | VALPARAISO | SAN ANTONIO | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 19-11-2021 |  |  |  |
| 1139 | FO-0506-81 | VALPARAISO | EL QUISCO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 17-08-2021 | 2388 | 18-11-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 1140 | FO-0508-128 | VALPARAISO | QUILPUE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 24-06-2021 |  |  |  |
| 1141 | FO-0506-82 | VALPARAISO | SAN ANTONIO | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 02-09-2021 | 1814 | 29-09-2021 | Ordena cierre del expediente |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **EXPEDIENTE** | **REGION** | **COMUNA** | **TIPO DE INFRACCION** | **FECHA DEL TERRENO** | **N° DE RESOLUCION** | **FECHA DE RESOLUCION** | **RESULTADO** |
| 1142 | FO-0508-126 | VALPARAISO | LIMACHE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 29-06-2021 | 2048 | 22-10-2021 | Acoge |
| 1143 | FO-0508-129 | VALPARAISO | LIMACHE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 10-06-2021 | 1108 | 05-07-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 1144 | FO-0508-130 | VALPARAISO | QUILPUE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 15-07-2021 | 1593 | 07-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 1145 | FO-0508-135 | VALPARAISO | LIMACHE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 25-08-2021 |  |  |  |
| 1146 | FO-0508-131 | VALPARAISO | LIMACHE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 01-09-2021 | 2581 | 07-12-2021 | Constata infracción |
| 1147 | FO-0508-132 | VALPARAISO | LIMACHE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 26-05-2021 | 1453 | 24-08-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 1148 | FO-0508-138 | VALPARAISO | LIMACHE | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 14-09-2021 | 2390 | 18-11-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 1149 | FO-1306-56 | METROPOLITANA | MAIPÚ | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 06-05-2021 | 1361 | 27-09-2021 | Ordena cierre del expediente |
| 1150 | FO-1306-57 | METROPOLITANA | PUDAHUEL | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 17-08-2021 | 1819 | 30-11-2021 | Aplica Multa |
| 1151 | FO-1306-58 | METROPOLITANA | QUILICURA | Extracción de aguas no autorizada (art. 20, 59 y 163 C.A.; art. 42 y 43 DS 203/2013) | 02-08-2021 | 1592 | 28-10-2021 | cierra y archiva |
| 1152 | FD-1102-33 | AYSEN | COIHAIQUE | Obras no autorizadas en cauces (art. 41 y 171 C.A.) | 18-05-2021 | 866 | 10-11-2021 | Rechaza |

En cuanto a los expedientes de fiscalización, iniciados por Informes de Teledetección a partir del año 2020 que han sido resueltos en el año 2021, se acompaña la siguiente tabla a fin de reflejar los resultados:

****

En cuanto a las labores de teledetección, se informa que durante el tercer trimestre se ha trabajado en los Informes de Urgencia para los sectores priorizados por cada región, alcanzado la siguiente cobertura:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Región** | **Áreas de estudio** | **Fecha cierre informes**  **NC** | **Porcentaje de Avance** | **Superficie [Há]** |
| Arica y Parinacota | Valle de Azapa | Agosto | 100% | 34.057 |
| Tarapacá | Pica - Tamarugal | Septiembre | 100% | 551.600 |
| Antofagasta | Región de Antofagasta | Septiembre | 100% | 12.606.700 |
| Atacama | Sector 5: Copiapó y Sector 6: Angostura | Agosto | 100% | 167.040 |
| Coquimbo | Choapa | Julio | 100% | 1.011.094 |
| Valparaíso | Aconcagua 3a sección | Septiembre | 100% | 176.370 |
| Metropolitana | María Pinto y Curacaví | Septiembre | 100% | 62.362 |
| O´Higgins | La Estrella, Litueche y Marchigüe | Septiembre | 100% | 170.300 |
| Maule | Teno-Lontué | Septiembre | 100% | 473.000 |
| Ñuble | San Carlos | Octubre | 100% | 7.088 |
|  |  |  |  | 15.259.611 |

A continuación, se presenta la cantidad de predios según categoría IUF para el proceso actual 2021, el cual se encuentra en proceso de generación para la región de Ñuble.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGION** | **Categoría Índice de Urgencia en la Fiscalización (IUF) - 2021** | | | | | |
| 1. Muy Urgente | 2. Urgente | 3. Muy Importante | 4. Importante | 5. Sin antecedentes | **Total** |
| Arica y Parinacota | 99 | 248 | 332 | 93 | 388 | **1.160** |
| Tarapacá | 124 | 290 | 375 | 45 | 2.217 | **3.051** |
| Antofagasta | 258 | 225 | 933 | 100 | 0 | **1.516** |
| Atacama | 5 | 32 | 1.203 | 105 | 204 | **1.549** |
| Coquimbo | 68 | 1.128 | 2.411 | 4.427 | 109 | **8.143** |
| Valparaíso | 29 | 166 | 1.978 | 45 | 3.185 | **5.403** |
| Metropolitana | 6 | 71 | 328 | 274 | 742 | **1.421** |
| O'Higgins | 3 | 23 | 95 | 367 | 1.376 | **1.864** |
| Maule | 256 | 1.042 | 4.125 | 1.522 | 5.384 | **12.329** |
| Ñuble | 12 | 26 | 37 | 540 | 19 | **634** |
|  | **860** | **3.251** | **11.817** | **7.518** | **13.624** | **37.070** |

**GLOSA Nº 12**

**Se informará trimestralmente a la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado y a la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputados sobre los resultados de la Mesa del Agua convocada por el Presidente de la República, especificando el cronograma de medidas implementadas y en trámite, además del gasto asociado a la implementación de las medidas sugeridas por la referida Mesa.**

**Informa:**

**Asesoría Comunicacional**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acciones - Resultados** | **Estado Trámite** | **Fecha Hito** | **Presupuesto** | **Link Anexos** |
| Informe final Mesa Técnica de Financiamiento | Entregado Informe Final y edición para Informe Final MNA. | 08-06-2021 | n/a |  |
| Mesa Técnica de Gobernanza de Cuencas | Elaboración Informe Final | 20-01-2022 | n/a |  |
| Mesa Técnica Calidad de Aguas y ecosistemas relacionados. | Elaboración Informe Final | 20-01-2022 | n/a |  |
| Discusión y presentaciones de propuesta de la Mesa Nacional del Agua para la Convención Constituyente | Se validó documento “Principios generales en torno al agua para un nueva Constitución”, que se vincula con el eje 7 (Identificación de principios básicos) del Desafío 3 (Marco Legal e Institucional) y está pendiente envío a la Mesa de la Convención Consituyente | 31.01.2022 | n/a |  |
| Edición de Informes Técnicos para el Segundo Informe de la Mesa Nacional del Agua. | En desarrollo | 31-01-2022 | n/a |  |

Desde hace más de una década que Chile se encuentra sufriendo de una sequía de magnitudes. Debido a que tiene un alcance, duración e impacto sin precedentes en el país, ha pasado a ser denominada como “Megasequía”. Esta se ha caracterizado por un déficit de precipitaciones entre un 20 y un 40%, con la consecuente disminución de la acumulación nival, de los volúmenes de los embalses y de los niveles de agua subterránea. Dentro de las medidas para hacer frente a esta situación, y a escenarios venideros, en octubre de 2019, se convoca a la Mesa Nacional del Agua.

La Mesa Nacional del Agua se creó como una instancia de carácter público-privado. De esta forma, está integrada por representantes provenientes del Congreso Nacional y del Gobierno, así como también por miembros de la Sociedad Civil. La conforman un total de 26 participantes, que incluyen a los Ministros de Obras Públicas, Agricultura, Medio Ambiente, Energía, Ciencia y Tecnología, Secretaría General de la Presidencia, al Subsecretario de Obras Públicas; agencias públicas como la DGA y la CNR; y otras organizaciones involucradas como Fundación Chile, SNA, SONAMI, Asociación de APR de la Región Metropolitana, ANDESS, MUCECH, Confederación de Canalistas de Chile y con Gonzalo Muñoz, Champion de la COP25. A cargo de liderar a todos estos representantes, se encuentra el Ministro de Obras Públicas, con el Director General de Aguas como secretario ejecutivo

Como misión, la Mesa busca identificar soluciones de mediano y largo plazo a nivel de país, para enfrentar esta severa crisis hídrica. Con ello como motivación de fondo, dentro de sus objetivos, se encuentran:

* Establecer los contenidos centrales de una política hídrica de largo plazo.
* Proponer la infraestructura hídrica necesaria y la forma de gestión del agua en las cuencas en el mediano y largo plazo.
* Definir los principios básicos del marco legal e institucional para sustentar dicha política hídrica.

En su primer informe, la Mesa elaboró un diagnóstico de la situación hídrica del país, detectando cuáles son los principales desafíos de la actual regulación y sus falencias.

En dicha instancia, se detectaron tres desafíos prioritarios:

1. Seguridad hídrica.
2. Calidad de las aguas y ecosistemas relacionados.
3. Marco legal.

Estos desafíos fueron desglosados en doce ejes temáticos.

**Desafío 1: Seguridad Hídrica**

**Ejes**

1. Acceso Universal al Agua y Saneamiento.

El trabajo de este eje será dado a conocer en el Informe Final de la Mesa del Agua y abordarán los resultados del informe de la Mesa técnica de Servicios Sanitarios Rurales.

1. Plan de Infraestructura Hídrica y Nuevas Fuentes

Se recoge el Plan de Embalses y aspectos relativos a la Ley 18.450.

1. Planificación estratégica de cuencas.

El Informe final recogerá los Planes Estratégicos de Gestión Hídrica a nivel de cuencas que está desarrollando la DGA. Se informarán los avances, desafíos y próximos pasos.

**Desafío 2: Calidad de las Aguas y Ecosistemas Relacionados**

**Ejes:**

1. Protección de Ecosistemas

En el Informe Final se presentarán los avances llevados a cabo por la Mesa técnica de calidad de aguas y ecosistemas en cada una de los ejes.

1. Gestión Sustentable de Acuíferos
2. Protección de Glaciares

**Desafío 3: Marco Legal**

**Ejes:**

1. Reforma al Código de Aguas

Se presentará la propuesta que fue aprobada en el Congreso.

1. Institucionalidad Pública

Los resultados de la Mesa técnica relativa a la institucionalidad del agua fueron el principal insumo del proyecto de ley que crea la Subsecretaría de Recursos Hídricos del MOP y toda la nueva institucionalidad en torno al agua.

1. Institucionalidad a Nivel de Cuenca

Los resultados de la Mesa técnica de Organizaciones de Usuarios de Agua se darán a conocer a en el Informe Final al igual que los de la Mesa técnica de Gobernanza a nivel de cuenca.

1. Principios generales en torno al agua para un nueva Constitución

Documento de la Mesa Nacional del Agua que se preparó para ser presentado a la Convención Constitucional.

**Ejes transversales**

El Informe Final recogerá los resultados de las mesas técnicas respectivas.

**Ejes:**

1. Financiamiento
2. Eficiencia Hídrica y Educación
3. Investigación e Información Pública

El informe final de esta Mesa técnica, encabezada por el Ministro de Ciencias, fue parte del proyecto de nueva institucionalidad que considera dentro de la estructura organizacional de la Subsecretaría de Recursos Hídricos la nueva División de Información Hídrica.

**GLOSA Nº 13**

**Se informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional, a la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía del Senado y a la Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación de la Cámara de Diputados sobre los avances en el inventario de glaciares, así como el estado de conservación de los mismos, y sus presiones y amenazas. Asimismo, el referido informe especificará el aporte hídrico que representan los diferentes tipos de glaciares, indicando específicamente y pormenorizadamente los servicios ecosistémicos que proveen de los glaciares rocosos.**

**Informa:**

**Unidad de glaciología**

El primer y único inventario público de glaciares para todo el territorio nacional se publicó en 2014, reportando que en Chile existen 24.114 glaciares, con un área de 23.641 km2, lo que representa el 80% del área glaciar de todos los Andes. El 87,5% de esta área (20.686 km2) se encuentra incorporada en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), y el resto (2.955 km2) está protegida en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA).

De los 24.114 glaciares, 21.283 de ellos (23.271 km2) se clasifican en descubiertos y cubiertos, mientras que los restantes 2.831 glaciares (370 km2) constituyen glaciares rocosos. La actualización del Inventario Público de Glaciares se publicará durante 2022, estando actualmente en revisión en le Dirección de Fronteras y Límites del Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores. En esta actualización se han mapeado con mejor detalle los glaciares, agregado por ejemplo 679 nuevos glaciares rocosos, los cuales no fueron identificados en el Inventario Público de Glaciares de 2014.

Un estudio de los glaciares del valle de Yerba Loca, en la cabecera del río Mapocho, indica que los aportes hídricos de estos glaciares en el año hidrológico 2014-2015 fue el siguiente, expresado en litros por segundo por hectárea (Casassa y otros. 2015. Contribución hídrica de glaciares en el estero Yerba Loca y su extrapolación a la cuenca del río Maipo. XIV Congreso Geológico Chileno, La Serena, Chile):

* Glaciares descubiertos: 3,42 l/s/ha (enero 2015) y 0,26 l/s/ha (promedio anual)
* Glaciares cubiertos: 1,25 l/s/ha (enero 2015) y 0,12 l/s/ha (promedio anual)
* Glaciares rocosos: 0,14 l/s/ha (enero 2015) y 0,03 l/s/ha (promedio anual)

En cuanto a los servicios ecosistémicos de los glaciares rocosos, se pueden clasificar en 3 tipos (Millenium Ecosystem Assessment 2005; Segovia. 2015. Glaciares en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado (SNASPE). Investigaciones Geográficas Chile, 49, 51-68):

* Servicios de provisión de agua
* Servicios de regulación de agua
* Servicios culturales (desarrollo de las culturas, proporcionando identidad y sentido de pertenencia a sus habitantes, incluyendo pueblos originarios y turismo).