|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Glosa** | **Contenido** | **Respuesta** |
| DV 10 | Asociada al Programa Trimestralmente, la Dirección de Vialidad informará a la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, respecto al desarrollo de los proyectos de reposición y conservación de las rutas N-48 O y N-59 Q, en la región de Ñuble. | Respecto a la Obra N-59-Q, se informa lo siguiente:  -Para este contrato corresponde al Tramo I de la Ruta N-59-Q, desde Chillán Viejo Km. 0,0 y termina al sur del Estero Quilmo a en el Km 5,5  Obra se encuentra en Revisión con el siguiente calendario para Licitar:  Publicación: 04-11-2025  Apertura Técnica: 19-12-2025  Apertura Económica: 30-12-2025    Con respecto a la N-48, con fecha 30 de septiembre de 2025 se adjudicó contrato denominado "Conservación de la red vial, Conservación periódica Ruta N48-O, Cruce Ruta 5 (Bulnes) - Cruce Ruta 146, Sector: Bulnes - Límite Regional (Puente Queime), KM 5,700 AL KM 10,100, Comuna de Bulnes, Provincia de Diguillín, Región de Ñuble", el cual tiene una duración de 180 días y consiste principalmente en bacheo y recapado |
| DV 11 | Asociada al Programa El Ministerio de Obras Públicas informará trimestralmente a la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, respecto al porcentaje de pavimentación en la región de Ñuble | De acuerdo a los registros vigentes el porcentaje de Pavimentación de la Región de Ñuble es 32,82%. |
| DV 12 | Asociada al item 31.02, PROYECTOS La Dirección de Vialidad informará, trimestralmente, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a las comisiones de Obras Públicas del Senado, y de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, el detalle de los recursos destinados para el diseño, desarrollo y ejecución del proyecto del Puente Chupallar y sus proyecciones. | Hasta la fecha en el marco del Estudio de Ingeniería Reposición Puente Chupallar en Ruta L-399 Comuna de Linares Región del Maule, cuenta con un avance físico de un 45%.    Se adjunta correspondiente Minuta Técnica Estudio Puente Chupallar. |

**Minuta Dirección de Vialidad**

**Tercer Trimestre**

Respecto a las glosas de la Dirección de Vialidad a informar del tercer trimestre, el Servicio indica lo siguiente: