**Glosa 19 del Ministerio de Obras Públicas**

*“El Ministerio informará a la Comisión de Obras Públicas del Senado respecto del estado de avance de la implementación de la carretera del litio en la Región de Antofagasta, en virtud del compromiso presidencial”.*

A la fecha, la Dirección de Vialidad informa lo siguiente:

La iniciativa vinculada es el Estudio de Ingeniería denominado “Mejoramiento Ruta B-39, Sector: Baquedano – Minera Gaby”.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **Código BIP** | **Medida DCI** | **Resumen Medida/s** | **Nombre de Proyecto** | **Avance [Agosto]** |
| OP-0945 | 40038277-0 | IP-5642E;AP24-1603A | Mejora en tramos viales existentes habilitantes para el Corredor Bioceánico Vial-Mejoramiento Ruta B-39, Baquedano-Acceso Mina Gaby | MEJORAMIENTO RUTA B-39 SECTOR : BAQUEDANO - MINERA GABY, REGION DE ANTOFAGASTA | Diseño ingeniería MEJORAMIENTO RUTA B-39 SECTOR : BAQUEDANO - MINERA GABY. SAFI 371433 en ejecución,  tiene 45, 94% de avance físico y una fecha de termino estimada de 11-02-2026. (Actualización 04.08.2025) |