**Glosa 1 del Programa 0226 – Construcción, Reparación y Mantención de Transbordadores**

*“Incluye los recursos para la mantención y carena, preventiva y correctiva, de embarcaciones, barcazas y/o transbordadores y Draga, destinadas a operativizar la infraestructura de propiedad de la Dirección de Obras Portuarias. La Dirección General de Obras Públicas informará trimestralmente a la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena de la Cámara de Diputados, y a la Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales del Senado, sobre el estado de avance de la construcción y/o adquisición de los transbordadores antes señalados, estableciéndose en ese acto la fecha de inicio de operaciones, la cual podrá ser modificada en razón a motivos fundados”.*

La construcción de los transbordadores se encuentra en la siguiente etapa:

* Transbordador para operar en Lago General Carrera en la Región de Aysén. Etapa: licitación se declaró ser aprobado trato directo, posteriormente se gestionó la firma el contrato y actualmente está en proceso de toma de razón dicho contrato.
* Transbordador para operar en Lago O´Higgins en la Región de Aysén, Etapa: adjudicado, se aprobó contrato y actualmente está en ejecución, la primera etapa vence el día 19/02/2026.
* Transbordador para operar en Lago Ranco en la Región de Los Ríos, Etapa: Licitación publicada, el 30 de diciembre se dio repuesta a alas consultas realizadas por el foro y se espera que la etapa de la apertura electrónica de las ofertas sea realizada el 03/02/2026.