Dirección General de Obras Públicas

Art. 14.2 y 14.19 a) b)

- Se informa a continuación, el estado de cumplimiento del Art. 14.2 de la Ley de Presupuestos. “Los órganos del Estado regidos por esta ley, o los que se especifiquen en los numerales siguientes, informarán a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, con copia a la Biblioteca del Congreso Nacional… Copia   de   los   informes   derivados   de   estudios   e   investigaciones contratados en virtud de la asignación 22.11.001, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la recepción de su informe final”.

Cierre 1er Trimestre:

La Dirección General de Obras Públicas no tiene informes derivados de estudios e investigaciones de la asignación 22.11.001 del presupuesto 2025.

Cierre 2do Trimestre:

La Dirección General de Obras Públicas no tiene informes derivados de estudios e investigaciones de la asignación 22.11.001 del presupuesto 2025.

Cierre 3 er Trimestre:

La Dirección General de Obras Públicas no tiene informes derivados de estudios e investigaciones de la asignación 22.11.001 del presupuesto 2025.

- Se informa a continuación, el estado de cumplimiento del Art. 14.19 a) de la Ley de Presupuestos.

Publicar en su sitio electrónico institucional un informe trimestral que contenga, en su caso, la individualización de los proyectos beneficiados con cargo a los Subtítulos 24 y 33, nómina de beneficiarios, metodología de elección de éstos, las personas o entidades ejecutoras de los recursos, los montos asignados, la modalidad de asignación, las actividades financiadas, los objetivos y metas anuales, los montos y porcentajes de ejecución, desagregados por programa presupuestario, región y comuna según sea el caso, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre. En caso de contener coberturas y recursos asignados en glosa, la información deberá presentarse con dicho nivel de desagregación. Si las asignaciones a las que hace mención el párrafo precedente corresponden a transferencias a municipios, el informe respectivo también deberá contener una copia de los convenios firmados con los alcaldes, el desglose por municipio de los montos transferidos y el criterio bajo el cual éstos fueron distribuidos. La precitada información deberá ser remitida en igual plazo y con el mismo detalle a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos”

Cierre 1er Trimestre

Durante el primer trimestre del año 2025, la Dirección General de Obras Públicas ha formalizado los siguientes actos administrativos de los proyectos FIDE:

| Año | Mes | N° | Fecha | Detalle | Monto M$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | Marzo | 007 | 11/03/2025 | Aprueba segunda modificación de convenio de transferencia de recursos suscrito entre la Dirección General de Obras Públicas y la Delegación Presidencial Provincial del Tamarugal. | 6.193.957 |
| 2025 | Febrero | 006 | 20/02/2025 | Aprueba segunda modificación convenio de transferencia de recursos suscrito entre la Dirección General de Obras Públicas y el Servicio Nacional de Aduanas. | 0 |
| 2024 | Noviembre | 052 | 5/11/2024 | Aprueba segunda modificación convenio de transferencia de recursos suscrito entre la Dirección General de Obras Públicas y el Servicio Nacional de Aduanas. | 17.653.804 |

Con respecto a los avances de los proyectos antes mencionados y según lo indicado en la Glosa Art. 14.a se indica la siguiente información:

| Avance primer trimestre año 2025 |  |
| --- | --- |
| Región | Aysén del General Carlos Ibañez del Campo |
| Comuna | Puerto Aysén |
| Receptor de los Recursos | Servicio Nacional de Aduana |
| Modalidad de asignación / Metodología de elección | Convenio de transferencia de recursos |
| Ejecutor del proyecto | Convenio mandato Dirección Regional de Arquitectura de Aysén |
| Nombre del proyecto / Actividad Financiada | Reposición Edificio administración Aduana Puerto Aysén |
| Código BIP | 40007111-0 |
| RATE | RS |
| Estado de Licitación | Adjudicada |
| Estado de Obra | Ejecutada 100%, liquidación contrato programada para el segundo semestre 2025 |
| Monto comprometido MOP (M$) | 2.586.341 |
| Monto Transferido (M$) | 2.586.341 |
| Monto Ejecutado (M$) | 2.255.477 |
| Estado Informe de avance | Mediante Ord N°47 de fecha 14.01.2025, la Dirección de Arquitectura solicitó a la Dirección General de Obras Públicas, extender la vigencia del convenio de transferencia de recursos hasta el mes de diciembre 2025, fecha estimada para la tramitación de la liquidación del contrato. Mediante la Resolución DGOP N°006 de fecha 20.02.2025 se aprobó la segunda modificación del convenio de transferencia de recursos suscrito entre la DGOP y el Servicio Nacional de Aduanas, en cuanto a la vigencia del mismo. A la fecha se han aprobado 10 rendiciones por un total de M$2.255.477, correspondientes al período abril 2024 - febrero 2025. |
| Beneficiarios | Directos 26 hombres y 8 mujeres. 34 en total. |

| Avance primer trimestre año 2025 |  |
| --- | --- |
| Región | Tarapacá |
| Comuna | Colchane |
| Receptor de los Recursos | Delegación presidencial provincial del Tamarugal |
| Modalidad de asignación / Metodología de elección | Convenio de transferencia de recursos |
| Ejecutor del proyecto | Convenio mandato Dirección Regional de Arquitectura de Tarapacá |
| Nombre del proyecto / Actividad Financiada | Conservación Paso fronterizo Colchane |
| Código BIP | 40052787-0 |
| RATE | AD |
| Estado de Licitación | Evaluación ofertas |
| Estado de Obra | No iniciada |
| Monto comprometido MOP (M$) | 11.459.633 |
| Monto Transferido (M$) | 1.747.014 |
| Monto Ejecutado (M$) | 0 |
| Estado Informe de avance | Mediante Ord N°49 de fecha 15.01.2025, la Dirección de Arquitectura solicitó a la DGOP recursos adicionales por M$3.518.662, necesarios para adjudicar el contrato de obras civiles, además solicitó extender la vigencia del convenio de transferencia hasta el mes de diciembre 2027, fecha estimada para la tramitación de la liquidación del contrato. Mediante el Ord. N°0483 de fecha 24.02.2025, la Subdirección de Presupuestos deL M° de Hacienda, autorizó a la DGOP comprometer la transferencia de fondos a la Delegación Presidencial Provincial del Tamarugal con presupuesto del año 2026. Mediante la Resolución DGOP N°007 de fecha 11.03.2025 se aprobó la segunda modificación de convenio de transferencia de recursos suscrito entre la Dirección General de Obras Públicas y la Delegación Presidencial Provincial del Tamarugal, en términos de comprometer recursos adicionales para el año 2026 y aumentar el plazo de la vigencia del convenio. A la fecha se han aprobado 7 rendiciones de gasto administrativo y 7 rendiciones de gasto del proyecto, correspondientes al período agosto 2024 - enero 2025. No hay gastos en el período. |
| Beneficiarios | Directos 100 hombres y 100 mujeres. 200 en total. |

| Avance primer trimestre año 2025 |  |
| --- | --- |
| Región | Tarapacá |
| Comuna | Pozo Almonte |
| Receptor de los Recursos | Servicio Nacional de Aduanas |
| Modalidad de asignación / Metodología de elección | Convenio de transferencia de recursos |
| Ejecutor del proyecto | Convenio mandato Dirección de Arquitectura |
| Nombre del proyecto / Actividad Financiada | Reposición complejo aduanero Quillagua |
| Código BIP | 40019944-0 |
| RATE | RS |
| Estado de Licitación | Adjudicada |
| Estado de Obra | Ejecutada un 45% |
| Monto comprometido MOP (M$) | 26.362.467 |
| Monto Transferido (M$) | 26.362.467 |
| Monto Ejecutado (M$) | 10.829.402 |
| Estado Informe de avance | Mediante Ord. N°133 de fecha 3/02/2025 la DGOP aprobó el informe de avance del período octubre-diciembre 2024. Mediante Memorandum N°1 de fecha 3/02/2025 la División de Inversiones DGOP solicitó a la División de Administración DGOP la transferencia de los recursos, correspondiente a la cuota N°4 del convenio de transferencia equivalente a un total de M$17.653.804. A la fecha se han aprobado 20 rendiciones de gasto administrativo por un total de M$10.924 correspondientes al período agosto 2023 - febrero 2025. Asimismo, se han aprobado 8 rendiciones de gastos del proyecto por un total de M$10.818.477 correspondiente al período agosto 2024 - febrero 2025. |
| Beneficiarios | Directos 20 hombres y 15 mujeres. 35 en total. |

Se ha creado un link para la información de las transferencias de este programa y los informes de avances de estos.

http://dgop.mop.gob.cl/fide/Paginas/index.aspx

Cierre 2do Trimestre:

Durante el segundo trimestre del año 2025, la Dirección General de Obras Públicas ha formalizado los siguientes actos administrativos de los proyectos FIDE:

| Año | Mes | N° | Fecha | Detalle | Monto M$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | Abril | 450 | 25/04/2025 | Apruébese e impútese transferencia de recursos del Servicio Nacional de Aduanas a la Dirección General de Obras Públicas, por asignación de Fondo de Infraestructura para el Desarrollo. | 4.234.445 |
| 2025 | Marzo | 007 | 11/03/2025 | Aprueba segunda modificación de convenio de transferencia de recursos suscrito entre la Dirección General de Obras Públicas y la Delegación Presidencial Provincial del Tamarugal. | 6.193.957 |
| 2025 | Febrero | 006 | 20/02/2025 | Aprueba segunda modificación convenio de transferencia de recursos suscrito entre la Dirección General de Obras Públicas y el Servicio Nacional de Aduanas. | 0 |
| 2024 | Noviembre | 052 | 5/11/2024 | Aprueba segunda modificación convenio de transferencia de recursos suscrito entre la Dirección General de Obras Públicas y el Servicio Nacional de Aduanas. | 17.653.804 |

Con respecto a los avances de los proyectos antes mencionados y según lo indicado en la Glosa Art. 14.a se indica la siguiente información:

| Avance segundo trimestre año 2025 |  |
| --- | --- |
| Región | Aysén del General Carlos Ibañez del Campo |
| Comuna | Puerto Aysén |
| Receptor de los Recursos | Servicio Nacional de Aduana |
| Modalidad de asignación / Metodología de elección | Convenio de transferencia de recursos |
| Ejecutor del proyecto | Convenio mandato Dirección Regional de Arquitectura de Aysén |
| Nombre del proyecto / Actividad Financiada | Reposición Edificio administración Aduana Puerto Aysén |
| Código BIP | 40007111-0 |
| RATE | RS |
| Estado de Licitación | Adjudicada |
| Estado de Obra | Ejecutada 100%, liquidación contrato programada para el segundo semestre 2025 |
| Monto comprometido MOP (M$) | 2.586.341 |
| Monto Transferido (M$) | 2.586.341 |
| Monto Ejecutado (M$) | 2.255.477 |
| Estado Informe de avance | Mediante Ord N°47 de fecha 14.01.2025, la Dirección de Arquitectura solicitó a la Dirección General de Obras Públicas, extender la vigencia del convenio de transferencia de recursos hasta el mes de diciembre 2025, fecha estimada para la tramitación de la liquidación del contrato. Mediante la Resolución DGOP N°006 de fecha 20.02.2025 se aprobó la segunda modificación del convenio de transferencia de recursos suscrito entre la DGOP y el Servicio Nacional de Aduanas, en cuanto a la vigencia del mismo. Se han aprobado 10 rendiciones por un total de M$2.255.477, correspondientes al período abril 2024 - febrero 2025. A la fecha se encuentra pendiente por parte de la Dirección Nac Aduanas, la corrección de 2 rendiciones correspondientes a los meses de diciembre 2024 y febrero 2025. |
| Beneficiarios | Directos 26 hombres y 8 mujeres. 34 en total. |

| Avance segundo trimestre año 2025 |  |
| --- | --- |
| Región | Tarapacá |
| Comuna | Colchane |
| Receptor de los Recursos | Delegación presidencial provincial del Tamarugal |
| Modalidad de asignación / Metodología de elección | Convenio de transferencia de recursos |
| Ejecutor del proyecto | Convenio mandato Dirección Regional de Arquitectura de Tarapacá |
| Nombre del proyecto / Actividad Financiada | Conservación Paso fronterizo Colchane |
| Código BIP | 40052787-0 |
| RATE | AD |
| Estado de Licitación | Evaluación ofertas |
| Estado de Obra | No iniciada |
| Monto comprometido MOP (M$) | 11.459.633 |
| Monto Transferido (M$) | 1.747.014 |
| Monto Ejecutado (M$) | 0 |
| Estado Informe de avance | Mediante Ord N°49 de fecha 15.01.2025, la Dirección de Arquitectura solicitó a la DGOP recursos adicionales por M$3.518.662, necesarios para adjudicar el contrato de obras civiles, además solicitó extender la vigencia del convenio de transferencia hasta el mes de diciembre 2027, fecha estimada para la tramitación de la liquidación del contrato. Mediante el Ord. N°0483 de fecha 24.02.2025, la Subdirección de Presupuestos deL M° de Hacienda, autorizó a la DGOP comprometer la transferencia de fondos a la Delegación Presidencial Provincial del Tamarugal con presupuesto del año 2026. Mediante la Resolución DGOP N°007 de fecha 11.03.2025 se aprobó la segunda modificación de convenio de transferencia de recursos suscrito entre la Dirección General de Obras Públicas y la Delegación Presidencial Provincial del Tamarugal, en términos de comprometer recursos adicionales para el año 2026 y aumentar el plazo de la vigencia del convenio. A la fecha se han aprobado 10 rendiciones de gasto administrativo y 10 rendiciones de gasto del proyecto, correspondientes al período agosto 2024 - enero 2025. Sin gastos en el período. |
| Beneficiarios | Directos 100 hombres y 100 mujeres. 200 en total. |

| Avance segundo trimestre año 2025 |  |
| --- | --- |
| Región | Tarapacá |
| Comuna | Pozo Almonte |
| Receptor de los Recursos | Servicio Nacional de Aduanas |
| Modalidad de asignación / Metodología de elección | Convenio de transferencia de recursos |
| Ejecutor del proyecto | Convenio mandato Dirección de Arquitectura |
| Nombre del proyecto / Actividad Financiada | Reposición complejo aduanero Quillagua |
| Código BIP | 40019944-0 |
| RATE | RS |
| Estado de Licitación | Adjudicada |
| Estado de Obra | Ejecutada un 45% |
| Monto comprometido MOP (M$) | 26.362.467 |
| Monto Transferido (M$) | 26.362.467 |
| Monto Ejecutado (M$) | 10.829.402 |
| Estado Informe de avance | Mediante Ord. N°133 de fecha 3/02/2025 la DGOP aprobó el informe de avance del período octubre-diciembre 2024. Mediante Memorandum N°1 de fecha 3/02/2025 la División de Inversiones DGOP solicitó a la División de Administración DGOP la transferencia de los recursos, correspondiente a la cuota N°4 del convenio de transferencia equivalente a un total de M$17.653.804. A la fecha se han aprobado 20 rendiciones de gasto administrativo por un total de M$10.924 correspondientes al período agosto 2023 - febrero 2025. Asimismo, se han aprobado 8 rendiciones de gastos del proyecto por un total de M$10.818.477 correspondiente al período agosto 2024 - febrero 2025. A la fecha se encuentra pendiente por parte de la Dirección Nac Aduanas, la corrección de 2 rendiciones correspondientes a gastos del proyecto y gastos administrativos rendidos en el mes e marzo 2025. |
| Beneficiarios | Directos 20 hombres y 15 mujeres. 35 en total. |

Se ha creado un link para la información de las transferencias de este programa y los informes de avances de estos.

http://dgop.mop.gob.cl/fide/Paginas/index.aspx

Cierre 3er Trimestre

Durante el tercer trimestre del año 2025, la Dirección General de Obras Públicas ha formalizado los siguientes actos administrativos de los proyectos FIDE:

| Año | Mes | N° | Fecha | Detalle | Monto M$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | Agosto | 999 | 26/08/2025 | Apruébese e impútese transferencia de recursos del Servicio Nacional de Aduanas a la Dirección General de Obras Públicas, por asignación de Fondo de Infraestructura para el Desarrollo. “Reposición Complejo Aduanero Quillagua, región de Tarapacá” | 7.821.415 |
| 2025 | Octubre | 1238 | 15/10/2025 | Apruébese e impútese transferencia de recursos del Servicio Nacional de Aduanas a la Dirección General de Obras Públicas, por asignación de Fondo de Infraestructura para el Desarrollo. “Reposición Complejo Aduanero Quillagua, región de Tarapacá” | 3.251.628 |

Con respecto a los avances de los proyectos antes mencionados y según lo indicado en la Glosa Art. 14.a se indica la siguiente información:

| Avance Tercer trimestre año 2025 |  |
| --- | --- |
| Región | Aysén del General Carlos Ibañez del Campo |
| Comuna | Puerto Aysén |
| Receptor de los Recursos | Servicio Nacional de Aduana |
| Modalidad de asignación / Metodología de elección | Convenio de transferencia de recursos |
| Ejecutor del proyecto | Convenio mandato Dirección Regional de Arquitectura de Aysén |
| Nombre del proyecto / Actividad Financiada | Reposición Edificio administración Aduana Puerto Aysén |
| Código BIP | 40007111-0 |
| RATE | RS |
| Estado de Licitación | Adjudicada |
| Estado de Obra | Ejecutada 100%, liquidación contrato programada para el segundo semestre 2025 |
| Monto comprometido MOP (M$) | 2.586.341 |
| Monto Transferido (M$) | 2.586.341 |
| Monto Ejecutado (M$) | 2.255.477 |
| Estado Informe de avance | Mediante Ord N°47 de fecha 14.01.2025, la Dirección de Arquitectura solicitó a la Dirección General de Obras Públicas, extender la vigencia del convenio de transferencia de recursos hasta el mes de diciembre 2025, fecha estimada para la tramitación de la liquidación del contrato. Mediante la Resolución DGOP N°006 de fecha 20.02.2025 se aprobó la segunda modificación del convenio de transferencia de recursos suscrito entre la DGOP y el Servicio Nacional de Aduanas, en cuanto a la vigencia del mismo. Se han aprobado 10 rendiciones por un total de M$2.255.477, correspondientes al período abril 2024 - febrero 2025. A la fecha se encuentra pendiente por parte de la Dirección Nac Aduanas, la corrección de 2 rendiciones correspondientes a los meses de diciembre 2024, junio, julio, Agosto, septiembre 2025. |
| Beneficiarios | Directos 26 hombres y 8 mujeres. 34 en total. |

| Avance Tercer trimestre año 2025 |  |
| --- | --- |
| Región | Tarapacá |
| Comuna | Colchane |
| Receptor de los Recursos | Delegación presidencial provincial del Tamarugal |
| Modalidad de asignación / Metodología de elección | Convenio de transferencia de recursos |
| Ejecutor del proyecto | Convenio mandato Dirección Regional de Arquitectura de Tarapacá |
| Nombre del proyecto / Actividad Financiada | Conservación Paso fronterizo Colchane |
| Código BIP | 40052787-0 |
| RATE | AD |
| Estado de Licitación | Adjudicada |
| Estado de Obra | En ejecución, primera fase |
| Monto comprometido MOP (M$) | 11.459.633 |
| Monto Transferido (M$) | 1.747.014 |
| Monto Ejecutado (M$) | 0 |
| Estado Informe de avance | Mediante Ord N°49 de fecha 15.01.2025, la Dirección de Arquitectura solicitó a la DGOP recursos adicionales por M$3.518.662, necesarios para adjudicar el contrato de obras civiles, además solicitó extender la vigencia del convenio de transferencia hasta el mes de diciembre 2027, fecha estimada para la tramitación de la liquidación del contrato. Mediante el Ord. N°0483 de fecha 24.02.2025, la Subdirección de Presupuestos deL M° de Hacienda, autorizó a la DGOP comprometer la transferencia de fondos a la Delegación Presidencial Provincial del Tamarugal con presupuesto del año 2026. Mediante la Resolución DGOP N°007 de fecha 11.03.2025 se aprobó la segunda modificación de convenio de transferencia de recursos suscrito entre la Dirección General de Obras Públicas y la Delegación Presidencial Provincial del Tamarugal, en términos de comprometer recursos adicionales para el año 2026 y aumentar el plazo de la vigencia del convenio. A la fecha se han aprobado 10 de 15 rendiciones de gasto administrativo del período agosto 2024 – septiembre 2025, las 5 rendidas tienen gasto; 10 de 14 rendiciones de gasto del proyecto, corresponden al período agosto 2024 - agosto 2025. |
| Beneficiarios | Directos 100 hombres y 100 mujeres. 200 en total. |

| Avance Tercer trimestre año 2025 |  |
| --- | --- |
| Región | Tarapacá |
| Comuna | Pozo Almonte |
| Receptor de los Recursos | Servicio Nacional de Aduanas |
| Modalidad de asignación / Metodología de elección | Convenio de transferencia de recursos |
| Ejecutor del proyecto | Convenio mandato Dirección de Arquitectura |
| Nombre del proyecto / Actividad Financiada | Reposición complejo aduanero Quillagua |
| Código BIP | 40019944-0 |
| RATE | RS |
| Estado de Licitación | Adjudicada |
| Estado de Obra | Ejecutada en 100% |
| Monto comprometido MOP (M$) | 26.362.467 |
| Monto Transferido (M$) | 26.362.467 |
| Monto Ejecutado (M$) | 12.055.861 |
| Estado Informe de avance | Mediante Ord. N°133 de fecha 3/02/2025 la DGOP aprobó el informe de avance del período octubre-diciembre 2024. Mediante Memorándum N°1 de fecha 3/02/2025 la División de Inversiones DGOP solicitó a la División de Administración DGOP la transferencia de los recursos, correspondiente a la cuota N°4 del convenio de transferencia equivalente a un total de M$17.653.804. Mediante Ord. DGOP N°819 a DIRPLAN se solicitó gestionar ante DIPRES el aumento de presupuesto por M$2.400.000 y en forma paralela se elaboró la modificación del convenio, el que se encuentra en revisión por parte de Aduanas. A la fecha se han aprobado 21 rendiciones de gasto administrativo por un total de M$18.292 correspondientes al período agosto 2023 - marzo 2025. Asimismo, se han aprobado 13 rendiciones de gastos del proyecto por un total de M$21.890.353 correspondiente al período agosto 2024 - julio 2025. A la fecha se encuentra pendiente por parte de la Dirección Nac Aduanas, las rendiciones correspondientes a gastos del proyecto y gastos administrativos de Agosto y septiembre 2025. |
| Beneficiarios | Directos 20 hombres y 15 mujeres. 35 en total. |

Se ha creado un link para la información de las transferencias de este programa y los informes de avances de estos.

http://dgop.mop.gob.cl/fide/Paginas/index.aspx

Cierre 4° Trimestre

Durante el cuarto trimestre del año 2025, la Dirección General de Obras Públicas ha formalizado los siguientes actos administrativos de los proyectos FIDE:

| Año | Mes | N° | Fecha | Detalle | Monto M$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | Octubre | 56 | 28/10/2025 | Aprueba tercera modificación de convenio de transferencia de recursos suscrito entre la Dirección General de Obras Públicas y la Delegación Presidencial Provincial del Tamarugal | 7.105.961 |
| 2025 | Octubre | 58 | 30/10/2025 | Aprueba tercera modificación de convenio de transferencia de recursos suscrito entre la Dirección General de Obras Públicas y el Servicio Nacional de Aduanas | 2.400.000 |

Con respecto a los avances de los proyectos antes mencionados y según lo indicado en la Glosa Art. 14.a se indica la siguiente información:

| Avance Cuarto trimestre año 2025 |  |
| --- | --- |
| Región | Aysén del General Carlos Ibañez del Campo |
| Comuna | Puerto Aysén |
| Receptor de los Recursos | Servicio Nacional de Aduana |
| Modalidad de asignación / Metodología de elección | Convenio de transferencia de recursos |
| Ejecutor del proyecto | Convenio mandato Dirección Regional de Arquitectura de Aysén |
| Nombre del proyecto / Actividad Financiada | Reposición Edificio administración Aduana Puerto Aysén |
| Código BIP | 40007111-0 |
| RATE | RS |
| Estado de Licitación | Adjudicada |
| Estado de Obra | Ejecutada 100%, liquidación contrato programada para el segundo semestre 2025 |
| Monto comprometido MOP (M$) | 2.586.341 |
| Monto Transferido (M$) | 2.586.341 |
| Monto Ejecutado (M$) | 2.260.806 |
| Estado Informe de avance | Mediante Ord N°47 de fecha 14.01.2025, la Dirección de Arquitectura solicitó a la Dirección General de Obras Públicas, extender la vigencia del convenio de transferencia de recursos hasta el mes de diciembre 2025, fecha estimada para la tramitación de la liquidación del contrato. Mediante la Resolución DGOP N°006 de fecha 20.02.2025 se aprobó la segunda modificación del convenio de transferencia de recursos suscrito entre la DGOP y el Servicio Nacional de Aduanas, en cuanto a la vigencia del mismo. Se han aprobado 21 rendiciones por un total de M$2.260.806, correspondientes al período marzo 2024 - noviembre 2025. A la fecha el convenio no está vigente y la institución ejecutora deberá reintegrar los saldos no ejecutados por un monto de M$325.536. |
| Beneficiarios | Directos 26 hombres y 8 mujeres. 34 en total. |

| Avance Cuarto trimestre año 2025 |  |
| --- | --- |
| Región | Tarapacá |
| Comuna | Colchane |
| Receptor de los Recursos | Delegación presidencial provincial del Tamarugal |
| Modalidad de asignación / Metodología de elección | Convenio de transferencia de recursos |
| Ejecutor del proyecto | Convenio mandato Dirección Regional de Arquitectura de Tarapacá |
| Nombre del proyecto / Actividad Financiada | Conservación Paso fronterizo Colchane |
| Código BIP | 40052787-0 |
| RATE | AD |
| Estado de Licitación | Adjudicada |
| Estado de Obra | En ejecución, primera fase |
| Monto comprometido MOP (M$) | 11.459.633 |
| Monto Transferido (M$) | 8.852.975 |
| Monto Ejecutado (M$) | 1.854.010 |
| Estado Informe de avance | Mediante Ord N°49 de fecha 15.01.2025, la Dirección de Arquitectura solicitó a la DGOP recursos adicionales por M$3.518.662, necesarios para adjudicar el contrato de obras civiles, además solicitó extender la vigencia del convenio de transferencia hasta el mes de diciembre 2027, fecha estimada para la tramitación de la liquidación del contrato. Mediante el Ord. N°0483 de fecha 24.02.2025, la Subdirección de Presupuestos deL M° de Hacienda, autorizó a la DGOP comprometer la transferencia de fondos a la Delegación Presidencial Provincial del Tamarugal con presupuesto del año 2026. Mediante la Resolución DGOP N°007 de fecha 11.03.2025 se aprobó la segunda modificación de convenio de transferencia de recursos suscrito entre la Dirección General de Obras Públicas y la Delegación Presidencial Provincial del Tamarugal, en términos de comprometer recursos adicionales para el año 2026 y aumentar el plazo de la vigencia del convenio. Mediante Oficio Ord. N°529 de fecha 19 de mayo de 2025, la Dirección de Arquitectura, en su calidad de Unidad Técnica del convenio, informa sobre la proyección de gastos de la iniciativa, indicando un gasto para el año 2025 de $7.105.961.000, superior a lo previsto en el convenio. Con fecha 28 de octubre 2025 se aprobó la tercera modificación de convenio mediante la Res DGOP N°56 y TR 18/11/2025. A la fecha se han aprobado 12 de 16 rendiciones de gasto del período julio 2024 – octubre 2025. El convenio se encuentra vigente hasta el 4/01/2028. |
| Beneficiarios | Directos 100 hombres y 100 mujeres. 200 en total. |

| Avance Cuarto trimestre año 2025 |  |
| --- | --- |
| Región | Tarapacá |
| Comuna | Pozo Almonte |
| Receptor de los Recursos | Servicio Nacional de Aduanas |
| Modalidad de asignación / Metodología de elección | Convenio de transferencia de recursos |
| Ejecutor del proyecto | Convenio mandato Dirección de Arquitectura |
| Nombre del proyecto / Actividad Financiada | Reposición complejo aduanero Quillagua |
| Código BIP | 40019944-0 |
| RATE | RS |
| Estado de Licitación | Adjudicada |
| Estado de Obra | Ejecutada en 100% |
| Monto comprometido MOP (M$) | 28.762.467 |
| Monto Transferido (M$) | 28.762.467 |
| Monto Ejecutado (M$) | 28.073.681 |
| Estado Informe de avance | Mediante Ord. N°133 de fecha 3/02/2025 la DGOP aprobó el informe de avance del período octubre-diciembre 2024. Mediante Memorándum N°1 de fecha 3/02/2025 la División de Inversiones DGOP solicitó a la División de Administración DGOP la transferencia de los recursos, correspondiente a la cuota N°4 del convenio de transferencia equivalente a un total de M$17.653.804. Mediante Ord. DGOP N°819 a DIRPLAN se solicitó gestionar ante DIPRES el aumento de presupuesto por M$2.400.000 y en forma paralela se elaboró la modificación del convenio, el que se encuentra en revisión por parte de Aduanas. Con fecha 30 de octubre 2025 se aprobó la tercera modificación de convenio mediante la Res DGOP N°58 y TR 21/11/2025. A la fecha se han aprobado 29 rendiciones de gasto administrativo por un total de M$23.621 correspondientes al período julio 2023 - noviembre 2025. Asimismo, se han aprobado 18 rendiciones de gastos del proyecto por un total de M$28.050.060 correspondiente al período agosto 2024 - diciembre 2025. La Dirección Nac Aduanas posee saldos sin rendir por un total de M$688.786. El convenio se encuentra vigente hasta el 23/06/2027. |
| Beneficiarios | Directos 20 hombres y 15 mujeres. 35 en total. |

Se ha creado un link para la información de las transferencias de este programa y los informes de avances de estos.

http://dgop.mop.gob.cl/fide/Paginas/index.aspx

- Se informa a continuación, el estado de cumplimiento del Art. 14.19 b) de la Ley de Presupuestos. “Publicar en sus respectivos portales de transparencia activa las actas de evaluación emitidas por las comisiones evaluadoras de licitaciones y compras públicas de bienes y servicios que realicen en el marco de la ley N° 19.886, dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo proceso. La precitada información deberá ser remitida a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos trimestralmente, dentro de los treinta días posteriores el término del trimestre respectivo con el mismo detalle”.

Cierre 1er trimestre:

Se encuentran publicadas conforme a la normativa en el siguiente link:

https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/directorio-de-organismos-regulados/?org=AM002

Cierre 2do trimestre:

Se encuentran publicadas conforme a la normativa en el siguiente link:

https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/directorio-de-organismos-regulados/?org=AM002

Cierre 3 er Trimestre:

Se encuentran publicadas conforme a la normativa en el siguiente link:

https://www.portaltransparencia.cl/PortalPdT/directorio-de-organismos-regulados/?org=AM002